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I. Úvod

V období od 1. ledna 2025 do 26. února 2025 hospodařila městská část Praha 8 podle rozpočtového provizoria, které bylo schváleno usnesením č. Usn ZMC 038/2024 Zastupitelstva městské části Praha 8 ze dne 18. prosince 2024. Dne 26. února 2025 schválilo Zastupitelstvo MČ Praha 8 svým usnesením č. Usn ZMC 002/2025 Rozpočet městské části Praha 8 na rok 2025
a střednědobý výhled městské části Praha 8 do roku 2030.

K 31.12.2025 vykázala městská část Praha 8 příjmy (po konsolidaci) ve výši 1 576 246 tis. Kč, 
tj. 102,27 % RZ a výdaje (po konsolidaci) ve výši 1 505 849 tis. Kč, tj. 67,82 % RZ. Bylo tedy dosaženo převahy příjmů nad výdaji – přebytku ve výši 70 397 tis. Kč, přestože v upraveném rozpočtu na rok 2025 je plánován schodek hospodaření. Narozpočtovaný deficit je kryt finančními prostředky, které MČ Praha 8 obdržela na svůj účet v předchozích letech. Na výsledné kladné bilanci v oblasti uskutečněných příjmů a výdajů se podílely převážně tyto okolnosti:
· Na účet Fondu rozvoje MČ Prahy 8 byly přijaty (účelově určené) dary ve výši 76 392 tis. Kč, které slouží k financování rozvoje území MČ Praha 8, a to v souladu s plánem rozvoje městské části Praha 8, právními předpisy, zásadami a smlouvami o finančních příspěvcích uzavřenými s investory. Zásadní investiční akcí, která je z těchto zdrojů financována, je budoucí základní škola na Rohanském ostrově s předpokládanou kapacitou více než 900 žáků.
· Na základě finančního vypořádání mezi městskou částí Praha 8 a jejími příspěvkovými organizacemi za rok 2024 nařídila MČ Praha 8 svým příspěvkovým organizacím odvody v celkové výši 77 597 tis. Kč (a to na účet FRR a účet ZBÚ). Část těchto prostředků byla navrácena zpět poskytovateli dotací a část navrácena do rozpočtu MČ Prahy 8 na pokračování zahájených akcí. 
· Na základě finančního vypořádání mezi hl. m. Prahou a MČ Praha 8 byly prostředky, které MČ Praha 8 nedočerpala do konce roku 2024, navráceny zpět do rozpočtu MČ Prahy 8 na rok 2025 a jejich čerpání bude probíhat i v nadcházejících letech. Nejvyšší objem těchto nedočerpaných prostředků tvoří dotace na zkapacitňování školských objektů (konkrétně výstavba nového pavilonu v ZŠ P. Strozziho, přístavba školní jídelny, kuchyně a tělocvičny v ZŠ a MŠ Lyčkovo nám. a přístavba ZŠ Ústavní) a dále dotace na úpravu bezmotorové komunikace A2 a A26 a dotace poskytnutá v rámci spolufinancování vybraných veřejně prospěšných záměrů MČ Praha 8.
· Také v případě běžných výdajů bylo čerpáno méně, než činí alikvotní podíl upraveného rozpočtu. 
Celkem běžné výdaje činily za uplynulý rok 1 028 521 tis. Kč, tj. 90,74 % RZ. 
Celkem kapitálové výdaje činily za uplynulý rok 477 328 tis. Kč, tj. 43,92 % RZ.
II. Rozpočtová opatření za rok 2025

Převody mezi hl. městem Prahou a městskou částí Praha 8

ÚZ 81
· poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu hl. m. Prahy v rámci Programu podpory aktivit městských částí hl. m. Prahy v oblasti pomoci lidem bez domova na lokální úrovni, ve výši 350,0 tis. Kč
· poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu hl. m. Prahy pro MČ Praha 8 na akci "Zachování a obnova kulturních památek", ve výši 82,4 tis. Kč
· poskytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na akce "Reuse den" a "Libeňské reuse a komunitní centrum", ve výši 360,5 tis. Kč
· poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu vlastního hl. m. Prahy určené na zkvalitnění výuky tělesné výchovy na základních školách v hl. m. Praze, ve výši 2 500,0 tis. Kč
· poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu vlastního hl. m. Prahy určené na činnost jednotky SDH Praha 8, ve výši 489,0 tis. Kč
· poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu vlastního hl. m. Prahy určené na přípravu a zkoušky zvláštní odborné způsobilosti, ve výši 400,0 tis. Kč
· poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu vlastního hlavního města Prahy, a to na projekt Libeňské reuse a komunitní centrum, ve výši 150,0 tis. Kč
ÚZ 84
poskytnutí účelových investičních dotací z rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na akci:
· "Rekonstrukce nebytových prostor pro zařízení předškolního vzdělávání – dětské skupiny", ve výši 21 805,0 tis. Kč
· "ZŠ Lyčkovo nám.", ve výši 1 844,1 tis. Kč
· "ZŠ Hovorčovická – nástavba objektu (zkapacitnění)", ve výši 38 952,5 tis. Kč
· "ZŠ Petra Strozziho – zkapacitnění (přístavba)", ve výši 21 047,5 tis. Kč
ÚZ 92
· vratka podílu městské části Praze 8 na dodatečné daňové povinnosti hl. m. Prahy na dani z příjmů právnických osob, a to formou neinvestiční dotace z rozpočtu vlastního hlavního města Prahy, ve výši 287,8 tis. Kč
ÚZ 93
· poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na úhradu nákladů na úklid a nakládání s odpady tabákových výrobků, ve výši 
1 633,2 tis. Kč
ÚZ 96
· poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy určené pro školy a školská zařízení, jichž jsme zřizovatelem, a to na posílení mzdových prostředků zaměstnanců škol a školských zařízení v oblasti obecního školství, ve výši 27 395,4 tis. Kč
ÚZ 98
· poskytnutí dotace MČ Praze 8 - podílu na finančních prostředcích obdržených jako výnos daně z technických her a daně z ostatních hazardních her, ve výši 13 292,0 tis. Kč
ÚZ 99
· poskytnutí finančních prostředků MČ HMP z rozpočtu vlastního hl. m. Prahy, v souladu s obecně závaznou vyhláškou č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 100 % podílu MČ na daňové povinnosti hl. m. Prahy na dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období roku 2024, ve výši 10 884,4 tis. Kč



ÚZ 115
· poskytnutí neinvestičních účelových dotací z rozpočtu hl. m. Prahy, které jsou určeny na podporu registrovaných sociálních služeb poskytovaných občanům hl. m. Prahy, ve výši 13 832,0 tis. Kč
· poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy na akci "Podpora rodin městské části Praha 8", ve výši 472,0 tis. Kč
· poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy v rámci Programu adiktologických služeb pro rok 2025 na realizaci protidrogové politiky na místní úrovni, ve výši 150,0 tis. Kč
· poskytnutí účelové neinvestiční dotace v rámci Programu podpory aktivit národnostních menšin a integrace cizinců na území hl. m. Prahy pro rok 2025 z rozpočtu vlastního hl. m. Prahy, ve výši 80,0 tis. Kč
· poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy v rámci Programu primární prevence ve školách a školských zařízeních pro rok 2025, ve výši 1 180,0 tis. Kč
· poskytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu hl. m. Prahy v rámci Programu celoměstské podpory vzdělávání na území hlavního města Prahy pro rok 2025, ve výši 1 774,0 tis. Kč
ÚZ 148
· účelová investiční dotace z investiční rezervy pro MČ HMP v rozpočtu hl. m. Prahy (v kap. 10) na akci "ZŠ Dolákova – rekonstrukce herních ploch pro družinu II. etapa", ve výši 7 500,0 tis. Kč
· účelová investiční dotace z investiční rezervy pro MČ HMP v rozpočtu hl. m. Prahy (v kap. 10) na akci "ZŠ Glowackého – nové zázemí sportoviště a úprava povrchů", ve výši 10 500,0 tis. Kč
· účelová investiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy na akci "EU – Objekt Chabařovická – snížení energetické náročnosti", ve výši 35 525,0 tis. Kč
· účelová investiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy na akci "EU – FVE ZŠ Ústavní a ZŠ Mazurská", ve výši 3 146,0 tis. Kč
· účelová investiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy na akci "EU – FVE Krakov a ZŠ Burešova", ve výši 2 597,0 tis. Kč
· účelová investiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy na akci "EU – MŠ Drahorádova – snížení en. náročnosti", ve výši 3 166,9 tis. Kč
· účelová investiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy na akci "EU – MŠ Poznaňská – snížení en. náročnosti", ve výši 7 382,4 tis. Kč
· účelová investiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy na akci "EU – ZŠ U Školské zahrady – snížení en. náročnosti", ve výši 10 199,5 tis. Kč
ÚZ 13015
· poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí určené na výkon sociální práce, ve výši 4 209,8 tis. Kč
ÚZ 13021, 106
· poskytnutí účelových neinvestičních dotací na projekt EU – Potravinová pomoc dětem II, ve výši 291,4 tis. Kč
ÚZ 13024
· poskytnutí účelového neinvestičního transferu ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí na financování výkonu přenesené působnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2025, ve výši 16 482,9 tis. Kč
· "doplatek" účelového neinvestičního transferu ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí na financování výkonu v oblasti sociálně-právní ochrany dětí za rok 2024, ve výši 1 769,9 tis. Kč
ÚZ 13305
· na základě Programu podpory registrovaných sociálních služeb pro poskytovatele sociálních služeb, kteří poskytují sociální služby zejména na území hl. m. Prahy nebo občanům hl. m. Prahy, uvolnění neinvestičních účelových dotací ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí, a to pro GC a SOS Praha 8, v celkové výši 25 038,0 tis. Kč
ÚZ 13502
· poskytnutí účelové investiční dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí v souvislosti s financováním projektu z Národního plánu obnovy na akci "EU-NPO – Zřízení dětské skupiny dvorní objekt Palmovka", ve výši 22 000,0 tis. Kč
· poskytnutí účelové investiční dotace městské části Praze 8 z Ministerstva práce a sociálních věcí v souvislosti s financováním projektu z Národního plánu obnovy na akci "EU-NPO – Zřízení dětské skupiny Polyfunkční dům Zenklova – Malý neposeda", ve výši 19 750,0 tis. Kč
ÚZ 33092
poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský (OP JAK) na následující akce:
· "EU-OP JAK Šablony II MŠ Lešenská", ve výši 396,2 tis. Kč
· "EU-OP JAK Šablony II MŠ Bojasova", ve výši 564,0 tis. Kč
· "EU-OP JAK Šablony II MŠ Korycanská", ve výši 526,0 tis. Kč
· "EU-OP JAK Šablony II MŠ Krynická", ve výši 554,2 tis. Kč
· "EU-OP JAK Šablony II MŠ Řešovská", ve výši 467,0 tis. Kč
· "EU-OP JAK Šablony II MŠ Na Korábě", ve výši 471,0 tis. Kč
· "EU-OP JAK Šablony II MŠ Na Pěšinách 13", ve výši 414,7 tis. Kč
· "EU-OP JAK Šablony II MŠ Šiškova", ve výši 554,2 tis. Kč
· "EU-OP JAK Šablony II MŠ Libčická", ve výši 541,1 tis. Kč
· "EU-OP JAK Šablony II ZŠ Glowackého", ve výši 1 992,8 tis. Kč
· "EU-OP JAK Šablony II MŠ Štěpničná", ve výši 428,6 tis. Kč
· "EU-OP JAK Šablony II ZŠ Palmovka 8", ve výši 910,0 tis. Kč
· "EU-OP JAK Šablony II ZŠ Libčická 10", ve výši 1 116,6 tis. Kč
· "EU-OP JAK Šablony II MŠ Poznaňská", ve výši 459,2 tis. Kč
· "EU-OP JAK Šablony II ZŠ a MŠ Lyčkovo nám.", ve výši 2 885,4 tis. Kč
· "EU-OP JAK Šablony II ZŠ B. Hrabala", ve výši 2 375,4 tis. Kč
· "EU-OP JAK Šablony II MŠ Šimůnkova", ve výši 456,0 tis. Kč
· "EU-OP JAK Šablony II MŠ Klíčanská", ve výši 440,2 tis. Kč
· "EU-OP JAK Šablony II MŠ Na Přesypu", ve výši 426,7 tis. Kč
· "EU-OP JAK Šablony II ZŠ Hovorčovická", ve výši 1 407,7 tis. Kč
· "EU-OP JAK Šablony II ZŠ Mazurská, Svídnická 1a", ve výši 1 478,5 tis. Kč
· "EU-OP JAK Šablony II ZŠ a MŠ Petra Strozziho", ve výši 1 323,6 tis. Kč
· "EU-OP JAK Šablony II ZŠ a MŠ Ústavní, Hlivická", ve výši 1 888,3 tis. Kč
· "EU-OP JAK Šablony II ZŠ a MŠ Dolákova", ve výši 1 544,9 tis. Kč
· "EU-OP JAK Šablony II ZŠ Žernosecká", ve výši 1 766,8 tis. Kč
· "EU-OP JAK Šablony II ZŠ a MŠ, P8, U Školské zahrady 4", ve výši 1 505,6 tis. Kč
· "EU-OP JAK Šablony II ZŠ Burešova", ve výši 1 874,0 tis. Kč
· "EU-OP JAK Šablony II ZŠ a MŠ Na Slovance, Bedřichovská", ve výši 1 862,0 tis. Kč
· "EU-OP JAK Šablony II MŠ Sokolovská", ve výši 458,6 tis. Kč
ÚZ 9008
· poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze Státního fondu životního prostředí v souvislosti s financováním projektu z Národního plánu obnovy na akci „EU – Založení energetického společenství – Praha 8“, ve výši 900,0 tis. Kč
ÚZ 98071
· poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z Ministerstva financí určené na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s konáním voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, ve výši 3 465,0 tis. Kč


Vlastní rozpočtová opatření MČ Praha 8, ovlivňující celkový objem rozpočtu nebo schválený rozdíl celkových příjmů a výdajů

Převody z vlastních fondů hospodářské-zdaňované činnosti:

Výše převodů z vlastních fondů hospodářské-zdaňované činnosti nebyla během roku 2025 upravována.

Rozpočtová opatření ovlivňující saldo příjmů a výdajů:

Rozpočtové opatření č. 3
znovuzařazení zůstatku prostředků, které MČ Praha 8 obdržela na Fond rozvoje městské části Praha 8, a které nebylo možné dočerpat do konce roku 2024 a tvoří tak přebytek hospodaření za rok 2024, ve výši 352 125,0 tis. Kč
Rozpočtové opatření č. 4
znovuzařazení zůstatku prostředků získaných formou účelové dotace z rozpočtu hl. m. Prahy s názvem „Spolufinancování vybraných veřejně prospěšných záměrů MČ Praha 8“, ve výši 
68 892,8 tis. Kč
Rozpočtové opatření č. 5, 6
znovuzařazení zůstatku prostředků podílu MČ na finančních prostředcích obdržených jako výnos daně z technických her a daně z ostatních hazardních her (ÚZ 98), ve výši 23 197,3 tis. Kč
Rozpočtové opatření č. 7, 14
znovuzařazení zůstatku prostředků přijatých formou neinvestiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy za účelem pomoci pražským domácnostem ohroženým inflací (STRAVNÉ/ŠKOLNÉ/ DRUŽINY A KLUBY/FOND SOLIDARITY/SOCIÁLNÍ PEDAGOG), ve výši 918,3 tis. Kč
Rozpočtové opatření č. 8
Zvýšení rozpočtu MČ Praha 8, Kapitoly 10 – pokladní správa, ekonomického odboru (EO) ÚMČ na úhradu pojistného vyplývajícího ze smlouvy uzavřené s Kooperativou, ve výši 400,0 tis. Kč. Krytím výdajů je kladný výsledek hospodaření za rok 2024 (vlastní prostředky MČ)
Rozpočtové opatření č. 12, 15, 47, 86, 130, 133
využití prostředků nashromážděných na účelovém fondu MČ Praha 8 „Fondu rezerv a rozvoje“ (FRR) za účelem financování následujících akcí:
· neinvestiční příspěvek pro ZŠ Mazurská, ve výši 55,0 tis. Kč, na energie z důvodu provozu nafukovací haly
· poskytnutí neinvestičních příspěvků ZŠ a MŠ na dofinancování akcí, které jsou přednostně hrazeny z dotačních prostředků ÚZ 138 („stravné, školné, družiny a kluby, fond solidarity, sociální pedagog). A to z důvodu, aby bylo možné vyhovět požadavkům sociálně slabých rodin, které jednotlivé ZŠ a MŠ obdržely a na základě nastavených parametrů v dobré víře kladně vyřídily, v celkové výši 1 768,0 tis. Kč
· zvýšení neinvestičního příspěvku Osmičky pro rodinu, ve výši 500,0 tis. Kč na pokrytí provozních výdajů organizace
· zvýšení neinvestičního příspěvku Osmičky pro rodinu, ve výši 3 552,0 tis. Kč z důvodu zřízení a zajištění fungování dětských skupin a klubů
· zvýšení příspěvku 8 základním a mateřským školám v celkové výši 2 876,2 tis. Kč na pokrytí nákladů na energie
· zvýšení příspěvku 4 základním a mateřským školám v celkové výši 263,7 tis. Kč na pokrytí nákladů na odpisy
Rozpočtové opatření č. 3021
· použití prostředků na účtech MČ Prahy 8 za účelem odeslání vratky nevyčerpaných dotací poskytnutých městské části Praze 8 v minulých letech z rozpočtu vlastního hl. m. Prahy (a její následné znovuposkytnutí na akci "Rekonstrukce nebytových prostor pro zařízení předškolního vzdělávání – dětské skupiny"), ve výši 21 805,9 tis. Kč


Rozpočtové opatření č. 3021
· znovuzařazení zůstatku prostředků (přijatých dotací), které MČ Praha 8 obdržela z rozpočtu hl. m. Prahy v předchozích letech, k čerpání v roce 2025, ve výši 207 235,8 tis. Kč 
Rozpočtové opatření č. 25
· použití prostředků na účtech MČ Prahy 8 za účelem poskytnutí příspěvku ZŠ Palmovka na žákovský projekt – zvelebení prostoru před školou pro odpočinek a příležitostnou výuku, ve výši 35,0 tis. Kč
Rozpočtové opatření č. 26 a 29
· použití prostředků na účtech MČ Prahy 8 za účelem zvýšení běžných výdajů odboru právních služeb (OPS) ÚMČ, ve výši 200,0 tis. Kč
Rozpočtové opatření č. 3046
· zvýšení prostředků na účtech v souvislosti s přijetím dotace – podílu MČ Prahy 8 na daňové povinnosti hl. m. Prahy na dani z příjmů právnických osob, ve výši 9 875,6 tis. Kč za zdaňovací období roku 2024
Rozpočtové opatření č. 3042
· použití prostředků na účtech MČ Prahy 8 za účelem odeslání vratky dotace s názvem "ZŠ a MŠ Lyčkovo nám. – výstavba tělocvičny, ŠK, ŠJ.", ve výši 1 844,2 tis. Kč
Rozpočtové opatření č. 8016
· odvod do státního rozpočtu ve výši 275,5 tis. Kč na základě finančního vypořádání hl. m. Prahy s MČ Praha 8 za rok 2024
Rozpočtové opatření č. 8017
· odvod do rozpočtu hl. m. Prahy ve výši 4 882,6 tis. Kč na základě finančního vypořádání hl. m. Prahy s MČ Praha 8 za rok 2024
Rozpočtové opatření č. 62
· použití prostředků na účtech MČ Prahy 8 za účelem zvýšení výdajů Kapitoly 09 – vnitřní správa, OPS ÚMČ, ve výši 500,7 tis. Kč
Rozpočtové opatření č. 8029
· vratka dotace ve výši 2,9 tis. Kč z dotačního programu v oblasti vzdělávání, poskytnuté v roce 2024
Rozpočtové opatření č. 2120
· doplatek účelového neinvestičního transferu ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí na financování výkonu v oblasti sociálně-právní ochrany dětí za rok 2024, ve výši 1 769,9 tis. Kč
Rozpočtové opatření č. 134
· zvýšení prostředků na účtech MČ v souvislosti s úsporou 2 základních škol za energie, ve výši 760,0 tis. Kč
Rozpočtové opatření č. 115
· použití prostředků na účtech MČ Prahy 8 na úhradu sociálních pohřbů, ve výši 100,0 tis. Kč


Další vybraná rozpočtová opatření ovlivňující celkový objem rozpočtu nebo schválený rozdíl celkových příjmů a výdajů:

Rozpočtová opatření č. 27, 8008, 32, 35, 44, 46, 8011, 53, 57, 61, 70, 8023, 90, 91, 2118, 8038, 8042 nařízené odvody příspěvkovým organizacím v celkové výši 23 608,7 tis. Kč.

Rozpočtová opatření č. 13, 42, 43, 69, 107, 147
Přijatá pojistná plnění v celkové výši 324,3 tis. Kč.

Rozpočtová opatření č. 92, 93, 94, 104, 116, 135
odvody prostředků z fondu investic příspěvkových organizací MČ Praha 8 v celkové výši 13 770,1 tis. Kč.
III. Plnění příjmů

Výše dosažených příjmů k 31.12.2025 činila 1 576 246 tis. Kč, tj. 102,27 % RZ, z toho vlastní příjmy dosáhly 525 049 tis. Kč, tj. 156,67 % RZ a dotace celkem 1 051 197 tis. Kč, tj. 87,15 % RZ.
K jednotlivým skupinám příjmů:

Daňové příjmy byly plněny částkou 250 917 tis. Kč, tj. na 111,52 % SR, z toho:

Správní poplatky jsou vykázány ve výši 14 830 tis. Kč, tj. 114,08 % SR. Skládají se např. z poplatků odboru živnostenského a Občansko-správního a ostatních správních poplatků vybíraných ÚMČ Praha 8, podle jednotlivých odborů ÚMČ byly plněny následovně:

	 
	SR
	Skutečnost
	%
	Skutečnost
	2025/

	Odbor ÚMČ
	na rok 2025
	k 31.12.2025
	plnění
	k 31.12.2024
	2024

	 
	(v tis. Kč)
	(v tis. Kč)
	 
	(v tis. Kč)
	(%)

	 

	Ekonomický
	0
	0
	x
	5
	x

	Územního rozvoje a výstavby
	1 900
	2 654
	139,68
	2 052
	129,34

	Živnostenský a Občansko-správní
	 
	 
	 
	 
	 

	- odd. správní, přestupkové
	1900
	2 380
	125,24
	2 342
	101,62

	- odb. živnostenský
	2 800
	3 072
	109,73
	2 911
	105,53

	- odd. evidence obyvatel a os. dokladů
	6 100
	6 258
	102,59
	6 450
	97,02

	Dopravy
	200
	221
	90,00
	219
	100,91

	Hospodářské správy
	0
	18
	x
	23
	78,26

	Životního prostředí
	100
	226
	226,38
	211
	107,11

	Celkem
	13 000
	14 830
	114,08
	14 213
	104,34



Místní poplatky jsou plněny ve vztahu k plánovaným příjmům na 129,80 % částkou 35 047 tis. Kč.  

Přehled plnění rozpočtu místních poplatků

	Název
	Plánovaný rozpočet 2025
	Skutečnost
	% plnění 
	Skutečnost
	2025/

	
	
	k 31.12.2025
	k plánovanému
	k 31.12. 2024
	2024

	
	
	(v tis. Kč)
	rozpočtu
	(v tis. Kč)
	(%)

	Místní poplatek ze psů 
	2 500
	2 703
	108,12
	2 723
	99,27

	
	
	
	
	
	

	Místní poplatek z pobytu
	7 000
	9 450
	135,00
	9 504
	99,43

	
	
	
	
	
	

	Místní poplatek za užívání veřejného prostranství
	15 500
	19 929
	128,57
	16 584
	120,17

	Místní poplatek ze vstupného
	2 000
	2 965
	148,25
	2 528
	117,29

	Celkem
	27 000
	35 047
	129,80
	31 339
	111,62



Daň z nemovitých věcí
MČ Praha 8 do 31.12.2025 inkasovala daň z nemovitosti ve výši 201 040 tis. Kč. 

Nedaňové příjmy byly plněny částkou 197 740 tis. Kč, tj. na 197,22 % RZ, z toho:

Příjmy z poskytování služeb a výrobků dosáhly 504,00 % SR. Příjmy plynuly z kulturních akcí pořádaných OKSMPP ÚMČ. 

	 
	SR
	Skutečnost
	%
	Skutečnost
	2025/

	Kapitola
	na rok 2025
	k 31.12.2025
	plnění
	k 31.12.2024
	2024

	 
	(v tis. Kč)
	(v tis. Kč)
	 
	(v tis. Kč)
	(%)

	Kultura a cestovní ruch
	200
	1 008
	504,00
	863
	116,80

	- KD Krakov
	30
	313
	410,00
	201
	155,72

	- Divadlo Karla Hackera
	140
	519
	232,14
	594
	87,37

	- ostatní příjmy
	30
	176
	180,00
	68
	258,82

	CELKEM
	200
	1 008
	504,00
	863
	116,80



Odvody příspěvkových organizací
Schválený rozpočet zahrnuje odvod z fondu investic od příspěvkové organizace Gerontologické centrum v Praze 8 ve výši 1 200 tis. Kč a odvod Sociálních a ošetřovatelských služeb Praha 8 
ve výši 1 600 tis. Kč. RMČ dne 23.09.2025 schválila odvody prostředků z fondů investic mateřských a základních škol (v celkové výši 9 478 tis. Kč) ve prospěch Servisního střediska pro správu svěř. majetku (SeS) MČ Praha 8 a dále ve prospěch Odboru evropských fondů (OEF) ÚMČ, a to za účelem obnovy (rekonstrukcí) školských objektů (např. zateplení, rekonstrukce teras, rozvoj hřišť a zázemí, výměny oken …) a zpracování studií a žádostí na projekty financované z fondu EU. Dále odvedla ZŠ Glowackého částku 165,0 tis. Kč za účelem oprav zázemí u tělocvičen, ZŠ Burešova 127,1 tis. Kč na osvětlení svého fotbalového hřiště a dále SeS spolu se ZŠ Libčickou a ZŠ a MŠ Na Slovance celkovou částku 4 000,0 tis. Kč za účelem havarijní opravy spádové kanalizace v ZŠ Libčická. Dále GC odvedlo 600,0 tis. Kč ze svého fondu investic z důvodu prodeje automobilu. 

Úroky
Vykazují plnění schváleného rozpočtu 4 940,0 %, jejich výše 12 350 tis. Kč je dána stavem finančních prostředků na rozpočtových účtech MČ Praha 8 a je ovlivněna aktuální úrokovou sazbou. V roce 2025 jsou na této položce zachyceny též přijaté úroky připsané na účet Fondu rozvoje (FR), které byly v minulých letech zatříděny do skupiny kapitálových příjmů. Úroky připsané pouze na účet FR činí 10 549 tis. Kč.

Příjmy z podílů na zisku a z dividend
Jedná se o prostředky získané z dividend společnosti IPODEC – ČISTÉ MĚSTO, a. s., během sledovaného období MČ Praha 8 obdržela podíl z dividend ve výši 4 300 tis. Kč, tj. 71,67 % SR.

Sankční platby (pokuty)

	 
	SR
	Skutečnost
	%
	Skutečnost
	2025/

	Odbor ÚMČ
	na rok 2025
	k 31.12.2025
	plnění
	k 31.12.2024
	2024

	 
	(v tis. Kč)
	(v tis. Kč)
	 
	(v tis. Kč)
	(%)

	Životního prostředí
	70
	73
	105,00
	71
	102,82

	Ekonomický (vč. ostatních j. n.)
	0
	3
	x
	13
	x

	Územního rozvoje a výstavby
	380
	440
	115,79
	               379
	116,09

	Živnostenský a Občansko-správní 
	 
	 
	 
	 
	 

	   odd. správní, přestupkové
	450
	516
	114,57
	454
	113,66

	   odb. živnostenský
	250
	55
	22,07
	269
	20,45

	   odd. evid. obyvatel a os. dokladů
	50
	41
	82,80
	52
	78,85

	Dopravy (vč. ZPS)
	48 800
	66 116
	135,48
	42 803
	154,47

	Celkem
	50 000
	67 244
	134,49
	44 041
	152,68



Přijaté vratky transferů
Jsou ve sledovaném období vykázány ve výši 89 879 tis. Kč. Jedná se o nedočerpané investiční 
a neinvestiční příspěvky zřízených příspěvkových organizací, které byly MČ vráceny na základě (konečného/průběžného) vyúčtování výsledků hospodaření za rok 2024. 

Přijaté peněžité neinvestiční dary
MČ přijala následující dary:
· od Pražské teplárenské a.s. ve výši 80 tis. Kč, který byl využit na Dušičkový večer 
na zámku a vyčerpán v plné výši
· narozpočtovaný dar od společnosti Zenklova 107 s.r.o. ve výši  400 tis. Kč byl přijat na účet Fondu rozvoje a byl využit organizací Osmička pro rodinu. Organizace za nej nakoupila vybavení do rodinných klubů (obnova hraček, cvičící pomůcky, nezbytná elektronika, nábytek typu regály nebo stojany) 
· ze Sociálního nadačního fondu hlavního města Prahy, ve výši 30 tis. Kč. Jedná se o jednorázový nadační příspěvek poskytnutý MČ Praze 8 za účelem vytvoření flexibilního rozpočtu na podporu sociální práce s lidmi v tíživé socioekonomické situaci

Přijaté pojistné náhrady
MČ přijala náhrady za pojistné události v celkové výši 522 tis. Kč. 

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
Jsou k 31.12.2025 evidovány ve výši 1 021 tis. Kč. Jedná se převážně o exekuční náklady 
a náklady řízení.

Neidentifikované příjmy
MČ ve sledovaném období eviduje neidentifikované příjmy v celkové výši 4 136 tis. Kč. Tyto finanční prostředky budou zatříděny v 1. čtvrtletí roku 2026.

Kapitálové příjmy ve sledovaném období dosáhly částky 76 392 tis. Kč. Jedná o prostředky přijaté na „Fond rozvoje městské části Praha 8“, jejichž použití je předpokládáno na investiční akce MČ Prahy 8, a to v souladu s účelem uvedeným v jednotlivých darovacích smlouvách.

Přijaté dotace byly ve sledovaném období plněny částkou 1 051 197 tis. Kč, tj. 87,15 % RZ:
· převody mezi hl. městem Prahou a MČ Praha 8 – ZJ 900
MČ Praha 8 obdržela částku ve výši 94 120 tis. Kč, a to jako 100,00 % podíl na schválené roční dotaci na výkon státní správy.
· převody mezi hl. městem Prahou a MČ Praha 8 – ZJ 921
MČ Praha 8 obdržela částku ve výši 513 102 tis. Kč, a to jako 100,00 % podíl dotace schválené 
v rámci dotačního vztahu hlavního města Prahy.
· převody mezi hl. městem Prahou a MČ Praha 8 – ZJ 953
Na základě smluvního vztahu uzavřeného Smlouvou č. DOT/16/06/000404/2021 ze dne 07.01.2022 o finanční participaci na vybraných veřejně prospěšných záměrech MČ Praha 8 (schválené usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 3204 ze dne 16.12.2021) obdržela MČ Praha 8 dotaci ve výši 80 000 tis. Kč.
· neinvestiční a investiční převody mezi hl. městem Prahou a MČ Praha 8 
MČ Praha 8 obdržela úpravou rozpočtu účelové dotace v celkové výši 363 974,3 tis. Kč (viz II. Rozpočtová opatření za rok 2025 – Převody mezi hl. městem Prahou a městskou částí Praha 8). V roce 2025 MČ Praha 8 obdržela dotace v plné výši.

Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti
S ohledem na tempo čerpání (převážně kapitálových) výdajů nebyl v roce 2025 proveden převod z účtu zdaňované činnosti.


IV. Čerpání běžných výdajů

Kapitola 01 – rozvoj obce 
    
Odbor územního rozvoje a výstavby (OÚRV) ÚMČ ve sledovaném období čerpal celkovou částkou 13 954 tis. Kč, tj. 73,22, % RZ, z toho 
na znalecké posudky, poradenské a právní služby, studie a poskytnuté náhrady bylo čerpáno 1 039 tis. Kč, tj. 85,83 % RZ a za výkony rozhodnutí byly čerpány 4 tis. Kč, tj. 8,25 % SR.
oddělení plánování a rozvoje čerpalo běžné výdaje ve výši 12 911 tis. Kč, tj. 72,54 % RZ za poradenskou a konzultační činnost v oblasti projektů strategického rozvoje MČ Prahy 8.

Odbor evropských fondů (OEF) ÚMČ
§ 3635 – územní plánování
Schválený rozpočet ve výši 3 000 tis. Kč byl upraven na částku 5 900,0 tis. Kč a čerpán byl ve výši 2 883 tis. Kč, tj. 48,86 % RZ. Tento rozpočet je určen na administraci nových projektů, tj. na služby, konzultační a poradenskou činnost, na zpracování a aktualizace projektových studií, energetických auditů a studií proveditelnosti v souvislosti se zpracováním žádostí o dotaci ze zdrojů EU, národních programů či grantů. Týká se to především zvažovaných projektů v oblasti realizace energeticky úsporných opatření, hospodařením s vodou, v oblasti revitalizace veřejných prostor, mobiliáře, bezbariérových přístupů a vzdělávání.

Rada hl. m. Prahy schválila usnesením č. 370 ze dne 24.02.2025 poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze Státního fondu životního prostředí na projekt realizovaný v rámci Národního plánu obnovy s názvem „Založení energetického společenství Praha 8“, a to ve výši 900,0 tis. Kč. 

Dále byly OEF ÚMČ posílen rozpočet na činnost OEF, a to z fondu investic ZŠ Dolákova a ZŠ Glowackého v celkové výši 2 000,0 tis. Kč.

Čerpání ve výši 2 883 tis. Kč bylo za poskytování právních služeb související s přípravou a administrací zadávacího řízení a s přípravou smlouvy s dodavatelem EPC projektu, který je předmětem zadávacího řízení, administraci a monitoring projektu „Bytový komplex Roudnická“ a poradenskou činnost a přípravu dokumentů k veřejné zakázce „Založení energetického společenství Praha 8“.  


Kapitola 02 – městská infrastruktura 
    
Odbor životního prostředí (OŽP) ÚMČ 
Schválený rozpočet běžných výdajů ve výši 115 961 tis. Kč byl ve sledovaném období ponížen na výši 113 194,2 tis. Kč, čerpán byl částkou 85 513 tis. Kč, tj. na 75,55 % RZ.

Sběr a svoz komunálních odpadů: zahrnuje denní obsluhu 1 208 odpadkových košů, obsluhu 39 lokalit velkoobjemových kontejnerů (VOK) a 15 lokalit pro umístění VOK na biologicky rozložitelný odpad (BIO VOK). Práce jsou zasmluvněny, finanční prostředky pokrývají také zajištění čistoty na akcích pro veřejnost (Ukliďme Česko a další) a pořádaných MČ Praha 8, mimořádné úklidové akce ve spolupráci s občany na území MČ Prahy 8 a náklady na zajištění úklidu a likvidace odpadků po lidech bez domova, zejména v Libni, Karlíně a Střížkově. Dále pak úklid černých skládek na svěřených pozemcích. Schválený rozpočet ve výši 11 000 tis. Kč byl v daném období čerpán na 100,00 % SR.

Sběr a svoz ostatních odpadů: jsou sledovány výdaje na úhradu úklidu a likvidaci psích exkrementů. Práce jsou zasmluvněny a jsou prováděny pravidelně ve vytipovaných lokalitách určených smlouvou, jedná se o strojové čištění chodníků a některých ploch veřejné zeleně od psích exkrementů. V měsíci září byl rozpočet navýšen o neinvestiční dotaci poskytnutou HMP na využití prostředků při zajišťování úklidu veřejných prostranství a ploch. Schválený rozpočet ve výši 4 500 tis. Kč byl v daném období upraven na výši 5 113,2 tis. Kč a čerpán částkou 3 576 tis. Kč, tj. na 69,94 % RZ.

Ostatní činnost k ochraně přírody a krajiny: na tomto paragrafu jsou sledovány výdaje určené na ekologickou výchovu dětí a mládeže, pořádání propagačních a vzdělávacích akcí pro veřejnost, jejichž tématem je problematika ochrany životního prostředí a nakládání s odpady, úhrada základní péče o opuštěná a týraná zvířata umístěná do útulku a na provoz odboru. Dále byly finanční prostředky využity na služby související s provozem oddělení okamžitého úklidu, jedná se především o úhradu služeb spojenou s vysypáváním smetků. Schválený rozpočet ve výši 800 tis. Kč, byl v daném období čerpán částkou 149 tis. Kč, tj. na 18,63 % SR. Čerpání finančních prostředků je především závislé na množství umístěných zvířat do útulku v rámci jednotlivých řízení zajišťovaných oddělením ochrany přírody. Ve sledovaném období nebylo nutné čerpat finanční prostředky za náhradní péči.

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň: bylo spravováno 210 ha a finanční prostředky jsou rozpočtovány na provedení výsadby a zálivku dřevin, úklid pozemků od drobného polétavého odpadu, shrabání listí, řezy živých plotů, kácení a prořezávky stromů, havarijní kácení dřevin, seč trávníků, řez keřů na dětských hřištích a na psích loukách, deratizaci a další práce spojené s údržbou veřejných ploch. Dále je zahrnuta nadstandardní péče a údržba parku Kaizlovy sady, Karlínské nám. a nám. Dr. Holého. Finanční prostředky jsou využity dále na nákup a opravy drobného hmotného majetku a městského mobiliáře (lavičky, odpadkové koše, informační cedule na hřiště a do parků) a na péči o technické prvky (opravy chodníků, mobiliáře aj.). Dále jsou z rozpočtu hrazeny pravidelné zálohy na odběr vody a elektrickou energii. Schválený rozpočet ve výši 73 000 tis. Kč byl ponížen na 69 870,0 tis. Kč (částka 2 300,0 tis. Kč byla převedena na investiční akci: „Úprava zpevněné pochozí cesty v ulici Davídkova na parc. č. 1640/1 v k. ú. Kobylisy“, částka 80,0 tis. Kč byla převedena na investiční akci: „Vybudování zpevněných pochozích pěšin u OC Krakov“, částka 250,0 tis. Kč byla převedena na investiční akci: „Revitalizace parku Dlážděnka“ a částka 500,0 tis. Kč byla převedena na investiční akci: „Zpracování PD na změnu povrchu basketbalového hřiště na Karlínském náměstí“) a byl čerpán částkou 51 592 tis. Kč, tj. na 73,84 % RZ. Nižší čerpání finančních prostředků je ve sledovaném období způsobeno uzavřením Rámcových dohod na provádění prací spojených s údržbou zeleně (Nepravidelné zahradnické práce). Rámcové dohody byly uzavřeny na základě výběrového řízení s účinností k 01.09.2025.

Ostatní záležitosti pozemních komunikací: finanční prostředky jsou určeny na zimní údržbu pěších cest ve správě MČ Praha 8. Jedná se o využití finančních prostředků v případě kalamitního stavu a nepřízni počasí v zimních měsících, zabezpečení schůdnosti pěších cest v nejvíce zasažených lokalitách. Finanční prostředky jsou využity současně na úklid posypového materiálu po skončení zimního období. Schválený rozpočet ve výši 8 000 tis. Kč, byl v daném období čerpán částkou 2 304 tis. Kč, tj. na 28,80 % SR. Čerpání finančních prostředků je závislé na ročním období, další čerpání je očekáváno ke konci roku. 

Silnice údržba: rozpočtované finanční prostředky jsou určeny na provádění komunálních služeb, a to na blokový úklid vybraných pěších komunikací v rámci uzavřené smlouvy o dílo – Čistá Osmička. Schválený rozpočet ve výši 13 556 tis. Kč, byl v daném období čerpán částkou 13 527 tis. Kč, tj. na 99,79 % SR.

Využití volného času dětí a mládeže: na tomto paragrafu jsou sledovány výdaje, které jsou určeny na běžnou údržbu dětských hřišť a sportovišť, údržbu a opravy vybavení, výměny a doplnění písku v pískovištích, nákup nových herních prvků, zajištění povinné roční revize dětských hřišť. Schválený rozpočet ve výši 5 105 tis. Kč byl ponížen na 4 855,0 tis. Kč (částka 250,0 tis. Kč byla převedena na investiční akci: Úprava zpevněné pochozí cesty v ulici Davídkova na parc. č. 1640/1 v k. ú. Kobylisy“) a byl v daném období čerpán částkou 3 365 tis. Kč, tj. na 69,31 % RZ. Nižší čerpání a nedočerpání přidělených finančních prostředků bylo způsobeno dlouhou čekací lhůtou při dodání prvků a současně se řeší případné zasmluvnění na jednotlivé typy prací v souvislosti s údržbou dětských hřišť a sportovišť.


[bookmark: _Hlk211928088]Kapitola 03 – doprava

Odbor dopravy (OD) ÚMČ 
Schválený rozpočet ve výši 4 350 tis. Kč nebyl v roce 2025 upravován, čerpán byl v celkové výši 1 301 tis. Kč, tj. na 29,91 % SR, a to na provoz rezidenčních zón – poplatky ČSOB za platební terminály (139 tis. Kč). Z činnosti odboru se hradilo otvírání vraků, nákup materiálu, údržba dopravního a místního značení, Den dopravní bezpečnosti a otevírání Dětského parku Kaňkovského (421 tis. Kč). Za nájemné za pozemky bylo uhrazeno 109 tis. Kč a za analýzy dopravy (632 tis. Kč).


Kapitola 04 – školství, mládež a sport

Odbor školství (OŠ) ÚMČ
MŠ s právní subjektivitou
Neinvestiční příspěvek na provoz 18 mateřských škol s právní subjektivitou na rok 2025 byl schválen ve výši 41 847 tis. Kč, byl upraven na 58 127,8 tis. Kč. Ve sledovaném období MŠ obdržely 100,00 % RZ.  

ZŠ s právní subjektivitou
Neinvestiční příspěvek na provoz 15 základních škol s právní subjektivitou na rok 2025 byl schválen ve výši 106 739 tis. Kč, byl upraven na 159 097,2 tis. Kč. Ve sledovaném období ZŠ obdržely 100,00 % RZ.  

Společný neinvestiční příspěvek na provoz MŠ a ZŠ s právní subjektivitou byl během sledovaného období v roce 2025 navýšen o 68 639,0 tis. Kč. Byly prováděny následující rozpočtové úpravy:
· Navýšení příspěvku o pojistná plnění o 65,8 tis. Kč
· Navýšení příspěvků vybraných ZŠ variantně – ZŠ Palmovka 35,0 tis. Kč na zvelebení prostoru před školou, ZŠ B. Hrabala na analýzu možnosti vybudovat robotickou učebnu ve výši 80,0 tis. Kč, MŠ Bojasova na vzdělávací aktivity v rámci sociální péče o znevýhodněné děti ve výši 5,1 tis. Kč
· Navýšení příspěvků z prostředků zřizovatele na přípravu učitelského sboru k řešení krizových situací spojených s obecním ohrožením v souhrnné výši 198,5 tis. Kč
· Navýšení příspěvků ZŠ a MŠ v souhrnné výši 1 768,0 tis. Kč na dofinancování akcí, které jsou přednostně hrazeny pod UZ 138, ale na které pod tímto UZ nebylo dostatek prostředků pro vyřízení všech žádostí ze sociálně slabých rodin. Tyto prostředky budou se zřizovateli zčásti vrátí v rámci ročního finančního vypořádání, neboť předpoklady čerpání byly vyšší než skutečnost
· Navýšení příspěvků v rámci aktualizace závazných ukazatelů – posílení příspěvků na odpisy u dvou ZŠ a dvou MŠ v součtu o 263,7 tis. Kč a úprava příspěvků na energie (ve výsledku se jednalo o navýšení o 2 171,2 tis. Kč, přičemž zvýšení bylo zčásti kryto přebytky)
· Navýšení příspěvků všech ZŠ, v součtu o 129,0 tis. Kč – z prostředků schváleného rozpočtu určených na Cenu Eduarda Štorcha, v rozdělení 8,6 tis. Kč na jednu ZŠ
· Posílení příspěvku ZŠ Glowackého o 165,0 tis. Kč na opravy zázemí u tělocvičen – kryto odvodem z fondu investic zmíněné školy
· Snížení příspěvků MŠ Lešenská o 33,0 tis. Kč a MŠ Korycanská o 200 tis. Kč. Tyto prostředky byly užity na částeční krytí investičních akcí realizovaných Servisním střediskem pro správu svěřeného majetku – předmětné investiční akce se týkaly adresně těchto dotčených MŠ.
· znovuzařazení prostředků MHMP ve výši 2 261,2 Kč na zmírnění dopadů inflace pro pražské domácnosti (UZ 138), tzv. „Balíček Pražana“ – jedná se o rozpočtovou úpravu, výše skutečně poskytnutých prostředků byla 2 138,9 tis. Kč. Rozdíl činí vratky, které byly ihned použity na krytí potřeb dalších PO.
· Poskytnutí účelové neinvestiční dotace z prostředků MŠMT v rámci OP JAK na Šablony II pro 14 ZŠ a 15 MŠ v souhrnné výši 31 088,7 tis. Kč (v rozdělení na podíl EU a SR), pod UZ 33092
· poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu hlavního města Prahy na posílení mzdových prostředků zaměstnanců škol a školských zařízení, zasíláno jednotlivým PO ve dvou splátkách, v červenci a v říjnu. Celková částka je 27 395,4 tis. Kč, UZ 96
· poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu hlavního města Prahy pod UZ 115 ve výši 2 954,0 tis. Kč – podpořeno bylo všech patnáct základních škol a jedna mateřská škola. Konkrétně se jednalo o projekty Otevřená hřiště na Osmičce, a pak jednotlivé projekty v rámci Programu celoměstské podpory vzdělávání na území hlavního města Prahy (RO č. 3028) a projekty primární prevence ve školách a školských zařízeních Prahy 8 (RO 3024) 
· poskytnutí účelové neinvestiční dotace – spolupodílů z EU a rozpočtu hl. m. Prahy – na projekt schválený na projekt EU – „Potravinová pomoc dětem“ pro 3 MŠ a 4 ZŠ – ve výši 291,4 tis. Kč, v rozdělení UZ 13021 podíl EU (262,3 tis. Kč) a UZ 106 podíl HMP (29,1 tis. Kč)

Ostatní činnost odboru školství 
Odboru školství byl v roce 2025 schválen rozpočet ve výši 970 tis. Kč. Tyto prostředky byly určeny na:
· Cenu Eduarda Štorcha (200 tis. Kč) – bude následně rozděleno jednotlivým PO a dále užito na nákup květin a darů pro oceněné pedagogy 2.stupně ZŠ
· Projekt „Příběhy našich sousedů“ (270 tis. Kč). V tomto projektu pokračuje 9 ZŠ.
· Činnost odboru – zlepšování kvality stravování – školení (200 tis. Kč)
· Činnost odboru – praktické cvičení – aktivní střelec, požár, první pomoc (200 tis. Kč)
· Činnost odboru – služby (100 tis. Kč)
Byly prováděny následující rozpočtové úpravy:
· U prostředků určených na praktická cvičení v případě obecního ohrožení byly tyto prostředky ve výši 198,5 tis. Kč přerozděleny mezi vybrané ZŠ a MŠ
· Z prostředků určených na zlepšení kvality stravování bylo přesunuto 80 tis. Kč na ZŠ Bohumila Hrabala (robotická učebna – analýza)
· Z prostředků na Cenu Eduarda Štorcha bylo přesunuto 129,0 tis. Kč jednotlivě v rozdělení 8,6 tis. Kč na 15 ZŠ
· Z prostředků na služby se přesunulo 36 tis. Kč na analýzu podmínek na pracovišti a celkové pracovní klima, tzv. Mapa školy, určeno na analýzu vztahů na ZŠ Mazurská
· Posílení rozpočtu odboru školství, služby, z kap. 08 ve výši 80,0 tis. Kč na vzdělávací aktivity (edubus)
Rozpočet po změnách byl ve výši 642,5 tis. Kč.



Čerpání rozpočtu v roce 2025 bylo ve výši 615 tis. Kč:
· Z činnosti odboru školství bylo použito 3 621,00 Kč na inzerci (výběrové řízení na pozici ředitele/ředitelky ZŠ a MŠ Na Slovance.
· Z činnosti odboru školství 22 624,46 Kč na pořízení dárků pro děti 1.tříd ZŠ Glowackého.
· Z projektu „Příběhy našich sousedů“ byla uhrazena faktura společnosti Post Bellum ve výši 269 100,00 Kč.
· Projekt „Mapa školy“ ZŠ Mazurská hrazen fakturou společnosti www.scio.cz s.r.o. ve výši 35 465,50 Kč.
· Fakturace EDUTEAM – centrum celoživotního vzdělávání z.s. – služby ve formě realizace vzdělávacího programu Edubus pro ZŠ Ústavní, ZŠ Palmovka a ZŠ Bohumila Hrabala jednotlivě po 24 200,00 Kč, tj. 72 600,00 Kč.
· Pořádání Vánočního turnaje v minižáček společností Basket Slovanka z.s., faktura uhrazena ve výši 33 000,00 Kč.
· V listopadu 2025 se konalo tradiční předávání Ceny Eduarda Štorcha oceněným učitelům ZŠ Prahy 8. V souvislosti s touto akcí bylo proplaceno občerstvení (včetně obsluhy) ve výši 18 500,00 Kč SOŠ a SOU Praha – Čakovice, darem předány květiny (15 ks) v hodnotě 7 500,00 Kč (fakturace Svatoňová Petra) a poukázky do restaurace v celkové hodnotě 45 000,00 Kč (firma AMBI CZ s.r.o.).
· Z prostředků určených na zlepšování kvality stravování bylo uhrazeno v celkové výši 107 585,00 Kč:
·  61 585,00 Kč na realizaci Dne kuchařek v květnu 2025 (workshopy a přednášky, kompletní zajištění akce včetně cateringu),
· 31 000,00 Kč na vzdělávací seminář pro vedoucí ŠJ MČ Praha 8 – leadership a manažerské řízení (faktura Lucie Francová, realizace prosinec 2025),
· 15 000,00 Kč na provoz Repozitáře školních jídelen (webhosting).

Servisní středisko pro správu svěřeného majetku (SeS) MČ Praha 8
Organizaci byl schválen rozpočet ve výši 73 000 tis Kč, ve sledovaném období došlo k úpravě rozpočtu, konkrétně navýšení na 78 090,5 tis. Kč, ke změně rozpočtu došlo z důvodu:
· Navýšení o 253,5 tis. Kč – náhrada za pojistnou událost ze dne 02.04.2025 – požár v KD Krakov (143,5 tis. Kč) a ze dne 25.09.2025 – krupobití (110,0 tis. Kč)
· Navýšení o 337,0 tis. Kč – přesun z Kap. 03 – doprava na mimořádné výdaje – kulturní akce v KD Ládví,
· Navýšení o 5 000,0 tis. Kč na investiční akci: ZŠ Libčická – havarijní oprava spádové kanalizace – odvodem z prostředků z fondu investic Servisního střediska pro správu svěř. majetku (SeS) MČ Praha 8 (2 000,0 tis. Kč), odvodem z prostředků z fondu investic ZŠ Libčická (1 500,0 tis. Kč) a odvodem z prostředků z fondu investic ZŠ a MŠ Na Slovance (500,0 tis. Kč) a odvodem z kap. 03 – doprava Výtlukového programu (1 000,0 tis. Kč)
· Snížení o 500,0 tis. Kč – přesun na investiční akci ZŠ Petra Strozziho – PD – zkapacitnění objektu školy – nástavba.

Příspěvková organizace obdržela příspěvek v plné výši. Nejvyšší částky byly čerpány na opravy a udržování svěřených objektů ve výši 44 179 tis. Kč (v průběhu roku byly prováděny běžné údržby a opravy menšího rozsahu. Vzrostl počet havarijních oprav na objektech z důvodu jejich špatného technického stavu a také se zvýšil počet finančně náročnějších oprav většího rozsahu. V souvislosti s vyšším počtem oprav se zvýšily výdaje i na projektové dokumentace (328 tis. Kč) a mzdové náklady vč. zákonných odvodů ve výši 17 663 tis. Kč. Čerpání odeslaného příspěvku ve sledovaném období činilo 77 620 tis. Kč. 


Odbor kultury, sportu, mládeže a péče o památky (OKSMPP) ÚMČ
V roce 2025 došlo k zapojení nedočerpaných finančních prostředků z dotace hl. m. Prahy z podílu na obdrženém odvodu z výherních hracích přístrojů (VHP) za účelem poskytnutí grantů na podporu sportu, kultury a volnočasových aktivit v celkové částce 16 000,0 tis. Kč. Dotace byla profinancována na 99,94 % RZ. Dále jsou zde rozpočtovány prostředky na pohybový rozvoj žáků ve výši 2 761,5 tis. Kč, z nichž bylo profinancováno 1 589 tis. Kč na akce: trenéři ve škole, organizační zajištění soutěže „Přehazovaná 2 vs 2“, technické zajištění Atletických závodů Osmička Open a bruslení na ledě.

Ekonomický odbor (EO) ÚMČ
Prostředky ve výši 14 239,3 tis. Kč představují zůstatek zapojené dotace z rozpočtu 
hl. m. Prahy z podílu na obdrženém odvodu z výherních hracích přístrojů (VHP). Tyto finanční prostředky budou převedeny dle pravidel do rozpočtu roku 2026 za účelem poskytnutí grantů na podporu sportu, kultury a volnočasových a sociálních aktivit.


Kapitola 05 – zdravotnictví a sociální oblast  
    
Odbor sociálně právní ochrany dětí (OSPOD) ÚMČ
Schválený rozpočet běžných výdajů odboru sociálně právní ochrany dětí výši 200 tis. Kč byl upraven na výši 369,9 tis. Kč a čerpán byl částkou 254 tis. Kč, tj. 68,67 % RZ.
Výkon přenesené působnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí je financován transferem ex-ante ze státního rozpočtu. Pro rok 2025 byla žádost podána v říjnu 2024. Finanční prostředky pro rok 2025 byly přiznány ve výši 15 715,7 tis. Kč. Dosud byl rozpočet čerpán na úhradu faktur pediatrů za zpracování zpráv o zdravotním stavu dětí, úhradu telekomunikačních služeb a zajištění inzerce pro obsazení volných pracovních pozic. Po obdržení transferu byly veškeré faktury přeúčtovány na ÚZ odpovídající transferu 13024 a nakoupeny notebooky pro pracovníky OSPOD. Čerpání tohoto transferu je nejvíce promítne v Kap. 09 – vnitřní správa, protože největší část výdajů tvoří osobní náklady. 

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví (OSVZ) ÚMČ         
Schválený rozpočet ve výši 112 043 tis. Kč byl v průběhu roku navýšen na částku 154 879,9 tis. Kč a čerpán ve výši 154 413 tis. Kč, což činí 99,70 % RZ. Byly provedeny následující úpravy rozpočtu:
· RO č. 3003 ze dne 30.01.2025 – navýšení o 350,0 tis. Kč v rámci Programu podpory aktivit městských částí hl. m. Prahy v oblasti pomoci lidem bez domova na lokální úrovni pro rok 2025, ÚZ 81
· RO č. 3004 ze dne 30.01.2025 – navýšení o 13 832,0 tis. Kč o neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu hl. m. Prahy na podporu registrovaných sociálních služeb poskytovaných občanům hl. m. Prahy pro rok 2025, ÚZ 115 
· RO č. 3005 ze dne 30.01.2025 – navýšení o 472,0 tis. Kč jako účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu hl. m. Prahy na podporu aktivit v rámci Programu v oblasti rodinné politiky pro rok 2025, ÚZ 115 
· RO č. 5 ze dne 28.02.2025 – navýšení o 3 000,0 tis. Kč určených na poskytnutí dotací v sociální a zdravotní oblasti, ÚZ 98
· RO č. 2015 ze dne 09.04.2025 – navýšení o 15 020,0 tis. Kč o neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu MPSV na podporu registrovaných sociálních služeb pro poskytovatele sociálních služeb na územní hl. m. Prahy pro rok 2025, ÚZ 13305 
· RO č. 3015 ze dne 09.04.2025 navýšení o 150,0 tis. Kč jako účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu hl. m. Prahy v rámci Programu adiktologických služeb pro rok 2025, ÚZ 115
· RO č. 2087 ze dne 23.09.2025 navýšení o 10 018,0 tis. Kč o neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu MPSV na podporu registrovaných sociálních služeb pro poskytovatele sociálních služeb na územní hl. m. Prahy pro rok 2025, ÚZ 13305 – II. část
· RO č. 114 ze dne 22.10.2025 – snížení rozpočtu o 5,1 tis. Kč z důvodu přesunu do kap. 04 odbor školství na podporu vzdělávacích aktivit dětí – konkrétně se jedná o dar od Sociálního nadačního fondu hlavního města Prahy, určeného na podporu sociální práce s lidmi v tíživé socioekonomické situaci.

Činnost odboru
Schválený rozpočet ve výši 350 tis. Kč byl upraven na výši 301,0 tis. Kč. Je určen zejména na pokrytí nákladů spojených s pořádáním a propagací druhého ročníku konference „Čím je krmíme takové jsou – Záchranná brzda“, dále na pokrytí konzultačních služeb týkajících se složitých právních vztahů klientů OSVZ, zejména v oblasti dluhové problematiky a souvisejících právních otázek. Čerpání bylo ve výši 267 tis. Kč, tj. 88,70 % k RZ.

Sociální oblast 
Schválený rozpočet výdajů na sociální oblast ve výši 300 tis. Kč byl navýšen o 822,0 tis. Kč na částku 1 122,0 tis. Kč. Čerpán byl ve výši 1 036 tis. Kč, což činí 92,34 % RZ. Finanční prostředky byly vynaloženy v oblasti pomoci lidem bez domova, na podporu aktivit v rámci Programu v oblasti rodinné politiky pro rok 2025, na akce jako je Veletrh sociálních služeb nebo Podvečery pro rodinu o rodině. 

Zdravotnictví 
Schválený rozpočet výdajů na oblast zdravotnictví ve výši 200 tis. Kč byl čerpán na podporu cvičení seniorů a dny zdraví, a to částkou 143 tis. Kč, což je 71,50 % k SR.

Protidrogová prevence
Schválený rozpočet 450 tis. Kč byl navýšen na 600,0 tis. Kč (150,0 tis. Kč Zastupitelstvo hl. m. Prahy usnesením č. 22/5 ze dne 22.3.2025 schválilo poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy v rámci Programu adiktologických služeb pro rok 2025. Finanční prostředky jsou určeny na realizaci protidrogové politiky na místní úrovni) a čerpán ve výši 560 tis. Kč, což činí 93,33 % RZ. Z tohoto rozpočtu je hrazeno plnění smlouvy mezi MČ Praha 8 a Progressive o.p.s. o spolupráci při realizaci monitoringu užívání návykových látek na území MČ Praha 8 a zajišťování terénního programu, rovněž podpora Mobilní ošetřovny DropIn. 

Příspěvek v nemoci z povolání 
Schválený rozpočet 8 tis. Kč byl čerpán částkou 8 tis. Kč, tj. 100,00 % SR. Z této položky je hrazen příspěvek na dietu v nemoci z povolání zaměstnankyni bývalé příspěvkové organice MČ Praha 8 – SAZZ ve výši 20 Kč/den na základě předložených dokladů za nákupu potravin. 

Sociální a ošetřovatelské služby (SOS) Praha 8 
Neinvestiční příspěvek zřízené příspěvkové organizaci SOS Praha 8 byl schválen ve výši 73 500 tis. Kč, navýšen na částku 108 026,0 tis. Kč a odeslán v plné výši. tj. 100,00 % RZ. Neinvestiční příspěvek byl navýšen o přijaté dotace určené na podporu registrovaných sociálních služeb. SOS Praha 8 po celý rok 2025 hospodárně využívala poskytnuté finanční prostředky, což dokazuje dosažená úspora příspěvku zřizovatele ve výši 33 823 tis. Kč, která tvoří 46 % z přiznaného příspěvku na provoz. Úspory bylo docíleno zejména z důvodu poskytnutí dotací na vybrané sociální služby v průběhu roku, jejíž výše a termín poskytnutí nebyl v době schvalování rozpočtu na rok 2025 znám. Jejich poskytnutím a využitím na úhradu vybraných sociálních služeb došlo k úsporám čerpání poskytnutého neinvestičního příspěvku. 

Gerontologické centrum 
Neinvestiční příspěvek zřízené příspěvkové organizaci Gerontologické centrum byl schválen ve výši 37 035 tis. Kč, navýšen na částku 41 379,0 tis. Kč a odeslán v plné výši tj. 100,00 % RZ. Neinvestiční příspěvek byl navýšen o přijaté dotace určené na podporu registrovaných sociálních služeb.

Dotace
Prostředky byly rozpočtovány za účelem vyhlášení dotačního řízení v sociální oblasti. Dotační komise proběhla dne 09. 06. 2025 po vyhodnocení žádostí. Radou MČ Praha 8 (Usn RMC č. 0264/2025) byla výše dotací schválena 11. 06. 2025 a následně došlo k uzavírání smluv a jejich podepisování. Finanční prostředky jsou odesílány průběžně po podpisu smluv oběma stranami.
Rozpočet po změnách ve výši 3 000,0 tis. Kč byl čerpán částkou 2 750 tis. Kč, což představuje 91,67 % RZ.

Terénní programy
Schválený rozpočet ve výši 200 tis. Kč nebyl v průběhu roku upravován, čerpán byl částkou ve výši 200 tis. Kč, tj. 100,00 % SR. Na základě uzavřené smlouvy mezi MČ Praha 8 a Salesiánským střediskem mládeže, o.p.s., probíhá realizace terénního sociálního programu s cílovou skupinou dětí a mládeže na území MČ Praha 8. Fakturace probíhá čtvrtletně na základě předložených zpráv. 

Sociální nadační fond
[bookmark: _Hlk211853988]OSVZ ÚMČ ve svém rozpočtu hospodařil s přijatým darem ve výši 49,0 tis. Kč, poskytnutým ze sociálního nadačního fondu hl. m. Prahy, který byl čerpán dle pravidel fondu na 99,77 % RZ. Byly uhrazeny výdaje např.: dlužné nájemné, cestovné, úhrada energií, úhrada léků a potravin, úhrada pořízení dokladů.
Částka ve výši o 5,1 tis. Kč byla přesunuta do kap. 04 – odboru školství na podporu vzdělávacích aktivit dětí určeného na podporu sociální práce s lidmi v na podporu situaci.


Kapitola 06 – kultura a cestovní ruch
      
Odbor kultury, sportu, mládeže a péče o památky (OKSMPP) ÚMČ
Schválený rozpočet na běžné výdaje ve výši 29 826 tis. Kč byl v průběhu roku navýšen na částku 36 242,8 tis. Kč a čerpán částkou 34 701 tis. Kč, tj. 95,75 % RZ.
Změny rozpočtu:
· Navýšení o 5,0 tis, Kč organizaci Osmička pro rodinu – RO dne 26.03.2025 náhrada za pojistnou událost ze dne 30.09.2024 – rozbité sklo
· Navýšení o 82,4 tis. Kč – Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo usnesením č. 21/9 ze dne 27.02.2025 poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu hl. m. Prahy pro MČ Praha 8 na Zachování a obnova kulturních památek
· Navýšení op 80,0 tis. Kč – Zastupitelstvo hl. m. Prahy usnesením č. 22/21 ze dne 27.03.2025 schválilo poskytnutí účelové neinvestiční dotace v rámci Programu podpory aktivit národnostních menšin a integrace cizinců na území hl. m. Prahy pro rok 2025 z rozpočtu vlastního hl. m. Prahy – SLYŠÍM VIDÍM CHUTNÁM SVĚT
· Navýšení o 360,5 tis. Kč – Zastupitelstvo hlavního města Prahy usnesením č. 23/12 ze dne 24.04.2025 schválilo poskytnutí následujících účelových neinvestičních dotací z rozpočtu vlastního hlavního města Prahy – Reuse den, Libeňské reuse a komunitní centrum 
· Navýšení o 500,0 tis. Kč – navýšení rozpočtu z Fondu rezerv a rozvoje MČ Praha 8 z důvodu posílení neinvestičního příspěvku organizace Osmička pro rodinu na úhradu výdajů souvisejících s běžným provozem organizace
· Navýšení o 250,0 tis. Kč – navýšení rozpočtu z obdržené dotace VHP z důvodu pořádání mezinárodního turnaje Mike Stapleton meoriálu od SK Joudrs Praha 8
· Navýšení o 80,0 tis. Kč – poskytnutý dar na Dušičkový večer na zámku
· Navýšení o 400,0 tis. Kč – navýšení rozpočtu z Fondu rezerv a rozvoje MČ Praha 8 z důvodu posílení neinvestičního příspěvku organizace Osmička pro rodinu, za účelem nákupu vybavení do rodinných klubů (obnova hraček, cvičící pomůcky, nezbytná elektronika, kterou je třeba obnovit, nábytek typu regály nebo stojany, které je třeba znovu nakoupit z důvodu opotřebení)
· Navýšení o 3 552,0 tis. Kč – navýšení z Fondu rezerv a rozvoje MČ Praha 8 z důvodu posílení neinvestičního příspěvku organizace Osmička pro rodinu na výdaje spojené se zřízením a fungováním dětských skupin ve výši 2 770,0 tis. Kč a na výdaje spojené s fungováním dětských klubů ve výši 752,0 tis. Kč,
· Navýšení o 56,9 tis. Kč – přesun z kap. 04 – odboru školství na dofinancování dušičkového večera na zámku. 
· Navýšení o 900,0 tis. Kč – přesunem z kap. 04 – odboru kultury, sportu, mládeže a péče o památky z položky nákup ostatních služeb do kap. 06 – odboru kultury, sportu, mládeže a péče o památky na položku nákup, ostatních služeb a položku odměny za užití duševního vlastnictví (autorské poplatky) na úhradu faktur za pořádání kulturních akcí v závěru roku
· Navýšení o 150,0 tis. Kč – Zastupitelstvo hlavního města Prahy usnesením č. 27/25 ze dne 23.10.2025 schválilo poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu vlastního hlavního města Prahy, a to na projekt: Libeňské reuse a komunitní centrum.

Čerpání rozpočtu:
· § 3392 – zájmová činnost v kultuře, ORG 611, která je přidělena Kulturnímu domu Krakov, byla čerpána na 97,50 % SR 2025. Proběhla představení Román pro ženy, Čarodějky v kuchyni, Vánoční pohádky ze zahrádky, cestovatelská přednáška Venezuela. 
· § 3392 – zájmová činnost v kultuře, ORG 619, která je přidělena Kulturnímu domu Ládví, byla čerpána na 98,76 % RZ 2025. Proběhly akce Koncert PKF, Mikulášská nadílka a promítání filmů. Z rozpočtu hl. města Prahy nám byl přidělen příspěvek, ÚZ 115, ve výši 80,0 tis. Kč. Peníze byly vyčerpány na 100,00 % RZ 2025 a byly použity na akci Slyším, vidím, chutnám svět. 
· § 3349 – záležitosti sděl. prostředků j.n., ORG 614, jež je určena na výdaje spojené s vydáváním měsíčníku OSMIČKA, byla čerpána na 98,88 % RZ 2025. 
· § 3311 – divadelní činnost, ORG 613 je přidělena Divadlu Karla Hackera a byla čerpána na 97,44 % SR 2025. Proběhla představení Zlatovláska, Ene, bene Erbene, Poezie s kytarou, Hodina s Erbenem, Vánoční příběh, Vánoční tóny květin a harfy, Zpátky do Betléma, koncert Petra Vondráčka. 
· § 3311 – divadelní činnost, ORG 612 je přidělena Společnosti přátel Divadla Jiskra a byla čerpána na 89,00 % SR 2025. Peníze byly použity na výroba loutkové scény k inscenaci Kašpárek a zlá Liška a opravu loutek. 
· § 3326 – zachování a obnova hodnot místního kult. povědomí, byla čerpána na 90,91 % RZ 2025. Peníze byly použity na opravu pantu u vrat u kapličky na Střížkově, opravu poškozených prvků u uměleckého díla památníku Dívka s kolem, opravu obrazu Poslední libeňský výbor, na zakrytí kašny na Karlínském náměstí a tvorbu mapy "Libeň – městská část a její umělecká díla" Z rozpočtu hl. města Prahy nám byl přidělen účelový neinvestiční transfer na údržbu plastik, ÚZ 81, ve výši 82,4 tis. Kč. Peníze byly použity na natření sochy Sloup radosti v parku u ul. Drahorádova, vyčištění soch Děti pouštějící draka v ul. Bínova, Abstraktní plastika v ul. Svídnická a Mládí v ul. Hnězdenská a byly vyčerpány v plné výši.
· § 3322 – zachování a obnova kult. památek byla čerpána na 58,75 % RZ 2025. Peníze byly použity na zakrytí kašny na Kobyliské střelnici. 
· § 3399 – záležitosti kult., církví a sděl. prostř. j.n. byla čerpána na 78,09 % RZ 2025. Uskutečnilo se Vítání občánků, čestné občanství a zlaté svatby. 
· § 3399 – záležitosti kult., církví a sděl. prostř. j.n. ORG 623 – mobilní kluziště byla čerpána na 95,58 % SR 2025. Peníze byly použity na příspěvek na provoz kluzišť. 
· § 3317 – výstavní činnost v kultuře byla čerpána na 82,17 % RZ 2025. Proběhly výstavy Salon výtvarníků, Sokol Čimice na sletu v Chicago a Atlas výtvarného oboru ZUŠ Klapkova. 
· § 3319 – záležitosti kultury j.n. byla čerpána na 94,45 % RZ 2025. Proběhly akce koncerty v Libeňském zámku + adventní koncerty, exkurze žáků 9. tříd ZŠ do Mauthausenu a zpět, Dušičkový večer na zámku, rozsvícení 5 vánočních stromů, výrobu filmu o Arnoštu Lustigovi: LIBEŇ JE LUSTIG…, Vánoční jarmark, Starobohnické vánoční těšení a Vánoční rybí polévka. Z Pražské plynárenské nám dali dar na Dušičkový večer na zámku, ÚZ 120. Peníze byly vyčerpány v plné výši. 
· § 3319 – Reus Centrum, ORG 621 byla čerpána na 82,37 % RZ 2025. Peníze byly použity na provozní náklady Reus centra v Libeňském světě. Z rozpočtu hl. města Prahy nám byl přidělen příspěvek, ÚZ 81, ve výši 60,5 tis. Kč na Reus den. Peníze byly vyčerpány v plné výši. Z rozpočtu hl. města Prahy nám byl přidělen příspěvek, ÚZ 81, ve výši 300,0 tis. Kč na provoz Reus centra. Peníze byly vyčerpány na 99,51 %. Z rozpočtu hl. města Prahy nám byl přidělen příspěvek, ÚZ 81, ve výši 150,0 tis. Kč na provoz organizační zajištění půjčovny nádobí v Reus centru. Peníze byly vyčerpány v plné výši. 
· § 3319 – záležitosti kultury j.n. – Vánoční osvětlení, ORG 624 byla Vyčerpána na 87,72 % SR. Peníze byly použity na vánoční nasvícení ulic Prahy 8 a pronájem světelných andělů, laní a jelenů. 
· § 3319 – záležitosti kultury j.n., ORG 625 Preventivní činnost v oblasti kultury a sportu byla vyčerpána na 99,92 % RZ 2025. Peníze se použily na zajištění turnajů ve florbalu Osmička Open a výuku bruslení. 
· § 3319 – záležitosti kultury j.n, ORG 627 byly vyčerpány na 100,00 % SR 2025. Peníze byly použity na dar Romodromu, na pořádání hudebního festivalu Miri Gili 2025. 
· § 3319 – záležitosti kultury j.n, ORG 628 – Löwitův mlýn byla čerpána na 89,45 % RZ 2025. Proběhla přednáška Cestování po Severní Americe a Ďáblické hřbitovy – smetiště dějin? loutkové představení Atentát na kata a koncert kapely Veget. 
· § 3421 – využití volného času dětí a mládeže – sportovní soutěže, ORG 626, byla čerpána na 92,40 % RZ 2025. Peníze byly použity na organizační zajištění 33.ročníku Vánočního běhu v Ďáblickém háji a nákup dárkových předmětů pro sportovce. 
· § 3421 – Osmička pro rodinu, ORG 618 byl odeslán příspěvek ve výši 100,00 % RZ 2025. Peníze byly využity na provozní výdaje příspěvkové organizace Osmičky pro rodinu. 
· § 3429 – ostatní zájmová činnost a rekreace byla čerpána na 86,36 % RZ 2025. Peníze byly použity na Vánoční turnaj v tenisu a Běháme s Osmičkou. 
· § 3315 – činnost muzeí a galerií byla čerpána na 99,41 % RZ 2025. Peníze byly použity na provozní náklady Reus centra v Libeňském světě.

Odbor kancelář starosty (OKS) ÚMČ   
Schválený rozpočet ve výši 1 105 tis. Kč nebyl v průběhu roku upraven a byl čerpán částkou 576 tis. Kč, a to za účelem pořízení např. prezenčních předmětů, objednávky vysílání v programu Praha TV, Koprodukční a licenční smlouva – příspěvek na vznik a licenci filmu o historii čtvrti Libně v Praze 8 a Praze 9, PR akcí v návaznosti na dětský den, volejbalový turnaj apod. 
[bookmark: _Hlk37836752]

Kapitola 07 – bezpečnost

Oddělení bezpečnosti a krizového řízení (OBKŘ) ÚMČ
Schválený rozpočet ve výši 2 875 tis. Kč byl v průběhu roku navýšen na 3 108,3 tis. Kč. Čerpání proběhlo ve výši 2 439 tis. Kč, což činí 78,47 % RZ. 
Změny rozpočtu:
· Navýšení o 489,0 tis. Kč – Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo usnesením č. 25/2 ze dne 19.06.2025 poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy, která je určena na činnost jednotky SDH 
· Snížení o 171,0 tis. Kč – přesun finančních prostředků v rámci odboru na investiční akci „Nákup kontejneru 2,4 x 6 m“,
· Snížení o 84,7 tis. Kč – přesun finančních prostředků v rámci odboru na investiční akci „Dobíjecí skříň s mobilním panelem“
Čerpání rozpočtu:
· V činnosti odboru bylo vynaloženo za drobné nákupy, školení (BOZP a odborné kurzy), 1 087 tis. Kč (Alza a IKEA – především vybavení do krizových bytů, dále bylo vynaloženo na tisk omalovánek, tisk map MČ P8 vč. laminace, na defibrilátor včetně brašny a dětského klíče, pracovní oblečení, školení řidičů – kurz bezpečné jízdy, školení na obsluhu dronu, litinové závaží ke stanu, čistička vzduchu, 4 000 ks reflexních vest s dětským potiskem, 31 x mapa MČ P8 vč. tisku a laminace a podobně). 
· JSDH ve výši 1 343 tis. Kč.  
· Služby telekomunikací ve výši 9 tis. Kč (telefonní paušály, Městská policie HMP).


Kapitola 08 – hospodářství 

[bookmark: _Hlk38362515]Odbor správy majetku (OSM) ÚMČ
Schválený rozpočet ve výši 9 215 tis. Kč byl v průběhu roku navýšen na 12 891,1 tis. Kč. Čerpání proběhlo ve výši 7 866 tis. Kč, což činí 61,02 % RZ. 

Změny rozpočtu:
· Navýšeni o 645,0 tis. Kč – Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo usnesením č. 32/4 ze dne 16.12.2021 Smlouvu o finanční participaci na vybraných veřejně prospěšných záměrech Městské části Praha 8 – posílení běžných výdajů související se zřízením dětských skupin
· Navýšení o 3 168,0 tis. Kč – přesunem z investic v rámci odboru do běžných výdajů z důvodu úhrady výdajů souvisejících se zřízením dětských skupin (1 500,0 tis. Kč) a posílení položek v závěru roku (1 668,0 tis. Kč)
· Snížení o 136,9 tis. Kč – přesun do kap. 04 z důvodu posílení rozpočtu ZŠ na vzdělávací aktivity EDUBUS (80,0 tis. Kč) a do kap. 06 na dofinancování dušičkového večera na zámku.

Čerpání rozpočtu:
Činnost odboru (§ 3639) – čerpáno 4 488 tis. Kč, což představuje 47,75 % RZ a skládá se z následujících výdajů:
drobný dlouhodobý hmotný majetek ve výši 718 tis. Kč
· objednávka č. OBJD/2025-016 ze dne 05.03.2025 (vystavena OSMS a. s.) – Espresso Professional s. r. o., Vorařská 2075/6, P4 – za dodání a instalaci lednice uhrazeny náklady ve výši 18 585,60 Kč,
· na základě objednávky OSMS a. s. – SANDI s. r. o., U Tescomy 131, Zlín – za transportní vozík Bratscher 300.142 uhrazeny náklady ve výši 6 588,00 Kč, 
· na základě objednávky OSMS a. s. – B2B Partner s. r. o., Plzeňská 3070, Ostrava – za dodání 4 kusů šatníku s mezistěnou uhrazeny náklady ve výši 26 445,76 Kč,
· na základě Kupní smlouvy č. 2025/0207/OPS.DVZ (č.10/3224/2025) ze dne 22.05.2025 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 26.11.2025 a SOD č. 2025/0205/OPS.DVZ (č. 8/3224/2025) ze dne 22.05.2025 bylo zakoupeno vybavení dětské skupiny Zenklova 2530/23 např. skříně + šatní skříně pro děti, přebalovací pult, dětské stoly, notebook, multifunkční barevná tiskárna, mycí stroj, police, náklady ve výši 666 928,50 Kč. 
· nákup materiálu, ve výši 278 tis. Kč
· objednávka č. OBJD/2025-015 ze dne 05.03.2025 (vystavená OSMS a. s.) – Espresso Professional s. r. o., Vorařská 2075/6, P4 – za dodání odvápňovače a čističe mléčných cest kávovaru Coffebreak Plus uhrazeny náklady ve výši 457,38 Kč,
· objednávka č. 2025/0538/OSM.DZC/LS ze dne 07.05.2025, Milan Hrazánek, U Sluncové 711/8, P8, za přípravu, grafické práce, korektury a tisk 6 ks kapa desek k dětským skupinám uhrazeny náklady ve výši 43 802,00 Kč
· objednávka č. 2025/0968/OSM.DZC/LS ze dne 29.07.2025 – Areklama s. r. o., V pískách 395/16a, Brno, za výrobu a dodání banneru – zřízení DS Zenklova uhrazeny náklady ve výši 2 420,00 Kč,
· objednávka č. 2025/1721/OSM.DZC/LS ze dne 09.12.2025 – MATRIX Media s. r. o., U průhonu 1079/40, P7, za zhotovení a vydání brožury – Bohnický hřbitov uhrazeny náklady ve výši 3 496,90 Kč,
· na základě Kupní smlouvy č. 2025/0207/OPS.DVZ (č.10/3224/2025) ze dne 22.05.2025 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 26.11.2025 bylo zakoupeno vybavení dětské skupiny Zenklova 2530/23 např. stohovatelná lůžka, matrace, mikrovlnná trouba, plastové boxy na hračky, odpadkové koše, náklady ve výši 227 607,05 Kč.
nájemné ve výši 172 tis. Kč
· Úhrada nájemného za období 07/2024 až 12/2024 a rok 2025 společnosti Čechie GROUP a. s.  za nájem pozemku parcela číslo 693/138, k. ú. Karlín (příjezdová cesta k parkovišti Nekvasilova). Dle nájemní smlouvy č. 2013/0800/MO.DOBCH ze dne 24.09.2013 uhrazen nájem ve výši 38 625,00 Kč.
· Úhrada nájemného za užívání části komunikace na pozemku parcela číslo 2364/1 k. ú. Kobylisy, Praha 8, o výměře 117 m2. Nájemní smlouva č. 1/25/1250/222, (2025/0077/OSM.DOBCH) ze dne 27.03.2025 a Nájemní smlouva č. 1/25/1250/378 (2025/0537/OSM.DOBCH) ze dne 30.09.2025 uzavřené mezi hl. m. Praha zastoupené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy. Za období od 27.03.2025 do 28.08.2025 a od 30.09.2025 do 30.12.2025 uhrazeno nájemné ve výši 133 380,00 Kč.   
budování dětských skupin ve výši 2 371 tis. Kč
· na základě smluv a objednávek na poskytnutí právních služeb, zajištění inženýrské činnosti pro dětskou skupinu Palmovka, vypracování dokumentace pro venkovní hřiště na poz. parc. č. 3954/2 v k. ú. Libeň, provozování DS ve vztahu k dotacím, vypracování PENB objektu Palmovka 2179/6a, odměna z přiznané dotace Zenklova 23, posouzení měření osvitu a dozvuku DS Zenklova 23, odměna 1% z přiznané dotace DS Palmovka 6a, příprava žaloby ve věci dotace Zenklova 27 – uhrazeny nálady ve výši 1 469 442,00 Kč,
ostatní náklady – na základě smluv a objednávek na poradenské služby pro přípravu podkladů k čerpání dotace „Dostupné nájemní bydlení“, vyhotovení architektonické studie interiéru bytu v domě Taussigova 1172/1 a Bínova 533/10, příprava podkladů pro podání žádosti o dotace SFPI, poradenství v souvislosti se změnami v NP Karlínské nám. 14, poskytnutí poradenských služeb při zpracování dotační žádosti FVE Poliklinika Mazurská, vypracování prověřovací studie variant využití NP (VB) Sokolovská 145/66, koordinační a konzultační činnost pro projekt financování výzvy SFPI, architektonická studie rekonstrukce BD U Draháně 165/13, projednání stavebních úprav kaple Bohnického hřbitova  – náklady ve výši 901 995,00 Kč 
nákup ostatních služeb ve výši 309 tis. Kč
· objednávka č. 2024/2247/OSM.DZC/LS ze dne 05.02.2024 – SWONIA a. s., Rohanské nábřeží 693/10, P8, za zajištění Smlouvy o připojení FVE na objektu Poliklinika Mazurská uhrazeny náklady ve výši 24 200,00 Kč,
· objednávka č. 2024/1732/OSM.DZC/LS ze dne 02.10.2024 a objednávka č. 2025/0486/OSM.DZC ze dne 29.04.2025 – zajištění provozu systému pro řízení a správu výběrových řízení. Firmě triangl web solutions s. r. o., Terasová 22, Brno, uhrazeny náklady ve výši 94 343,00 Kč,
· objednávka č. 2025/0932/OSM.DZC/LS ze dne 22.07.2025 a objednávky č. 2025/1686/OSM.DZC/LS ze dne 03.12.2025 za likvidaci materiálu obsahující azbest a úklid pozemku firmě TREPART s. r. o., Pištěkova 782/3, P4, uhrazeny náklady ve výši 144 522,40 Kč,
· objednávka č. 2025/1694/OSM.DZC/LS ze dne 03.12.2025 a 2025/1611/OSM.DZC/LS ze dne 25.11.2025 – za zpracování fotodokumentace a zajištění grafických prací souvisejících s rekonstrukcí kaple Bohnického hřbitova uhrazeny náklady ve výši 45 950,00 Kč,
opravy a udržování ve výši 105 tis. Kč
49. ELTODO-OSVĚTLENÍ, s. r. o., Novodvorská 1010/14, Praha 4 – Smlouva o provozu a údržbě veřejného osvětlení Č. 3/0572/2014/U, 2014/1245/MO.DOBCH ze dne 31.10.2014 ve znění Dodatku č. 1 ze dne ze dne 03.05.2017. Za údržbu 11 ks světelných míst v areálu parkoviště Nekvasilova, k. ú. Karlín, uhrazeny za období 12/2024 až 11/2025 faktury ve výši 37 431,44 Kč.
· objednávka č. OBJD/2025-007 ze dne 20.01.2025 vystavena OSMS a. s., za přemístění řídícího systému InControl u hřiště FK Meteor uhrazeny firmě Abatec CZ s. r. o., Karásek 2282/1, Brno, náklady ve výši 18 047,15 Kč.  
· objednávka č.  2025/1511/OSM.DZC/LS ze dne 12.11.2025 za jednorázový prořez stromů u budovy Služská na pozemku parc. č. 645/3 k.ú. Kobylisy uhrazeny firmě PDH Mač s. r. o., Křičkova 1127/12, P6, náklady ve výši 49 610,00 Kč
opravy a udržování – změna charakteru dotace, ve výši 495 tis. Kč
· objednávka č. OBJD/2024-096 ze dne 19.12.2024 vystavena OSMS a. s., za výměnu všech svítidel na hřišti na pozemku parcela číslo 30 v k. ú. Libeň – firmě Abatec CZ s. r. o., Karásek 2282/1, Brno, uhrazeny náklady ve výši 440 683,21 Kč,
· objednávka č. 2025/1405/OSM.DZC/LS ze dne 20.10.2025 – za provedení oprav a servisních prací po vytopení DS Zenklova 23 uhrazeny firmě Hana Build group s. r. o., Ocelářská 1354/35, P9, uhrazeny náklady ve výši 54 153,55 Kč. 
poskytnuté náhrady ve výši 40 tis. Kč
· na základě Rozsudku Městského soudu v Praze č. j. 53 Co 72/2025-101 ze dne 27.03.2025 a Rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 8 č. j. 12 C 18/2024-80 ve věci o vydání věci, uhrazeny žalobkyni Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s. r. o.  náklady řízení v celkové výši 4 700,00 Kč,
· na základě usnesení č. j. 43 C 154/2024-56 ze 10.06.2025 o zaplacení 75 935,00 Kč s příslušenstvím uhrazena žalobcům náhrada nákladů řízení ve výši 13 461,83 Kč,
· na základě Usnesení č. j. 12 C 18/2024-110 ze dne 16.06.2025 ve věci žalobkyně Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s. r. o.  ca MČ Praha 8, uhrazen soudní poplatek ve výši 14 000,00 Kč,
· úhrada správního poplatku podle zákona č. 634/2004 Sb.– návrh na vklad V-41113/2025-101 ve výši 2 000,00 Kč,
· úhrada soudního poplatku za žalobu MČ P8 ca MPSV na základě usnesení MS v Praze č.j. 8A 144/2025-15 ve výši 3 000,00 Kč,
· úhrada nákladů dovolovacího řízení MČ P8 ca Coca-Cola HBC Česko na základě rozsudku Nejvyššího soudu č.j. Cdo 2057/2025-123 ve výši 2 750,00 Kč 
IN HOUSE (§ 3639) – čerpáno 3 340 tis. Kč, což představuje 100,00 % SR
· Měsíční odměna za poskytování služeb společností Osmá servisní, a. s. MČ Praha 8 na základě uzavřené Smlouvy o spolupráci a poskytování služeb („in-house“) č. 2019/0298/OSM.DOBCH uzavřené dne 27.06.2019 ve znění dodatků – uhradila za správu a údržbu laviček, další administrativní práce vykonávané pro MČ (obchodní jednání s klienty při akvizici a prodeji inzerce, kontrola reklamních ploch, dokumentační činnost, doplňkový roznos měsíčníku Osmička a další) za období 01/2025-12/2025 odměnu ve výši 3 339 600,00 Kč.
studená voda (§ 3639) – finanční prostředky nečerpány
elektrická energie (§ 3639) – čerpáno 38 tis. Kč, což představuje 28,57 % RZ
· Z důvodu zajištění možnosti odběru elektrické energie pro zařízení veřejného osvětlení parku nám. Krakov uzavřela MČ Praha 8 s Technologií hl. m. Prahy a. s. dne 24.05.2022 Smlouvu č. 23-920007/23 (2020/098/OKS.SEK). Za elektrickou energii za období 4.Q/2024 a 3.Q/2025 uhrazeny náklady ve výši 33 331,64 Kč,
· Mezi MČ Praha 8 a PREdistribuce a. s. byla uzavřena smlouva číslo 8138842 na odběr elektrické energie v odběrném místě V Holešovičkách 1179K (kašna). Za odběr el. energie uhrazeny náklady ve výši 4 516,00 Kč.

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví (OSVZ) ÚMČ
Pohřebné – sociální pohřby
Sociální pohřby se konají bez obřadů a jedná se o pohřby občanů, kteří zemřeli na území             Prahy 8, byli osamělí nebo není nikdo, kdo by jim do stanovené lhůty 96 hodin od oznámení úmrtí pohřeb zajistil. V takovém případě je povinna zajistit pohřbení obec, na jejímž území k úmrtí došlo, nebo byly lidské pozůstatky nalezeny. 
Obec zajišťuje agendu pohřbívací povinnosti od 1. září 2017 v přenesené působnosti. Postupuje podle vyhlášky MMR č. 277/2017 Sb., o postupu obce při zajištění slušného pohřbení a v souladu s ustanovením § 5 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Na základě pravomocného usnesení lze úhradu nákladů pohřbení požadovat od Ministerstva pro místní rozvoj, není-li dědiců a v případě, že neexistuje majetek zemřelého, nebo u Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, v případě, že majetek zemřelého nabyl jako dědictví stát. Protože je nutné čekat na výsledek pozůstalostního řízení, které mnohdy trvá i několik let, přijaté úhrady se mohou promítnout až v následujících letech. 
Do 31.12.2025 bylo objednáno celkem 105 sociálních pohřbů.  Schválený rozpočet ve výši 650 tis. Kč byl navýšen na 1 250,0 tis. Kč a čerpán částkou 960 tis. Kč, tj. 76,80 % RZ. 
Cena tzv. sociálních pohřbů je vyšší než v předešlých letech, ale hlavně narůstá počet pohřbených cizinců, hlavně občanů Slovenska a Ukrajiny, které je třeba uložit do hrobu. Cena takového pohřbu se pohybuje, v závislosti na počtu účtovaných dnů chlazení, mezi 21–25 tis. Kč. 


Kapitola 09 – vnitřní správa

Schválený rozpočet kap. 09 ve výši 415 073 tis. Kč byl v průběhu roku navýšen na 439 978,2 tis. Kč. Čerpání proběhlo ve výši 395 394 tis. Kč, což činí 89,87 % RZ. 

Odbor kancelář tajemníka (OKT) ÚMČ
Schválený rozpočet ve výši 312 308 tis. Kč byl navýšen na 333 683,5 tis. Kč a čerpán částkou 301 583 tis. Kč, tj. na 90,38 % RZ. Alikvotní část rozpočtu po změnách nebyla překročena u žádné položky.

Ve sledovaném období byly obdrženy účelové neinvestiční dotace na:
· zkoušky odborné způsobilosti (ZOZ) ve výši 400,0 tis. Kč a byly čerpány částkou 303 tis. Kč 
· sociální práci (SP) ve výši 4 209,8 tis. Kč a byla čerpána v plné výši
· sociálně-právní ochranu dětí (SPOD) ve výši 15 715,7 tis. Kč a byla čerpána částkou 18 851 tis. Kč. V rámci finančního vypořádání za rok 2025 se státním rozpočtem bylo požádáno o úhradu nedoplatku.
· volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve výši 2 336,9 tis. Kč byly čerpány částkou 2 747 tis. Kč, tj. na 117,54 %RZ. O nedoplatek MČ požádala v rámci finančního vypořádání za rok 2025.

K některým vybraným položkám:

§ 6171 – činnost místní správy
Pol. 5011 – platy zaměstnanců
Schválený rozpočet 192 823 tis. Kč v hlavní činnosti, byl upraven na 207 204,2 tis. Kč a čerpán částkou 185 859 tis. Kč, tj. 89,70 % RZ. 
Pol. 5021 – ostatní osobní výdaje – na tuto položku bylo zaúčtováno 9 651 tis. Kč na základě uzavřených dohod o pracovní činnosti a dohod o provedení práce, tj. 87,91 % RZ.
Pol. 5031 – povinné pojistné na sociální zabezpečení – bylo čerpáno 47 896 tis. Kč, tj. 92,82 % RZ.  
Pol. 5032 – povinné pojistné na zdravotní pojištění – bylo čerpáno 17 382 tis. Kč, tj. 90,26 % RZ.
Pol. 5038 – ost. povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem – bylo čerpáno 873 tis. Kč, 
tj. 97,00 % SR. 
Pol. 5167 – služby školení a vzdělávání – bylo čerpáno 1 112 tis. Kč, tj. 56,16 % RZ.

Fond zaměstnavatele (čerpání 8 950 tis. Kč): 
Pol. 5499 – ostatní neinv. transfery (jubilea) – bylo čerpáno 297 tis. Kč, tj. 98,67 % RZ.
Pol. 5499 – ostatní neinv. transfery obyv. j.n. (os. konta) – bylo čerpáno 8 653 tis. Kč, tj. 89,10 % SR. 
Pol. 5660 – neinvestiční půjčené prostředky fyzickým osobám – nebyly v roce 2025 poskytnuty. 

§ 6112 – zastupitelstva obcí
Pol. 5019 – ostatní platby – bylo čerpáno 13 tis. Kč, tj. 36,57 % SR.
Pol. 5023 – odměny členů zastupitelstva – bylo čerpáno 23 118 tis. Kč, tj. 99,87 % SR.  
Pol. 5029 – ostatní platby za provedenou práci j.n. – bylo čerpáno 37 tis. Kč, tj. 52,86 % SR.  
Pol. 5031 – povinné pojistné na sociální zabezpečení – bylo čerpáno 3 778 tis. Kč, 
tj. 85,90 % SR.  
Pol. 5032 – povinné pojistné na zdravotní pojištění – bylo čerpáno 2 061 tis. Kč, tj. 95,59 % SR,
souvisí s čerpáním prostředků na platy a s čerpáním ostatních osobních výdajů.
Pol. 5039 – ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem – bylo čerpáno 4 tis. Kč, tj. 40,00 % SR.
Pol. 5499 – ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám (výdaje spojené se zajišťováním svateb) – bylo čerpáno 50 tis. Kč, tj. 38,46 % SR.

Fond zaměstnavatele:
Pol. 5499 – ostatní neinv. transfery obyv. j.n. (os. konta) – bylo čerpáno 375 tis. Kč, 
tj. 90,14 % SR. 

§ 6114 – volby do PSP ČR
Rada hl. m. Prahy usnesením č. 1616 ze dne 21.07.2025 schválila poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z Ministerstva financí určené na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s konáním voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. 
Přidělená částka OKT ve výši 2 336,9 tis. Kč byla překročena o 409,1 tis. Kč. O tento rozdíl požádala MČ v rámci finančního vypořádání za rok 2025 o dorovnání.

Odbor právních služeb ÚMČ
Objem vyčerpaných finančních prostředků odpovídá potřebám odboru právních služeb a radních dle jednotlivých objednávek a smluv. Faktury jsou propláceny průběžně dle popisu provedených činností jednotlivých dodavatelů služeb. Za rok 2025 byla čerpána částka 2 976 tis. Kč 93,56 % RZ za konzultační, poradenské a právní služby a poskytnuté náhrady.

Odbor občansko-správní ÚMČ
Celkové čerpání běžných výdajů odboru činilo 182 tis. Kč, tj. 95,79 % SR. Výdaje spojené s agendou výpisů z katastru nemovitostí, za vstup do evidence katastrálního úřadu činily 4 tis. Kč, výdaje spojené s nájmem pracovišť pro agendu občanských průkazů a cestovních dokladů činily 178 tis. Kč. Výše úhrad katastru nemovitostí zcela závisí na počtu žádostí o výpis z katastru nemovitostí ze strany občanů (agenda Czech POINT), což nelze přesně odhadnout.


Odbor kancelář starosty ÚMČ
Schválený rozpočet ve výši 1 000 tis. Kč byl upraven na 925,0 tis. Kč a čerpán byl částkou 666 tis. Kč, tj. 72,00 % RZ.  
[bookmark: _Hlk519499546]Položka konzultační, poradenské a právní služby ve výši 700 tis. Kč byla upravena na 54,6 tis. Kč což odpovídá i výši čerpání. Byl uhrazen výdaj za objednávku on- line průzkumu zaměřeného na otázku „Na jaké oblasti života občanů by se měla radnice MČ Praha 8 zaměřit, které považujete za prioritní?“.
Položka nákup ostatních služeb ve výši 300 tis. Kč byla navýšena na 745,4 tis. Kč a čerpána částkou 486 tis. Kč, tj. 65,20 % RZ. Byly uhrazeny výdaje za: zpracování auditu na zadávání veřejných zakázek a nasvícení Libeňského zámku červenou barvou, světový den boje proti AIDS.
Položka neinvestiční transfery spolkům ve výši 125,0 tis. Kč byla použita na poskytnutí finančního daru Spolku Velký mlýn za účelem oprav dveří – bočního vstupu do kavárny.

Odbor hospodářské správy 
Schválený rozpočet ve výši 58 445 tis. Kč byl upraven na 60 714,3 tis. Kč a čerpán byl částkou 48 994 tis. Kč, tj. 80,70 % RZ.  
Navýšení rozpočtu:
· Navýšeni o 594,3 tis. Kč – Rada hl. m. Prahy schválila usnesením č. 1602 ze dne 21.07.2025 poskytnutí účelového neinvestičního transferu ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí na financování výkonu přenesené působnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2025. 
· Navýšení o 2 000,0 tis. Kč – důvodem je nárůst objemu agendy v působnosti přestupkového oddělení odboru dopravy a s tím související nárůst výdajů na hybridní poštu, kterou ze svého rozpočtu proplácí odbor hospodářské správy. 
· Snížení o 200,0 tis. Kč – na úhradu sociálních pohřbů, bylo objednáno 20 sociálních pohřbů, z toho 2 cizinců. V zimních měsících bývá počet sociálních pohřbů vyšší.
· Snížení o 125,0 tis. Kč – poskytnutí finančního daru Spolku Velký mlýn za účelem oprav dveří – bočního vstupu do kavárny.
U žádné z položek nedošlo k přečerpání finančních prostředků v rámci upraveného rozpočtu. Čerpané finanční prostředky byly nižší, než schválený rozpočet pro rok 2025.

§ 6114 – volby do PSP ČR
Rada hl. m. Prahy usnesením č. 1616 ze dne 21.07.2025 schválila poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z Ministerstva financí určené na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s konáním voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. 
Přidělená částka OHS ve výši 870,9 tis. Kč byla překročena o 194,1 tis. Kč. O tento rozdíl požádala MČ v rámci finančního vypořádání za rok 2025 o dorovnání.

Odbor informatiky
Schválený rozpočet ve výši 40 650 tis. Kč byl upraven na 37 819,7 tis. Kč a čerpán byl částkou 36 922 tis. Kč, tj. 97,63 % RZ.  

Čerpání rozpočtu:
· Drobný hmotný majetek (čerpání: 2 748 tis. Kč) – bylo pořízeno: stmívač, podružný elektroměr, switch, PC, NTB, UPS, držák TV, zálohovací disk, tiskárna, rozvaděč, baterie do UPS, IP telefony 
· Nákup materiálu (čerpání 172 tis. Kč) – injektory k docházkovým terminálům, disk, myši, mechaniky, adaptéry, kabely, baterie, moduly, ubiquity, kit baterie do UPS, pásky, sluchátka, monitory, síťové karty, klávesnice, prezentér, tokeny, IP telefony 
· Nákup služeb (čerpání 59 tis. Kč) – T-Mobile – pronájem ochranné trubky, odvoz a likvidace vyřazené VT. 
· Elektrická energie (čerpání 108 tis. Kč) – pravidelná úhrada záloh a faktur za elektrickou energii ke kamerovému systému. 
· Služby telekomunikací a radiokomunikací – datové linky IP VPN, internet (6 634 tis. Kč) – služby IP VPN, datová konektivita pro MČ Praha 8, zajištění služby poskytování virtuální počítačové sítě VPN, T-Mobile – konektivita – pravidelné měsíční platby.
· Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi (čerpání 23 721 tis. Kč) – z této položky jsou hrazeny služby související se zpracováním dat a služby související s informační a telekomunikační technologií, např.: 
služby české pošty – časová razítka, kvalifikované certifikáty – podpora provozu a servisní činnost Helpdesk, licenční podpora SW, užívání právního systému Beck-online, aktualizační cyklus MISYS, podpora síťové infrastruktury, poskytování provozní podpory systému PROXIO, poskytování webové aplikace pro Veřejné zakázky, údržba systému d.leaming MČ Praha 8, Prevent – Edunio – vzdělávání a kurzy pro personální oddělení, úprava programu GINIS – firma GORDIC, podpora systému OK-Base, FW Kernun, roční technická podpora Ovzduší – SQL, pronájem elektronického hlasovacího zařízení, včetně videozáznamu, provozní podpora UniFlow, pronájem licencí, technická podpora a provoz internet. stránek MČ, servisní služby E-zak – úložiště – QCM, aplikační správa informačního systému – ICZ, paušální měsíční platby ze Smlouvy č: 2017/0903/OPS.DVZ, IVZ=P 17V00000 119, SA licencí Microsoft, mobilní rozhlas, VA Anežka, podpora software BluePrims a roční pronájem licence, licence Ul, služby chatbota, přístupový zak – úložiště projekt.
· Opravy a udržování (čerpání 1 201 tis. Kč) – opravy tiskáren a servis tiskových zařízení, opravy PC a LCD. Rámcová smlouva – Omnilink Services a.s. – poskytování služeb servisní a provozní podpory bezpečnostního systému MČ Praha 8 (kamerový systém, EZS, EPS, EKV.
· Nájemné (čerpání 2 220 tis. Kč) – Smlouva s firmou VDC na pronájem tiskáren – 2x, Smlouva s firmou Adcall na pronájem vyvolávacího systému, Smlouva s firmou Evrofin – pronájem frankovacího stroje, Objednávka s firmou Softwareone – pronájem HW.
· Konzultační, poradenské a právní služby (čerpání 55 tis. Kč) – konzultace k projektu: „Návrh nového řešení serverové infrastruktury“,
· Programové vybavení (čerpání 4 tis. Kč) – nákup SW a ostatního programového vybavení – Licence PDF-XChange PRO včetně tří roční podpory.

§ 6114 – volby do PSP ČR
Rada hl. m. Prahy usnesením č. 1616 ze dne 21.07.2025 schválila poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z Ministerstva financí určené na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s konáním voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. 
Přidělená částka OI ve výši 257,2 tis. Kč byla plně vyčerpána.


Kapitola 10 – pokladní správa

Ekonomický odbor (EO) ÚMČ
· prostředky určené na bankovní poplatky byly čerpány částkou 274 tis. Kč 
· bylo uhrazeno pojištění hospodářských rizik ve výši 6 878 tis. Kč (pojištění průmyslových rizik – VSD ve výši 6 383 tis. Kč a proplacené spoluúčasti ve výši 495 tis. Kč)
· částka 1 297 tis. Kč představuje převod na účet zdaňované činnosti, který byl (částečně) proveden jako náhrada prostředků na účet ZČ za splnění daňové povinnosti – daně z příjmů právnických osob
· 3 711 tis. Kč představuje finanční vypořádání jednotlivých účelových dotací, na účet MHMP byly vráceny následující účelové prostředky:
  316 tis. Kč ÚZ ---        	– doplatky místních poplatků
  135 tis. Kč ÚZ 81       	– neinvestiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy
  222 tis. Kč ÚZ 115      	– granty v sociální oblasti
  275 tis. Kč ÚZ 98193 	– volby do Senátu Parlamentu ČR
      1 tis. Kč ÚZ 98348 	– volby do EU parlamentu
    22 tis. Kč ÚZ 106, 13021	– EU – potravinová pomoc dětem 
2 740 tis. Kč ÚZ 33092 	– OP JAK – Šablony pro ZŠ a MŠ
· částka 2 535 tis. Kč představuje technické konto – dočasné zachycení účetních případů u nichž nebyly ke konci roku k dispozici veškeré informace potřebné pro jejich konečné zaúčtování. 

Odbor hospodářské správy (OHS) ÚMČ
Na zákonné pojištění byly prostředky čerpány částkou 63 tis. Kč. 


V. Účelové fondy MČ Praha 8
MČ Praha 8 má zřízeny tyto účelové fondy:

1. Účelový fond MČ Praha 8 – Fond rezerv a rozvoje (FRR)
Počáteční stav účtu FRR byl k 01.01.2025 vykázán ve výši 59 603 004,97 Kč. Na základě finančního vypořádání MČ Praha 8 se svými příspěvkovými organizacemi byl na účet přijat obnos ve výši 35 500 171,87 Kč. Během roku 2025 došlo k čerpání prostředků v celkové částce 24 962 900,00 Kč za účelem:
· poskytnutí neinvestičního příspěvku pro ZŠ Mazurská (ve výši 55 000,00 Kč) na energie, a to z důvodu provozu nafukovací haly
· poskytnutí neinvestičních příspěvků základním a mateřským školám na dofinancování akcí, které jsou přednostně hrazeny z dotačních prostředků ÚZ 138 („stravné, školné, družiny a kluby, fond solidarity, sociální pedagog), a to z důvodu, aby bylo možné vyhovět požadavkům sociálně slabých rodin, které jednotlivé ZŠ a MŠ obdržely a na základě nastavených parametrů v dobré víře kladně vyřídily (v celkové výši 1 768 000,00 tis. Kč),
· přesunu prostředků v rámci rozpočtových účtů MČ Prahy 8, a to z účtu FRR na základní běžný účet MČ Prahy 8 (ZBÚ), (ve výši 20 000 000,00 Kč). Tyto prostředky budou použity ve prospěch Sociálních a ošetřovatelských služeb (SOS) Praha 8, konkrétně pokryjí jejich neinvestiční příspěvek pro rok 2025,
· poskytnutí neinvestičních příspěvků základním a mateřským školám na dofinancování zvýšených nákladů na odpisy pro rok 2025v celkové výši 263 700 tis. Kč, a to: 
· ZŠ a MŠ U Školské zahrady, ve výši 89 800,00 Kč
· ZŠ Bohumila Hrabala, ve výši 140 000,00 Kč
· MŠ Lešenská, ve výši 26 400,00 Kč
· MŠ Krynická, ve výši 7 500,00 Kč,
· poskytnutí neinvestičních příspěvků základním školám na pokrytí nákladů za energie pro rok 2025 v celkové výši 2 876 200,00 Kč, a to:
· MŠ Šiškova, ve výši 78 000,00 Kč
· MŠ Chabařovická, ve výši 136 700,00 Kč
· MŠ Na Přesypu, ve výši 30 000,00 Kč
· ZŠ Libčická, ve výši 250 000,00 Kč
· ZŠ Žernosecká, ve výši 583 000,00 Kč
· ZŠ Mazurská, ve výši 998 500,00 Kč
· ZŠ Ústavní, ve výši 300 000,00 Kč
· ZŠ Burešova, ve výši 500 000,00 Kč
Konečný zůstatek k 31.12.2025 činí 70 140 276,84 Kč. 

2. Účelový fond MČ Praha 8 – Fond zaměstnavatele (FZ)
Stav účtu FZ byl k 01.01.2025 vykázán ve výši 10 817 441,04 Kč. 
Příděl do FZ ve výši 3 % z platů činil 10 459 000,00 Kč. Čerpání fondu zaměstnavatele (příspěvek na stravování, osobní limity, jubilea, paušál na stravné) činilo 9 976 667,89 Kč. Stav účtu FZ k 31.12.2025 činí 11 299 773,15 Kč.

3. Účelový fond MČ Praha 8 – Fond darů (FD)
Stav účtu byl k 01.01.2025 vykázán ve výši 0 Kč. Tento účelový fond je tvořen dary 
na základě schválených darovacích smluv. Ve sledovaném období byl na tento účet přijat dar od Pražské teplárenské a.s. ve výši 80 000,00 tis. Kč, který byl využit na Dušičkový večer 
na zámku. Stav účtu FD k 31.12.2025 činí 0 Kč. 

4. Účelový fond MČ Praha 8 – Fond rozvoje (FR) – transparentní účet
Použití prostředků nashromážděných na FR se řídí Pravidly pro tvorbu a použití prostředků „Fondu rozvoje městské části Praha 8“, schválenými usnesením Zastupitelstva městské části Praha 8 č. Usn ZMC 041/2019, ze dne 18.12.2019. Stav transparentního účtu k 01.01.2025 činil 352 124 982,07 Kč. Do fondu byly vloženy dary v celkové částce 90 353 610,58 Kč 
a ve sledovaném období byly uhrazeny výdaje v částce 76 171 787,86 Kč, tedy k 31.12.2025 činí zůstatek fondu 366 306 804,79 Kč. Pro rok 2025 bylo hlavním záměrem MČ Prahy 8 použití prostředků převážně na následující projekty:
· Výstavba nové ZŠ na Rohanském ostrově
· Vybudování kapacit dětských skupin, a to nákupem následujících nebytových prostor 
v k. ú. Libeň
· budova č. p. 2179 vč. pozemku nad budovou na adrese Palmovka 6 a, P 8
· jednotka č. p. 2530/145 vč. příslušných spoluvlastnických podílů na adrese Zenklova 23, P 8
· Rekonstrukce nebytových prostor určených pro provoz dětských skupiny (Palmovka, Zenklova, Nekvasilova, Draháň)

Příjmy fondu jsou od fyzických a právnických osob ve formě finančních příspěvků.

 Shrnutí fondu rok 2025, včetně využití příspěvků z minulého období: 
Poskytovatelé:

· Rohan engineering, s.r.o, IČO: 08972621
· Smlouva č. 2021/0130/OURV.DPR
· Účel daru: dle pravidel Fondu rozvoje – školství (ZŠ Rohan)
· V roce 2021 příspěvek do fondu ve výši: 5 205 860,00 Kč
· Využití daru: 5 205 860,00 Kč – odd. projekční a realizační kancelář OURV – výstavba ZŠ Rohan
· Konsorcium Rohan
· 2018/0228/OSM.DOBCH
· Smlouva uzavřena 25.09.2018
· V roce 2022 příspěvek do fondu ve výši: 60 000 000,00 Kč
· Výstavba ZŠ ROHAN – 43 774 610,00 Kč
· Využití daru: 
· Za r.2023 – 2 297 003,50 Kč – odd. projekční a realizační kancelář OURV – výstavba ZŠ Rohan
· Za r. 2024 – 11 620 000,00 Kč – odd. projekční a realizační kancelář OURV – výstavba ZŠ Rohan
· Za r. 2025 – 21 298 798,73 Kč – odd. projekční a realizační kancelář OURV – výstavba ZŠ Rohan
· Konsorcium Rohan, IČO: 27893669
· 3stranná smlouva (POS/34/04/000213/2022)
· Smlouva č. 2023/0271/OURV.DPR
· Účel daru: dle pravidel Fondu rozvoje – školství (ZŠ Rohan)
· V roce 2023 příspěvek do fondu ve výši: 52 122 237,00 Kč
· V roce 2025 příspěvek do fondu ve výši: 33 471 559,00 Kč
· L & H spol. s.r.o., IČO: 16191919
· Smlouva č. 2021/0131/OURV.DPR
· Účel daru: dle pravidel Fondu rozvoje
· V roce 2021 příspěvek do fondu ve výši: 1 500 000,00 Kč
· V roce 2022 příspěvek do fondu ve výši: 0 Kč
· V roce 2023 příspěvek do fondu ve výši: 0 Kč
· V roce 2024 přešla smlouva na ČECHIE GROUP INO/44/00/000471/2024
· V roce 2024 příspěvek do fondu ve výši: 139 752 638,00 Kč
· Využití daru:
· ZŠ Petra Strozziho – PD 1 825 648,00 Kč
· Rekonstrukce NP Březinova, Karlín – 1 001 591,33 Kč
· NP – Palmovka 6a nákup – 22 000 000,00 Kč
· Rekonstrukce DS Nekvasilova 2 – 60 500,00 Kč
· Přestavba NP pro DS Zenklova 27 – 163 350,00 Kč
· Střelničná reality s.r.o., IČO: 08654450
· Smlouva č. 2021/0132/OURV.DPR
· Účel daru: dle pravidel Fondu rozvoje
· V roce 2021 příspěvek do fondu ve výši: 495 000,00 Kč
· V roce 2022 příspěvek do fondu ve výši: 0 Kč
· V roce 2023 příspěvek do fondu ve výši: 0 Kč
· Využití daru: 495 000,00 Kč – Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8, příspěvková organizace – ZŠ Mazurská, 2. splátka 
· Ammon Company s.r.o., IČO: 07587830
· Smlouva č. 2021/0133/OURV.DPR
· Účel daru: dle pravidel Fondu rozvoje
· V roce 2021 příspěvek do fondu ve výši: 784 140,00 Kč
· V roce 2022 příspěvek do fondu ve výši: 0 Kč
· V roce 2023 příspěvek do fondu ve výši: 0 Kč
· Využití daru: 784 140,00 Kč – Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8, příspěvková organizace – ZŠ Mazurská, 2. splátka 
· Varpiada Corp s.r.o., IČO: 08398666
· Smlouva č. 2021/0134/OURV.DPR
· Účel daru: dle pravidel Fondu rozvoje
· V roce 2021 příspěvek do fondu ve výši: 335 230,00 Kč
· V roce 2022 příspěvek do fondu ve výši: 0 Kč
· V roce 2023 příspěvek do fondu ve výši: 0 Kč
· Využití daru: 335 230,00 Kč – Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8, příspěvková organizace – ZŠ Mazurská, 2. splátka 
· DBD Delta s.r.o., IČO: 05656923
· Smlouva č. 2021/0381/OURV.DPR
· Účel daru: dle pravidel Fondu rozvoje – ZŠ Rohan 
· V roce 2021 příspěvek do fondu ve výši: 250 000,00 Kč
· V roce 2022 příspěvek do fondu ve výši: 750 000,00 Kč
· V roce 2023 příspěvek do fondu ve výši: 0 Kč
· Využití daru: 0 Kč
· 1 000 000,00 Kč – Rekonstrukce NP pro dětskou skupinu Zenklova 23
· Vytvořen dodatek č. 1 s navýšením na 7 019 820,00 Kč
· V roce 2025 příspěvek do fondu ve výši: 3 211 892,00 Kč
· PhDr. Radmil Konvalinka, dat. nar.: 21.11.1955
· Smlouva č. 2021/0453/OURV.DPR
· Účel daru: dle pravidel Fondu rozvoje
· V roce 2021 příspěvek do fondu ve výši: 312 830,00 Kč
· V roce 2022, 2023 příspěvek do fondu ve výši: 0,00 Kč
· Využití daru: 312 830,00 Kč – Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8, příspěvková organizace – ZŠ Mazurská, 2. splátka 

· MUDI a.s., IČO: 28211456
· Přechod na BLOCK Karlín
· Smlouva č. 2021/0459/OURV.DPR
· Účel daru: dle pravidel Fondu rozvoje
· V roce 2022 příspěvek do fondu ve výši: 787 500,00 Kč
· V roce 2023 příspěvek do fondu ve výši: 0 Kč
· Využití daru: 787 500,00 Kč – Servisní středisko pro správu svěřeného majetku 
· MČ Praha 8, příspěvková organizace – ZŠ Mazurská, 2. splátka 
· DOWNDALE s.r.o., IČO: 28195060
· Smlouva č. 2021/0456/OURV.DPR
· Účel daru: dle pravidel Fondu rozvoje
· V roce 2021 příspěvek do fondu ve výši: 186 270,00 Kč
· V roce 2022, 2023 příspěvek do fondu ve výši: 0 Kč
· Využití daru: 186 270,00 Kč – Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8, příspěvková organizace – ZŠ Mazurská, 2. splátka
· Zenklova 215 s.r.o., IČO: 09640711
· Smlouva č. 2021/0444/OURV.DPR
· Účel daru: dle pravidel Fondu rozvoje
· V roce 2021 příspěvek do fondu ve výši: 65 870,00 Kč
· V roce 2022, 2023 příspěvek do fondu ve výši: 0 Kč
· Využití daru: 65 870,00 Kč – Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8, příspěvková organizace – ZŠ Mazurská, 2. splátka
· Ing. Jan Zabranský, dat. nar.: 24.10.1981
· Smlouva č. 2021/0460/OURV.DPR
· Účel daru: dle pravidel Fondu rozvoje
· V roce 2021 příspěvek do fondu ve výši: 841 450,00 Kč
· Využití daru: 841 450,00 Kč – Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8, příspěvková organizace – ZŠ Mazurská, 2. splátka
· 2023 postoupeno SOL Rezidence IČO: 02627485
· Dodatek č. 1 z 28.03.2023
· V roce 2023 příspěvek do fondu ve výši: 0 Kč
· V roce 2024 příspěvek do fondu ve výši: 5 910 954,00 Kč
· Využití daru:
· 5 910 954,00 Kč – Rekonstrukce NP pro dětskou skupinu Zenklova 23
· SP 88 s.r.o., IČO: 24778141 (Pekna Lesna)
· Smlouva č. 2021/0461/OURV.DPR
· Účel daru: dle pravidel Fondu rozvoje
· V roce 2021 příspěvek do fondu ve výši: 177 590,00 Kč
· V roce 2022 příspěvek do fondu ve výši: 0 Kč
· V roce 2023 příspěvek do fondu ve výši: 0 Kč
· V roce 2025 příspěvek do fondu ve výši: 532 770,00 Kč
· Využití daru: 177 590,00 Kč – Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8, příspěvková organizace – ZŠ Mazurská, 2. splátka 
· BEMETT Čimice, s.r.o., IČO: 28612384
· Smlouva č. 2021/0481/OURV.DPR
· Účel daru: dle pravidel Fondu rozvoje
· V roce 2021 příspěvek do fondu ve výši: 248 300,00 Kč
· Využití daru: 248 300,00 Kč – Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8, příspěvková organizace – ZŠ Mazurská, 2. splátka
· Net Property, s.r.o., IČO: 27388468
· Smlouva č. 2020/0589/OURV.DPR
· Účel daru: financování udržitelného rozvoje území MČ prostřednictvím budování, rekonstrukce, rozšíření nebo údržby veřejné infrastruktury, 
tj. technická a dopravní infrastruktura, občanská vybavenost a veřejná prostranství
· V roce 2020 příspěvek do fondu: 3 000 000,00 Kč
· Využití daru: 685 000,00 Kč – Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8, příspěvková organizace – ZŠ Mazurská, 2. splátka. 500 000,00 Kč využito pro workoutové hřiště pro OŽP, dle RO 32 z roku 2021, 1 815 000,00 Kč projekt Dlážděnka (Odbor kancelář starosty, RO 86 z roku 2021)
· Čimická P8 s.r.o., IČO: 05155096
· Smlouva č. 2021/0382/OURV.DPR
· Účel daru: dle pravidel Fondu rozvoje
· V roce 2021 příspěvek do fondu ve výši: 159 500,00 Kč
· V roce 2022 příspěvek do fondu ve výši: 0 Kč
· V roce 2023 příspěvek do fondu ve výši: 478 500,00 Kč
· Využití daru: 
· 159 500,00 Kč – Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8, příspěvková organizace – ZŠ Mazurská, 2. splátka
· 478 500,00 Kč – Rekonstrukce NP pro dětskou skupinu Draháň
· Aros Osiva s.r.o., IČO: 48027936
· Smlouva č. 2021/0509/OURV.DPR
· Účel daru: dle pravidel Fondu rozvoje
· V roce 2022 příspěvek do fondu ve výši: 140 217,00 Kč
· V roce 2023 příspěvek do fondu ve výši: 0 Kč
· Využití daru: 140 217,00 Kč – Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8, příspěvková organizace – ZŠ Mazurská, 2. splátka
· IMU s.r.o., IČO: 28190891
· Smlouva č. 2021/0511/OURV.DPR
· Účel daru: dle pravidel Fondu rozvoje
· V roce 2022 příspěvek do fondu ve výši: 340 116,00 Kč
· V roce 2023 příspěvek do fondu ve výši: 0 Kč
· V roce 2024 příspěvek do fondu ve výši: 3 512 824,00 Kč
· Využití daru: 
· 340 116,00 Kč – Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8, příspěvková organizace – ZŠ Mazurská, 2. splátka
· 3 512 824,00 Kč – Rekonstrukce NP pro dětskou skupinu Zenklova 23
· K zatáčce s.r.o.
· Smlouva č. 2021/0540/OURV.DPR
· Účel daru: dle pravidel Fondu rozvoje
· V roce 2022 příspěvek do fondu ve výši: 46 340,00 Kč
· V roce 2023 příspěvek do fondu ve výši: 0 Kč
· Využití daru:
· 42 171,00 Kč – Rekonstrukce NP pro dětskou skupinu Zenklova 23
· M Projekt 18 s.r.o., IČO: 06634087
· Smlouva č. 2022/0038/OURV.DPR
· Účel daru: dle pravidel Fondu rozvoje
· V roce 2022 příspěvek do fondu ve výši: 995 500,00 Kč
· Využití daru: 
· 99 550,00 Kč – Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8, příspěvková organizace – ZŠ Mazurská, 2. splátka
· 47 200 Kč – ZŠ Dolákova – Rekonstrukce herních ploch – I. etapa
· 29 000 Kč – ZŠ Burešova – PD – Propojení objektu školy a ŠJ – krček
· 12 200 Kč – MŠ Korycanská – PD Solná jeskyně
· 517 400 Kč – ZŠ U Školské zahrady – Aktualizace PD na S.E.N.
· 17 949 Kč – Rekonstrukce NP pro dětskou skupinu Zenklova 27
· 55 551 Kč – Rekonstrukce NP pro dětskou skupinu Zenklova 23
· 216 650 Kč – PD – Rekonstrukce nám. Ládví
· Ekospol a.s., IČO: 63999854
· Smlouva č. 2022/0083/OURV.DPR
· Účel daru: dle pravidel Fondu rozvoje
· V roce 2022 příspěvek do fondu ve výši: 1 908 000,00 Kč
· V roce 2023 příspěvek do fondu ve výši: 0 Kč
· Využití daru: 
· 841 437,00 Kč – Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8, příspěvková organizace – ZŠ Mazurská, 2. splátka
· 18 840,00 Kč – Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8, příspěvková organizace – ZŠ Glowatského + ZŠ Dolákova
· Využití daru: 	
· 450 000,00 Kč – Fontána Vychovatelna 
· 450 000,00 Kč – Ústavní hřbitov Bohnice
· 111 251,00 Kč – Rekonstrukce NP pro dětskou skupinu Zenklova 27
· K Mlýnu s.r.o., IČO: 11854863
· Smlouva č. 2022/0039/OURV.DPR
· Účel daru: dle pravidel Fondu rozvoje
· V roce 2022 příspěvek do fondu ve výši: 1 820 500,00 Kč
· Využití daru:
· 1 628 552,00 Kč – Dotace nebyt.pr. dětská skupina Zenklova 23 (uhrazeno z fondu 1/2025)
· 182 050,00 Kč – Rekonstrukce NP pro dětskou skupinu Zenklova 23
· EBM Partner a.s., IČO: 24184497
· Smlouva č. 2022/0041/OURV.DPR
· Účel daru: dle pravidel Fondu rozvoje
· V roce 2022 příspěvek do fondu ve výši: 42 350,00 Kč
· V roce 2023 příspěvek do fondu ve výši: 254 100,00 Kč
· Využití daru:
· 296 450,00 Kč – Rekonstrukce NP pro dětskou skupinu Zenklova 23
· V-STAV A s.r.o., IČO: 25508601
· Smlouva č. 2022/0043/OURV.DPR
· Účel daru: dle pravidel Fondu rozvoje
· V roce 2022 příspěvek do fondu ve výši: 83 430,00 Kč
· V roce 2023 příspěvek do fondu ve výši: 0,00 Kč
· V roce 2024 příspěvek do fondu ve výši: 250 290,00 Kč
· Využití daru:
· 333 720,00 Kč – Rekonstrukce NP pro dětskou skupinu Draháň
· Development Odra Bohnice s.r.o., IČO: 04207327
· Smlouva č. 2022/0081/OURV.DPR
· Účel daru: dle pravidel Fondu rozvoje
· V roce 2022 příspěvek do fondu ve výši: 362 050,00 Kč
· Využití daru: 
· 362 050,00 Kč – Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8, příspěvková organizace – ZŠ Glowatského + ZŠ Dolákova
· CENTRAL GROUP Vltavská vyhlídka s.r.o., IČO: 28162871
· Smlouva č. 2022/0279/OURV.DPR
· Účel daru: dle pravidel Fondu rozvoje
· V roce 2022 příspěvek do fondu ve výši: 357 200,00 Kč
· V roce 2023 příspěvek do fondu ve výši: 3 214 800,00 Kč
· Využití daru:
· 3 572 000,00 Kč – Projektová dokumentace – Rekonstrukce nám. Ládví
· Landia Management s.r.o., IČO: 28810020
· Smlouva č. 2022/0084/OURV.DPR
· Účel daru: dle pravidel Fondu rozvoje
· V roce 2022 příspěvek do fondu ve výši: 1 221 660,00 Kč
· Využití daru: 1 221 660,00 Kč – Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8, příspěvková organizace – ZŠ Glowatského + ZŠ Dolákova
· CENTRAL GROUP Vltavská vyhlídka s.r.o., IČO: 28162871
· Smlouva č. 2022/0082/OURV.DPR
· Účel daru: dle pravidel Fondu rozvoje
· V roce 2022 příspěvek do fondu ve výši: 697 450,00 Kč
· Využití daru: 697 450,00 Kč – Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8, příspěvková organizace – ZŠ Glowatského + ZŠ Dolákova
· G2 group s.r.o., IČO: 05964695	
· Smlouva č. 2022/0353/OURV.DPR
· Účel daru: dle pravidel Fondu rozvoje
· V roce 2022 příspěvek do fondu ve výši: 621 060,00 Kč
· Využití daru:
· 621 720,00 Kč – Rekonstrukce NP pro dětskou skupinu Draháň
· MS Byty Kobylisy, s.r.o., IČO: 09279784
· Smlouva č. 2022/0377/OURV.DPR
· Účel daru: dle pravidel Fondu rozvoje
· V roce 2022 příspěvek do fondu ve výši: 801 850,00 Kč
· V roce 2023 příspěvek do fondu ve výši: 2 405 550,00 Kč
· Využití daru:
· 3 207 400,00 Kč – Nákup NP dětská skupina Zenklova 23
· irpa consulting & invest s.r.o., IČO: 24729370
· přešlo na ZEN RESIDENCE s.r.o.
· Smlouva č. 2022/0415/OURV.DPR
· Účel daru: dle pravidel Fondu rozvoje
· V roce 2022 příspěvek do fondu ve výši: 1 265 760,00 Kč
· Využití daru:
· 1 265 760,00 Kč – Rekonstrukce NP pro dětskou skupinu Draháň
·  EuroRak s.r.o., IČO: 09703110
· Přešlo na REFIDO Dev.
· Smlouva č. 2022/0612/OURV.DPR
· Účel daru: dle pravidel Fondu rozvoje
· V roce 2023 příspěvek do fondu ve výši: 38 430,00 Kč
· V roce 2024 příspěvek do fondu ve výši: 345 870,00 Kč
· Využití daru: 
· 384 300,00 Kč – Rekonstrukce NP pro dětskou skupinu Draháň
· Rezidence Troja, IČO: 09981594
· Smlouva č. 2022/0509/OURV.DPR
· Účel daru: dle pravidel Fondu rozvoje
· V roce 2023 příspěvek do fondu ve výši: 90 790,00 Kč
· Využití daru: 
· 90 790,00 Kč – Rekonstrukce NP pro dětskou skupinu Draháň
· Square Projekt, IČO: 28974573 
· Převod práv na Gartal Developersky
· Smlouva č. 2022/0506/OURV.DPR
· Účel daru: dle pravidel Fondu rozvoje
· V roce 2023 příspěvek do fondu ve výši: 93 200,00 Kč
· V roce 2025 příspěvek do fondu ve výši: 279 600,00 Kč
· Využití daru: 
· 93 200,00 Kč – Rekonstrukce NP pro dětskou skupinu Draháň
· Rustonka West, IČO: 07825749
· Smlouva č. 2022/0435/OURV.DPR
· Účel daru: dle pravidel Fondu rozvoje
· V roce 2022 příspěvek do fondu ve výši: 610 200,00 Kč
· V roce 2023 příspěvek do fondu ve výši: 5 491 800,00 Kč
· Využití daru:
· ZŠ Dolákova – 44 100,00 Kč – uhrazeno 1 502 000,00 Kč dne 14.05.2025
· ZŠ BH Zenklova – PD – půdní vestavba – 2 389 800,00 Kč
· ZŠ Glowackého – PD – rozvoj hřišť – 1 581 000,00 Kč
· ZŠ Mazurská – Rekonstrukce povrchu volejbalového hřiště (ORG 48025) – 1 157 000,00 Kč
· ZŠ BH Zenklova – PD – půdní vestavba (ORG 40724) – 478 800,00 Kč
· MŠ Korycanská – Herní plocha SMART SOFT (ORG 47925), RO 98, 2025 – 531 000,00 Kč a 330 000,00 Kč
· Křižíkova 325 s.r.o., IČO: 05205751
· Smlouva č. 2022/0436/OURV.DPR
· Účel daru: dle pravidel Fondu rozvoje
· V roce 2022 příspěvek do fondu ve výši: 1 185 470,00 Kč
· V roce 2023 příspěvek do fondu ve výši: 0 Kč
· V roce 2025 příspěvek do fondu ve výši: 969 930,00 Kč
· Využití daru: 
· 1 185 470,00 Kč – Rekonstrukce NP pro dětskou skupinu Draháň
· Vydrovka Office Center, IČO: 07313896
· Smlouva č. 2022/0354/OURV.DPR
· Účel daru: dle pravidel Fondu rozvoje
· V roce 2022 příspěvek do fondu ve výši: 780 300,00 Kč
· V roce 2023 příspěvek do fondu ve výši: 2 731 050,00 Kč
· Využití daru:
· 3 511 350,00 Kč – Projektová dokumentace – Rekonstrukce nám. Ládví
· Rezidence Vinopalnická s.r.o., IČO: 06516874
· Smlouva č. 2022/0507/OURV.DPR
· Účel daru: dle pravidel Fondu rozvoje
· V roce 2022 příspěvek do fondu ve výši: 92 820,00 Kč
· V roce 2023 příspěvek do fondu ve výši: 0 Kč
· Využití daru:
· 92 820,00 Kč – Rekonstrukce NP pro dětskou skupinu Draháň
· Rezidence nad Rokoskou s.r.o., IČO: 24205257
· Smlouva č. 2022/0508/OURV.DPR
· Účel daru: dle pravidel Fondu rozvoje
· V roce 2022 příspěvek do fondu ve výši: 194 530,00 Kč
· V roce 2023 příspěvek do fondu ve výši: 0 Kč
· Využití daru: 
· 194 530,00 Kč – Rekonstrukce NP pro dětskou skupinu Draháň
· Trigema Projekt Kappa s.r.o., IČO: 02921529
· Smlouva č. 2022/0546/OURV.DPR
· Účel daru: dle pravidel Fondu rozvoje
· V roce 2020 příspěvek do fondu ve výši: 2 000 000,00 Kč
· V roce 2023 příspěvek do fondu ve výši: 1 616 200,00 Kč
· Využití daru: 1 937 750 Kč v rámci SoS 2020/0549 a 2020/0587
· Mgr. František Kučera 
· Smlouva č. 2023/0168/OURV.DPR
· Účel daru: dle pravidel Fondu rozvoje
· V roce 2023 příspěvek do fondu ve výši: 575 000,00 Kč
· Využití daru: 
· 575 000,00 Kč – Rekonstrukce NP pro dětskou skupinu Draháň

· Michal Paul
· Smlouva č.: 2023/0410/OURV.DPR
· Účel daru: dle pravidel Fondu rozvoje
· V roce 2023 příspěvek do fondu ve výši: 1 896 960,00 Kč
· Využití daru:
· 1 896 960,00 Kč – nákup NP dětská skupina Zenklova 23
· Trojské Údolí, s.r.o 
· Smlouva č. 2023/0449/OURV.DSFR 
· Účel daru: dle pravidel Fondu rozvoje 
· V roce 2024 příspěvek do fondu ve výši: 593 600,00 Kč 
· V roce 2025 příspěvek do fondu ve výši: 890 400,00 Kč
· Využití daru: 
· 593 600,00 Kč – Rekonstrukce NP pro dětskou skupinu Draháň
· BLOCK Karlín
· Smlouva č. 2023/0450/OURV.DSFR
· Dodatek č. 1 uzavřen 18.11.2024
· Účel daru: dle pravidel Fondu rozvoje
· V roce 2023 příspěvek do fondu ve výši: 5 516 508,00 Kč
· V roce 2024 příspěvek do fondu ve výši: 96 000,00 Kč
· Využití daru:
· 5 516 508,00 Kč – Nákup NP dětská skupina Zenklova 23
· 96 000,00 Kč – z dodatku č. 1 – Rekonstrukce NP pro dětskou skupinu Draháň
· Pernerova development, s.r.o.
· Smlouva č. 2023/0522/OURV.DSFR
· Účel daru: dle pravidel Fondu rozvoje
· V roce 2023 příspěvek do fondu ve výši: 1 138 610,00 Kč
· V roce 2024 příspěvek do fondu ve výši: 10 247 490,00 Kč
· Využití daru:
· 11 386 100,00 Kč – Nákup NP dětská skupina Zenklova 23
· Rohan B Five, s.r.o.
· Smlouva č. 2023/0485/OURV.DSFR
· Účel daru: dle pravidel Fondu rozvoje
· V roce 2023 příspěvek do fondu ve výši: 7 964 353,00 Kč
· Využití daru: 
· 7 964 353,00 – Výstavba ZŠ Rohan
· BEMETT Čimice
· Smlouva č. 2023/0531/OURV.DSFR
· Účel daru: dle pravidel Fondu rozvoje
· V roce 2024 příspěvek do fondu ve výši: 834 620,00 Kč
· Využití daru:
· 834 620,00 Kč – Rekonstrukce NP pro dětskou skupinu Draháň
· ZENKLOVA 60
· Smlouva č. 2023/0584/OURV.DSFR
· Účel daru: dle pravidel Fondu rozvoje
· V roce 2024 příspěvek do fondu ve výši: 1 364 480,00 Kč
· Využití daru: 
· 1 364 480 Kč – nákup NP dětská skupina Zenklova 23
· NEUHOUSE s.r.o.
· Smlouva č. 2024/0136/OURV.DSFR
· Účel daru: dle pravidel Fondu rozvoje
· V roce 2024 příspěvek do fondu ve výši: 4 819 360,00 Kč
· Využití daru:
· ZŠ Glowackého – Rekonstrukce stávajícího multifunkčního hřiště – 2 808 200,00 Kč
· MŠ Na Korábě – LINDNEROVA – Polytechnická učebna – 2 000 000,00 Kč
· Rekonstrukce NP pro dětskou skupinu Draháň – 11 160,00 Kč
· M Projekt 18 s.r.o.
· Smlouva č. 2024/0151/OURV.DSFR
· Účel daru: dle pravidel Fondu rozvoje
· V roce 2024 příspěvek do fondu ve výši: 176 262,00 Kč
· V roce 2025 příspěvek do fondu ve výši: 1 586 358,00 Kč
· Využití daru: 
· 176 262,00 Kč – Rekonstrukce NP pro dětskou skupinu Draháň
· KŘIŽÍKOVA 81 s.r.o.
· Smlouva č. 2024/0219/OURV.DSFR
· Účel daru: dle pravidel Fondu rozvoje
· V roce 2025 příspěvek do fondu ve výši: 150 000,00 Kč
· Využití daru:
· 150 000,00 Kč – Rekonstrukce NP pro dětskou skupinu Draháň
· SOKOLOVSKÁ 68
· Smlouva č. 2024/0331/OURV.DSFR
· Účel daru: dle pravidel Fondu rozvoje
· V roce 2024 příspěvek do fondu ve výši: 3 285 500,00 Kč
· Využití daru:
· 477 100,00 Kč – ZŠ BH na Korábě – PD – půdní vestavba
· 210 000,00 Kč – KD Ládví – PD – Realizace předprostoru KD
· 869 200,00 Kč – Objekt Chabařovická – Úprava PD, aktualizace rozpočtu a zajištění SP
· 173 000,00 Kč – Objekt Svídnická – Úprava PD, aktualizace rozpočtu a zajištění SP (uhrazeno z fondu 14.05.2025)
· 950 600,00 Kč – Rekonstrukce NP pro dětskou skupinu Draháň
· 482 000,00 Kč – MŠ Korycanská – Herní plocha SMART SOFT (ORG 47925), RO 98
· 123 600,00 Kč – ZŠ Dolákova – Výměna osvětlení na softballovém hřišti (ORG 47725) 
· ČECHIE GROUP a.s.
· Navazuje na LH spol. – 2021/0131/OURV.DPR (již uvedeno)
· Smlouva č. INO/44/00/000471/2024
· Účel daru: dle pravidel Fondu rozvoje
· V roce 2024 příspěvek do fondu ve výši: 139 752 638,00 Kč
· Využití daru: 6 380 000,00 Kč
· Dle RO č. 90 – 1 625 000,00 Kč – MŠ U Sluncové – PD – Přístavba objektu školky
· 1 871 900,00 Kč – MŠ U Sluncové – PD – Zkapacitnění
· Dle RO č. 91 – 2 335 000,00 Kč – ZŠ Petra Strozziho – PD – Zkapacitnění objektu školy – nástavba
· Dle RO č. 92 – 2 420 000,00 Kč – ZŠ Petra Strozziho – PD – Zkapacitnění objektu školy – přístavba
· ZŠ Palmovka – 642 800,00 Kč
· Rekonstrukce NP Březinova – 7 216 368,00 Kč
· Nebytový prostor – budova č. p. 2179 vč. pozemku nad budovou na adrese Palmovka 6a – 22 000 000,00 Kč
· Rekonstrukce NP pro dětskou skupinu Zenklova 27 – 10 870 800,00 Kč
· Rekonstrukce NP pro dětskou skupinu Palmovka 6a – 27 000 000,00 Kč

· Rohan engineering s.r.o.
· Smlouva č. 2024/0487/OURV.DSFR
· Účel daru: dle pravidel Fondu rozvoje
· Příspěvek do fondu ve výši: 30 000 000,00 Kč
· Využití daru:
· 25 776 037,00 Kč – Výstavba ZŠ Rohan
· Bytové družstvo Vacínova
· Smlouva č. 2024/0499/OURV.DSFR
· Účel daru: dle pravidel Fondu rozvoje
· Příspěvek v roce 2025 do fondu ve výši: 706 644,00 Kč
· Využití daru: 0 Kč
· Lukalex s.r.o.
· Smlouva č. 2024/0620/OURV.DSFR
· Účel daru: dle pravidel Fondu rozvoje
· Příspěvek do fondu ve výši: 799 470,00 Kč
· Využití daru: 
· 799 470,00 Kč – Rekonstrukce NP pro dětskou skupinu Draháň
· Doma Domo s.r.o.
· Smlouva č. 2024/0507/OURV.DSFR
· Účel daru: dle pravidel Fondu rozvoje
· Příspěvek do fondu ve výši: CELÉ NEFINANČNÍ PLNĚNÍ
· Využití daru: 0 Kč
· Tomáš Kučera
· Smlouva č. 2024/0559/OURV.DSFR
· Účel daru: dle pravidel Fondu rozvoje
· Příspěvek v r. 2024 do fondu ve výši: 83 592,00 Kč
· Využití daru: 
· 83 592,00 Kč – Rekonstrukce NP pro dětskou skupinu Draháň
· BEMETT Čimice
· Smlouva č. 2024/0640/OURV.DSFR
· Účel daru: dle pravidel Fondu rozvoje
· Příspěvek v r. 2025 do fondu ve výši: 57 280,00 Kč
· Využití daru:
· 29 634,00 Kč – Rekonstrukce NP pro dětskou skupinu Draháň
· Zenklova Estate
· Smlouva č. 2024/0641/OURV.DSFR
· Účel daru: dle pravidel Fondu rozvoje
· Příspěvek v r. 2024 do fondu ve výši: 433 080,00 Kč
· Příspěvek v r. 2025 do fondu ve výši: 2 165 400,00 Kč
· Využití daru:
· 433 080,00 Kč – Rekonstrukce NP pro dětskou skupinu Draháň
· MEDIFLAT s.r.o.
· Smlouva č. 2024/0639/OURV.DSFR
· Účel daru: dle pravidel Fondu rozvoje
· Příspěvek v r. 2025 do fondu ve výši: 131 708,00 Kč
· Příspěvek v r. 2025 do fondu ve výši: 395 124,00 Kč
· Nefinanční plnění: 790 248,00 Kč
· Využití daru:
· 526 832,00 Kč – Rekonstrukce NP pro dětskou skupinu Draháň
· Main Point Karlín II
· Smlouva č. 2025/0006/OURV.DSFR
· Účel daru: dle pravidel Fondu rozvoje
· Příspěvek v r. 2025 do fondu ve výši: 15 088 200,00 Kč
· Nefinanční plnění: 11 316 150,00 Kč
· Využití daru: 
· 10 000 000,00 Kč – Rekonstrukce NP pro dětskou skupinu Nekvasilova 2
· QI Investiční společnost 
· Smlouva č. 2025/0082/OURV.DSFR
· Účel daru: dle pravidel Fondu rozvoje
· Příspěvek v r. 2025 do fondu ve výši: 294 924,00 Kč
· Nefinanční plnění: 0 Kč
· Využití daru: 0 Kč
· TK Lokomotiva Praha, s.r.o.
· Smlouva č. 2025/0119/OURV.DSFR
· Účel daru: dle pravidel Fondu rozvoje
· Příspěvek v r. 2025 do fondu ve výši: 3 501 504,00 Kč
· Nefinanční plnění: 14 006 016,00 Kč
· Využití daru: 0 Kč
· Zenklova 107 s.r.o.
· Smlouva č. 2025/0133/OURV.DSFR
· Účel daru: dle pravidel Fondu rozvoje
· Příspěvek v r. 2025 do fondu ve výši: 1 897 440,00 Kč
· Nefinanční plnění: 0 Kč
· Využití daru: 
· 400 000,00 Kč – neinvestiční příspěvek – nákup vybavení do rodinných klubů (ORG 618 (RO 82–2025) – Kultura a cestovní ruch, kap. 06
· Rezidence Bohnická
· Smlouva č. 2025/0134/OURV.DSFR
· Účel daru: dle pravidel Fondu rozvoje
· Příspěvek v r. 2025 do fondu ve výši: 82 236,00 Kč
· Nefinanční plnění: 0 Kč
· Využití daru: 0 Kč
· Bydlení Braunerova s.r.o.
· Smlouva č. 2025/0419/OURV.DSFR
· Účel daru: dle pravidel Fondu rozvoje
· Příspěvek v r. 2025 do fondu ve výši: 718 608,00 Kč
· Nefinanční plnění: 0 Kč
· Využití daru: 0 Kč
· Bytové družstvo U Rokytky 19
· Smlouva č.  2025/0420/OURV.DSFR
· Účel daru: dle pravidel Fondu rozvoje
· Příspěvek v r. 2025 do fondu ve výši: 262 592,00 Kč
· Nefinanční plnění: 0 Kč
· Využití daru: 0 Kč
· Bytové družstvo U Rokytky
· Smlouva č.  2025/0450/OURV.DSFR
· Účel daru: dle pravidel Fondu rozvoje
· Příspěvek v r. 2025 do fondu ve výši: 149 776,00 Kč a 748 880,00 Kč
· Nefinanční plnění: 0 Kč
· Využití daru: 0 Kč
· Lucie Bartková
· Smlouva č.  2025/0533/OURV.DSFR
· Účel daru: dle pravidel Fondu rozvoje
· Příspěvek v r. 2025 do fondu ve výši: 1 821 600,00 Kč
· Nefinanční plnění: 0 Kč
· Využití daru: 0 Kč
· Na Košince 2, a.s.
· Smlouva č.  2025/0563/OURV.DSFR
· Účel daru: dle pravidel Fondu rozvoje
· Jen nefinanční plnění: 57 750 000,00 Kč
· Ervin, s.r.o.
· Smlouva č. 2025/0562/OURV.DSFR
· Účel daru: dle pravidel Fondu rozvoje
· Příspěvek v r. 2025 do fondu ve výši: 476 768,00 Kč
· Nefinanční plnění: 0 Kč
· Využití daru: 0 Kč
· Porsche Immobilien CZ
· Smlouva č. 2025/0575/OURV.DSFR
· Účel daru: dle pravidel Fondu rozvoje
· Příspěvek v r. 2025 do fondu ve výši: 2 038 200,00 Kč
· Nefinanční plnění: 23 965 443,00 Kč
· Využití daru: 0 Kč
· Plánovací smlouva – hlavní město Praha, MČ Praha 8 + Prague CBD2, s.r.o., Terminál Florenc s.r.o. a Prague CBD Bastion s.r.o.
· Smlouva č. 2025/0616/OURV.DSFR (PLA/34/07/000317/2025)
· Účel daru: dle pravidel Fondu rozvoje
· Příspěvek v r. 2025 do fondu ve výši: 2 145 404,85 Kč
· Nefinanční plnění: 0 Kč
· Využití daru: 0 Kč
· Přístavní Rohan
· Smlouva č. 2025/0598/OURV.DSFR
· Účel daru: dle pravidel Fondu rozvoje
· Příspěvek v r. 2025 do fondu ve výši: 0 Kč
· Nefinanční plnění: 0 Kč
· Využití daru: 0 Kč
· Vomáčka Václav
· Smlouva č. 2025/0613/OURV.DSFR
· Účel daru: dle pravidel Fondu rozvoje
· Příspěvek v r. 2025 do fondu ve výši: 500 144,00 Kč
· Nefinanční plnění: 0 Kč
· Využití daru: 0 Kč
· Landia – Čimice s.r.o.
· Smlouva č. 2025/0612/OURV.DSFR
· Účel daru: dle pravidel Fondu rozvoje
· Příspěvek v r. 2025 do fondu ve výši: 0 Kč
· Nefinanční plnění: 0 Kč
· Využití daru: 0 Kč
· Čimice Living s.r.o.
· Smlouva č. 2025/0611/OURV.DSFR
· Účel daru: dle pravidel Fondu rozvoje
· Příspěvek v r. 2025 do fondu ve výši: 0 Kč
· Nefinanční plnění: 0 Kč
· Využití daru: 0 Kč









VI. Čerpání kapitálových výdajů

K 31.12.2025 proběhlo čerpání kapitálových výdajů ve výši 477 328 tis. Kč, tj. 43,92 % RZ. 
[bookmark: _Hlk64455854][bookmark: _Hlk39151732][bookmark: _Hlk213241012]
Kapitola 01 – rozvoj obce

ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A VÝSTAVBY
     
	 Hala J. Mahora  

	Schválený rozpočet:  
	                            0 
	tis. Kč  

	Rozpočet po změnách:  
	2 365,7  
	tis. Kč  

	Čerpáno:  
	498 
	tis. Kč  

	Zhotovitel:  
	Ing. arch. Tomáš Podrázský 

	Smlouva uzavřena:  
	2022
	

	Zahájení akce:  
	2023  

	Ukončení akce:  
	  

	Dne 07.05.2025 bylo vydáno územní rozhodnutí k projektu a dne 17.06.2025 nabylo rozhodnutí právní moci. V návaznosti na tuto skutečnost proběhla finalizace zadávací dokumentace pro výběrové řízení. Dne 29.8.2025 bylo zahájeno výběrové řízení na výběr zhotovitele navazující projektové dokumentace. Ukončení VŘ očekáváme ve Q2 2026.
Následně bude s nejvhodnějším účastníkem uzavřena Smlouva o dílo.  


  
	Výstavba nové ZŠ na Rohanském ostrově  

	Schválený rozpočet:  
	     0 
	tis. Kč  

	Rozpočet po změnách:  
	77 515,0 
	tis. Kč  

	Čerpáno:  
	21 299 
	tis. Kč  

	Zhotovitel:  
	Igloo architekti s.r.o. 

	Smlouva uzavřena:  
	2024 

	Zahájení akce:  
	2020  

	Ukončení akce:  
	  

	Dne 23.04.2024 byla uzavřena mezi Městskou částí Prahy 8 a ateliérem IGLOO ARCHITEKTI, s.r.o. smlouva o dílo, a to na základě jednacího řízení bez uveřejnění v rámci předcházející architektonické soutěže. Předmětem této smlouvy je dopracování soutěžního návrhu stavby a zpracování veškerých dalších stupňů projektových dokumentací až po poskytování služeb autorského dozoru při realizaci školy. Poddodavatelem ateliéru IGLOO mající na starosti technickou stránku projektu je projekční ateliér AFRY CZ s.r.o.
Dne 04.12.2024 předložil zhotovitel Městské části čistopis architektonické studie, která byla schválena Zastupitelstvem MČ na jeho zasedání dne 18.12.2024 usnesením č. Usn RMC 0604/2024.
Dne 06.01.2025 vydala Městská část pokyn zhotoviteli k zahájení další výkonové fáze VF3+4, zpracování dokumentace pro společné povolení, resp. dokumentace pro povolení záměru.
Pro zkvalitnění a kontrolu návrhu ustavila Městská část Prahy 8 odbornou poradní skupinu, která se skládá z odborníků, ředitelů škol a zástupců developerů území, kteří se podílejí na financování projektu. Poradní skupina se účastní jednání a workshopů a předkládá doporučení pro návrh základní školy. 
Právní podpora projektu: ACHOUR&PARTNERS advokátní kancelář s.r.o. 
Projektový manažer: FETTERS management s.r.o.
Původní termín odevzdání hrubopisu dokumentace pro povolení záměru byl stanoven na den 26.05.2025. Vzhledem k vysoce náročné koordinaci s projekty okolní výstavby a skutečnosti, že projekt ZŠ Rohan bude realizován výrazně dříve než sousední objekty, bylo mezi smluvními stranami dohodnuto posunutí termínu odevzdání hrubopisu dokumentace na nový termín, který připadá na 09.08.2025. Úprava termínu bude formálně stvrzena Dodatkem č. 2 ke Smlouvě o dílo.
Dne 16.9.2025 byl uzavřen Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo, ve kterém došlo k rozdělení projektové dokumentace a budoucích povolení na dva samostatné celky: a) dokumentace pro povolení objektu školy a b) dokumentace pro povolení veřejné ulice, parku a nejbližšího okolí školy. Dodatkem byly též stvrzeny vícepráce ve výši 450.000 Kč a dále došlo k dalšímu prodloužení termínu odevzdání hrubopisu dokumentace na 10. října 2025.




	Fontána vychovatelna  

	Schválený rozpočet:  
	0  
	tis. Kč  

	Rozpočet po změnách:  
	98,1  
	tis. Kč  

	Čerpáno:  
	0  
	tis. Kč  

	Zhotovitel:  
	360 real facilities, Petra Vašinová, MIRA Expert  

	Smlouva uzavřena:  
	2022  

	Zahájení akce:  
	2022  

	Kontakt na firmu, která fontánu osazovala čerpadlem a měla by zajišťovat údržbu. Nyní probíhá předání na OSM spolu s financemi.  
MIRA expert, s.r.o. 
Bc. Miroslav MATYÁŠ, MBA, LL.M. 
jednatel společnosti  
IČ: 01634305 
DIČ: CZ01634305  
tel.: 246 024 960 
mobil: 608 444 844 
e-mail: info@mirasro.eu 
www.mirasro.eu  



Realizace fontány Žabák  
	Schválený rozpočet:  
	1 500  
	tis. Kč  

	Rozpočet po změnách:  
	2 732,1 
	tis. Kč  

	Čerpáno:  
	                        843
	tis. Kč  

	Zhotovitel:  
	VEN.KU architekti s.r.o. 

	

	Smlouva uzavřena:  
	2024
	

	Zahájení akce:  
	2024
	 

	Ukončení akce:  
	2026
	 

	V roce 2024 bylo poptávkovým řízením zadáno zpracování studie „Revitalizace okolí fontány Žabák, Praha 8 Kobylisy“. V poptávkovém řízení podala nejvýhodnější nabídku spol. VEN.KU architekti s.r.o., která studii v roce 2024 zpracovala a řádně odevzdala.
Cena za studii byla 216 892,50 Kč vč. DPH
Dále v roce 2024 proběhly nutné průzkumy:
Inženýrskogeologický průzkum (spol. Agrogeologie s.r.o.) v hodnotě 26 620, 00 Kč vč. DPH   Rozbor asfaltu (Monitoring s.r.o.) v hodnotě 24 417,80 Kč vč. DPH.
 V 02/25 se předpokládá uzavření Smlouvy na zhotovení Projektové dokumentace ke stavebnímu povolení, aktuálně probíhá výběrové řízení na zhotovitele.
V 04/25 byla uzavřena Smlouva o dílo: “Projektová dokumentace – Revitalizace okolí fontány Žabák na sídlišti Ďáblice”, zhotovitel VEN.KU architekti, s.r.o. v souhrnné částce 1 085 000,00Kč bez DPH 1 312 850,00 Kč vč. DPH) s postupným plněním a fakturací na  základě dosažených milníků Smlouvy.
1) Vypracování DPZ – spol. VEN.KU zpracovala kompletní DPZ (včetně doplnění stanovisek dle pokynů SÚ) během září tohoto roku. V listopadu 2025 proběhlo na základě pokynů SÚ místní šetření a následné získání SP.
2) Autorský dozor stavby – plnění v průběhu stavby (cca 5 měsíců).
	



PD – rekonstrukce náměstí Ládví
	Schválený rozpočet:  
	0  
	tis. Kč  

	Rozpočet po změnách:  
	10 066,0  
	tis. Kč  

	Čerpáno:  
	260  
	tis. Kč  


Stručný popis: Dne 7. listopadu proběhla ustavující schůze poroty. Byly zapracovány poznámky a regulérnost od ČKA. Je vypsána soutěž, po uplynutí lhůty se návrhy porotou posoudí a vybere se vítěz.
Pokud bude MČ mít zájem pokračovat, s jedním z vítězů bude podepsána smlouva na zpracování kompletní PD (projektová dokumentace). Odhad pro vyhlášení výsledků arch. soutěže je predikována na březen r. 2026.

PD Skatepark Bohnice
	Schválený rozpočet:  
	0  
	tis. Kč  

	Rozpočet po změnách:  
	1 800,0  
	tis. Kč  

	Čerpáno:  
	338  
	tis. Kč  

	Zhotovitel:  
	  LOXIA Architectes Ingenierie s.r.o.

	Smlouva uzavřena:  
	  2025
	  

	Zahájení akce:  
	  2025

	Ukončení akce:  
	  2026



Stručný popis: 
Předpokládané plnění dle Smlouvy (od data jejího podpisu):

· Architektonická studie          						2,5 měsíce
· Dokumentace pro povolení záměru včetně inženýrské činnosti	9 měsíců
· Dokumentace pro provedení stavby            				2,5 měsíce
· Autorský dozor             						v průběhu stavby  
(cca 5 měsíců)

Fakturace a úhrada dílčí části veřejné zakázky bude provedena vždy po řádném dokončení každé jednotlivé fáze projektu.

V 02/25 uzavřena Smlouva o dílo: „Projektová dokumentace – Skatepark Bohnice“, zhotovitel LOXIA Architectes Ingenierie s.r.o. v souhrnné částce 1 290 000 Kč bez DPH (1 560 900 Kč vč. DPH) s postupným plněním a fakturací na základě dosažených milníků Smlouvy:
1) Vypracování architektonické studie do 75 kalendářních dnů od podpisu Smlouvy;
2) Vypracování DSP včetně inženýrské činnosti (projednání a získání všech potřebných stanovisek dotčených orgánů a podání žádosti o stavební povolení) do 270 kalendářních dnů po odsouhlasení architektonické studie objednatelem;
3) Vypracování DPS včetně oceněného i neoceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb do 75 kalendářních dnů po podání žádosti o stavební povolení;
4) Autorský dozor stavby – plnění v průběhu stavby (cca 5 měsíců).
V červenci 2025 byla Architektonická studie projednána v RMČ. Dále byly v rámci projektu objednány a zhotoveny 2 průzkumy:
	● “IGP a HGP rešerše, IGP a HGP průzkum k Volnočasovému parku v Bohnicích”, zhotovitel INGES, s.r.o. ve výši 44 800 Kč bez DPH (54 300 Kč vč. DPH);
	● “Akustický posudek”, zpracovatel Greif – akustika, s.r.o. ve výši 25 000 Kč bez DPH (20 250 Kč vč. DPH).
Na základě konzultace s Útvarem rozvoje MHMP dochází ke zpřesnění studie zpracované firmou Loxie. Po provedení nezbytných úprav bude studie znovu projednána s ÚZR. Následně bude dle smlouvy vydán pokyn k zahájení další fáze projektu – dokumentace pro stavební povolení (DPZ) včetně inženýringu. Předpokládaný termín dokončení druhé fáze je srpen 2026 (podání žádosti o stavební povolení).

Studie a pr. př. revitalizace stráně mezi Lewitovým mlýnem a zám. pivovarem
	Schválený rozpočet:  
	0  
	tis. Kč  

	Rozpočet po změnách:  
	800,0  
	tis. Kč  

	Čerpáno:  
	181  
	tis. Kč  

	Zhotovitel:  
	   Zdenek Simonik Architects s.r.o.,

	Smlouva uzavřena:  
	  2025
	  

	Zahájení akce:  
	  2025

	Ukončení akce:  
	  2026


Stručný popis: Je zadána architektonická studie dle specifikace na základě poptávkového řízení. V pondělí 9.3. se chystá prezentace čistopisu před odevzdáním na zámečku.

PD – obnova odpočinkové zóny s fontánou Prameník
	Schválený rozpočet:  
	0  
	tis. Kč  

	Rozpočet po změnách:  
	1 815,0  
	tis. Kč  

	Čerpáno:  
	0  
	tis. Kč  

	Zhotovitel:  
	  

	Smlouva uzavřena:  
	  2025
	  

	Zahájení akce:  
	  2025

	Ukončení akce:  
	  2026


Stručný popis: Bude předložen materiál v radě 03/2026 na uzavření smlouvy o dílo zhotovitele investice. Po schválení smlouvy práce započnou.

Investiční rezerva z prostředků z Fondu rozvoje MČ Praha 8
	Schválený rozpočet:  
	0  
	tis. Kč  

	Rozpočet po změnách:  
	122 689,0  
	tis. Kč  

	Čerpáno:  
	0  
	tis. Kč  


Finanční prostředky přijaté na „Fond rozvoje městské části Praha 8“, jejichž použití je předpokládáno na investiční akce MČ Prahy 8, a to v souladu s účelem uvedeným v jednotlivých darovacích smlouvách.


Kapitola 02 – městská infrastruktura 

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

	Revitalizace ploch malého rozsahu vč. PD 

	Schválený rozpočet:
	   480 tis. Kč
	

	Rozpočet po změnách:
	480,0 tis. Kč
	

	Čerpáno:
	       0 tis. Kč
	

	Zhotovitel:
	VHV real, s. r. o., Boa Construction, s. r. o., ABCD Studio, s.r.o., Firma, s.r.o., PIREXT PRO, s. r. o., Vladař a synové, 
s. r. o.

	  Smlouva uzavřena:
	05/2017, 11/2017, 02/2017
	

	Zahájení akce:
	2016

	Ukončení akce:
	pokračuje

	Akce průběžně pokračují, jedná se o dokončovací práce inženýring k PD. Schválený rozpočet nebyl ve sledovaném období čerpán.

	

	Revitalizace prostranství na pozemku na parcele č. 2730/1 a 2730/3, k.ú. Libeň – park 
U Rokytky

	Schválený rozpočet:
	   187 tis. Kč
	

	Rozpočet po změnách:
	187,0 tis. Kč
	

	Čerpáno:
	       0 tis. Kč
	

	Chybí doplnit osvětlení, v řešení je stavební povolení. Schválený rozpočet nebyl ve sledovaném období čerpán.

	

	Výstavba podzemních kontejnerů II. etapa – inženýring (PD)

	Schválený rozpočet:
	   180 tis. Kč
	

	Rozpočet po změnách:
	180,0 tis. Kč
	

	Čerpáno:
	       0 tis. Kč
	

	Stále nejsou dořešeny majetkoprávní vztahy a nejsou vystavena všechna stavební povolení akce pokračuje. Schválený rozpočet nebyl ve sledovaném období čerpán. 

	Revitalizace třešňového sadu v ulici Na Truhlářce – Bílá Skála

	Schválený rozpočet:
	     1 098 tis. Kč
	

	Rozpočet po změnách:
	  4 069,7 tis. Kč
	

	Čerpáno:
	            0 tis. Kč
	

	Ukončení akce:
	pokračuje

	Akce byla do rozpočtu OŽP převedena z OKS, z důvodu zajištění dokončení a čerpání finančních prostředků. Práce na dokončení akce byly pozastaveny. V současné době řešíme novou koncepční studii pro realizaci úprav zeleně. Na základě doporučených opatření proběhly nutné práce v rámci realizace úprav, došlo ke zmlazení keřového patra ve dvou částech. Další připravované práce se budou týkat odstranění nevhodných dřevin a zmapování. Na podzim roku
2024 proběhly nutné vegetační úpravy – odstranění nevhodných dřevin. V roce 2025 byly vytipovány dřeviny ke kácení a dřeviny pro zajištění pěstebního zásahu. S ohledem na nezbytnou pracovní posloupnost a citlivost práce s biologickým materiálem bylo rozhodnuto o postupném dotvoření celého parku v zájmu ochrany přírody a návaznosti na přilehlé ZCHÚ Bílá Skála by měli práce probíhat a pokračovat v roce 2026. Částečně mají být práce pokrývány z ponechaných finančních prostředků dotace MHMP o kterou bude opětovně požádáno, dotace je ve výši 4 069,70 tis. Kč. V roce 2025 probíhaly monitorovací a přípravné práce z pohledu administrativy.

	[bookmark: _Hlk140555164]
Změna povrchu u přístupové cesty k domu v ulici Šimůnkova 1685/22

	Schválený rozpočet:
	        0 tis. Kč
	

	Rozpočet po změnách:
	280,0 tis. kč
	

	Čerpáno:
	        0 tis. Kč
	

	V současné době probíhá příprava na zadání zakázky a bude pokračovat výběrem vhodného dodavatele. Ve sledovaném období nebyly čerpány finanční prostředky. 



	[bookmark: _Hlk140555824][bookmark: _Hlk179885170]Revitalizace parku Dlážděnka (etapa 1.A)
Schválený rozpočet:	                  0 tis. Kč                                         
Rozpočet po změnách:        1 250,0 tis. Kč                                        
Čerpáno:	                           49 tis. Kč                                      
Zhotovitel:	                        Bratři Gallové a Spol. s.r.o.
Smlouva uzavřena:		2021/0532/OPS.DVZ (č.19/3224/2021)
Zahájení akce:	                        27.01.2022
Ukončení akce:	            pokračuje
Předmět díla spočívá v provedení činností dle projektové dokumentace, která byla součástí zadávací dokumentace k veřejné zakázce a dle nabídky zhotovitele včetně všech dodávek a služeb spojených se zakázkou. Soudním řízením byl proces prací pozastaven a v současné době probíhají potřebná řízení na stavebním úřadě a komunikace pro dokončení a kolaudaci díla. Ve sledovaném období probíhaly potřebné administrativní úkony spojené s následnou podanou žádostí na SÚ o změnu stavby před dokončením. Po ukončení a vydaném rozhodnutí budou zahájeny práce na dokončení díla. Práce na administrativních úkonech byla objednána obj.č.2024/2295/OZP.DSMZNV na celkovou částku 48 315,30 Kč s DPH, čerpáno dle skutečnosti 39 930 Kč s DPH. Dále byla uzavřena obj. č. 2025/0946/OZP.DSMZ/DK na částku 9 075 Kč s DPH na zajištění povolení změny záměru, fakturována byla v celé výši. V roce 2025 proběhlo uzavření Dodatku č. 2 k SoD, na základě, kterého budou práce na etapě 1.A dokončeny. Dodatek č. 2 nezvyšoval původní cenu zakázky, byl uzavřen z důvodu prodloužení a stanovení termínu pro dokončení díla. Plánovaný termín pro dokončení uvedené Etapy 1.A je stanoven na 30.06.2026. V prosinci 2025 proběhlo předání staveniště a práce pokračují dle projektové dokumentace. Akce bude financována částečně z dotace MHMP přidělené na základě smlouvy o Participaci ZJ 953, a dále z finančních prostředků MČ Praha 8. Akce probíhá.

[bookmark: _Hlk179885903][bookmark: _Hlk203044407]Revitalizace parku Dlážděnka (naučná stezka)
Schválený rozpočet:	                 0 tis. Kč
Rozpočet po změnách:	          242,0 tis. Kč
Čerpáno:	                             0 tis. Kč
V současné době se akce připravuje bude navazovat na předchozí prováděné akce. Akce může být realizována, až po dokončení dvou předchozích etap. Finanční prostředky jsou poskytnuty z fondu rozvoje.





Zhotovení nových záhonů na svěřených pozemcích MČ Praha 8 v k.ú. Libeň
Schválený rozpočet:	                    0 tis. Kč
Rozpočet po změnách:	 620,0 tis. Kč
Čerpáno:	                            516 tis. Kč
Zhotovitel:	                        Mykola Demchan
[bookmark: _Hlk211500892]Smlouva uzavřena:		2025/1087/OZP.DSMZ/DK
Zahájení akce:	                        27.08.2025
V rámci akce byly zhotoveny nové okrasné záhony na pozemku parc. č. 30, k.ú. Libeň. V průběhu měsíce července odbor životního prostředí objednal vyhotovení návrhu řešení na úpravu pozemků se založením nových záhonů. U zpracování návrhu bylo požadováno současně zohlednění rozpočtu pro požadované práce, tím byla určena předpokládaná hodnota. Pro zpracování návrhu řešení byly vybrány dva záhony jeden by se měl realizovat v k.ú. Libeň mezi psí loukou a fotbalovým hřištěm, zde se bude jednat o medonosný záhon i s ohledem na blízko umístěná včelstva u úřadu. Druhý okrasný záhon by měl vzniknout u OC Draháň. V roce 2025 bylo provedeno zhotovení záhonu U Meteoru, s ohledem na klimatické podmínky při výsadbě květin započala práce na zhotovení záhonu v měsíci září. Na základě výše uvedeného byla uzavřena objednávka č. 2025/0868/OZP.DSMZ/DK s dodavatelem Tereza Moučková dne 03.07.2025, a to „Návrh řešení na úpravu pozemků (zhotovení nových záhonků) včetně rozpočtu ve výši 49 900 Kč bez DPH, fakturováno bylo dle obj. v celkové výši. Na základě zpracovaného návrhu řešení byla uzavřena objednávka číslo 2025/1087/OZP.DSMZ/DK na zhotovení záhonu v k.ú. Libeň v celkové výši 468 215 Kč bez DPH. Práce proběhly a byly ukončeny k plánovanému datu 31.10.2025, následně byly čerpány finanční prostředky v celkové výši 466 340 Kč bez DPH. V roce 2026 bude realizován druhý okrasný záhon, který by měl vzniknout u OC Draháň. Tato akce je v současné době ve fázi plánování realizace. S ohledem na dostupné finanční prostředky a vhodné klimatické podmínky pro výsadbu květin je plánováno na jaro letošního roku.
 
Zhotovení 4 květnatých luk na svěřených pozemcích MČ Praha 8
Schválený rozpočet:	                    0 tis. Kč
Rozpočet po změnách:	 400,0 tis. Kč
Čerpáno:	                            327 tis. Kč
Zhotovitel:	                         Petr Mikeš
Smlouva uzavřena:		 2025/1104/OZP.DSMZ/VV
Zahájení akce:	                        28.08.2025
Ukončení akce:	            31.10.2025
Na základě podnětů a požadavků obyvatel MČ Praha 8 byly vybrány vhodné lokalitypro umístění a zhotovení 4 květnatých luk. Jedná se o plochy u úřadu MČ Praha 8 v mírném kopci, dále v ulici Burešova, u ZUŠ Taussigova a u Základní školy Na Slovance. Na tuto akci byla se zhotovitelem Petr Mikeš dne 28.08.2025 uzavřena objednávka č. 2025/1104/OZP.DSMZ/VV s termínem dokončení 31.10.2025 na celkovou částku 328 663,23 Kč s DPH. Akce byla úspěšně dokončena v průběhu měsíce října. Celková skutečně čerpaná a vyfakturovaná částka za zhotovené práce byla ve výši 327 059,98 Kč s DPH. 
Zastínění pískovišť na dětských hřištích  
Schválený rozpočet:	                    0 tis. Kč
Rozpočet po změnách:	 250,0 tis. Kč
Čerpáno:	                                0 tis. Kč
Zhotovitel:	                        Bonita Group Service s.r.o.
Smlouva uzavřena:		2025/1253/OZP.DSMZ/DK
Zahájení akce:	                        25.09.2025
Ukončení akce:	            28.11.2025
Rozpočet i financování byly převedeny do běžných výdajů OŽP. Důvodem změny financování akce z běžných výdajů byla skutečnost, že pořízený majetek se nenachází na jedné adrese a akce byla klasifikována jako pořízení městského mobiliáře.
Úprava zpevněné pochozí cesty v ulici Davídkova na parc. č. 1640/1 v k.ú. Kobylisy 
Schválený rozpočet:	                    0 tis. Kč
Rozpočet po změnách          2 300,0 tis. Kč
Čerpáno:	                                0 tis. Kč
V rámci akce bude provedena výměna současného povrchu za zámkovou dlažbu. Současná pochozí cesta je tvořená betonovými dlaždicemi, je za hranicí své životnosti, místy jsou dlaždice vylámány či podmáčeny a tvoří tedy nerovný a nebezpečný povrch. Provedení nutných úprav je požadováno po OŽP jako správci pozemku stavebním úřadem na základě zaslané Výzvy o zjednání nápravy. Byla zpracována zadávací dokumentace pro výběr dodavatele, OŽP již požádal OPS o součinnost a vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele. Zakázka musí být schválena Radou MČ, schválení proběhne dle harmonogramu jednání. Na základě VŘ byla uzavřena SoD se společností HONALSTAV s.r.o., po podpisu smlouvy byly zjištěny nedostatky při zadání prací. Objednatelem a zhotovitelem bylo přistoupeno k Dohodě o ukončení Smlouvy o dílo č. 2025/0451/OPS.DVZ. OŽP bude poptávat společnosti ohledně zpracování projektové dokumentace na uvedenou akci. Objednávka na zhotovení projektové dokumentace byla uzavřena s Ing. Michalem Urbanem dne 18.12.2025 pod č. 2025/1777/OZP.DSMZ/DK v celkové výši 412 500 Kč bez DPH s termínem dokončení 31.03.2026. Jakmile bude PD zpracovaná a schválená, bude přistoupeno opětovně k novému výběrovému řízení na zhotovitele stavebních prací z důvodu realizace akce.
  
[bookmark: _Hlk179886049]Vybudování pítek – psí louka U Meteoru, DH Burešova
Schválený rozpočet:	                       0 tis. Kč
Rozpočet po změnách:	 1 000,0 tis. Kč
Čerpáno:	                              427 tis. Kč
Zhotovitel:	                         PILUM s.r.o., PVK, a.s.
[bookmark: _Hlk211502300]Smlouva uzavřena:		 2025/1143/OZP.DSMZ/VV, 2025/1206/OZP.DSMZ/VV,  
                                                2025/1269/OZP.DSM/VV
Zahájení akce:	                         05.09.2025
V současné době se akce připravuje, je nutné zajistit všechna potřebná povolení a základě nich budeme poptávat zhotovitele. Zajištění všech souhlasů je časově náročné, u DH Burešova se řeší podepsání smlouvy na zhotovení a vybudování odběrného místa. U DH Burešova je již podepsaná smlouva na nové odběrné místo. Následovat bude objednání zhotovení šachty pro vznik nového odběrného místa, po umístění vodoměru budou probíhat připojovací práce a dokončovací práce na umístění pítka. V souběhu s uvedenými pracemi probíhá zajištění potřebných podkladů pro vznik pítka na psí louce U Meteoru. 
Pítko na DH Burešova bylo vybudováno včetně zhotovení nové vodoměrné šachty na základě objednávky číslo 2025/1143/OZP.DSMZ/VV společností PILUM s.r.o., objednávka v celkové výši 405 714,21 Kč s DPH fakturovaná částka dle skutečnosti ve výši 401 055,71 Kč s DPH.  Dále u společnosti PVK a.s. objednány související práce, zhotovení vodovodní přípojky obj. č. 2025/1206/OZP.DSMZ/VV na částku 52 254,16 Kč s DPH. Dílo bylo převzaté bez závad a zhotovení vodovodní přípojky na základě objednávky bylo vyfakturována v celkové výši 18 151,21 Kč s DPH. Osazení vodoměru do kompletní vodoměrné sestavy na pítko u DH Burešova byla uzavřena obj. č. 2025/1269/OZP.DSMZ/VV se společností PVK a.s. na částku 7 353,17 Kč. Osazení vodoměru proběhlo řádně a v termínu. Objednávka byla vyfakturována s celkové výši 7 353,17 Kč s DPH. Veškeré práce na DH Burešova byly řádně dokončeny a akce byla ukončena.  
V roce 2026 proběhne vybudování pítka na psí louce U Meteoru, v současné době se připravuje zajištění potřebných podkladů pro samotnou realizaci. Akce pokračuje, financování proběhne na základě přidělené dotace.

Výsadba stromořadí v k.ú. Kobylisy
Schválený rozpočet:	                 0 tis. Kč
Rozpočet po změnách:	24,2 tis. Kč
Čerpáno:		               24 tis. Kč
Zhotovitel:	                       Pavel Gardavský
Zahájení akce:	                         10/2023
Ukončení akce:	             11/2025
V rámci akce se bude jednat o výsadbu dřevin v katastrálním území Kobylisy a bylo vyhlášeno výběrové řízení na zpracování podkladové studie. Dne 24.09.2021 byla zveřejněna objednávka na zhotovení podkladové studie, která byla řádně v termínu předložena ke kontrole na konci měsíce října 2021. V roce 2022 měla navazovat samotná realizace výsadeb dle zpracované studie, bohužel z důvodu nedostatku dřevin vhodných pro výsadbu k realizaci nedošlo. V letošním roce 2023 opětovně řešíme poptávku vhodného sadebního materiálu a připravujeme výběrové řízení. Proběhlo čerpání finančních prostředků na základě obj. č. 2023/1586/OZP.DSMZ/JŠ fakturováno 582 978 Kč další výsadba proběhla na základě objednávky číslo 2023/1770/OZP.DSMZ/JŠ fakturováno 580 884,70 Kč.  
V roce 2024 práce pokračovali, z důvodu upřednostnění podzimních výsadeb pro lepší klimatické podmínky pro vysazované dřeviny a zajištění většího počtu sadebního materiálu bylo k výsadbám přikročeno na základě obj. č. 2024/1938/OZP.DSMZ/VV – čerpáno 593 959,96 Kč. Z důvodu ponechání finančních prostředků budou čerpány v posledním čtvrtletí roku 2025, upřednostňujeme podzimní výsadby. V průběhu měsíci listopadu byla provedena výsadba 1 ks dřeviny v ul. Střekovská, k.ú. Kobylisy. Tato dílčí výsadba byla následně vyfakturována v celkové výši 24 100 Kč s DPH. Tímto byly veškeré finanční prostředky z přidělené dotace MHMP určené na tuto akci plně vyčerpány a celá akce byla ukončena. 

Revitalizace parku Dlážděnka (etapa 1.B) – dětské hřiště
Schválený rozpočet:	                      0 tis. Kč
Rozpočet po změnách:	8 000,0 tis. Kč
Čerpáno:	                                  0 tis. Kč
V současné době probíhají potřebná řízení a komunikace pro přípravu zadávací dokumentace na výběr zhotovitele. V rámci uvedené etapy by mělo být vybudováno dětské hřiště. Ve sledovaném období byly zajištěny řádné podklady pro VŘ, nyní probíhá komunikace mezi OŽP a OPS ohledně nastavení výběrového řízení na zajištění dodavatele a následné uzavření SoD. Akce probíhá. 
Zhotovení PD na změnu povrchu basketbalového hřiště na Karlínském náměstí 
[bookmark: _Hlk219787678]Schválený rozpočet:  	                 0 tis. Kč
Rozpočet po změnách:         500,0 tis. Kč
Čerpáno:	                             0 tis. Kč
Zhotovitel:	                      Sportovní projekty s.r.o.   
Smlouva uzavřena:	          2025/1775/OZP.DSMZ/DK
Zahájení akce:	                        18.12.2025
Ukončení akce:	
Odbor životního prostředí na základě četných podnětů od občanů a domluvy s radním pro životní prostředí nechá zpracovat PD, která bude řešit změnu současného mlatového povrchu basketbalového hřiště na Karlínském náměstí na pryžový povrch. Součástí PD bude zajištění také inženýringu a zpracování vzorku nového povrchu pro následná jednání a případná povolení. Dne 18.12.2025 byla uzavřena objednávka na zhotovení PD na změnu povrchu basketbalového hřiště na Karlínském náměstí pod č. 2025/1775/OZP.DSMZ/DK se společností Sportovní projekty s.r.o. v celkové výši 177 870 Kč s DPH s dokončením 31.03.2026. Jakmile bude projektová dokumentace zhotovena odbor životního prostředí přistoupí k výběru vhodného dodavatele.
Vybudování zpevněných pochozích pěšin v k.ú. Kobylisy 
Schválený rozpočet:  	          2 000 tis. Kč
Rozpočet po změnách:      2 000,0 tis. Kč
Čerpáno:	                           88 tis. Kč
Zhotovitel:	                      KRAJINNÁ ZELEŇ s.r.o.   
Smlouva uzavřena:	          19.11.2025 číslo 2025/0594/OPS.DVZ (36/3224/2025)
Akce je navržena na základě dlouhodobého pozorování a úbytku travnaté plochy z důvodu vyšlapaných cestiček v zeleni. Zpevnění cestiček je navrženo šetrným způsobem s dá se říct s minimálním zásahem do ploch veřejné zeleně. Zpevnění nebude provedeno všude, jsou vytipovány nejvíce frekventovaná místa, na které jsme byly upozorněni především obyvateli MČ Praha 8, kteří tyto vyšlapané cestičky využívají jako každodenní dostupnou trasu. Pro zpevněné pochozí pěšiny budou vybrány zatravňovací rohože nebo plastové dlaždice, které umožňují chůzi. Používají se všude, kde potřebujeme zpevnit travní porost a zabránit sešlapu či vzniku nevzhledných vyšlapaných míst. Jednoduché a velmi účinné řešení pro zasažená místa bez nutností pokládky dlažby a betonu. Okolní trávník si drží vodu, pozemek není odvodněn, a přitom se na něm člověk nepropadá a neklouže. Dlaždice jsou odolné vůči mrazu a UV záření, nepraskají a mají navíc i protiskluzový účinek. Při jejich výrobě je kladen velký důraz nejen na kvalitu, ale i na vysokou životnost v desítkách let. Po výběru zájmových lokalit došlo k uzavření objednávky č. 2025/0969/OZP.DSMZ/LT s dodavatelem ALEJO s.r.o. dne 29.07.2025 na „Vypracování architektonické studie na zpevněné pochozí pěšiny“, v celkové hodnotě      88 000 Kč s DPH, částka byla fakturována v plné výši.   V roce 2025 následně došlo na základě vyhlášení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce k výběru zhotovitele a uzavření smlouvy o dílo. Z důvodu klimatických podmínek byl v souladu se SoD posunut termín zahájení prací na březen 2026. Akce bude na základě SoD v roce 2026 realizována a dokončena.
Akce bude financována z dotace MHMP přidělené na základě smlouvy o Participaci ZJ 953.

Vybudování zpevněných pochozích pěšin u OC Krakov 
Schválený rozpočet:	                       0 tis. Kč
Rozpočet po změnách:	      80,0 tis. Kč
Čerpáno:	                                 79 tis. Kč
Zhotovitel:			      Petr Mikeš	                         
Smlouva uzavřena:                      2025/0909/OZP.DSMZ/NS		
Zahájení akce:	                             16.07.2025               
Ukončení akce:	                  25.07.2025
V rámci akce na základě objednávky číslo 2025/0909/OZP.DSMZ/NS došlo k vybudování zpevněné pochozí pěšiny u obchodního centra Krakov na pozemku parc. č. 1307/1 v k.ú. Troja. Součástí prací bylo provedení odkopávky a prokopávky zeminy, zřízení vrstvy z geotextilie, zajištění podkladní vrstvy z kameniva a podkladu ze štěrku. V průběhu akce byla provedena pokládka dlažby z plastových vegetačních tvárnic a přilehlý pozemek byl oset travním semenem. 





  Kapitola 03 – doprava

  ODBOR DOPRAVY

		A2: Rekonstrukce cyklostezky, Šaldova – Negrelliho viadukt 

	Schválený rozpočet:
	200
	tis. Kč

	Rozpočet po změnách:
	200,0
	tis. Kč

	Čerpáno:
	46
	tis. Kč

	Zhotovitel:
	PORR a.s.

	Smlouva uzavřena:
	08/2022
	

	Zahájení akce:
	11/2022

	Ukončení akce:
	07/2023

	Stavba byla zahájena koncem roku 2022 převzetím staveniště a ukončena v květnu 2023. Byly provedeny opravy ke kolaudačnímu řízení. Po kolaudaci bude předána MHMP.



	

	
Pěší zóna Thámova – instalace zasouvacích sloupků 

	Schválený rozpočet:
	1 000
	tis. Kč

	Rozpočet po změnách:
	 0,0
	tis. Kč

	Čerpáno:
	0
	tis. Kč 

	Projekt není ještě zpracován.



	Vybudování parkovacích stání Řešovská 

	Schválený rozpočet:                                                     360 tis. Kč                                       

	Rozpočet po změnách:                                                   0,0 tis. Kč
	
	

	Čerpáno:                                                                            0 tis. Kč
	
	

	Stavba dosud nezahájena, není vybrán zhotovitel.

	
	

	Revitalizace parkovací plochy v ul. Havlínova 
	

	  Schválený rozpočet                                                      900 tis. Kč                                       

	  Rozpočet po změnách:                                           4 000,0 tis. Kč             
	

	  Čerpáno:                                                                           0 tis. Kč
	

	  Stavba dosud nezahájena, není vybrán zhotovitel.


	

	  Vybudování parkovacích stání Střekovská 

	  Schválený rozpočet:                                                 5 000 tis. Kč
	
	

	  Rozpočet po změnách                                           3 360,0 tis. Kč
	
	

	  Čerpáno:                                                                   2 599 tis. Kč
	
	

	Zhotovitel: PN-Stavební společnost s.r.o
	
	

	Smlouva uzavřena: 06.10.2025         
	
	

	Stavba probíhá, bude pokračovat v roce 2026
	
	

	
[bookmark: _Hlk213309721]  Úprava bezmotorové komunikace A2 a A26 Povltavská 
	Schválený rozpočet:                                                          0 tis. Kč

	Rozpočet po změnách:                                          28 992,7 tis. Kč

	Čerpáno:                                                                        163 tis. Kč     

	Zhotovitel:                    Gardenline s.r.o.

	Smlouva uzavřena:       11/2021

	Zahájení akce:               03/2022

	Ukončení akce:              

	Ukončena I. etapa. V roce 2025 vybrán výběrovým řízením zhotovitel, ale pro nedostatek finančních prostředků byla akce zastavena. Pokračování může být v případě, že bude navýšena dotace na aktuálně rozpočtovanou cenu. 


 

  Chodníkový program ve spolupráci s MHMP 
	Schválený rozpočet:                                                 2 000 tis. Kč

	Rozpočet po změnách:                                               50,0 tis. Kč

	Čerpáno:                                                                          0 tis. Kč     

	Není smlouva s HMP a TSK.


	
Dětský dopravní park Kaňkovského

	Schválený rozpočet:                                                         0 tis. Kč

	Rozpočet po změnách:                                           7 167,4 tis. Kč

	Čerpáno                                                                     7 152 tis. Kč     

	Zhotovitel: FIRMA s.r.o.                  

	Smlouva uzavřena         05.11.2024

	Zahájení akce:               11/2024

	Ukončení akce:              2025
Stavba započala v listopadu 2024 a pokračovala v roce 2025, nyní se čeká na kolaudaci. Akce ukončena, přejde do správy MČ, zatím není rozhodnuto, který odbor Park převezme.



  
Projektová příprava investičních záměrů 
	Schválený rozpočet:                                                 2 000 tis. Kč

	Rozpočet po změnách:                                          1 363,0 tis. Kč

	Čerpáno:                                                                          0 tis. Kč    

	Žádný projekt nezadán.


		Výtlukový program – oprava malých výtluků 
Schválený rozpočet:                                                1 000 tis. Kč
Rozpočet po změnách:                                                0,0 tis. Kč

	Čerpáno:                                                                         0 tis. Kč  
Není smlouva s TSK. 





	

	 Vybudování parkovacích stání Štětínská 

	 Schválený rozpočet:                                                 4 500 tis. Kč

	 Rozpočet po změnách                                           2 500,0 tis. Kč

	 Čerpáno:                                                                          0 tis. Kč



	

	Stavba dosud nezahájena, není vybrán zhotovitel.

Vybudování parkovacích stání Hnězdenská 
	Schválený rozpočet:                                                10 000 tis. Kč

	Rozpočet po změnách:                                              500,0 tis. Kč

	Čerpáno:                                                                           0 tis. Kč  

	Stavba dosud nezahájena.



Oprava schodiště a chodníku při ZŠ Ústavní 
	Schválený rozpočet:                                                  1 000 tis. Kč

	Rozpočet po změnách:                                                  0,0 tis. Kč

	Čerpáno:                                                                           0 tis. Kč  

	Stavba dosud nezahájena.



	
	tis. Kč




Kapitola 04 – školství, mládež a sport
 
ODBOR ŠKOLSTVÍ

	MŠ Na Pěšinách – konvektomat do ŠJ

	Schválený rozpočet:
	350
	tis. Kč

	Rozpočet po změnách:
	350,0
	tis. Kč

	Odeslán příspěvek ve výši:
	350
	tis. Kč

	Čerpáno:
	350
	tis. Kč

	MŠ Na Pěšinách požádala zřizovatele o příspěvek na konvektomat do ŠJ. Realizace proběhla v srpnu 2025, nový konvektomat, náhrada za starý a nefunkční, je v provozu od začátku školního roku 2025/2026. Vítězná nabídka ve výši 366 496 Kč zahrnuje pořízení a zapojení nového konvektomatu a likvidaci starého zařízení. K dofinancování použila škola svůj fond investic.



MŠ Řešovská – šlehací a hnětací stroj
Schválený rozpočet:			305 tis. Kč
Rozpočet po změnách:			         305,0 tis. Kč
Odeslán příspěvek ve výši:			305 tis. Kč
Čerpáno:				297 tis. Kč
Zhotovitel:		Aligastro CZ s.r.o.
Smlouva uzavřena:	03/2025
Zahájení akce:		03/2025
Ukončení akce:	03/2025
Realizace díla zahrnovala nákup šlehacího a hnětacího stroje RE 22 s příslušenstvím, včetně dopravy, instalace, zprovoznění a likvidace původního stroje. Celkové náklady dosáhly výše 297 030,80 Kč. 

MŠ Štěpničná – herní prvek
Schválený rozpočet:			   165 tis. Kč
Rozpočet po změnách:			165,0 tis. Kč
Odeslán příspěvek ve výši:			   165 tis. Kč
Čerpáno:				   164 tis. Kč
Zhotovitel:		Dřevoartikl, spol. s r.o.
Smlouva uzavřena:	08/2025
Zahájení akce:	08/2025
Ukončení akce:	09/2025
MŠ Štěpničná požádala zřizovatele o příspěvek na osazení herního prvku na zahradě MŠ. Konkrétně se jednalo o šestibokou sestavu se skluzavkou. Realizace proběhla v srpnu 2025, faktura ve výši 164 318 Kč byla proplacena v září 2025, skluzavka je v provozu od začátku školního roku 2025/2026. Rozdíl je předmětem finančního vypořádání za rok 2025 a bude zaslán zpět zřizovateli.

[bookmark: _Hlk203568157]MŠ U Sluncové – plynový sporák
Schválený rozpočet:			   80 tis. Kč
Rozpočet po změnách:			80,0 tis. Kč
Odeslán příspěvek ve výši:			   80 tis. Kč
Čerpáno:				   80 tis. Kč
Zhotovitel:			Honey, s.r.o.		
Smlouva uzavřena:	08/2025
Zahájení akce:	08/2025
Ukončení akce:		
MŠ U Sluncové požádala zřizovatele o příspěvek na plynový sporák do ŠK. Realizace proběhla v srpnu 2025 (s ohledem na letní provoz MŠ), v provozu je od začátku školního roku 2025/2026. Příspěvek byl odeslán na účet MŠ koncem června 2025, celková částka potřebná k realizaci investice byla 85 355 Kč, na dofinancování škola použila svůj fond investic. 

		MŠ Lešenská – elektrický kotel

	Schválený rozpočet:
	 150
	tis. Kč

	Rozpočet po změnách:
	150,0
	tis. Kč

	Odeslán příspěvek ve výši:
	150
	tis. Kč

	Čerpáno:
	132
	tis. Kč

	Zhotovitel:
	Líbi elektro s.r.o.

	Smlouva uzavřena:
	04/2025
	

	Zahájení akce:
	04/2025

	Ukončení akce:
	04/2025

	MŠ Lešenská požádala zřizovatele o příspěvek na elektrický kotel do ŠK. Původní byl v havarijním stavu a bylo ohroženo plynulé stravování dětí. Na základě předložených nabídek vybrala paní ředitelka výše uvedenou firmu, která nové zařízení uvedla do provozu. Cena elektrického kotle byla 131 990 Kč. 




		MŠ Lešenská – elektrická pec

	Schválený rozpočet:
	 100
	tis. Kč

	Rozpočet po změnách:
	100,0
	tis. Kč

	Odeslán příspěvek ve výši:
	100
	tis. Kč

	Čerpáno:
	100
	tis. Kč

	Zhotovitel:
	Líbi elektro s.r.o.

	Smlouva uzavřena:
	04/2025
	

	Zahájení akce:
	04/2025

	Ukončení akce:
	04/2025

	MŠ Lešenská požádala zřizovatele o příspěvek na elektrickou pec do ŠK. Původní byla v havarijním stavu a bylo ohroženo plynulé stravování dětí. Na základě předložených nabídek vybrala paní ředitelka výše uvedenou firmu, která nové zařízení uvedla do provozu. Cena elektrické pece byla 99 990 Kč. 




	

		MŠ Chabařovická – 3x mlžítko

	Schválený rozpočet:
	380
	tis. Kč

	Rozpočet po změnách:
	380,0
	tis. Kč

	Odeslán příspěvek ve výši:
	380
	tis. Kč

	Čerpáno:
	  379
	tis. Kč

	Zhotovitel:
	Alexandra Koláčková s.r.o.

	Smlouva uzavřena:
	05/2025
	

	Zahájení akce:
	06/2025

	Ukončení akce:
	06/2025

	MŠ Chabařovická požádala zřizovatele o příspěvek na mlžítka na zahradu MŠ. 3 atypická, výtvarně řešená zahradní mlžidla byla osazena do zahrady mateřské školy a do užívání byla uvedena před zahájením letního provozu. Cena za celou investiční akci byla 379 335 Kč. 




		
MŠ Korycanská – 2x IT tabule

	Schválený rozpočet:
	190
	tis. Kč

	Rozpočet po změnách:
	190,0
	tis. Kč

	Odeslán příspěvek ve výši:
	190
	tis. Kč

	Čerpáno:
	189
	tis. Kč

	Zhotovitel:
	PROFIMEDIA s.r.o..

	Smlouva uzavřena:
	03/2025
	

	Zahájení akce:
	03/2025

	Ukončení akce:
	03/2025

	Na základě žádosti MŠ Korycanská byla poskytnuta investiční dotace na nákup 2 ks interaktivních IT tabulí. Tabule byly uvedeny do provozu v březnu 2025 a jsou plně využívány k inovativnímu vzdělávání. Jejich další využití je na poli digitalizace.


ZŠ Glowackého – konvektomat do ŠJ
Schválený rozpočet:			850 tis. Kč
Rozpočet po změnách:			         850,0 tis. Kč
Odeslán příspěvek ve výši:			575 tis. Kč
Čerpáno:				575 tis. Kč
Zhotovitel:	                      DSD PROFI s.r.o.	
Smlouva uzavřena:	09/2025
Zahájení akce:		09/2025
Ukončení akce:	                                 12/2025
Výběrové řízení proběhlo prostřednictvím odboru právních služeb ÚMČ Praha 8, zvítězila firma DSD PROFI s.r.o.



	
	



	ZŠ Žernosecká – konvektomat do ŠJ
Schválený rozpočet:			   810 tis. Kč
Rozpočet po změnách:			810,0 tis. Kč
Odeslán příspěvek ve výši:			   810 tis. Kč
Čerpáno:				   809 tis. Kč
Zhotovitel:		Servis Evžen Procházka
Smlouva uzavřena:	04/2025
Zahájení akce:		05/2025
Ukončení akce:	06/2025
ZŠ Žernosecká požádala zřizovatele o zaslání příspěvku na konvektomat do ŠJ. Realizace díla zahrnovala pořízení konvektomatu Retigo BlueVision B2021b s příslušenstvím, včetně dopravy, instalace a zprovoznění stroje. Celkové náklady dosáhly výše 809 144 Kč. 

ZŠ a MŠ U Školské zahrady – konvektomat do ŠJ
Schválený rozpočet:			   870 tis. Kč
Rozpočet po změnách:			870,0 tis. Kč
Odeslán příspěvek ve výši:			   870 tis. Kč
Čerpáno:				   868 tis. Kč
Zhotovitel:		Honey, s.r.o.
Smlouva uzavřena:	07/2025
Zahájení akce:		09/2025
Ukončení akce:	09/2025
ZŠ a MŠ U Školské zahrady požádala zřizovatele o příspěvek na nákup a instalaci konvektomatu. Původní varné zařízení bylo zastaralé a nevyhovovalo potřebám provozu. Zakázka byla soutěžena současně s elektrickou multifunkční pánví (viz druhá investiční akce ZŠ), celková cena byla 867 661,75 Kč. 
	
	

	
ZŠ Žernosecká – pánev do ŠJ
Schválený rozpočet:			   825 tis. Kč
Rozpočet po změnách:			825,0 tis. Kč
Odeslán příspěvek ve výši:			   825 tis. Kč
Čerpáno:				   824 tis. Kč
Zhotovitel:		Servis Evžen Procházka
Smlouva uzavřena:	04/2025
Zahájení akce:		05/2025
Ukončení akce:	06/2025
ZŠ Žernosecká požádala zřizovatele o zaslání příspěvku na multifunkční pánev do ŠJ. Realizace díla zahrnovala pořízení pánve Jipa Jump 151, včetně dopravy a montáže. Celkové náklady dosáhly výše 824 299 Kč. 
	

	
	
	




ZŠ a MŠ U Školské zahrady – multifunkční pánev 
Schválený rozpočet:			   1 200 tis. Kč
Rozpočet po změnách:			1 200,0 tis. Kč
Odeslán příspěvek ve výši:			   1 200 tis. Kč
Čerpáno:				      990 tis. Kč
Zhotovitel:		Honey, s.r.o.	
Smlouva uzavřena:	07/2025
Zahájení akce:		09/2025
Ukončení akce:	09/2025
ZŠ a MŠ U Školské zahrady požádala zřizovatele o příspěvek na nákup a instalaci elektrické multifunkční pánve. Původní varné zařízení bylo zastaralé a nevyhovovalo potřebám provozu. Zakázka byla soutěžena současně s konvektomatem (viz první investiční akce ZŠ), celková cena byla 990 112,80 Kč. 

	[bookmark: _Hlk203643312]ZŠ Glowackého – interaktivní panely
Schválený rozpočet:			   400 tis. Kč
Rozpočet po změnách:			400,0 tis. Kč
Odeslán příspěvek ve výši:			   400 tis. Kč
Čerpáno:				   400 tis. Kč
Zhotovitel:                  	PROFIMEDIA s.r.o.	
Smlouva uzavřena: 	07/2025
Zahájení akce:		08/2025
Ukončení akce:	                                  08/2025
ZŠ Glowackého požádala zřizovatele o zaslání příspěvku na pořízení interaktivních panelů. Nákup 3 ks Activ panelů v hodnotě 434 196,41 Kč proběhl během letních prázdnin, na dofinancování použila škola svůj fond investic.

ZŠ Žernosecká – 3x interaktivní projektory
Schválený rozpočet:			   180 tis. Kč
Rozpočet po změnách:			    0,0 tis. Kč
Odeslán příspěvek ve výši:			       0 tis. Kč
Čerpáno:				       0 tis. Kč
Zhotovitel:		
Smlouva uzavřena:	
Zahájení akce:		
Ukončení akce: 	05/2025
Akce byla zrušena. ZŠ Žernosecká požádala zřizovatele o zaslání příspěvku na interaktivní projektory Epson EB-685Wi. Rozpočtovým opatřením č. 76 z 13. srpna 2025, které bylo schváleno usnesením Rady Městské části Praha 8 – Usn RMC 0333/2025 byla provedena změna. Tato akce byla zrušena a prostředky byly převedeny na novou akci, a to ZŠ Žernosecká – 4x interaktivní projektory.

ZŠ Žernosecká – 4x interaktivní projektory
Schválený rozpočet:			       0 tis. Kč
Rozpočet po změnách:			180,0 tis. Kč
Odeslán příspěvek ve výši:			   180 tis. Kč
Čerpáno:				   180 tis. Kč
Zhotovitel:		Petr Vajndlich
Smlouva uzavřena:	04/2025
Zahájení akce:		05/2025
Ukončení akce:	                                 05/2025
ZŠ Žernosecká požádala zřizovatele o zaslání příspěvku na interaktivní projektory Epson EB-685Wi. Projektory byly uvedeny do provozu v květnu 2025 a jsou používány v rámci moderního vzdělávání. Původně byla tato investiční akce vedena pod názvem ZŠ Žernosecká – 3x interaktivní projektory, ale protože se škole podařilo získat 4 ks těchto projektorů, došlo rozpočtovým opatřením č. 76 z 13. srpna 2025, které bylo schváleno usnesením Rady Městské části Praha 8 – Usn RMC 0333/2025 ke změně v množství pořízených projektorů.
	
	



ZŠ a MŠ Petra Strozziho – 2x kotel do ŠJ
Schválený rozpočet:			   1 815 tis. Kč
Rozpočet po změnách:			       0,0 tis. Kč
Odeslán příspěvek ve výši:			          0 tis. Kč
Čerpáno:				          0 tis. Kč
Finanční prostředky přesunuty na: investiční akci „ZŠ a MŠ Petra Strozziho – Elektrická pánev do ŠK“ ve výši 1 306 200,00 Kč a na investiční akci „ZŠ a MŠ Petra Strozziho – Kotel do ŠK“ ve výši 508 800,00 Kč.

ZŠ a MŠ Petra Strozziho – elektrická pánev do ŠK
Schválený rozpočet:			           0 tis. Kč
Rozpočet po změnách:			 1 342,8 tis. Kč
Odeslán příspěvek ve výši:			    1 343 tis. Kč
Čerpáno:				    1 343 tis. Kč
Zhotovitel:		GAMA HOLDING s.r.o.
Smlouva uzavřena:	05/2025
Zahájení akce:		08/2025
Ukončení akce:	08/2025
ZŠ a MŠ Petra Strozziho požádala zřizovatele o rozdělení původně schválené akce „2x kotel do ŠJ“ na dvě samostatné akce z důvodů správného pojmenování jednotlivého gastrozařízení.  Žádost byla schválena a k rozdělení došlo RO č. 34 ze 17. května 2025, schváleném rozhodnutím RMČ Praha 8 Usn RMC 0188/2025. Příspěvek byl zaslán na účet školy. Realizace proběhla v období letních prázdnin. Celková částka potřebná k realizaci investice byla 1 343 823,50 Kč, na dofinancování škola použila svůj fond investic

[bookmark: _Hlk213662685][bookmark: _Hlk205873191]ZŠ a MŠ Petra Strozziho – Kotel do ŠK
Schválený rozpočet:			           0 tis. Kč
Rozpočet po změnách:			    472,2 tis. Kč
Odeslán příspěvek ve výši:			       472 tis. Kč
Čerpáno:				       472 tis. Kč
Zhotovitel:		GAMA HOLDING s.r.o.
Smlouva uzavřena:	05/2025
Zahájení akce:		08/2025
Ukončení akce:	08/2025
ZŠ a MŠ Petra Strozziho požádala zřizovatele o rozdělení původně schválené akce „2x kotel do ŠJ“ na dvě samostatné akce z důvodů správného pojmenování jednotlivého gastrozařízení.  Žádost byla schválena a k rozdělení došlo rozpočtovým opatřením číslo 34 ze 17. května 2025, schváleném rozhodnutím RMČ Praha 8 Usn RMC 0188/2025. Příspěvek byl zaslán na účet školy. Realizace proběhla v období letních prázdnin. Celková částka potřebná k realizaci investice byla 489 222,50 Kč, na dofinancování škola použila svůj fond investic.

ZŠ a MŠ Petra Strozziho – výstavba nového pavilonu ZŠ
Schválený rozpočet:			           0 tis. Kč
Rozpočet po změnách:			 8 392,2 tis. Kč
Odeslán příspěvek ve výši:			           0 tis. Kč
Čerpáno:				           0 tis. Kč
Zařazení nové akce ZŠ Petra Strozziho – výstavba nového pavilonu ZŠ – část prostředků z rozpočtu Servisního střediska ve výši 8 392,2 tis. Kč převedena pod odbor školství. Prostředky jsou určeny k profinancování části akce týkající se přeložky kabelu trakčního vedení a s tím souvisejících prací. K čerpání dosud nedošlo.
ODBOR ŠKOLSTVÍ – SERVISNÍ STŘEDISKO PRO SPRÁVU SVĚŘENÉHO MAJETKU (SeS) MČ PRAHA 8

	ZŠ BH Na Korábě – PD – půdní vestavba
	

	Schválený rozpočet:
	0
	tis. Kč

	Rozpočet po změnách: 
	477,1
	tis. Kč

	Cena díla bez DPH:
	1 943
	tis. Kč

	Odeslaný příspěvek:
	438
	tis. Kč

	Čerpáno:
	438
	tis. Kč

	Zhotovitel:
	VR 40/2023, BOA Construction s.r.o.

	Sml. uzavřena:  
	02/2024

	Zahájení akce:  
	02/2024

	Ukončení akce:
	předpoklad 06/2026

	Komentář: Z důvodu navýšení počtu žáků je nutné rozšířit učební prostory a navýšit kapacitu školy. Probíhá příprava projektové dokumentace – vyjádření dotčených orgánů stát. správy pro st. povolení.

	
	

	ZŠ BH Zenklova – PD – půdní vestavba
	

	Schválený rozpočet:
	0
	tis. Kč

	Rozpočet po změnách: 
	478,8
	tis. Kč

	Cena díla bez DPH:
	1 975
	tis. Kč

	Odeslaný příspěvek:
	436
	tis. Kč

	Čerpáno:
	436
	tis. Kč

	Zhotovitel:
	VR 43/2023, Aquaeductus Projekt s.r.o.

	Sml. uzavřena: 
	02/2024

	Zahájení akce: 
	02/2024

	Ukončení akce:  
	předpoklad 06/2026

	Komentář: Z důvodu navýšení počtu žáků je nutné rozšířit učební prostory a navýšit kapacitu školy. Probíhá příprava projektové dokumentace – vyjádření dotčených orgánů stát. správy pro st. povolení.

	
	

	ZŠ Palmovka (Heydukova) – PD – půdní vestavba

	

	Schválený rozpočet:
	0
	tis. Kč

	Rozpočet po změnách: 
	384,3
	tis. Kč

	Cena díla bez DPH:
	1 588
	tis. Kč

	Odeslaný příspěvek:
	342
	tis. Kč

	Čerpáno:
	342
	tis. Kč

	Zhotovitel:
	VR 47/2023, ABCD studio s.r.o.

	Sml. uzavřena:  
	02/2024

	Zahájení akce: 
	02/2024

	Ukončení akce:
	předpoklad 06/2026

	Komentář: Z důvodu navýšení počtu žáků je nutné rozšířit učební prostory a navýšit kapacitu školy. Probíhá příprava projektové dokumentace – vyjádření dotčených orgánů stát. správy pro stavební povolení.

	

	ZŠ Palmovka (Heydukova) – PD – nástavba dvorního traktu – tělocvična

	Schválený rozpočet:
	0
	tis. Kč

	Rozpočet po změnách: 
	258,5
	tis. Kč

	Cena díla bez DPH:
	1 068
	tis. Kč

	Odeslaný příspěvek:
	202
	tis. Kč

	Čerpáno:
	202
	tis. Kč

	Zhotovitel:
	VR 37/2023, Pešata & Šamír arch4BIM s.r.o.

	Sml. uzavřena:  
	02/2024

	Zahájení akce: 
	02/2024

	Ukončení akce:
	předpoklad 06/2026

	Komentář: Z důvodu navýšení počtu žáků je nutné rozšířit učební prostory a navýšit kapacitu školy. Probíhá příprava projektové dokumentace – vyjádření dotčených orgánů stát. správy pro st. povolení.

	
	

	MŠ U Sluncové – PD – přístavba objektu školky
	

	Schválený rozpočet:
	0
	tis. Kč

	Rozpočet po změnách: 
	2 216,3
	tis. Kč

	Cena díla bez DPH:
	2 870
	tis. Kč

	Odeslaný příspěvek:
	292
	tis. Kč

	Čerpáno:
	292
	tis. Kč

	Zhotovitel:
	VR 17/2024, Aquaeductus Projekt s.r.o., VR 29/2025 Boa Construction s.r.o.

	Sml. uzavřena:  
	05/2024

	Zahájení akce: 
	05/2024

	Ukončení akce:
	předpoklad 04/2026

	Komentář: Z důvodu navýšení počtu žáků je nutné rozšířit učební prostory a navýšit kapacitu školy. Probíhá příprava projektové dokumentace – vyjádření dotčených orgánů stát. správy pro st. povolení. Zpracování PD pro společné povolení stavby a jeho zajištění (04/2024).  Následně zasmluvněno zpracování prováděcí dokumentace pro realizaci (11/2025). Nyní jsou obeslané dotčené orgány stát. správy čeká se na vyjádření a zapracování do PD.

	
	

	ZŠ Petra Strozziho – PD – zkapacitnění školy - nástavba
	

	Schválený rozpočet:
	0
	tis. Kč

	Rozpočet po změnách: 
	3 291,4
	tis. Kč

	Cena díla bez DPH:
	2 764
	tis. Kč

	Odeslaný příspěvek:
	3 184
	tis. Kč

	Čerpáno:
	2 272
	tis. Kč

	Zhotovitel:
	VR 5/2024, Boa Construction s.r.o., VR 41/2025, ABCD Studio s.r.o.

	Sml. uzavřena:  
	06/2024

	Zahájení akce: 
	06/2024

	Ukončení akce:
	předpoklad 02/2026

	Komentář: Zpracování PD pro společné povolení stavby a jeho zajištění (6/2024).  Následně zasmluvněno zpracování prováděcí dokumentace pro realizaci (7/2025). Nyní jsou obeslané dotčené orgány stát. správy čeká se na vyjádření a zapracování do PD.

	
	
	

	ZŠ Petra Strozziho – PD – zkapacitnění obj. školy – přístavba
	

	Schválený rozpočet:
	0
	tis. Kč

	Rozpočet po změnách: 
	501,4
	tis. Kč

	Cena díla bez DPH:
	4 268
	tis. Kč

	Odeslaný příspěvek:
	417
	tis. Kč

	Čerpáno:
	417
	tis. Kč

	Zhotovitel:
	VR 4/2024, ABCD Studio s.r.o., VR 22/2025, ABCD Studio, s.r.o.

	Sml. uzavřena:  
	03/2024

	Zahájení akce: 
	03/2024

	Ukončení akce:
	předpoklad 06/2026

	Komentář: Zpracování PD pro společné povolení stavby a jeho zajištění (3/2024).  Následně zasmluvněno zpracování prováděcí dokumentace pro realizaci (8/2025).  Nyní jsou obeslané dotčené orgány stát. správy, čeká se na vyjádření a zapracování do PD.

	

	ZŠ + MŠ – projektová příprava 

	Schválený rozpočet:
	4 000
	tis. Kč

	Rozpočet po změnách: 
	0,0
	tis. Kč

	Komentář: Finanční prostředky přidělené na investiční akce menšího rozsahu.

	
	
	

	ZŠ + MŠ – investiční akce malého rozsahu
	

	Schválený rozpočet:
	4 000
	tis. Kč

	Rozpočet po změnách: 
	0,0
	tis. Kč

	
	
	

	ZŠ + MŠ – technická a právní pomoc 
	

	Schválený rozpočet:
	4 000
	tis. Kč

	Rozpočet po změnách: 
	1 210,0
	tis. Kč

	Odeslaný příspěvek:
	300
	tis. Kč

	Čerpáno:
	0
	tis. Kč

	Komentář: Finanční prostředky přidělené na investiční akce menšího rozsahu.



	MŠ Řešovská – Docházkový systém
	

	Schválený rozpočet:
	250
	tis. Kč

	Rozpočet po změnách: 
	215,9
	tis. Kč

	Cena díla bez DPH:
	178
	tis. Kč

	Odeslaný příspěvek:
	216
	tis. Kč

	Čerpáno:
	216
	tis. Kč

	Zhotovitel:
	D 42/2025, LaMa Operations spol.sr.o.

	Sml. uzavřena:  
	05/2025

	Zahájení akce: 
	07/2025

	Ukončení akce:
	08/2025

	Komentář: Nefunkční a zastaralý přístupový systém bez možnosti náhradních dílů byl zmodernizován. Byla provedena dodávka a montáž přístupových jednotek, čtečky čip, nové rozvody kabeláže, nový software.

	
	
	

	ZŠ a MŠ Na Slovance – Rozvody kabeláže pro internet a Wifi síť

	Schválený rozpočet:
	200
	tis. Kč

	Rozpočet po změnách: 
	484,8
	tis. Kč

	Cena díla bez DPH:
	499
	tis. Kč

	Odeslaný příspěvek:
	485
	tis. Kč

	Čerpáno:
	484
	tis. Kč

	Zhotovitel:
	D 50/2025, WORKER BAU s.r.o.

	Sml. uzavřena:  
	06/2025

	Zahájení akce: 
	07/2025

	Ukončení akce:
	08/2025

	Komentář: Byla provedena modernizace wifi, internetové sítě, zvonků komunikátorů atd.

	
	
	

	ZŠ Žernosecká – Požárně bezpečnostní prvky
	

	Schválený rozpočet:
	428
	tis. Kč

	Rozpočet po změnách: 
	0,0
	tis. Kč

	Komentář: Akce zrušena.

	ZŠ Žernosecká – 10x zatemňovací rolety
	

	Schválený rozpočet: 
	427
	tis. Kč

	Rozpočet po změnách: 
	0,0
	tis. Kč

	Cena díla bez DPH:
	523
	tis. Kč

	Odeslaný příspěvek:
	0
	tis. Kč

	Čerpáno:
	0
	tis. Kč

	Zhotovitel:
	VR 16/2025, AVK stav s.r.o., 711/2025/TU Petr Špinka TDI 

	Sml. uzavřena:  
	06/2025

	Zahájení akce: 
	07/2025

	Ukončení akce:
	08/2025

	Komentář: Z hygienických důvodů, přehřívání místností, bylo přistoupeno k ochlazení výukových prostor objektu pomocí stínící techniky včetně elektrického ovládání. VR 16/2025 v celkové ceně 4 397 674,33 Kč bez DPH, zasmluvňuje ZŠ Žernosecká, MŠ Kotlaska, MŠ Klíčanská, MŠ na Přesypu, ZŠ Libčická a   objednávka č. 711/2025/TU za 48 000 Kč bez DPH za TDI. Nahrazen ORG46325.

	
	
	

	ZŠ Libčická – Žaluzie u tělocvičen jižní a jihozápadní strana
	

	Schválený rozpočet: 
	1 800
	tis. Kč

	Rozpočet po změnách: 
	1 418,40
	tis. Kč

	Cena díla bez DPH:
	1 159
	tis. Kč

	Odeslaný příspěvek:
	1 418
	tis. Kč

	Čerpáno:
	1 418
	tis. Kč

	Zhotovitel:
	VR 16/2025, AVK stav s.r.o., obj. 711/2025/TU Petr Špinka TDI

	Sml. uzavřena:  
	06/2025

	Zahájení akce: 
	07/2025

	Ukončení akce:
	08/2025

	Komentář: Z hygienických důvodů, přehřívání místností, bylo přistoupeno k ochlazení výukových prostor objektu pomocí stínící techniky včetně elektr. ovládání.  VR 16/2025 v celkové ceně 4 397 674,33 Kč bez DPH, zasmluvňuje ZŠ Žernosecká, MŠ Kotlaska, MŠ Klíčanská, MŠ na Přesypu, ZŠ Libčická a   objednávka č. 711/2025/TU za 48000 Kč bez DPH za TDI. 

	
	
	

	MŠ Klíčanská – Instalace venkovních rolet – jižní strana
	

	Schválený rozpočet: 
	1 100
	tis. Kč

	Rozpočet po změnách: 
	1 053,0
	tis. Kč

	Cena díla bez DPH:
	857
	tis. Kč

	Odeslaný příspěvek:
	1 053
	tis. Kč

	Čerpáno:
	1 052
	tis. Kč

	Zhotovitel:
	VR 16/2025, AVK stav s.r.o., obj. 711/2025/TU Petr Špinka TDI 

	Sml. uzavřena:  
	06/2025

	Zahájení akce: 
	07/2025

	Ukončení akce:
	08/2025

	Komentář: Z hygienických důvodů, přehřívání místností, bylo přistoupeno k ochlazení výukových prostor objektu pomocí stínící techniky včetně el. ovládání.  VR 16/2025 v celkové ceně 4 397 674,33 Kč bez DPH, zasmluvňuje ZŠ Žernosecká, MŠ Kotlaska, MŠ Klíčanská, MŠ na Přesypu, ZŠ Libčická a   objednávka č. 711/2025/TU za 48000 Kč bez DPH za TDI.

	
	
	

	MŠ Na Přesypu – Venkovní zastínění učeben
	

	Schválený rozpočet: 
	1 000
	tis. Kč

	Rozpočet po změnách: 
	1 032,4
	tis. Kč

	Cena díla bez DPH:
	840
	tis. Kč

	Odeslaný příspěvek:
	1 032
	tis. Kč

	Čerpáno:
	1 032
	tis. Kč

	Zhotovitel:
	VR 16/2025, AVK stav s.r.o., obj. 711/2025/TU Petr Špinka TDI 

	Sml. uzavřena:  
	06/2025

	Zahájení akce: 
	07/2025

	Ukončení akce:
	08/2025

	Komentář: Z hygienických důvodů, přehřívání místností, bylo přistoupeno k ochlazení výukových prostor objektu pomocí stínící techniky včetně elektrického ovládání VR 16/2025 zasmluvňuje ZŠ Žernosecká, MŠ Kotlaska, MŠ Klíčanská, MŠ na Přesypu, ZŠ Libčická a rovněž obj. 711/2025/TU za 48 000 Kč bez DPH za TDI.

	
	
	

	MŠ Bojasova – Rekonstrukce hlavních vstupních branek do areálu školní zahrady

	Schválený rozpočet: 
	700
	tis. Kč

	Rozpočet po změnách: 
	486,5
	tis. Kč

	Cena díla bez DPH:
	398
	tis. Kč

	Odeslaný příspěvek:
	487
	tis. Kč

	Čerpáno:
	486
	tis. Kč

	Zhotovitel:
	D 44/2025, AVK STAV s.r.o.

	Sml. uzavřena:  
	05/2025

	Zahájení akce: 
	06/2025

	Ukončení akce:
	07/2025

	Komentář: Nevyhovující a zastaralé vstupní branky jsou nahrazeny novými kovovými brankami s elektrorozvody   pro nové komunikátory – mezi vstupy do areálu a objektu MŠ.

	

	
	

	MŠ Korycanská – Rekonstrukce venkovních toalet 
	

	Schválený rozpočet: 
	500
	tis. Kč

	Rozpočet po změnách: 
	497,1
	tis. Kč

	Cena díla bez DPH:
	405
	tis. Kč

	Odeslaný příspěvek:
	497
	tis. Kč

	Čerpáno:
	461
	tis. Kč

	Zhotovitel:
	D 17/2025, Tomáš Kaska

	Sml. uzavřena:  
	04/2025

	Zahájení akce: 
	04/2025

	Ukončení akce:
	04/2025

	Komentář: Staré sociální zařízení, po zimě značně poškozené s neekonomickou opravou, bylo nevyhovující. Proto bylo přistoupeno ke zbudování toalet   nových, včetně rozvodů vody a elektra, nových obkladů, navýšení počtu WC, pisoárů a umyvadel.

	
	
	

	ZŠ a MŠ Strozziho – Navýšení výkonu VZT v kuchyni a mycí části

	Schválený rozpočet: 
	200
	tis. Kč

	Rozpočet po změnách: 
	0,0
	tis. Kč

	Čerpáno:
	0
	tis. Kč

	Komentář: Akce zrušena.

	
	
	

	MŠ Kotlaska – Instalace venkovních rolet – jižní strana budovy

	Schválený rozpočet: 
	1 000
	tis. Kč

	Rozpočet po změnách: 
	0,0
	tis. Kč

	Cena díla bez DPH:
	1 018
	tis. Kč

	Odeslaný příspěvek:
	0
	tis. Kč

	Čerpáno:
	0
	tis. Kč

	Zhotovitel:
	VR 16/2025, AVK stav s.r.o., obj. 711/2025/TU Petr Špinka TDI 

	Sml. uzavřena:  
	06/2025

	Zahájení akce: 
	07/2025

	Ukončení akce:
	08/2025

	Komentář: Z hygienických důvodů, přehřívání místností, bylo přistoupeno k ochlazení výukových prostor objektu pomocí stínící techniky.  Součástí dodávky je elektronické ovládání venkovního zastínění. VR 16/2025 v celkové ceně 4 397 674,33 Kč bez DPH, zasmluvňuje ZŠ Žernosecká, MŠ Kotlaska, MŠ Klíčanská, MŠ na Přesypu, ZŠ Libčická a   objednávka č. 711/2025/TU za 48000 Kč bez DPH za TDI. (nový ORG 46225).

	
	
	

	ZŠ Hovorčovická – Venkovní žaluzie počítačová učebna 1. patro

	Schválený rozpočet: 
	300
	tis. Kč

	Rozpočet po změnách: 
	583,0
	tis. Kč

	Cena díla bez DPH:
	478
	tis. Kč

	Odeslaný příspěvek:
	583
	tis. Kč

	Čerpáno:
	582
	tis. Kč

	Zhotovitel:
	D 31/2025, Worker Bau s.r.o.

	Sml. uzavřena:  
	06/2025

	Zahájení akce: 
	07/2025

	Ukončení akce:
	08/2025

	Komentář: Z hygienických důvodů, přehřívání místností, bylo přistoupeno k ochlazení výukových prostor objektu pomocí stínící techniky. Součástí dodávky je elektronické ovládání stínící techniky.

	

	SES – Provedení klimatizace kanceláří
	

	Schválený rozpočet: 
	1 300
	tis. Kč

	Rozpočet po změnách: 
	1 415,5
	tis. Kč

	Cena díla bez DPH:
	1 169
	tis. Kč

	Odeslaný příspěvek:
	1 415
	tis. Kč

	Čerpáno:
	1 415
	tis. Kč

	Zhotovitel:
	VR 20/2025, Ing Šabek

	Sml. uzavřena:  
	06/2025

	Zahájení akce: 
	07/2025

	Ukončení akce:
	09/2025

	Komentář: Z důvodů přehřívání místností bylo přistoupeno k montáži klimatizačních jednotek do jednotlivých kancelářských prostor objektu.

	

	ZŠ U Školské zahrady – Rekonstrukce střechy nad ŠD
	

	Schválený rozpočet: 
	7 500
	tis. Kč

	Rozpočet po změnách: 
	892,5
	tis. Kč

	Cena díla bez DPH:
	4 330
	tis. Kč

	Odeslaný příspěvek:
	892
	tis. Kč

	Čerpáno:
	892
	tis. Kč

	Zhotovitel:
	VR 6/2025, Z & D stavební společnost spol. s r.o., TDI 26/2025 VSP s.r.o. 

	Sml. uzavřena:  
	04/2025

	Zahájení akce: 
	04/2025

	Ukončení akce:
	06/2025

	Komentář: Střecha s průsaky vody byla nevyhovující, proto bylo nutné střechu komplexně zrekonstruovat. Včetně trámů, oplechování apod. Součást ORG 081789043325.

	
	
	

	
	
	

	KD Ládví PD – Revitalizace předprostoru KD
	

	Schválený rozpočet: 
	0
	tis. Kč

	Rozpočet po změnách: 
	212,8
	tis. Kč

	Cena díla bez DPH:
	879
	tis. Kč

	Odeslaný příspěvek:
	195
	tis. Kč

	Čerpáno:
	195
	tis. Kč

	Zhotovitel:
	VR 28/2024, PÍSEK SEYČEK ARCHITEKTI s.r.o.

	Sml. uzavřena:  
	06/2024

	Zahájení akce: 
	06/2024

	Ukončení akce:
	12/2025 bez SP

	Komentář: Jedná se o přípravu projektové dokumentace k revitalizaci stářím poničené terasy a navazujících ploch před KD Ládví pro možnost trvalého využívání a pořádání kulturních akcí, trhů. 

	

	ZŠ Na Slovance – Vybudování zvonků do ŠD včetně rozvodů v budově školy

	Schválený rozpočet: 
	500
	tis. Kč

	Rozpočet po změnách: 
	122,5
	tis. Kč

	Cena díla bez DPH:
	499
	tis. Kč

	Odeslaný příspěvek:
	123
	tis. Kč

	Čerpáno:
	122
	tis. Kč

	Zhotovitel:
	D 50/2025, WORKER BAU s.r.o.

	Sml. uzavřena:  
	06/2025

	Zahájení akce: 
	06/2025

	Ukončení akce:
	08/2025

	Komentář: Byla provedena modernizace wifi, internetové sítě, zvonků komunikátorů atd. ORG 042125.

	
	
	

	ZŠ Žernosecká – Klimatizace do tzv. suchého skladu potravin
	

	Schválený rozpočet: 
	500
	tis. Kč

	Rozpočet po změnách: 
	0,0
	tis. Kč

	Komentář: Akce zrušena.

	
	
	

	
Nad Rokoskou 111 – PD – rekonstrukce zábradlí terasy
	

	Schválený rozpočet: 
	95
	tis. Kč

	Rozpočet po změnách: 
	95,0
	tis. Kč

	Cena díla bez DPH:
	78
	tis. Kč

	Odeslaný příspěvek:
	95
	tis. Kč

	Čerpáno:
	95
	tis. Kč

	Zhotovitel:
	PD 95/2025 ABCD Studio s.r.o.

	Sml. uzavřena:  
	11/2025

	Zahájení akce: 
	12/2025

	Ukončení akce:
	12/2025

	Komentář: Zábradlí je v havarijním stavu. Byla zhotovena projektová dokumentace pro přípravu a rekonstrukci. Součástí je statický posudek, sondy apod. Předpoklad realizace r.2026.

	
	
	

	MŠ Řešovská – Klimatizační jednotky ve třídách (4 třídy)
	

	Schválený rozpočet: 
	1 000
	tis. Kč

	Rozpočet po změnách: 
	1 256,7
	tis. Kč

	Cena díla bez DPH:
	1 037
	tis. Kč

	Odeslaný příspěvek:
	1 257
	tis. Kč

	Čerpáno:
	1 256
	tis. Kč

	Zhotovitel:
	VR 34/2025, Ing Jaroslav Šabek

	Sml. uzavřena:  
	06/2025

	Zahájení akce: 
	08/2025

	Ukončení akce:
	08/2025

	Komentář: Z hygienických důvodů, přehřívání místností objektů a na doporučení HS, bylo přistoupeno k realizaci klimatizačních jednotek ve třídách.

	
	
	

	Obj. Chabařovická – Úprava PD, aktualizace rozpočtu a SP
	

	Schválený rozpočet: 
	0
	tis. Kč

	Rozpočet po změnách: 
	869,2
	tis. Kč

	Cena díla bez DPH:
	798
	tis. Kč

	Odeslaný příspěvek:
	869
	tis. Kč

	Čerpáno:
	869
	tis. Kč

	Zhotovitel:
	VR 38/2024 Boa Construction s.r.o.

	Sml. uzavřena:  
	11/2024

	Zahájení akce: 
	11/2024

	Ukončení akce:
	předpoklad 02/2026 vč. SP

	Komentář: Z důvodu rozsáhlé dlouhotrvající stavební akce se provádí aktualizace PD a rozpočtu pro zateplení objektu v rámci akce S.E.N. – dotační program. Součástí je i zajištění stavebního povolení. Realizace se předpokládá v roce 2026.

	
	
	

	ZŠ Glowackého – Samostatné stání na popelnice s vybudováním branky

	Schválený rozpočet: 
	350
	tis. Kč

	Rozpočet po změnách: 
	133,3
	tis. Kč

	Cena díla bez DPH:
	110
	tis. Kč

	Odeslaný příspěvek:
	133
	tis. Kč

	Čerpáno:
	133
	tis. Kč

	Zhotovitel:
	D 12/2025 PRH Mont s.r.o.

	Sml. uzavřena:  
	04/2025

	Zahájení akce: 
	04/2025

	Ukončení akce:
	05/2025

	Komentář: Z hygienických důvodů bylo vybudováno samostatné stání – prostor s uzamykatelnou brankou pro odpadové hospodářství. Tím bylo zamezeno nepořádku, návštěvě cizích osob pro úmyslné znečištění přilehlých prostor apod.

	
	
	

	Obj. Svídnická – Úprava PD, aktualizace rozpočtu a SP
	

	Schválený rozpočet: 
	0
	tis. Kč

	Rozpočet po změnách: 
	173,0
	tis. Kč

	Cena díla bez DPH:
	715
	tis. Kč

	Odeslaný příspěvek:
	173
	tis. Kč

	Čerpáno:
	173
	tis. Kč

	Zhotovitel:
	VR 39/2024, ABCD Studio, s.r.o.

	Sml. uzavřena:  
	11/2024

	Zahájení akce: 
	11/2024

	Ukončení akce:
	12/2025

	Komentář: Z důvodu rozsáhlé stavební akce byla prováděna aktualizace a úprava PD a rozpočtu pro zateplení objektu v rámci akce S.E.N. (dotační program), součástí je i zajištění stavebního povolení. Realizace se předpokládá v roce 2026 (zateplení, rekuperace, demolice garáží atd.).

	

	
	

	
	
	

	ZŠ Ústavní – Renovace schodiště do ul. Lodžská
	

	Schválený rozpočet: 
	600
	tis. Kč

	Rozpočet po změnách: 
	1 983,6
	tis. Kč

	Cena díla bez DPH:
	1 591
	tis. Kč

	Odeslaný příspěvek:
	1 984
	tis. Kč

	Čerpáno:
	1 984
	tis. Kč

	Zhotovitel:
	VR 13/2025 PRH Mont s.r.o. obj.611/2025 TDI Petr Špinka

	Sml. uzavřena:  
	03/2025

	Zahájení akce: 
	06/2025

	Ukončení akce:
	08/2025

	Komentář: Na základě probíhající výstavby nového objektu bylo z bezpečnostních důvodů schodiště kompletně zrekonstruováno (vybourání původního propadajícího se schodiště včetně zábradlí, obrubníků atd,). Souvisí s výstavbou nového pavilonu pro družinu.

	

	
	

	ZŠ Burešova – PD – propojení obj. školy z ŠJ – krček
	

	Schválený rozpočet: 
	0
	tis. Kč

	Rozpočet po změnách: 
	29,0
	tis. Kč

	Cena díla bez DPH:
	476
	tis. Kč

	Odeslaný příspěvek:
	0
	tis. Kč

	Čerpáno:
	0
	tis. Kč

	Zhotovitel:
	PD 29/2024, Boa Construction s.r.o.

	Sml. uzavřena:  
	05/2024

	Zahájení akce: 
	05/2024

	Ukončení akce:
	předpoklad 01/2026

	Komentář: Z hygienických a bezpečnostních důvodů je záměr propojit objekty mezi sebou, součástí projektu je i výtah, čímž vznikne bezbariérový vstup do objektu. Realizace se předpokládá v roce 2026.

	
	
	

	ZŠ Bohumila Hrabala – Šatní klece
	

	Schválený rozpočet: 
	1 800
	tis. Kč

	Rozpočet po změnách: 
	0,0
	tis. Kč

	Čerpáno:
	0
	tis. Kč

	
	

	ZŠ Hovorčovická – 2x plynový kotel
	

	Schválený rozpočet: 
	1 500
	tis. Kč

	Rozpočet po změnách: 
	1 493,1
	tis. Kč

	Cena díla bez DPH:
	1 234
	tis. Kč

	Odeslaný příspěvek:
	1 493
	tis. Kč

	Čerpáno:
	1 493
	tis. Kč

	Zhotovitel:
	VR 33/2025, INTERGAST PRODUKT s.r.o.

	Sml. uzavřena:  
	07/2025

	Zahájení akce: 
	07/2025

	Ukončení akce:
	08/2025

	Komentář: Stávající zastaralé varné kotle jsou vyměněny za nové, s nízkými provozními náklady a lepší manipulací a mobilitou.

	
	
	

	MŠ Korycanská – Sestava herních prvků na zahradu
	

	Schválený rozpočet: 
	600
	tis. Kč

	Rozpočet po změnách: 
	866,1
	tis. Kč

	Cena díla bez DPH:
	690
	tis. Kč

	Odeslaný příspěvek:
	866
	tis. Kč

	Čerpáno:
	784
	tis. Kč

	Zhotovitel:
	VR 10/2025, Worker Bau s.r.o., obj. 612/2025 TDI Petr Špinka  

	Sml. uzavřena:  
	06/2025

	Zahájení akce: 
	06/2025

	Ukončení akce:
	07/2025

	Komentář: V rámci modernizace pobytové herní plochy pro děti byly dodány nové herní prvky včetně přípravy a úpravy podloží (např. dřevěné lodě, zvířecí houpadla).

	
	

	MŠ Krynická – Renovace chodeb
	

	Schválený rozpočet: 
	495
	tis. Kč

	Rozpočet po změnách: 
	0,0
	tis. Kč

	Cena díla bez DPH:
	0
	tis. Kč

	Odeslaný příspěvek:
	0
	tis. Kč

	Čerpáno:
	0
	tis. Kč

	
	
	

	ZŠ Burešova – Výměna povrchu fotbalového hřiště
	

	Schválený rozpočet: 
	7 500
	tis. Kč

	Rozpočet po změnách: 
	4 762,6
	tis. Kč

	Cena díla bez DPH:
	3 936
	tis. Kč

	Odeslaný příspěvek:
	4 763
	tis. Kč

	Čerpáno:
	4 762
	tis. Kč

	Zhotovitel:
	VR 3/2025, Tomáš Sobotka, TDI 27/2025 Costruzione s.r.o. 

	Sml. uzavřena:  
	04/2025

	Zahájení akce: 
	07/2025

	Ukončení akce:
	08/2025

	Komentář: Vzhledem k nevyhovujícímu povrchu, značně poškozenému a nebezpečnému, byla provedena rekonstrukce a pokládka nového umělého trávníku (včetně úpravy podloží).

	
	
	

	MŠ Lešenská – Oprava střechy včetně zateplení
	

	Schválený rozpočet: 
	7 500
	tis. Kč

	Rozpočet po změnách: 
	7 500,0
	tis. Kč

	Cena díla bez DPH:
	6 200
	tis. Kč

	Odeslaný příspěvek:
	7 500
	tis. Kč

	Čerpáno:
	7 498
	tis. Kč

	Zhotovitel:
	VR 7/2025, BAB Mont s.r.o., TDI 26/2025 VSP spol. s.r.o. 

	Sml. uzavřena:  
	04/2025

	Zahájení akce: 
	05/2025

	Ukončení akce:
	07/2025

	Komentář: Na základě opakovaného zatékání byla provedena kompletní rekonstrukce původního střešního pláště, byla dodána nová krytina a současně i zateplení střechy, vyspádování pomocí spádových klínů pro lepší odtok, oplechování.

	
	
	

	MŠ a ZŠ Lyčkovo náměstí – Výměna oken – I. etapa
	

	Schválený rozpočet: 
	7 500
	tis. Kč

	Rozpočet po změnách: 
	7 081,0
	tis. Kč

	Cena díla bez DPH:
	5 871
	tis. Kč

	Odeslaný příspěvek:
	7 081
	tis. Kč

	Čerpáno:
	7 080
	tis. Kč

	Zhotovitel:
	VR 11/2025, Pierext Pro s.r.o., TDI  27/2025 Costruzione s.r.o. 

	Sml. uzavřena:  
	04/2025

	Zahájení akce: 
	11/2025

	Ukončení akce:
	12/2025

	Komentář: Památkovým ústavem byla schválena výměna nevyhovujících, zchátralých, špatně izolovaných oken s nebezpečím úrazu. Byla ukončena 1. etapa výměny oken za okna nová splňující požadavky ener. náročnosti, s dodržením podmínek památkově chráněného objektu. Navazuje na PD (VR 26/2024 zpracované firmou RHM a.s.).

	
	

	MŠ Sokolovská – Výměna povrchu pod herními prvky
	

	Schválený rozpočet: 
	0
	tis. Kč

	Rozpočet po změnách: 
	2 644,0
	tis. Kč

	Cena díla bez DPH:
	2 185
	tis. Kč

	Odeslaný příspěvek:
	2 644
	tis. Kč

	Čerpáno:
	2 644
	tis. Kč

	Zhotovitel:
	VR 12/2025, Frigosystem spol s.r.o., TDI 27/2025 Costruzione s.r.o. 

	Sml. uzavřena:  
	04/2025

	Zahájení akce: 
	07/2025

	Ukončení akce:
	07/2025

	Komentář: Z bezpečnostních důvodů byl pod hracími prvky zbudován nový povrch s měkkým dopadem, drenáží, dostatečným odvodněním a zamezením vzniku bláta a louží.

	
	
	

	ZŠ BH Na Korábě, Lindnerova – Polytechnická učebna
	

	Schválený rozpočet: 
	0
	tis. Kč

	Rozpočet po změnách: 
	2 000,0
	tis. Kč

	Cena díla bez DPH:
	0
	tis. Kč

	Odeslaný příspěvek:
	0
	tis. Kč

	Čerpáno:
	0
	tis. Kč

	Zhotovitel:
	VR 56/2025, Z & D stavební společnost spol. s r.o.

	Sml. uzavřena:  
	neuzavřena

	Zahájení akce: 
	předpoklad 2026

	Ukončení akce:
	předpoklad 2026

	Komentář: Jedná se o novou výukovou učebnu hrubé mobility pro žáky MŠ. Nová učebna bude mít vlastní vstup a součástí bude i nové sociální zařízení.

	
	
	

	ZŠ U Školské zahrady – Zajištění výroby a montáž VZT zař. k nové myčce

	Schválený rozpočet: 
	0
	tis. Kč

	Rozpočet po změnách: 
	156,1
	tis. Kč

	Cena díla bez DPH:
	106
	tis. Kč

	Odeslaný příspěvek:
	156
	tis. Kč

	Čerpáno:
	139
	tis. Kč

	Zhotovitel:
	D 18/2025, Vzduchotechnika Macák s.r.o. 

	Sml. uzavřena:  
	04/2025

	Zahájení akce: 
	07/2025

	Ukončení akce:
	08/2025

	Komentář: Pro   pořízení nové myčky nádobí bylo nutné zajistit dostatečný odvod par a horkého vzduchu pro tunel myčky v prostorách školní kuchyně. Stávající odtah byl nedostatečný, byla zpracována projektová dokumentace a následná úprava a realizace odvodu vlhkosti. PD zpracována Ing. Pavel Nedbal.

	
	
	

	
	
	

	MŠ Na Pěšinách – Rozšíření přístupového systému ke vjezdu do areálu školy

	Schválený rozpočet: 
	0
	tis. Kč

	Rozpočet po změnách: 
	52,1
	tis. Kč

	Cena díla bez DPH:
	43
	tis. Kč

	Odeslaný příspěvek:
	52
	tis. Kč

	Čerpáno:
	52
	tis. Kč

	Zhotovitel:
	Lama Operations spol. s.r.o. obj.384/2025

	Sml. uzavřena:  
	04/2025

	Zahájení akce: 
	07/2025

	Ukončení akce:
	07/2025

	Komentář: Rozšíření přístupového systému nainstalovaného v roce 2024 o elekt. ovládání vjezdové brány pro zaměstnance a dodavatele tak, aby byl jednotný (přístupové kódy, čipy – v současné době jsou k dispozici pouze dálkové ovladače). Dalším důvodem je možnost zpětné identifikace průjezdů branou (v průběhu posledního roku došlo již ke třem poškozením, a tedy pojistným událostem způsobených dodavatelem).

	
	
	

	ZŠ Mazurská – Ochranná síť do sportovní nafukovací haly

	Schválený rozpočet: 
	0
	tis. Kč

	Rozpočet po změnách: 
	45,7
	tis. Kč

	Cena díla bez DPH:
	38
	tis. Kč

	Odeslaný příspěvek:
	46
	tis. Kč

	Čerpáno:
	46
	tis. Kč

	Zhotovitel:
	Calypso Group s.r.o. obj. 288/2025/TU,

	Sml. uzavřena:  
	03/2025

	Zahájení akce: 
	03/2025

	Ukončení akce:
	03/2025

	Komentář: Dodávka ochranné sítě pro zmírnění dopadů míčů na stěny haly.

	
	
	

	ZŠ Glowackého – Pojezdová brána na uzavření prostoru popelnic a kontejnerů

	Schválený rozpočet: 
	0
	tis. Kč

	Rozpočet po změnách: 
	0,3
	tis. Kč

	Cena díla bez DPH:
	0
	tis. Kč

	Odeslaný příspěvek:
	0
	tis. Kč

	Čerpáno:
	0
	tis. Kč

	Komentář: Akce zrušena.

	
	
	

	KD Krakov – Přenosový expander Allen&Heath dLivr DX
	

	Schválený rozpočet: 
	0
	tis. Kč

	Rozpočet po změnách: 
	47,0
	tis. Kč

	Cena díla bez DPH:
	39
	tis. Kč

	Odeslaný příspěvek:
	47
	tis. Kč

	Čerpáno:
	44
	tis. Kč

	Zhotovitel:
	obj. 268/2025, Wild audio

	Sml. uzavřena:  
	03/2025

	Zahájení akce: 
	03/2025

	Ukončení akce:
	03/2025

	Komentář: Pořízení expandéru bylo nutné pro kvalitní přenos zvuku do reprosoustavy zvukové aparatury na velkém sále.

	
	
	

	
	
	

	ZŠ Libčická Lopes – Zkapacitnění učeben
	

	Schválený rozpočet: 
	0
	tis. Kč

	Rozpočet po změnách: 
	294,0
	tis. Kč

	Cena díla bez DPH:
	242
	tis. Kč

	Odeslaný příspěvek:
	294
	tis. Kč

	Čerpáno:
	293
	tis. Kč

	Zhotovitel:
	D 48/2025, Firma s.r.o.

	Sml. uzavřena:  
	06/2025

	Zahájení akce: 
	07/2025

	Ukončení akce:
	08/2025

	Komentář: Rozdělením prostoru byla vytvořena nová oddělená místnost včetně samostatného vstupu. Místnost bude využívána pro případné zdravotní komplikace dětí LOPEZU.

	
	
	

	MŠ Řešovská – Dodávka a montáž přístupového systému
	

	Schválený rozpočet: 
	0
	tis. Kč

	Rozpočet po změnách: 
	215,9
	tis. Kč

	Cena díla bez DPH:
	178
	tis. Kč

	Odeslaný příspěvek:
	216
	tis. Kč

	Čerpáno:
	0
	tis. Kč

	Zhotovitel:
	D 42/2025, LA MA operations spol. s.r.o..

	Sml. uzavřena:  
	05/2025

	Zahájení akce: 
	07/2025

	Ukončení akce:
	08/2025

	Komentář: Značně zastaralý, nekompatibilní a téměř neopravitelný systém byl nahrazen novým bezpečnostním systémem s možností rozšíření. 

	
	
	

	ZŠ Ústavní – Oddělení zásobníku Lapol ve ŠK
	

	Schválený rozpočet: 
	0
	tis. Kč

	Rozpočet po změnách: 
	172,0
	tis. Kč

	Cena díla bez DPH:
	141
	tis. Kč

	Odeslaný příspěvek:
	172
	tis. Kč

	Čerpáno:
	171
	tis. Kč

	Zhotovitel:
	D 47/2025, Firma s.r.o.

	Sml. uzavřena:  
	06/2025

	Zahájení akce: 
	06/2025

	Ukončení akce:
	07/2025

	Komentář: Agresivní plyny značně znemožňovaly pohyb v místnosti a chemické výpary narušovaly stávající potrubí, které muselo být opravováno. I z důvodu hygienických je tento prostor oddělen sádrokartonovou příčkou se samostatným vstupem, a tím je zamezeno šíření plynů k potrubí.

	
	
	

	MŠ Libčická – Herní plocha SmartSoft – dopad. plocha
	

	Schválený rozpočet: 
	0
	tis. Kč

	Rozpočet po změnách: 
	429,6
	tis. Kč

	Cena díla bez DPH:
	353
	tis. Kč

	Odeslaný příspěvek:
	430
	tis. Kč

	Čerpáno:
	430
	tis. Kč

	Zhotovitel:
	D 46/2025, Frigosystem, spol. s.r.o.

	Sml. uzavřena:  
	06/2025

	Zahájení akce: 
	06/2025

	Ukončení akce:
	06/2025

	Komentář: Herní plochy byly v nevyhovujícím stavu, byla zde zvýšená možnost úrazu. Nyní jsou zbudovány plochy s odvodněním, drenáží, měkkým a bezpečným dopadem na plochu Smartsoft.

	
	
	

	MŠ Kotlaska – Instalace venkovních žaluzií
	

	Schválený rozpočet: 
	0
	tis. Kč

	Rozpočet po změnách: 
	1 243,6
	tis. Kč

	Cena díla bez DPH:
	1 018
	tis. Kč

	Odeslaný příspěvek:
	1 244
	tis. Kč

	Čerpáno:
	1 244
	tis. Kč

	Zhotovitel:
	VR 16/2025, AVK stav s.r.o. obj. 711/2025 Petr Špinka TDI

	Sml. uzavřena:  
	06/2025

	Zahájení akce: 
	07/2025

	Ukončení akce:
	08/2025

	Komentář: Z hygienických důvodů, přehřívání místností, je přistoupeno k ochlazení výukových prostor objektu pomocí stínící techniky včetně elektrického ovládání VR 16/2025 zasmluvňuje ZŠ Žernosecká, MŠ Kotlaska, MŠ Klíčanská, MŠ na Přesypu, ZŠ Libčická a obj. 711/2025/TU na TDI.

	

	
	

	ZŠ Žernosecká – Instalace venkovních žaluzií
	

	Schválený rozpočet: 
	0
	tis. Kč

	Rozpočet po změnách: 
	649,0
	tis. Kč

	Cena díla bez DPH:
	523
	tis. Kč

	Odeslaný příspěvek:
	648
	tis. Kč

	Čerpáno:
	648
	tis. Kč

	Zhotovitel:
	VR 16/2025, AVK stav s.r.o. obj. 711/2025 Petr Špinka TDI

	Sml. uzavřena:  
	06/2025

	Zahájení akce: 
	07/2025

	Ukončení akce:
	08/2025

	Komentář: Z hygienických důvodů, přehřívání místností, je přistoupeno k ochlazení výukových prostor objektu pomocí stínící techniky včetně elektrického ovládání VR 16/2025 zasmluvňuje ZŠ Žernosecká, MŠ Kotlaska, MŠ Klíčanská, MŠ na Přesypu, ZŠ Libčická a obj. 711/2025/TU na TDI.

	
	
	

	MŠ Lešenská – Dodávka a montáž zastínění pískoviště
	

	Schválený rozpočet: 
	0
	tis. Kč

	Rozpočet po změnách: 
	177,4
	tis. Kč

	Cena díla bez DPH:
	147
	tis. Kč

	Odeslaný příspěvek:
	177
	tis. Kč

	Čerpáno:
	177
	tis. Kč

	Zhotovitel:
	D 55/2025, BAB mont s.r.o.

	Sml. uzavřena:  
	06/2025

	Zahájení akce: 
	07/2025

	Ukončení akce:
	09/2025

	Komentář: S ohledem na umístění pískoviště, kde je přes den velmi intenzivní slunce, bylo provedeno zastínění ochrannou stínící plachtou odolnou proti UV záření.

	
	
	

	MŠ Korycanská – Vestavba solné jeskyně vč. PD
	

	Schválený rozpočet: 
	0
	tis. Kč

	Rozpočet po změnách: 
	1 841,5
	tis. Kč

	Cena díla bez DPH:
	2 119
	tis. Kč

	Odeslaný příspěvek:
	1 842
	tis. Kč

	Čerpáno:
	1 842
	tis. Kč

	Zhotovitel:
	PD 56/2024, Pešata & Šamír arch4BIM s.r.o.,

	Sml. uzavřena:  
	07/2024

	Zahájení akce: 
	07/2024

	Ukončení akce:
	12/2025

	Komentář: Pro zdravotně postižené děti byl vyčleněn prostor v objektu MŠ k výstavbě solné jeskyně. Součástí byla kompletní příprava místnosti pro uložení solných bloků. Akce začala v roce 2024, zpracováním projektové dokumentace PD 56/2024, Pešata & Šamír arch4BIM s.r.o. 193 000 Kč, (Následovala realizace, která byla zahájena v 9/2025   VR 9/2025 Worker bau s.r.o. 1 880 990,63 Kč, a obj. 950/2025/TTU – VSP s.r.o. 450 00Kč).

	
	

	MŠ Korycanská – Vestavba solné jeskyně vč. PD
	

	Schválený rozpočet: 
	0
	tis. Kč

	Rozpočet po změnách: 
	501.4
	tis. Kč

	Cena díla bez DPH:
	2 119
	tis. Kč

	Odeslaný příspěvek:
	501
	tis. Kč

	Čerpáno:
	501
	tis. Kč

	Zhotovitel:
	PD 56/2024, Pešata & Šamír arch4BIM s.r.o.,

	Sml. uzavřena:  
	07/2024

	Zahájení akce: 
	07/2024

	Ukončení akce:
	12/2025

	Komentář: Pro zdravotně postižené děti byl vyčleněn prostor v objektu MŠ k výstavbě solné jeskyně. Součástí byla kompletní příprava místnosti pro uložení solných bloků. Akce začala v roce 2024 zpracováním projektové dokumentace  PD 56/2024, Pešata & Šamír arch4BIM s.r.o. 193 000 Kč, (Následovala realizace, která byla zahájena v 09/2025   VR 9/2025 Worker bau s.r.o.). 

	
	
	

	MŠ Korycanská – Vestavba Solné jeskyně vč. PD
	

	Schválený rozpočet: 
	0
	tis. Kč

	Rozpočet po změnách: 
	12,2
	tis. Kč

	Cena díla bez DPH:
	193
	tis. Kč

	Odeslaný příspěvek:
	12
	tis. Kč

	Čerpáno:
	12
	tis. Kč

	Zhotovitel:
	PD 56/2024, Pešata & Šamír arch4BIM s.r.o.,

	Sml. uzavřena:  
	07/2024

	Zahájení akce: 
	07/2024

	Ukončení akce:
	12/2025

	Komentář: Pro zdravotně postižené děti byl vyčleněn prostor v objektu MŠ k výstavbě solné jeskyně. Součástí byla kompletní příprava místnosti pro uložení solných bloků. Akce začala v roce 2024 zpracováním projektové dokumentace  PD 56/2024, Pešata & Šamír arch4BIM s.r.o. 193 000 Kč, (Následovala realizace, která byla zahájena v 09/2025   VR 9/2025 Worker bau s.r.o.). 

	
	
	

	KD Krakov – Dodávka a montáž rozvodů LAN a WiFi pro velký sál

	Schválený rozpočet: 
	0
	tis. Kč

	Rozpočet po změnách: 
	96,8
	tis. Kč

	Cena díla bez DPH:
	80
	tis. Kč

	Odeslaný příspěvek:
	97
	tis. Kč

	Čerpáno:
	97
	tis. Kč

	Zhotovitel:
	D 56/2025, LA MA operation s.r.o. 

	Sml. uzavřena:  
	06/2025

	Zahájení akce: 
	07/2025

	Ukončení akce:
	08/2025

	Komentář: Nevyhovují kabelové rozvody jsou nahrazeny novou kabeláží.

	
	
	

	ZŠ Burešova – Rekonstrukce elektroinstalace
	

	Schválený rozpočet: 
	0
	tis. Kč

	Rozpočet po změnách: 
	8 360,8
	tis. Kč

	Cena díla bez DPH:
	6 879
	tis. Kč

	Odeslaný příspěvek:
	8 361
	tis. Kč

	Čerpáno:
	8 355
	tis. Kč

	Zhotovitel:
	VR 30/2025, Omega facilited s.r.o. TDI 63/2025 VSO s.r.o.

	Sml. uzavřena:  
	07/2025

	Zahájení akce: 
	07/2025

	Ukončení akce:
	10/2025

	Komentář: Proběhla další etapa modernizace elektrorozvodů v objektu školy, byly dodány nové rozvaděče a natažena nová kabeláž.

	
	
	

	MŠ Drahorádova – S.E.N. – zateplení objektu (1. část)
	

	Schválený rozpočet: 
	0
	tis. Kč

	Rozpočet po změnách: 
	11 790,7
	tis. Kč

	Cena díla bez DPH:
	12 590
	tis. Kč

	Odeslaný příspěvek:
	11 791
	tis. Kč

	Čerpáno:
	11 504
	tis. Kč

	Zhotovitel:
	 VR 19/2025, BaB mont s.r.o. TDI 60/2025 Costruzzione s.r.o.

	Sml. uzavřena:  
	07/2025

	Zahájení akce: 
	07/2025

	Ukončení akce:
	12/2025
	 

	Komentář: V rámci projektu SEN bylo prováděno zateplení budovy a zastínění objektu proti přehřívání. Zároveň i proti úniku tepla – zateplení VR 19/2025, BaB mont s.r.o. TDI 60/2025 Costruzzione s.r.o. Součástí akce byla dodávka rekuperačních jednotek do objektu (org16450046725) rekuperace VR 38/2025, 3 544 159,09 Kč, PN – Stavební společnost s.r.o. uzavřena 30.09.2025, TDI 60/2025 Costruzzione s.r.o.

	
	
	

	MŠ Bojasova – Vybudování chladícího boxu
	

	Schválený rozpočet: 
	0
	tis. Kč

	Rozpočet po změnách: 
	155,1
	tis. Kč

	Cena díla bez DPH:
	128
	tis. Kč

	Odeslaný příspěvek:
	155
	tis. Kč

	Čerpáno:
	155
	tis. Kč

	Zhotovitel:
	D 71/2025, KLIMA INTERIER s.r.o.

	Sml. uzavřena:  
	09/2025

	Zahájení akce: 
	09/2025

	Ukončení akce:
	09/2025

	Komentář: Ve stávajícím hygienicky nevyhovujícím skladu potravin byl vybudován nový chladící box.

	
	
	

	ZŠ a MŠ Lyčkovo nám. – TV, ŠJ, ŠK
	

	Schválený rozpočet:
	0
	tis. Kč

	Rozpočet po změnách: 
	680,0
	tis. Kč

	Cena díla bez DPH:
	1 400
	tis. Kč

	Odeslaný příspěvek:
	680
	tis. Kč

	Čerpáno:
	520
	tis. Kč

	Zhotovitel:
	VR 28/2023, Architekt.atelier Aleš, s.r.o.

	Sml. uzavřena:  
	07/2025

	Zahájení akce: 
	05/2025

	Ukončení akce:
	05/2025

	Komentář: Tyto prostředky jsou určeny na novou výstavbu-základní škola Lyčkovo náměstí, která je bez vlastní jídelny a kuchyně (kuchyň s jídelnou je pouze pro 4 třídy MŠ). V památkově chráněném objektu není prostor pro její zřízení. V současné době cca 650 žáků/učitelů školy dochází na obědy denně do ZŠ Petra Strozziho, kde však po rozšíření kapacita kuchyně a jídelny nebude již dostačující a je tedy nezbytné zajištění stravy pro žáky ZŠ Lyčkovo nám. samostatně. Předpokládaná kapacita nové kuchyně bude cca 1000 jídel, v čemž je počítáno i s vařením pro objekt Pernerova 29. V současné době je pro sportovní vyžití v rámci tělesné výchovy k dispozici v objektu pouze 1 tělocvična, která v dnešní době de facto nesplňuje žádné požadavky, takže i zde se dosud využívá tělocvična pro míčové hry základní školy – ZŠ Petra Strozziho.  Řešením těchto problémů je přístavba nejen nové školní kuchyně a jídelny, ale také odpovídající tělocvičny formou přístavby, díky které se i zlepší přístup tělesně postiženým osobám. Byla zahájena výstavba, v současné době jsou provedeny zemní výkopové práce a založení stavby. Dokončení se předpokládá v roce 2026. Součástí nákladů spojené s výstavbou jsou i další náklady např. na archeologický, průzkum.

	
	
	

	ZŠ a MŠ – Dofinancování FVE
	

	Schválený rozpočet: 
	0
	tis. Kč

	Rozpočet po změnách: 
	363,0
	tis. Kč

	Cena díla bez DPH:
	100
	tis. Kč

	Odeslaný příspěvek:
	363
	tis. Kč

	Čerpáno:
	121
	tis. Kč

	Zhotovitel:
	obj. 782;494;499;844/2025 SWONIA a.s.

	Sml. uzavřena:  
	04/2025

	Zahájení akce: 
	04/2025

	Ukončení akce:
	12/2025

	Komentář: Pro zahájení provozu bylo nutné zajistit administrativní úkony-zastoupení na úřadech, projednání a návaznost na podmínky dotací atd. na jednotlivé FVE (ERU, PRE atd.).

	
	
	

	ZŠ – Zajištění kompletních služeb projektového manažera pro školské objekty

	Schválený rozpočet: 
	0
	tis. Kč

	Rozpočet po změnách: 
	2 420,0
	tis. Kč

	Cena díla bez DPH:
	SOD je vázáno na j.c. 1 350 Kč/hod
	tis. Kč

	Odeslaný příspěvek:
	2 420
	tis. Kč

	Čerpáno:
	771
	tis. Kč

	Zhotovitel:
	VR 45/2025, VSP s.r.o.

	Sml. uzavřena:  
	08/2025

	Zahájení akce: 
	08/2025

	Ukončení akce:
	předpoklad 06/2026

	Komentář: Na základě přípravy veřejných zakázek soutěžených OPS, především z časových a kvalifikačních požadavků, dotazů účastníků k PD a rozpočtu apod. byl vysoutěžen projektový manažer pro objekty Chabařovická, Svidnická, ZŠ U Školské zahrady, ZŠ Hovorčovická, ZŠ Petra Strozziho.

	

	ZŠ B. Hrabala – Dostavba šaten (šatní koje – skříňky)
	

	Schválený rozpočet: 
	0
	tis. Kč

	Rozpočet po změnách: 
	1 783,1
	tis. Kč

	Cena díla bez DPH:
	1 473
	tis. Kč

	Odeslaný příspěvek:
	1 783
	tis. Kč

	Čerpáno:
	1 767
	tis. Kč

	Zhotovitel:
	PD 51/2025 BOA Construction s.r.o. VR 39/2025, PN-Stavební společnost s.r.o.

	Sml. uzavřena:  
	06/2025

	Zahájení akce: 
	06/2025

	Ukončení akce:
	09/2025

	Komentář: Zpracování PD 06/2025. Současné šatní prostory jsou nevyhovující. V 07/2025 byla zahájena dostavba šaten. Prostory byly zrekonstruovány a kapacitně navýšeny. Byl využit i prostory pod schody, dodány nové šatní skříňky, nové podlahové krytiny atd. Bylo zrealizováno firmou PN-Stavební společnost s.r.o. (vč.ORG 44025).

	
	
	

	KD Krakov – Klimatizace – vrátnice
	

	Schválený rozpočet: 
	0
	tis. Kč

	Rozpočet po změnách: 
	58,3
	tis. Kč

	Cena díla bez DPH:
	48
	tis. Kč

	Odeslaný příspěvek:
	58
	tis. Kč

	Čerpáno:
	58
	tis. Kč

	Zhotovitel:
	obj. 1093/2025/TU, KLIMA INTERIER s.r.o.

	Sml. uzavřena:  
	08/2025

	Zahájení akce: 
	08/2025

	Ukončení akce:
	09/2025

	Komentář: Prostor vrátnice se v letních měsících velmi přehřívá, proto byla instalována klimatizační jednotka.

	
	
	

	MČ P8 – Pasport zabezpečení MŠ
	

	Schválený rozpočet: 
	0
	tis. Kč

	Rozpočet po změnách: 
	2 130,0
	tis. Kč

	Cena díla bez DPH:
	1 917
	tis. Kč

	Odeslaný příspěvek:
	2 130
	tis. Kč

	Čerpáno:
	0
	tis. Kč

	Zhotovitel:
	VR 35/2025, SGS Czech Republic, s.r.o.

	Sml. uzavřena:  
	10/2025

	Zahájení akce: 
	10/2025

	Ukončení akce:
	10/2026

	Komentář: Z důvodů zvýšení bezpečnosti na objektech MŠ bude zpracován posudek a návrh řešení na vyšší bezpečnost dětí a personálu.

	
	
	

	ZŠ Ústavní – Rekonstrukce elektroinstalace (rozvaděče)
	

	Schválený rozpočet: 
	0
	tis. Kč

	Rozpočet po změnách: 
	3 613,0
	tis. Kč

	Cena díla bez DPH:
	2 827
	tis. Kč

	Odeslaný příspěvek:
	3 613
	tis. Kč

	Čerpáno:
	3 188
	tis. Kč

	Zhotovitel:
	VR 48/2025, Omega facilities s.r.o., TDI 90/2025, 66200 Kč VSP s.r.o.

	Sml. uzavřena:  
	10/2025

	Zahájení akce: 
	10/2025

	Ukončení akce:
	předpoklad 02/2026

	Komentář: Další etapa modernizace elektrorozvodů v objektu školy, byly dodány nové rozvaděče a natažena nová kabeláž.

	
	
	

	ZŠ U Školské zahrady – Aktualizace PD na S.E.N.
	

	Schválený rozpočet: 
	0
	tis. Kč

	Rozpočet po změnách: 
	517,4
	tis. Kč

	Cena díla bez DPH:
	475
	tis. Kč

	Odeslaný příspěvek:
	517
	tis. Kč

	Čerpáno:
	517
	tis. Kč

	Zhotovitel:
	PD 74/2024, Boa Construction s.r.o.

	Sml. uzavřena:  
	10/2024

	Zahájení akce: 
	10/2024

	Ukončení akce:
	01/2025

	Komentář: S ohledem na nárůst finančních prostředků bylo nutné aktualizovat původní PD včetně rozpočtu. V současné době probíhá příprava veřejné zakázky pro výběr dodavatele stavby.

	
	
	

	ZŠ Dolákova – Výměna osvětlení na softballovém hřišti
	

	Schválený rozpočet: 
	0
	tis. Kč

	Rozpočet po změnách: 
	651,2
	tis. Kč

	Cena díla bez DPH:
	621
	tis. Kč

	Odeslaný příspěvek:
	651
	tis. Kč

	Čerpáno:
	519
	tis. Kč

	Zhotovitel:
	VR 49/2025 FRIGOSYSTEM, spol. s r.o.

	Sml. uzavřena:  
	10/2025

	Zahájení akce: 
	11/2025

	Ukončení akce:
	12/2025

	
Komentář: Zastaralé osvětlení a nedostatek náhradních dílů, a tím způsobená nedostatečná svítivost, byla důvodem k výměně osvětlení. Jsou nainstalovány nové elektrické světelné výbojky (součástí je i nová kabeláž) splňující podmínky pro mezinárodní soutěže.

	
	

	ZŠ Dolákova – Výměna osvětlení na softballovém hřišti
	

	Schválený rozpočet: 
	0
	tis. Kč

	Rozpočet po změnách: 
	108,6
	tis. Kč

	Cena díla bez DPH:
	621
	tis. Kč

	Odeslaný příspěvek:
	109
	tis. Kč

	Čerpáno:
	109
	tis. Kč

	Zhotovitel:
	VR 49/2025 FRIGOSYSTEM, spol. s r.o.

	Sml. uzavřena:  
	10/2025

	Zahájení akce: 
	11/2025

	Ukončení akce:
	12/2025

	Komentář: Zastaralé osvětlení a nedostatek náhradních dílů, a tím způsobena nedostatečná svítivost, byla důvodem k výměně osvětlení. Jsou nainstalovány nové elektrické světelné výbojky (součástí je i nová kabeláž) splňující podmínky pro mezinárodní soutěže.

	
	
	

	ZŠ Glowackého – PD – rozvoj hřišť a zázemí
	

	Schválený rozpočet: 
	0
	tis. Kč

	Rozpočet po změnách: 
	2 430,0
	tis. Kč

	Cena díla bez DPH:
	0 
	tis. Kč

	Odeslaný příspěvek:
	0
	tis. Kč

	Čerpáno:
	0
	tis. Kč

	Komentář: Akce převedena do roku 2026.

	
	
	

	ZŠ Glowackého – Rekonstrukce stávajícího multifunkčního hřiště

	Schválený rozpočet: 
	0
	tis. Kč

	Rozpočet po změnách: 
	108,2
	tis. Kč

	Cena díla bez DPH:
	6 063
	tis. Kč

	Odeslaný příspěvek:
	108
	tis. Kč

	Čerpáno:
	103
	tis. Kč

	Zhotovitel:
	VR 15/2024, Tomáš Sobotka, TDI 17/2024 VSP spol s.r.o.

	Sml. uzavřena:  
	10/2024

	Zahájení akce: 
	12/2024

	Ukončení akce:
	04/2025

	Komentář: Stávající multifunkční hřiště je nutné zrekonstruovat, současný stav je již nevyhovující obzvlášť z hlediska bezpečnosti. Je nutné přistoupit k rekonstrukci a položit nový moderní povrch včetně založení a úpravy podloží.

	
	
	

	MŠ Korycanská – Herní plocha Smart-soft – dopadové plochy
	

	Schválený rozpočet: 
	0
	tis. Kč

	Rozpočet po změnách: 
	4 022,0
	tis. Kč

	Cena díla bez DPH:
	3 323
	tis. Kč

	Odeslaný příspěvek:
	4 022
	tis. Kč

	Čerpáno:
	4 022
	tis. Kč

	Zhotovitel:
	VR 46/2025, BAB mont s.r.o.    1460 /2025/TU TDI Costruzione s.r.o.

	Sml. uzavřena:  
	10/2025

	Zahájení akce: 
	10/2025

	Ukončení akce:
	10/2025

	Komentář: Herní plochy byly v nevyhovujícím stavu se zvýšeným rizikem možností úrazu. Jsou zbudovány plochy s měkkým a bezpečným dopadem na plochu s povrchem SmartSoft.

	
	
	

	ZŠ Mazurská – Rekonstrukce povrchu volejbalového hřiště
	

	Schválený rozpočet: 
	0
	tis. Kč

	Rozpočet po změnách: 
	1 157,0
	tis. Kč

	Cena díla bez DPH:
	966
	tis. Kč

	Odeslaný příspěvek:
	1 141
	tis. Kč

	Čerpáno:
	1 141
	tis. Kč

	Zhotovitel:
	VR 43/2025, Tomáš Sobotka, TDI 1462/2025/TU Costruzione s.r.o.

	Sml. uzavřena:  
	10/2025

	Zahájení akce: 
	10/2025

	Ukončení akce:
	11/2025

	Komentář: Současný stav hřiště byl nebezpečný se zvýšenou možností úrazu, povrch byl za hranicí životnosti, vyšlapaný, nesoudržný. Byl zhotoven nový povrch pro míčové sporty.

	
	
	

	ZŠ Klíčanská – Výměna vnitřních oken 
	

	Schválený rozpočet: 
	0
	tis. Kč

	Rozpočet po změnách: 
	521,0
	tis. Kč

	Cena díla bez DPH:
	1 356
	tis. Kč

	Odeslaný příspěvek:
	521
	tis. Kč

	Čerpáno:
	521
	tis. Kč

	Zhotovitel:
	VR 32/2025 Castor plus s.r.o., TDI 1496/2025/TU Costruzione s.r.o.  

	Sml. uzavřena:  
	10/2025

	Zahájení akce: 
	10/2025

	Ukončení akce:
	12/2025

	Komentář: Stará nevyhovující a netěsnící dřevěná okna jsou nahrazena novými plastovými okny s dvojskly, splňujícími energetické požadavky.

	

	MŠ Klíčanská – Výměna vnitřních oken 
	

	Schválený rozpočet: 
	0
	tis. Kč

	Rozpočet po změnách: 
	1 121,0
	tis. Kč

	Cena díla bez DPH:
	1 356
	tis. Kč

	Odeslaný příspěvek:
	1 121
	tis. Kč

	Čerpáno:
	1 121
	tis. Kč

	Zhotovitel:
	VR 32/2025 Castor plus s.r.o., TDI 1496/2025/TU Costruzione s.r.o.  

	Sml. uzavřena:  
	10/2025

	Zahájení akce: 
	10/2025

	Ukončení akce:
	12/2025

	Komentář: Stará nevyhovující a netěsnící dřevěná okna jsou nahrazena novými plastovými okny s dvojskly, splňujícími energetické požadavky.

	

	
	

	MŠ Lešenská – Rekonstrukce teras
	

	Schválený rozpočet: 
	0
	tis. Kč

	Rozpočet po změnách: 
	1 790,0
	tis. Kč

	Cena díla bez DPH:
	1 461
	tis. Kč

	Odeslaný příspěvek:
	1 790
	tis. Kč

	Čerpáno:
	1 767
	tis. Kč

	Zhotovitel:
	VR 47/2025, BAZAS s.r.o.  1459/2025/TU 42000 

	Sml. uzavřena:  
	10/2025

	Zahájení akce: 
	10/2025

	Ukončení akce:
	11/2025

	Komentář: Terasa byla v havarijním stavu. Byla provedena kompletní rekonstrukce terasy. Na pochozí povrch je použit systém SmartSoft.

	
	
	

	ZŠ Dolákova – Rekonstrukce herních ploch – I. etapa
	

	Schválený rozpočet: 
	0
	tis. Kč

	Rozpočet po změnách: 
	91,3
	tis. Kč

	Cena díla bez DPH:
	5 631
	tis. Kč

	Odeslaný příspěvek:
	91
	tis. Kč

	Čerpáno:
	91
	tis. Kč

	Zhotovitel:
	VR 9/2024, PRH Mont s.r.o., TDI 26/2024 VSP s.r.o.

	Sml. uzavřena:  
	12/2024

	Zahájení akce: 
	12/2024

	Ukončení akce:
	04/2025

	Komentář: Z bezpečnostních důvodů se zrealizovaly terénní úpravy pro nové povrchy (4Soft). Jsou osazeny nové herní prvky, nové lavičky dřevěný domeček na nářadí, dřevěný altán pro venkovní výuku a proti nepřízni počasí. Venkovní přístupové komunikace ze zámkové dlažby.

	
	
	

	ZŠ a MŠ Petra Strozziho – Rekonstrukce a zastřešení atria
	

	Schválený rozpočet: 
	0
	tis. Kč

	Rozpočet po změnách: 
	664,0
	tis. Kč

	Cena díla bez DPH:
	3 200
	tis. Kč

	Odeslaný příspěvek:
	664
	tis. Kč

	Čerpáno:
	575
	tis. Kč

	Zhotovitel:
	VR 44/2025, WORKER BAU s.r.o.

	Sml. uzavřena:  
	10/2025

	Zahájení akce: 
	10/2025

	Ukončení akce:
	12/2025

	Komentář: Současný stav atria – plechová střešní krytina byla zkorodovaná, na mnoha místech zatékalo, z tohoto důvodu byla poškozena i dřevěná konstrukce.  Součástí byla i výměna poškozených okapových svodů a žlabů.

	
	
	

	MŠ Poznaňská – Rekuperace
	

	Schválený rozpočet: 
	0
	tis. Kč

	Rozpočet po změnách: 
	2 515,3
	tis. Kč

	Cena díla bez DPH:
	4 143
	tis. Kč

	Odeslaný příspěvek:
	2 515
	tis. Kč

	Čerpáno:
	2 515
	tis. Kč

	Zhotovitel:
	VR 45/2025, Z &D stavební společnost s.r.o.

	Sml. uzavřena:  
	10/2025

	Zahájení akce: 
	10/2025

	Ukončení akce:
	12/2025

	Komentář: Ve třídách byly instalovány rekuperační jednotky – zařízení pro nucené větrání.

	
	
	

	ZŠ Burešova – PD – Osvětlení fotbalového hřiště
	

	Schválený rozpočet: 
	0
	tis. Kč

	Rozpočet po změnách: 
	127,1
	tis. Kč

	Cena díla bez DPH:
	105
	tis. Kč

	Odeslaný příspěvek:
	127
	tis. Kč

	Čerpáno:
	127
	tis. Kč

	Zhotovitel:
	PD 93/2025 ABCD Studio, s.r.o.

	Sml. uzavřena:  
	11/2025

	Zahájení akce: 
	11/2025

	Ukončení akce:
	01/2026

	Komentář: Z důvodu nevyhovujícího osvětlení na hřišti bylo přistoupeno k zpracování projektové dokumentace pro osvětlení hřiště.

	
	
	

	MŠ Na pěšinách – Inženýring spojovací schodiště
	

	Schválený rozpočet: 
	0
	tis. Kč

	Rozpočet po změnách: 
	96,0
	tis. Kč

	Cena díla bez DPH:
	96
	tis. Kč

	Odeslaný příspěvek:
	96
	tis. Kč

	Čerpáno:
	0
	tis. Kč

	Zhotovitel:
	PD 105/2025, Kcarch s.r.o.

	Sml. uzavřena:  
	12/2025

	Zahájení akce: 
	12/2025

	Ukončení akce:
	06/2026

	Komentář: Na základě zpracované projektové dokumentace je v přípravě dokumentace pro provádění stavby a zajištění stavebního povolení. Spojovací schodiště bude bezpečným a hygienickým přínosem pro přesun dětí mezi pavilony.

	
	
	

	Objekty ZŠ – Pasport zabezpečení ZŠ
	

	Schválený rozpočet: 
	0
	tis. Kč

	Rozpočet po změnách: 
	846,2
	tis. Kč

	Cena díla bez DPH:
	485
	tis. Kč

	Odeslaný příspěvek:
	846
	tis. Kč

	Čerpáno:
	846
	tis. Kč

	Zhotovitel:
	VR 57/2024, SGS Czech Republic, s.r.o.

	Sml. uzavřena:  
	11/2024

	Zahájení akce: 
	11/2024

	Ukončení akce:
	12/2025

	Komentář: Na základě zvyšující se kriminality byla provedena pasportizace objektu pro co nejvyšší efektivitu zabezpečení objektu a zvýšení ochrany osob uvnitř objektu. 

	
	
	

	ZŠ Glowackého – Rekonstrukce oplocení okolo hřiště
	

	Schválený rozpočet: 
	0
	tis. Kč

	Rozpočet po změnách: 
	628,6
	tis. Kč

	Cena díla bez DPH:
	2 293
	tis. Kč

	Odeslaný příspěvek:
	629
	tis. Kč

	Čerpáno:
	629
	tis. Kč

	Zhotovitel:
	VR 51/2024, AVK STAV s.r.o.

	Sml. uzavřena:  
	11/2024

	Zahájení akce: 
	11/2024

	Ukončení akce:
	04/2025

	Komentář: Původní kovové pletivo bylo roztrhané, pomačkané, děravé a zkorodované. Bylo nutné je z hlediska bezpečnosti nahradit novým funkčním oplocením. Součástí jsou nové kovové konstrukce pro míčové sporty, nové sítě a brány např. pro florbal, házenou apod.

	
	
	

	ZŠ Libčická – PD rekonstrukce betonového hřiště
	

	Schválený rozpočet: 
	0
	tis. Kč

	Rozpočet po změnách: 
	396,9
	tis. Kč

	Cena díla bez DPH:
	328
	tis. Kč

	Odeslaný příspěvek:
	397
	tis. Kč

	Čerpáno:
	380
	tis. Kč

	Zhotovitel:
	PD  67/2025 ABCD studio s.r.o.

	Sml. uzavřena:  
	10/2025

	Zahájení akce: 
	10/2025

	Ukončení akce:
	12/2025

	Komentář: Vzhledem k nevyhovujícímu stavu hřiště je zpracována nová PD pro multifunkční hřiště sloužící pro žáky školy, ale i veřejnost (voleyball, basketbal, minikopaná) branky, koše, lavičky tyče pro sítě, nový umělý povrch. Úprava podloží atd.

	
	
	

	ZŠ Ústavní – PD – přecenění hřiště
	

	Schválený rozpočet: 
	0
	tis. Kč

	Rozpočet po změnách: 
	59,3
	tis. Kč

	Cena díla bez DPH:
	49
	tis. Kč

	Odeslaný příspěvek:
	59
	tis. Kč

	Čerpáno:
	59
	tis. Kč

	Zhotovitel:
	1864/2024/TU, ABCD Studio s.r.o.

	Sml. uzavřena:  
	12/2024

	Zahájení akce: 
	12/2024

	Ukončení akce:
	12/2024

	Komentář: Vzhledem k úpravám PD a rozdělení jednotlivých etap bylo provedeno rozdělení rozpočtu.

	
	
	

	ZŠ Mazurská – PD zázemí hřiště a nafukovací haly (WC, šatny, sprchy)

	Schválený rozpočet: 
	0
	tis. Kč

	Rozpočet po změnách: 
	2 800,0
	tis. Kč

	Cena díla bez DPH:
	893
	tis. Kč

	Odeslaný příspěvek:
	0
	tis. Kč

	Čerpáno:
	0
	tis. Kč

	Zhotovitel:
	VR 54/2025, RHM a.s.

	Sml. uzavřena:  
	12/2025

	Zahájení akce: 
	12/2025

	Ukončení akce:
	předpoklad 06/2026

	Komentář: V návaznosti na projektovou dokumentaci je v přípravě dokumentace pro stavební povolení a realizační dokumentace. A následné vydání stavebního povolení. Projektová dokumentace je další etapou v základní škole, kde probíhá modernizace hřišť a sportovišť.

	
	
	

	ZŠ Bohumila Hrabala – Robotická učebna
	

	Schválený rozpočet: 
	0
	tis. Kč

	Rozpočet po změnách: 
	591,7
	tis. Kč

	Cena díla bez DPH:
	489
	tis. Kč

	Odeslaný příspěvek:
	0
	tis. Kč

	Čerpáno:
	0
	tis. Kč

	Zhotovitel:
	PD 97/2025, Boa Construction s.r.o.

	Sml. uzavřena:  
	12/2025

	Zahájení akce: 
	12/2025

	Ukončení akce:
	předpoklad 09/2026

	Komentář: Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení pro novou učebnu.

	
	
	

	ZŠ Žernosecká – Cykloboxy
	

	Schválený rozpočet: 
	0
	tis. Kč

	Rozpočet po změnách: 
	278,3
	tis. Kč

	Cena díla bez DPH:
	230
	tis. Kč

	Odeslaný příspěvek:
	0
	tis. Kč

	Čerpáno:
	0
	tis. Kč

	Zhotovitel:
	PD 99/2025, Pešata & Šamír arch4BIM s.r.o.

	Sml. uzavřena:  
	12/2025

	Zahájení akce: 
	12/2025

	Ukončení akce:
	09/2026

	Komentář: Na základě zvýšeného počtu cyklistů a jejich jízdních kol a problémy s jejich uskladněním/ parkováním je nutné zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a současně jeho zajištění. Projekt bude řešit parkovací místa, zastřešení, elektronické zabezpečení, přístupovou komunikaci atd.

	
	
	

	MŠ Korycanská – PD – Rekonstrukce elektroinstalace
	

	Schválený rozpočet: 
	0
	tis. Kč

	Rozpočet po změnách: 
	1 717,0
	tis. Kč

	Cena díla bez DPH:
	1 949
	tis. Kč

	Odeslaný příspěvek:
	1 717
	tis. Kč

	Čerpáno:
	1 705
	tis. Kč

	Zhotovitel:
	VR 64/2024, ABCD studio s.r.o.

	Sml. uzavřena:  
	12/2024

	Zahájení akce: 
	12/2024

	Ukončení akce:
	03/2025

	Komentář: Nevyhovující elektrorozvody v Alu kabelech, na kterých jsou finančně náročné časté opravy budou nahrazeny novou elektroinstalací včetně koncových prvků, jističů atd. PD je zpracována pro realizaci s možností již v roce 2026.

	

	EU – Objekt Chabařovická – S.E.N.

	Schválený rozpočet: 
	0
	tis. Kč

	Rozpočet po změnách: 
	35 525,0
	tis. Kč

	Cena díla bez DPH:
	39
	tis. Kč

	Odeslaný příspěvek:
	35 525
	tis. Kč

	Čerpáno:
	0
	tis. Kč

	Zhotovitel:
	1362/2025/TU, ABCD studio, s.r.o. 1727/2025/TU Boa Construction s.r.o.

	Sml. uzavřena:  
	10/2025

	Zahájení akce: 
	10/2025

	Ukončení akce:
	10/2025

	Komentář: Aktualizace PD a rozpočtu pro zateplení objektu v rámci akce S.E.N., zajištění stavebního povolení.  Akce je součástí rozsáhlé realizační akce. Předpoklad realizace 2026.

	

	EU – ZŠ Ústavní – FVE
	
	

	Schválený rozpočet: 
	0
	tis. Kč

	Rozpočet po změnách: 
	1 660,4
	tis. Kč

	Cena díla bez DPH:
	5 785
	tis. Kč

	Odeslaný příspěvek:
	1 660
	tis. Kč

	Čerpáno:
	0
	tis. Kč

	Zhotovitel:
	VR 49/2023, Omega facilities s.r.o., TDI 25/2024 VSP s.r.o.

	Sml. uzavřena:  
	04/2024

	Zahájení akce: 
	06/2024

	Ukončení akce:
	09/2024

	Komentář: Na základě energetické situace a potřeby úspor za energie byla na střeše objektu realizována fotovoltaická elektrárna. 

	

	
	

	EU – ZŠ Mazurská – FVE

	Schválený rozpočet: 
	0
	tis. Kč

	Rozpočet po změnách: 
	1 485,6
	tis. Kč

	Cena díla bez DPH:
	5 981
	tis. Kč

	Odeslaný příspěvek:
	1 486
	tis. Kč

	Čerpáno:
	0
	tis. Kč

	Zhotovitel:
	VR 36/2023 Swonia a.s., TDI 90/2023 VSP s.r.o.

	Sml. uzavřena:  
	10/2023

	Zahájení akce: 
	10/2023

	Ukončení akce:
	06/2024

	Komentář: Na základě energetické situace a potřeby úspor za energie byla na střeše objektu realizována fotovoltaická elektrárna dle projektové dokumentace.

	
	
	

	EU – ZŠ Burešova – FVE
	
	

	Schválený rozpočet: 
	0
	tis. Kč

	Rozpočet po změnách: 
	1 600,5
	tis. Kč

	Cena díla bez DPH:
	5 442
	tis. Kč

	Odeslaný příspěvek:
	1 601
	tis. Kč

	Čerpáno:
	0
	tis. Kč

	Zhotovitel:
	VR 41/2025 Omega facilities s.r.o., TDI 93/2023 VSP s.r.o.

	Sml. uzavřena:  
	10/2023

	Zahájení akce: 
	11/2023

	Ukončení akce:
	06/2024

	Komentář: Na základě energetické situace a potřeby úspor za energie byla na střeše objektu realizována fotovoltaická elektrárna dle projektové dokumentace.

	
	
	

	KD Krakov – FVE
	
	

	Schválený rozpočet: 
	0
	tis. Kč

	Rozpočet po změnách: 
	996,5
	tis. Kč

	Cena díla bez DPH:
	4 417
	tis. Kč

	Odeslaný příspěvek:
	997
	tis. Kč

	Čerpáno:
	0
	tis. Kč

	Zhotovitel:
	VR  46/2023 Frigosystem, spol. s.r.o., TDI 73/2023 VSP s.r.o.

	Sml. uzavřena:  
	12/2023

	Zahájení akce: 
	12/2023

	Ukončení akce:
	02/2024

	Komentář: Na základě energetické situace a potřeby úspor za energie byla na střeše objektu realizována fotovoltaická elektrárna dle projektové dokumentace. 



	EU – MŠ Drahorádova – Snížení energetické náročnosti
	

	Schválený rozpočet: 
	0
	tis. Kč

	Rozpočet po změnách: 
	3 166,9
	tis. Kč

	Cena díla bez DPH:
	8 258
	tis. Kč

	Odeslaný příspěvek:
	3 167
	tis. Kč

	Čerpáno:
	3 167
	tis. Kč

	Zhotovitel:
	zateplení VR 19/2025, BaB mont s.r.o. TDI 60/2025 Costruzzione s.r.o.

	Sml. uzavřena:  
	07/2025

	Zahájení akce: 
	07/2025

	Ukončení akce:
	předpoklad 12/2025

	Komentář: V rámci projektu SEN bude prováděno zateplení budovy a zastínění objektu proti přehřívání, rekuperace objektu (org46725) rekuperace VR 38/2025, 3 544 159,09 Kč, PN-Stavební společnost s.r.o. uzavřena TDI 60/2025 Costruzzione s.r.o.

	
	
	

	EU – MŠ Poznaňská – Snížení energetické náročnosti
	

	Schválený rozpočet: 
	0
	tis. Kč

	Rozpočet po změnách: 
	7 382,4
	tis. Kč

	Cena díla bez DPH:
	8 150
	tis. Kč

	Odeslaný příspěvek:
	7 382
	tis. Kč

	Čerpáno:
	7 269
	tis. Kč

	Zhotovitel:
	VR 21/2023 AVK stav s.r.o., 

	Sml. uzavřena:  
	10/2025

	Zahájení akce: 
	10/2025

	Ukončení akce:
	předpoklad 12/2025

	Komentář: Na základě snížení energetické náročnosti budov v rámci dotačního programu bylo realizováno zateplení objektu a budou osazeny rekuperační jednotky v počtu 8 ks. K dokončení projektu SEN chybí již jen zateplení střechy, které se předpokládá na1.pol.roku 2026 (VR 21/2023 AVK stav s.r.o., 01.10.2025, 3 799 655,53 Kč zateplení spoj krček, TDI 86/2025 VSP s.r.o.  74  400 Kč. A VR 45/2025 ZD stavební společnost, spol s.r.o. 4 143 407,61 Kč rekuperace, TDI 87/2025 VSP s.r.o. 143 000 Kč. 

	

	EU – ZŠ U Školské zahrady – Snížení energetické náročnosti
	

	Schválený rozpočet: 
	0
	tis. Kč

	Rozpočet po změnách: 
	10 199,5
	tis. Kč

	Cena díla bez DPH:
	0
	tis. Kč

	Odeslaný příspěvek:
	0
	tis. Kč

	Čerpáno:
	0
	tis. Kč

	Zhotovitel:
	dosud nevybrán

	Komentář: Na základě snížení energetické náročnosti budov v rámci dotačního programu bude realizováno zateplení objektu a budou osazeny rekuperační jednotky.

	

	
ZŠ a MŠ Lyčkovo nám. – Výstavba tělocvičny, ŠK a ŠJ
	

	Rozpočet po změnách: 
	1 844,2
	tis. Kč

	Cena díla bez DPH:
	156 000
	tis. Kč

	Odeslaný příspěvek:
	0
	tis. Kč

	Čerpáno:
	0
	tis. Kč

	Zhotovitel:
	VR 67/2017 Architekt.atelier Aleš, s.r.o. 

	Sml. uzavřena:  
	08/2017

	Zahájení akce: 
	předpoklad 2026

	Ukončení akce:
	předpoklad 2026

	Komentář: Tyto prostředky jsou součástí nové výstavby – Základní škola Lyčkovo náměstí, která je bez vlastní jídelny a kuchyně (kuchyň s jídelnou je pouze pro 4 třídy MŠ), v památkově chráněném objektu není prostor pro její zřízení. V současné době cca 650 žáků/učitelů školy dochází na obědy denně do ZŠ Petra Strozziho, kde však po rozšíření kapacita kuchyně a jídelny nebude již dostačující a je tedy nezbytné zajištění stravy pro žáky ZŠ Lyčkovo nám. samostatně. Předpokládaná kapacita nové kuchyně bude cca 1000 jídel, v čemž je počítáno i s vařením pro objekt Pernerova 29. V současné době je pro sportovní vyžití v rámci tělesné výchovy k dispozici v objektu pouze 1 tělocvična, která v dnešní době de facto nesplňuje žádné požadavky, takže i zde se dosud využívá tělocvična pro míčové hry základní školy – ZŠ Petra Strozziho.  Řešením těchto problémů je přístavba nejen nové školní kuchyně a jídelny, ale také odpovídající tělocvičny formou přístavby, díky které se i zlepší přístup tělesně postiženým osobám. Byla zahájena výstavba, v současné době jsou provedeny zemní výkopové práce a založení stavby. Dokončení se předpokládá v roce 2026. Součástí nákladů spojené s výstavbou jsou i další náklady např. na archeologický, průzkum. Nyní probíhá výstavba nového pavilonu firmou Zlínstav a.s.  (zemní práce, založení základové desky) předpoklad ukončení je konec2026.

	
	
	

	Objekt Pazderky PD – výstavba nového obj. Klokánek
	

	Schválený rozpočet: 
	0
	tis. Kč

	Rozpočet po změnách: 
	452,3
	tis. Kč

	Cena díla bez DPH:
	1 869
	tis. Kč

	Odeslaný příspěvek:
	380
	tis. Kč

	Čerpáno:
	380
	tis. Kč

	Zhotovitel:
	VR 30/2024, ABCD Studio s.r.o.

	Sml. uzavřena:  
	06/2024

	Zahájení akce: 
	06/2024

	Ukončení akce:
	předpoklad 06/2026

	Komentář: PD a stavební povolení pro výstavbu nového objektu sociálních služeb Klokánek na místě staré nevyhovující ubytovny.

	
	
	

	ZŠ U Školské zahrady – Rekonstrukce střechy nad ŠD, ŠJ
	

	Schválený rozpočet: 
	0
	tis. Kč

	Rozpočet po změnách: 
	4550
	tis. Kč

	Cena díla bez DPH:
	4 330
	tis. Kč

	Odeslaný příspěvek:
	4 550
	tis. Kč

	Čerpáno:
	4 548
	tis. Kč

	Zhotovitel:
	VR 6/2025 ZD stavební společnost s.r.o... TDI 26/2025 VSP s.r.o.

	Sml. uzavřena:  
	04/2025

	Zahájení akce: 
	04/2025

	Ukončení akce:
	06/2025

	Komentář: Z důvodu zatékání až do tříd školní družiny s nebezpečím vzniku plísní bylo přistoupeno k rekonstrukci špatného stavu střešního pláště (folie, zateplení, oplechování atd.). 

	
	
	

	ZŠ a MŠ – Pasport PBŘ, zpráva PBŘ, DZP pro HZS, výměna hydrantů

	Schválený rozpočet: 
	0
	tis. Kč

	Rozpočet po změnách: 
	1 113,7
	tis. Kč

	Cena díla bez DPH:
	1 187
	tis. Kč

	Odeslaný příspěvek:
	1 114
	tis. Kč

	Čerpáno:
	0
	tis. Kč

	Zhotovitel:
	VR 53/2023, Aquaeductus Projekt s.r.o.

	Sml. uzavřena:  
	03/2024

	Zahájení akce: 
	03/2024

	Ukončení akce:
	06/2026

	Komentář: Z důvodu neřešitelných nedostatečných průtoků vody v hydrantech je nutné zajistit funkčnost hydrantů, v některých objektech se muselo přistoupit k novému ucelenému zhotovení kompletní dokumentace požárně bezpečnostního řešení.

	
	
	

	ZŠ Lyčkovo nám. – Výměna oken v celém objektu
	

	Schválený rozpočet: 
	0
	tis. Kč

	Rozpočet po změnách: 
	484,4
	tis. Kč

	Cena díla bez DPH:
	1 824
	tis. Kč

	Odeslaný příspěvek:
	484
	tis. Kč

	Čerpáno:
	429
	tis. Kč

	Zhotovitel:
	VR 26/2024, RHM a.s.

	Sml. uzavřena:  
	05/2024

	Zahájení akce: 
	09/2024

	Ukončení akce:
	12/2025

	Komentář: Základní škola Lyčkovo náměstí je památkově chráněný objekt. Z důvodu starých nevyhovujících oken je připravena PD, která musí být odsouhlasena NPU. Musí být dodrženy standardy pro tepelný únik v současném pohledovém stavu. V současné době byla provedena-realizována první etapa, odsouhlasena památkovým ústavem (akce se týká pouze zpracování PD).

	
	
	

	MČ P8 – Pasport zabezpečení MŠ
	

	Schválený rozpočet: 
	0
	tis. Kč

	Rozpočet po změnách: 
	189,6
	tis. Kč

	Cena díla bez DPH:
	0
	tis. Kč

	Odeslaný příspěvek:
	190
	tis. Kč

	Čerpáno:
	0
	tis. Kč

	Zhotovitel:
	VR 35/2025, SGS Czech Republic, s.r.o.

	Sml. uzavřena:  
	10/2025

	Zahájení akce: 
	10/2025

	Ukončení akce:
	10/2026

	Komentář: Z důvodů zvýšení bezpečnosti na objektech MŠ bude zpracován posudek a návrh řešení na vyšší bezpečnost dětí a personálu.

	
	

	ZŠ Glowackého – PD – rozvoj hřišť a zázemí
	

	Schválený rozpočet: 
	0
	tis. Kč

	Rozpočet po změnách: 
	320,0
	tis. Kč

	Cena díla bez DPH:
	5 893
	tis. Kč

	Odeslaný příspěvek:
	0
	tis. Kč

	Čerpáno:
	0
	tis. Kč

	Zhotovitel:
	PD 70/2024, ABCD Studio, s.r.o.,

	Sml. uzavřena:  
	04/2024

	Zahájení akce: 
	04/2025

	Ukončení akce:
	10/2025

	Komentář: Zastaralé hřiště s vysokou možností úrazu, s částečně nevyužitou plochou a chybějícím zázemím bylo důvodem k zadání nového hřiště. Je součástí rekonstrukce pobytových ploch a hřišť v objektu ZŠ VR 15/2024, Tomáš Sobotka 5 893 201,87 Kč realizace, TDI 17/2025, VSP s.r.o. 170 000 Kč.

	

	
ZŠ a MŠ Petra Strozziho – Rekonstrukce a zastřešení atria
	

	Schválený rozpočet: 
	0
	tis. Kč

	Rozpočet po změnách: 
	3 379,0
	tis. Kč

	Cena díla bez DPH:
	3 200
	tis. Kč

	Odeslaný příspěvek:
	3 379
	tis. Kč

	Čerpáno:
	3 379
	tis. Kč

	Zhotovitel:
	VR 44/2025, WORKER BAU s.r.o.

	Sml. uzavřena:  
	10/2025

	Zahájení akce: 
	10/2025

	Ukončení akce:
	12/2025

	Komentář: Současný stav atria – plechová střešní krytina byla zkorodovaná, na mnoha místech zatékalo, z tohoto důvodu byla poškozena i dřevěná konstrukce. Součástí byla i výměna poškozených okapových svodů a žlabů.

	
	
	

	Obj. Rokoska ART ECON – Rekonstrukce bytu
	

	Schválený rozpočet: 
	0
	tis. Kč

	Rozpočet po změnách: 
	362,6
	tis. Kč

	Cena díla bez DPH:
	1 098
	tis. Kč

	Odeslaný příspěvek:
	356
	tis. Kč

	Čerpáno:
	356
	tis. Kč

	Zhotovitel:
	VR 60/2024 Pirext Pro s.r.o., obj. 1841/2024 VSP s.r.o.

	Sml. uzavřena:  
	11/2024

	Zahájení akce: 
	11/2024

	Ukončení akce:
	02/2025

	Komentář: Z důvodu špatného technického stavu byla provedena kompletní rekonstrukce (voda, elektro, plyn, podlahy, koupelna, WC atd.).

	
	
	

	ZŠ Žernosecká – Rekonstrukce kabinetu
	

	Schválený rozpočet: 
	0
	tis. Kč

	Rozpočet po změnách: 
	4,7
	tis. Kč

	Cena díla bez DPH:
	296
	tis. Kč

	Odeslaný příspěvek:
	4
	tis. Kč

	Čerpáno:
	0
	tis. Kč

	Zhotovitel:
	D 88/2024, Firma s.r.o., 

	Sml. uzavřena:  
	11/2024

	Zahájení akce: 
	11/2024

	Ukončení akce:
	01/2025

	Komentář: Na základě nevyhovujících prostor a za hranicí životnosti stávajících materiálů byla provedena rekonstrukce. Osvětlení, rozvody, podlahové krytiny apod.

	
	
	

	MŠ Korycanská – PD – rekonstrukce elektroinstalace
	

	Schválený rozpočet: 
	0
	tis. Kč

	Rozpočet po změnách: 
	221,0
	tis. Kč

	Cena díla bez DPH:
	1 949
	tis. Kč

	Odeslaný příspěvek:
	221
	tis. Kč

	Čerpáno:
	221
	tis. Kč

	Zhotovitel:
	VR 64/2024, ABCD Studio s.r.o.

	Sml. uzavřena:  
	12/2024

	Zahájení akce: 
	12/2024

	Ukončení akce:
	03/2025

	Komentář: Na základě zastaralé nevyhovující elektroinstalace byla zpracována PD (původní rozvody stáří cca 50 let). Budou provedeny nové rozvody včetně koncových prvků, rozvaděčů, kabelů atd.

	

	ZŠ Lyčkovo nám. – Výstavba tělocvičny, SK, SJ
	

	Schválený rozpočet: 
	0
	tis. Kč

	Rozpočet po změnách: 
	103 343,9
	tis. Kč

	Cena díla bez DPH:
	136 942
	tis. Kč

	Odeslaný příspěvek:
	21 960
	tis. Kč

	Čerpáno:
	18 455
	tis. Kč

	Zhotovitel:
	VR 21/2025 Zlínstav a.s., 

	Sml. uzavřena:  
	05/2025

	Zahájení akce: 
	06/2025

	Ukončení akce:
	předpoklad 2026

	Komentář: Základní škola Lyčkovo náměstí je bez vlastní jídelny a kuchyně (kuchyň s jídelnou je pouze pro 4 třídy MŠ), v památkově chráněném objektu není prostor pro její zřízení. V současné době cca 650 žáků/učitelů školy dochází na obědy denně do ZŠ Petra Strozziho, kde však po rozšíření kapacita kuchyně a jídelny nebude již dostačující a je tedy nezbytné zajištění stravy pro žáky ZŠ Lyčkovo nám. samostatně. Předpokládaná kapacita nové kuchyně bude cca 1000 jídel, v čemž je počítáno i s vařením pro objekt Pernerova 29. V současné době je pro sportovní vyžití v rámci tělesné výchovy k dispozici v objektu pouze 1 tělocvična o rozměrech cca 20 x 11 m, která v dnešní době de facto nesplňuje žádné požadavky, takže i zde se dosud využívá tělocvična pro míčové hry základní školy – ZŠ Petra Strozziho. Jediným řešením těchto problémů je přístavba nejen nové školní kuchyně a jídelny, ale také odpovídající tělocvičny formou přístavby, díky které se i zlepší přístup tělesně postiženým osobám atd. Byla zahájena výstavba firmou Zlínstav a.s., v současné době probíhají zemní a výkopové práce, založení základové desky.

	
	
	

	MŠ Bojasova – Rekonstrukce zpevněných ploch a chodníků
	

	Schválený rozpočet: 
	0
	tis. Kč

	Rozpočet po změnách: 
	381,6
	tis. Kč

	Cena díla bez DPH:
	5 883
	tis. Kč

	Odeslaný příspěvek:
	0
	tis. Kč

	Čerpáno:
	0
	tis. Kč

	Zhotovitel:
	VR 17/2021, FMM Consulting s.r.o.,

	Sml. uzavřena:  
	08.04.2024

	Zahájení akce: 
	06/2024

	Ukončení akce:
	10/2024

	Komentář: Stávající asfaltový povrch byl nerovný, zvlněný a silně narušený od kořenů stromů a s propadáváním podloží. Dvůr byl propadlý, zadržovala se zde voda, která neměla kam odtéct. Hrozilo nebezpečí pádu a úrazu dětí i učitelů. Byla provedena kompletní rekonstrukce komunikací včetně podloží, drenáže, obrubníků apod.

	
	
	

	ZŠ Ústavní – Přístavba
	
	

	Schválený rozpočet: 
	0
	tis. Kč

	Rozpočet po změnách: 
	30 261,2
	tis. Kč

	Cena díla bez DPH:
	18 477
	tis. Kč

	Odeslaný příspěvek:
	20 761
	tis. Kč

	Čerpáno:
	16 233
	tis. Kč

	Zhotovitel:
	VR 02/2025 SF stavební s.r.o., VR 5/2025 Mijapo s.r.o. VR 4/2025 Frigosystem-staveništní vjezd

	Sml. uzavřena:  
	04/2025

	Zahájení akce: 
	07/2025

	Ukončení akce:
	07/2026

	Komentář: Z důvodu navýšení počtu žáků, bylo nutné rozšíření objektu škol Přízemní budova s 5 plnohodnotnými třídami a sborovnou včetně kompletního sociálního zařízení.  V současné době je stavba zastřešena, probíhají vnitřní vyzdívky a rozvody el. sítí, ZTI. 

	
	
	

	ZŠ Petra Strozziho – Výstavba nového pavilonu
	

	Schválený rozpočet: 
	0
	tis. Kč

	Rozpočet po změnách: 
	21 607,8
	tis. Kč

	Cena díla bez DPH:
	0
	tis. Kč

	Odeslaný příspěvek:
	15 000
	tis. Kč

	Čerpáno:
	5 040
	tis. Kč

	Zhotovitel:
	dodavatel výstavby dosud nevybrán, VR 1/2025 demolice stávajícího objektu šaten PN stavební s.r.o., TDI 26/2025 -VSP s.r.o. D 45/2025 Frigosystem s.r.o. kácení stromů

	Sml. uzavřena:  
	04/2025

	Zahájení akce: 
	04/2025

	Ukončení akce:
	předpoklad 2027

	Komentář: Z důvodu navýšení počtu žáků, je nutno přistoupit   ke zkapacitnění a rozšířit výukové prostory školy. V současné době probíhají demolice, přípravné práce přeložka cetin, parkoviště apod. Generální dodavatel stavby vysoutěžen, probíhá kontrola VZ.

	
	
	

	ZŠ Dolákova – Rekonstrukce herních ploch pro družinu – II. etapa

	Schválený rozpočet: 
	0
	tis. Kč

	Rozpočet po změnách: 
	9 480,1
	tis. Kč

	Cena díla bez DPH:
	5 896
	tis. Kč

	Odeslaný příspěvek:
	9 480
	tis. Kč

	Čerpáno:
	9 480
	tis. Kč

	Zhotovitel:
	VR 17/2025, Firma s.r.o.

	Sml. uzavřena:  
	05/2025

	Zahájení akce: 
	06/2025

	Ukončení akce:
	07/2025

	Komentář: Z důvodu nevyhovujícího s možností úrazu byla provedena rekonstrukce stávajících pobytových herních ploch včetně oplocení, nového trávníků, drenáže, fotbalového hřiště s umělým povrchem, cvičný odpalovací tunel pro softball, přístupové a propojovací komunikace mezi sportovišti a vchody do družiny, TDI 49/2025 VSP spol. s.r.o.

	
	
	

	ZŠ Glowackého – Nové zázemí sportoviště a úprava povrchů
	

	Schválený rozpočet: 
	0
	tis. Kč

	Rozpočet po změnách: 
	10 500,0
	tis. Kč

	Cena díla bez DPH:
	8 499
	tis. Kč

	Odeslaný příspěvek:
	10 459
	tis. Kč

	Čerpáno:
	10 459
	tis. Kč

	Zhotovitel:
	VR 28/2025 AVK Stav s.r.o., TDI 58/2025 VSP spol. s.r.o..

	Sml. uzavřena:  
	06/2025

	Zahájení akce: 
	06/2025

	Ukončení akce:
	12/2025

	Komentář: Na základě nově vznikajících a modernizovaných prostor v objektu školy bylo možno část sportovních ploch využít na výstavbu nafukovací haly a prodloužit tím sportovní období.

	
	
	

	ZŠ Hovorčovická – Nástavba objektu (zkapacitnění)
	

	Schválený rozpočet: 
	0
	tis. Kč

	Rozpočet po změnách: 
	38 952,5
	tis. Kč

	Cena díla bez DPH:
	0
	tis. Kč

	Odeslaný příspěvek:
	0
	tis. Kč

	Čerpáno:
	0
	tis. Kč

	Zhotovitel:
	nevybrán

	Komentář: Z důvodu nedostatku míst ve školském objektu .je přistoupeno ke zkapacitnění objektu. Nástavba jednoho patra na stávající ploché střechy, přístavba požárních schodišť, kapacita 4 nové kmenové učebny (2 třídy ve 2 pavilonech A1 a A2). Probíhá veřejná soutěž dodavatele stavby.

	
	
	

	ZŠ Petra Strozziho – Zkapacitnění (přístavba)
	

	Schválený rozpočet: 
	0
	tis. Kč

	Rozpočet po změnách: 
	21 047,5
	tis. Kč

	Cena díla bez DPH:
	0
	tis. Kč

	Odeslaný příspěvek:
	3 000
	tis. Kč

	Čerpáno:
	2 766
	tis. Kč

	Zhotovitel:
	VR 22/2025 ABCD Studio s.r.o.

	Sml. uzavřena:  
	08/2025

	Zahájení akce: 
	08/2025

	Ukončení akce:
	12/2025

	Komentář: Z důvodu navýšení počtu žáků je nutno přistoupit ke zkapacitnění a rozšířit výukové prostory školy. V současné době probíhají demolice, přípravné práce přeložka Cetin, parkoviště apod. Generální dodavatel vysoutěžen probíhá kontrola VZ.








Kapitola 05 – zdravotnictví a sociální oblast

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ

Rozšíření denního stacionáře + úprava uzavřeného patra GC Šimůnkova + PD
	Schválený rozpočet:
	0
	tis. Kč

	Rozpočet po změnách:
	18 801,0
	tis. Kč

	Čerpáno:
	13 210
	tis. Kč

	Zhotovitel:
	IM-stav Praha s.r.o.

	Smlouva uzavřena:
	10.03.2025
	

	Zahájení akce:
	07.04.2025

	Ukončení akce:
	Dle smlouvy předpoklad 2026

	[bookmark: _Hlk219122172]Akce proběhla změnami v minulém roce, kdy po převzetí stavby musela být původní smlouva ukončena. Po úpravách rozpočtu a vyhlášení nového výběrového řízení byla dne 07.04.2025 předána stavba a zahájeny stavební úpravy dle smlouvy SMLOUVA O DÍLO č. ev. 2025/0017/OPS.DVZ (č. 2/3224/2025). Na akci je schválena dotace, která bude vyplacena po ukončení akce. Stavební práce probíhaly dle plánu, předání stavby proběhlo 17.09.2025, termín kolaudace stavby byl stanoven stavebním úřadem na 20.10.2025, kolaudační rozhodnutí nabylo právní moci 12.11.2025.



Rekonstrukce objektu a zahrady Mirovická 6 + PD
	Schválený rozpočet:
	0
	tis. Kč

	Rozpočet po změnách:
	 900,0
	tis. Kč

	Čerpáno:
	0
	tis. Kč


Akce byla zahájena z důvodu přípravy projektu a kompletace podkladů pro podání žádosti             o dotaci vyhlášenou na MPSV. Během studie byly zjištěny skutečnosti, které nebylo možné odstranit do termínu podání plánované žádosti o dotace. Ve spolupráci s EF zjištěna možnost využití nové výzvy. Významný čas pro podání a vyhlášení VV zabrala příprava podkladů – OSMS, která jako správcovská firma zajišťuje kompletní projektovou dokumentaci sloužící jako podklad pro podání žádosti. Žádost byla podána v říjnu 2024. Po ukončení stavebního povolení bylo vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele a v současné době byly zahájeny práce na rekonstrukce objektu – celá akce je řízena a financována v gesci OSM, OSMS a EF.

Rozšíření a dispoziční změny v objektu GC Benákova
	Schválený rozpočet:
	0
	tis. Kč

	Rozpočet po změnách:
	2 223,5
	tis. Kč

	Čerpáno:
	1 245
	tis. Kč

	Financování akce bylo schváleno Usn. RMC 0282/2025 ze dne 25.06.2025, cílem je rozšíření stávající kapacity o 50 %. Finanční prostředky budou použity na úhradu projektové dokumentace ve stupni pro stavební povolení a vyjádření dotčených orgánů státní správy a rozpočet a zároveň jako podklad pro zpracování žádosti o dotaci z výzev dotačních programů Evropských, státních fondů nebo jiných externích zdrojů.  Akce je návazná na zpracovanou studii společností Atelier Genesis spol. s r.o., se kterou během roku 2025 proběhla další jednání navazující na schůzku s občany o dalších možnostech rozšíření a zvažování jiných řešení navrhovaných občany. 




Kapitola 06 – kultura a cestovní ruch  		

ODBOR KULTURY, SPORTU, MLÁDEŽE A PÉČE O PAMÁTKY

Vytvoření repliky sochy Žabáka
Schválený rozpočet:                 500 tis. Kč
Rozpočet po změnách:          500,0 tis. Kč
Čerpáno:                                   157 tis. Kč
S dědici byla projednána licenční smlouva, probíhá administrativní příprava. Následně bude zahájena výroba. 
	Zhotovitel:                           
	Anea, Praha 6

	Objednávka uzavřena:
	18.11.2025
	2025/1554/OKSMPP.SEK/VT

	Zahájení akce: 
	2025


Odlití bronzového Žabáka dle originálu sochaře Vincence Vinglera a na jeho osazení na místě
                                   
Studie a projektová příprava revitalizace stráně mezi Löwitovým mlýnem a Zámeckým pivovarem
Schválený rozpočet:                  800 tis. Kč
Rozpočet po změnách:               0,0 tis. Kč
Čerpáno:                                        0 tis. Kč
Peníze byly převedeny do Kapitoly 01 – rozvoj obce, OÚRV ÚMČ.

Plastika Prameník
Schválený rozpočet:                  900 tis. Kč
Rozpočet po změnách:           900,0 tis. Kč
Čerpáno:                                    185 tis. Kč
	Zhotovitel:
	J. Němcová, Černošice

	Smlouva uzavřena:
	08.12.2025
	2025/0628/OKSMPP.DKSM

	Zahájení akce: 
	2025

	Ukončení akce:
	2026


Model pro odlití Plastiky Prameník.


Kapitola 07 – bezpečnost

ODBOR BEZPEČNOSTI A KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ

[bookmark: _Hlk204939851]Nákup osobního automobilu
Schválený rozpočet:                      0 tis. Kč
Rozpočet po změnách:           657,6 tis. Kč
Čerpáno:                                    657 tis. Kč
Zhotovitel: TUkas a.s.      IČO 26149958 
Smlouva uzavřena:  10.12.2025
Zahájení akce:         10.12.2024
Ukončení akce:       13.01.2025
Nákup osobního automobilu pro účely OBKŘ.

Nákup kontejneru 2,4x6 m
Schválený rozpočet:                        0 tis. Kč
Rozpočet po změnách:             171,0 tis. Kč
Čerpáno:                                      171 tis. Kč
Zhotovitel: ABAD Welding s.r.o. IČO 24659711  
Smlouva uzavřena: 15.10.2025
Zahájení akce: 15.10.2025        
Ukončení akce: 22.10.2025      
Nákup kontejneru 2,4 x 6m na základě obj. č. 2025/1357/OBKR/MK.

Dobíjecí skříň s mobilním panelem
Schválený rozpočet:                      0 tis. Kč
Rozpočet po změnách:             84,7 tis. Kč
Čerpáno:                                      85 tis. Kč
Zhotovitel: LaMa Operations spol. s r.o.   IČO 62577565
Smlouva uzavřena:  13.11.2025
Zahájení akce: 13.11.2025        
Ukončení akce:  02.12.2025     
Nákup mobilního panelu na nářadí a dobíjecí skříň pro mobilní telefony.


Kapitola 08 – hospodářství 

ODBOR SPRÁVY MAJETKU

[bookmark: _Hlk213316920]Výměna výtahů 2 x 500 kg, Burešova 1151/12, k. ú. Kobylisy
Schválený rozpočet:                 6 000 tis. Kč
Rozpočet po změnách:          5 720,0 tis. Kč
Čerpáno:                                   5 716 tis. Kč
Zhotovitel: Bau Franz s. r. o., Braunerova 563/7, Praha 8 
[bookmark: _Hlk204940080]Smlouva uzavřena: č. VZMR/25/2024 ze dne 27.12.2024 uzavřena OSMS a. s.
Zahájení akce: 2023                 
Ukončení akce: 2025                  
Náklady uhrazeny za montáž lešení do šachet, bourací práce, odvoz suti, opravu vnitřní vápenocementové omítky, demontáž a montáž kabeláže, demontáž rozvodnic a jističů a montáž nových a provedení nátěrů.

Výroba a montáž schodiště a zábradlí Bulovka 1462/10 a 12, k. ú. Libeň
Schválený rozpočet:                  240 tis. Kč
Rozpočet po změnách:           219,6 tis. Kč
Čerpáno:                                    220 tis. Kč
Zhotovitel: Stavby Pinc s. r. o., Čížovská 990, Praha 9 – Újezd nad Lesy 
Smlouva uzavřena: SOD č. 075/2024 ze dne 18.11.2024 uzavřena OSMS a. s.
Zahájení akce: 2024
Ukončení akce: 2025
Za výrobu a montáž schodiště do šachty včetně zábradlí a ochozu uhrazeny náklady ve výši 219 625,73 Kč.

Rekonstrukce Kolpingova domu, Bohnická 3/32, k. ú. Bohnice
Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo usnesením č. 22/35 ze dne 27.03.2025 ponechání nevyčerpaných účelových prostředků, které byly MČ Praze 8 poskytnuty z rozpočtu vlastního hl. m. Prahy v roce 2024 a v předchozích letech k čerpání na stejný účel v roce 2025 (RO č. 3021 ze dne 09.04.2025)
Schválený rozpočet:                 6 000 tis. Kč
Rozpočet po změnách:          2 757,9 tis. Kč
Čerpáno:                                   2 758 tis. Kč                         
[bookmark: _Hlk192751696]Stavební úpravy azylového domu Bohnická 3/32, k. ú. Bohnice
Zhotovitel: Guerdo s. r. o., V Horkách 1735/21, Praha 4
Smlouva uzavřena: SOD č. VZMR/02/2024 ze dne 21.05.2024, Dodatek č. 1 ze dne 05.08.2024, Dodatek č. 2 ze dne 25.11.2024, Dodatek č. 3 ze dne 10.01.2025, uzavřené OSMS a. s.
Zahájení akce: 2023             
Ukončení akce: 2025     
Za bednění stropní konstrukce, podpěrnou konstrukci stropů – desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m, výztuž stropů, za montáž lešení, dodání a instalaci dřevěných oken, zdivo z cihel broušených a zdivo POROTHERM, přesun hmot, provedení povlakové krytiny střechy, uhrazeny náklady ve výši 2 757 900,00 Kč. 
 
Rekonstrukce Kolpingova domu, Bohnická 3/32, k. ú. Bohnice
Schválený rozpočet:                          0 tis. Kč
Rozpočet po změnách:          10 500,0 tis. Kč
Čerpáno:                                     3 733 tis. Kč                         
Stavební úpravy azylového domu Bohnická 3/32, k. ú. Bohnice
Zhotovitel: Guerdo s. r. o., V Horkách 1735/21, Praha 4
Smlouva uzavřena: SOD č. VZMR/02/2024 ze dne 21.5.2024, Dodatek č. 1 ze dne 05.08.2024, Dodatek č. 2 ze dne 25.11.2024, Dodatek č. 3 ze dne 10.01.2025, uzavřené OSMS a. s.
Zahájení akce: 2023             
Ukončení akce: 2026     
Za bednění stropní konstrukce, podpěrnou konstrukci stropů – desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m, výztuž stropů, za montáž lešení, dodání a instalaci dřevěných oken, zdivo z cihel broušených a zdivo POROTHERM, přesun hmot, provedení povlakové krytiny střechy,
uhrazeny náklady ve výši 1 932 332,10 Kč. 
Stavební úpravy azylového domu (v zadní části vnitrobloku) Bohnická 3/32
Zhotovitel: Guerdo s. r. o., V Horkách 1735/21, Praha 4
Smlouva uzavřena: SOD č. VZMR/17/2025 ze dne 08.10.2025
Za bourací práce, přesun hmot, uhrazeny náklady ve výši 1 659 746,73 Kč. 
Rámcová smlouva na výkon technického dozoru stavebníka a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, dílčí objednávka Č. 16 k VZMR 17/2025 ze dne 20.11.2025
Příkazník: KVS-Projekt s. r. o., 5. května 62/798, Praha 4 
Za činnost TDS a BOZP uhrazena náklady ve výši 140 481,00 Kč.

S.E.N. – Rekonstrukce střechy Burešova 1151/12
Schválený rozpočet:                   0 tis. Kč
Rozpočet po změnách:          13,9 tis. Kč
Čerpáno:                                     0 tis. Kč

Výměna  výtahů 2 x 500 kg, Burešova 1151/12, k. ú. Kobylisy
Schválený rozpočet:                    0 tis. Kč
Rozpočet po změnách:         900,0 tis. Kč
Čerpáno:                                  900 tis. Kč
Zhotovitel: Bau Franz s. r. o., Braunerova 563/7, Praha 8 
Smlouva uzavřena: č. VZMR/25/2024 ze dne 27.12.2024 uzavřena OSMS a. s.
Zahájení akce: 2024                  
Ukončení akce: 2025                  
Za montáž lešení do šachet, bourací práce, odvoz suti, oprava vnitřní vápenocementové omítky, demontáž a montáž kabeláže, demontáž rozvodnic a jističů a montáž nových, provedení nátěrů uhrazeny náklady ve 853 173,00 Kč.
Rámcová smlouva na výkon technického dozoru stavebníka a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci VZMR/03/2024 ze dne 13.05.2024, Dílčí objednávka Č. 13 k VZMR 25/2024 
Příkazník: KVS-Projekt s. r. o., 5. května 62/798, Praha 4 
Za činnost TDS a BOZP uhrazena náklady ve výši 46 827,00 Kč.

Rekonstrukce nákladního výtahu Taussigova 1172/1
Schválený rozpočet:                 0 tis. Kč
Rozpočet po změnách:          6,7 tis. Kč
Čerpáno:			  0 tis. Kč

Výměna nákladního výtahu za evakuační Bínova 533/10, k. ú. Střížkov
Schválený rozpočet:                  6 000 tis. Kč
Rozpočet po změnách:           4 000,0 tis. Kč
Čerpáno:                                    3 397 tis. Kč
Vypracování zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele na akci „Výměna nákladního výtahu v bytovém domě Bínova 10 
Zhotovitel: KFJ project s. r. o., Komenského 527, Kostelec nad Černými lesy 
Smlouva o dílo č. 001/2025 ze dne 30.01.2025 uzavřena OSMS a. s.
Zahájení akce:2025
Dokončení akce: 2025
Dodávka a výměna nákladního výtahu Bínova 533/10
Prodávající: Bau Franz s.r.o., Braunerova 563/7, P8
Kupní smlouva VZMR 06/2025 ze dne 26.06.2025
Za demontáž rozvodnic, montáž jističů, chráničů, demontáž a montáž svítidel, montáž obložení stěn, dodání a montáž osobního výtahu – kabiny, táhla, motorů, uhrazeny náklady ve výši 3 172 564,51 Kč.
 Rámcová smlouva na výkon technického dozoru stavebníka a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – Dílčí objednávka Č. 14 k VZMR 06/2025 
Příkazník: KVS-Projekt s. r. o., 5. května 62/798, Praha 4 
Za činnost TDS a BOZP uhrazena náklady ve výši 45 266,10 Kč.

Vybudování SDK příčky a instalace venkovní stříšky NP (VB) Rajmonova 1637/2, k. ú. Kobylisy
Schválený rozpočet:                        0 tis. Kč
Rozpočet po změnách:             290,4 tis. Kč
Čerpáno:                                      268 tis. Kč

SDK příčka protihluková na adrese Rajmonova 1637/2, Praha 8
Zhotovitel: BAU Pro CZ s. r. o., U Stavoservisu 692/1b, Praha 10
Smlouva uzavřena: SOD č. 014/2025 ze dne 14.04.2025 uzavřena OSMS a. s.
Zahájení akce: 2025
Ukončení akce: 2025
Za instalaci SDK příčky, montáž zárubně a dveřních křídel, dodávku a montáž elektroinstalace uhrazeny náklady ve výši 86 030,55 Kč.
Výroba a instalace venkovní stříšky u NP č. 902 na adrese Rajmonova 1637/2, P8
Zhotovitel: BAU Pro CZ s. r. o., U Stavoservisu 692/1b, Praha 10
Smlouva uzavřena: SOD č. 017/2025 ze dne 25.04.2025 uzavřena OSMS a. s. 
Zahájení akce: 2025
Ukončení akce: 2025
Za dodání a montáž venkovní stříšky nad vchod do nebytového prostoru uhrazeny náklady ve výši 181 681,92 Kč. 

Nebytový prostor bud. č. p. 2179 vč. poz. pod budovou Palmovka 6a
EU-NPO – Zřízení dětské skupiny dvorní objekt Palmovka 
Schválený rozpočet:                            0 tis. Kč
Rozpočet po změnách:            22 000,0 tis. Kč
Čerpáno:                                     22 000 tis. Kč 
Prodávající: Irina Molotina, Na Zderaze 2007/7, Praha 2 – Nové město
Zahájení akce: 2024
Dokončení akce: 2025
Na základě Kupní smlouvy č. 2025/0283/OSM.DOBCH ze dne 29.05.2025 byly prostřednictvím advokátní úschovy (Smlouva o uložení a úschově peněz a listin u advokáta č.2025/0284/OSM.DOBCH ze dne 29.05.2025) poukázány za koupi pozemku parcela číslo 3465/2, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 370 m2 jehož součástí je budova čp. 2179 v k. ú. Libeň finanční prostředky ve výši 22 000 000,00 Kč. Vyrozumění o provedeném vkladu do katastru nemovitostí ve věci sp. zn. V-41113/2025-101, vklad byl proveden dne 30.07.2025, a to s právními účinky k 27.06.2025. Financování proběhlo z dotačního titulu Národní plán obnovy.

Nebytový prostor č. p. 2530 vč. příslušenství Zenklova 23, P8 
Schválený rozpočet:                              0 tis. Kč
Rozpočet po změnách:              25 000,0 tis. Kč
Čerpáno:                                         3 460 tis. Kč
Na základě Smlouvy o převodu vlastnické jednotky č. 2024/0699/OSM.DOBCH ze dne 19.12.2024 byly prostřednictvím advokátní úschovy (smlouva o advokátní úschově č. 2024/0698/OSM.DOBCH ze dne 19.12.2024) poukázány za nebytovou jednotku č. 2530/145, umístěnou na pozemku parcela č. 3672/1, vymezenou v budově čp. 2530 v k. ú. Libeň a spoluvlastnického podílu o velikosti 1/245 na jednotce 2530/100 – zásobovacího parkovacího stání v garážové hale č.49, finanční prostředky ve výši 25 000 000,00 Kč. Vyrozumění o provedeném vkladu do katastru nemovitostí ve věci sp. zn. V-1783/2025-104, vklad byl proveden dne 04.02.2025, a to s právními účinky k 10.01.2025. Z fondu rozvoje byly uhrazeny za koupi prostor pro DS Zenklova 23 finanční prostředky ve výši 3 459 750,00 Kč.  

EU-NPO – zřízení DS polyfunkční dům Zenklova 23, P8
Schválený rozpočet:                              0 tis. Kč
Rozpočet po změnách:              19 750,0 tis. Kč
Čerpáno:                                       19 750 tis. Kč
Prodávající: Real-Treuhand Reality s. r. o., Dlouhá 733/29, Praha 1
Smlouva uzavřena: č. 2024/0699/OSM.DOBCH ze dne 19.12.2024
Zahájení akce: 2024
Dokončení akce: 2025
Na základě Smlouvy o převodu vlastnické jednotky č. 2024/0699/OSM.DOBCH ze dne 19.12.2024 byly prostřednictvím advokátní úschovy (smlouva o advokátní úschově č. 2024/0698/OSM.DOBCH ze dne 19.12.2024) poukázány za nebytovou jednotku č. 2530/145, umístěnou na pozemku parcela č. 3672/1, vymezenou v budově čp. 2530 v k. ú. Libeň a spoluvlastnického podílu o velikosti 1/245 na jednotce 2530/100 – zásobovacího parkovacího stání v garážové hale č.49, finanční prostředky v celkové výši 25 000 000,00 Kč.  Vyrozumění o provedeném vkladu do katastru nemovitostí ve věci sp. zn. V-1783/2025-104, vklad byl proveden dne 04.02.2025, a to s právními účinky k 10.01.2025. Za nákup nebytového prostoru byly uhrazeny z dotace poskytnuté Ministerstvem práce a sociálních věcí finanční prostředky ve výši 19 750 000,00 Kč.  

Rekonstrukce objektu a zahrady Mirovická 1282/3, k. ú. Kobylisy
Schválený rozpočet:                 15 000 tis. Kč
Rozpočet po změnách:          29 252,0 tis. Kč
Čerpáno:                                        925 tis. Kč
Příprava PD ve stupni prováděcí projekt se všemi potřebnými profesemi
Zhotovitel: KVS-Projekt s. r. o., 5. května 62/798, Praha 4
Smlouva uzavřena: SOD č. VZMR/14/2023 ze dne 15.08.2023 uzavřena OSMS a. s.
Zahájení akce: 2023
Dokončení akce: 2025
Za zajištění inženýrské činnosti na akci Dětská skupina Mirovická 1282/6 uhrazeny náklady ve výši 60 500,00 Kč.
Zajištění inženýrské činnosti na povolení – revitalizace dětského hřiště a jeslí Mirovická 1286/6
Zhotovitel: KVS – Projekt s. r. o., 5. května 62/798, P4
Smlouva uzavřena: SOD č. 048/2024 ze dne 16.08.2024 uzavřena OSMS a. s.
Za zajištění inženýrské činnosti na povolení – revitalizace dětského hřiště a jeslí byly uhrazeny náklady ve výši 90 750,00 Kč.
Transformace a provoz dětských skupin Mirovická 
Zhotovitel: IM-stav Praha s. r. o., Zenklova 22/56, Praha 8
SOD č. 2025/0447/OPS.DVZ (26/3224/2025) ze dne 15.08.2025
Za odstranění konstrukce a bourací práce zdiva a příček, podlah z dlaždic, vybourání plastových rámů oken, montáž potrubí vzduchotechniky, odvoz suti na skládku, uhrazeny náklady ve výši 728 777,64 Kč.
Autorský dozor na akci Transformace a provoz DS Mirovická 1282/6
Dodavatel: KVS – Projekt s. r.o., 5. května 798/6, P4
Objednávka č. 2025/1071/OSM.DZC/LS ze dne 21.08.2025
Za autorský dozor na akci uhrazeny náklady ve výši 45 266,10 Kč,

PD a rekonstrukce kaple Bohnického hřbitova, k. ú. Bohnice
Schválený rozpočet:               10 700 tis. Kč
Rozpočet po změnách:        11 503,4 tis. Kč
Čerpáno:                                        98 tis. Kč
Zhotovitel: BAZAS s. r. o., K rybníčku 11, Praha 9
Smlouva uzavřena: 2025/0483/OPS.DVZ (30/3224/2025) ze dne 16.09.2025
Zahájení akce: 2025
Ukončení akce: 2026
Zajištění výkonu TDS a BOZP při realizaci stavby
Dodavatel: VSP s. r. o., Na ostrohu 2422/15, Praha 6
Objednávka uzavřena: č. 2025/1180/OSM.DZC/LS ze dne 11.09.2025
Za činnost TDS + BOZP uhrazeny náklady ve výši 97 828,50 Kč.
Autorský dozor na akci revitalizace kaple Bohnického hřbitova
Dodavatel: OHA Architects s. r. o., Velká lada 503/4, Praha 4
Objednávka: č. 2025/1172/OSM.DZC/LS ze dne 10.09.2025

Klimatizace 5. p. GYNED a stomatochirurgie Poliklinika Mazurská 484/2, k. ú. Troja
Schválený rozpočet:                         0 tis. Kč
Rozpočet po změnách:              240,0 tis. Kč
Čerpáno:                                       239 tis. Kč
Dodání a montáž splitové jednotky Mazurská 484/2 – dětská část stomatochirurgie recepce
Zhotovitel: Guerdo s. r. o., V Horkách 1735/21, Praha 4
Smlouva uzavřena: SOD č. 044/2025 ze dne 15.07.2025 uzavřena OSMS a. s.
Zahájení akce: 2025
Ukončení akce: 2025
Za dodání a montáž vnitřní a venkovní jednotky Toshiba, bourací a zednické práce, instalaci potrubí pro chladivo uhrazeny náklady ve výši 118 676,80 Kč.
Dodání a montáž splitové jednotky Mazurská 484/2 – 5, NP GYNED s. r.o.
Zhotovitel: Guerdo s. r. o., V Horkách 1735/21, Praha 4
Smlouva uzavřena: SOD č. 043/2025 ze dne 17.07.2025 uzavřena OSMS a. s.
Zahájení akce: 2025
Ukončení akce: 2025
Za dodání a montáž vnitřní a venkovní jednotky Toshiba, bourací a zednické práce, připojení elektroinstalace, instalaci potrubí pro chladivo uhrazeny náklady ve výši 120 643,05 Kč.

Montáž protipožárních dveří – spol. prostory Poliklinika Mazurská 484/2, k. ú. Troja
Schválený rozpočet:                   7 000 tis. Kč
Rozpočet po změnách:            7 000,0 tis. Kč
Čerpáno:                                     6 897 tis. Kč
Zhotovitel: AG-REAL s. r. o., Klapálkova 3138/16, P4
Smlouva uzavřena: SOD č. VZMR/19/2025 ze dne 20.10.2025 uzavřena OSMS a. s.
Zahájení akce: 2025
Ukončení akce: 2025
Za bourací práce, odvoz suti, dodávku dveří v 1.NP, 2.NP. a 3.NP a zárubní, úpravu povrchů, uhrazeny náklady ve výši 6 896 807,31 Kč.
	
Klimatizace do 3 nebytových prostor – Nekvasilova 625/2
Schválený rozpočet:                            0 tis. Kč
Rozpočet po změnách:              2 359,5 tis. Kč
Čerpáno:                                       2 359 tis. Kč
Zhotovitel: Guerdo s. r. o., V Horkách 1735/21, Praha 4
Smlouva uzavřena: Kupní smlouva č. VZMR/21/2024 ze dne 20.11.2024 uzavřena OSMS a. s.
Zahájení akce: 2024
Ukončení: 2025
Za dodání a montáž klimatizačních jednotek uhrazeny náklady ve výši 2 359 500,00 Kč.

Rekonstrukce ordinace RTG 2. NP Poliklinika Mazurská 484/2, k. ú. Troja
Schválený rozpočet:                    1 000 tis. Kč
Rozpočet po změnách:             7 152,4 tis. Kč
Čerpáno:                                      7 152 tis. Kč
Zhotovitel: Wertstav s. r. o, U pošty 826, Kostelec nad Labem 
Smlouva uzavřena: SOD č. VZMR/23/2024 ze dne 11.12.2024 uzavřena OSMS a. s.
Zahájení akce: 2024
Dokončení akce: 2025
Za vybourání stávajícího obkladu, zárubní, příček, demontáž nášlapné vrstvy, demontáž podhledů, provedení vyzdívky z pórobetonových tvárnic 100 mm, instalaci zárubní, natažení perlinky s lepidlem, doházení a srovnání omítky, rozvod TUV, SV, odpadu, demontáž a provedení nové elektroinstalace, vzduchotechniky, instalace předstěny, přesun sutě uhrazeny náklady ve výši 7 053 913,78 Kč.
Rámcová smlouva na výkon technického dozoru stavebníka a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
VZMR/03/2024 ze dne 13.5.2024, Dílčí objednávka č. 11 k VZMR 23/2024 
Příkazník: KVS-Projekt s. r. o., 5. května 62/798, Praha 4 
Za činnost TDS + BOZP uhrazeny náklady ve výši 98 336,70 Kč.

Rekonstrukce  NP, Křižíkova 165/45, k. ú. Karlín
Schválený rozpočet:                6 800 tis. Kč
Rozpočet po změnách:                 0,0 tis. Kč
Čerpáno:                                          0 tis. Kč
Akce je financována z dotace poskytnuté z rozpočtu hl. m. Prahy.

Rekonstrukce  objektu bez č.p./č. e.  Elsnicovo nám., k. ú. Libeň
Schválený rozpočet:                1 000 tis. Kč
Rozpočet po změnách:            110,0 tis. Kč
Čerpáno:                                         0 tis. Kč
V roce 2025 finanční prostředky nečerpány.

Fond rozvoje – Rekonstrukce NP pro dětskou skupinu Zenklova 27
Schválený rozpočet:                       0 tis. Kč
Rozpočet po změnách:       11 000,0 tis. Kč
Čerpáno:                                10 252 tis. Kč
PD přestavba nebytových prostor pro dětskou skupinu (interiér) na adrese Zenklova 576/27
Zhotovitel: KVS-Projekt s. r. o., 5. května 62/798, Praha 4
Smlouva uzavřena: Smlouva o dílo č. 005/2025 ze dne 15.1.2025 uzavřena OSMS a. s.
Zahájení akce: 2025
Ukončení akce: 2026
Za vypracování PD interiér pro dětskou skupinu uhrazeny náklady ve výši 163 350,00 Kč.
Přebudování nebytového prostoru č. 602 na adrese Zenklova 576/7 pro tzv. dětskou skupinu
Zhotovitel: ROSADOS s. r. o., Ocelářská 1354/35, P9
Smlouva uzavřena: č. 2025/0206/OPS.DVZ (9/3224/2025) ze dne 22.05.2025, Dodatek č. 1 ze dne 16.09.2025
Za bourací práce, odvoz suti, stavební část, zdravotechniku, vytápění, elektroinstalaci, vzduchotechniku, položení podlahových krytin, mobiliář interiéru uhrazeny náklady ve výši 10 089 064,62 Kč

Rekonstrukce objektu bez č.p./č.e. Karlínské nám., k. ú. Karlín
Schválený rozpočet:           1 500 tis. Kč 
Rozpočet po změnách:       112,0 tis. Kč  
Čerpáno:                                  82 tis. Kč
Zhotovitel: Tomáš Sekanina, Terronská 580/19, P6
Smlouva uzavřena: objednávka č. 2025/0536/OSM.DZC/LS ze dne 07.05.2025
Zahájení akce: 2025
Ukončení akce: 2026
Za zajištění povolení stavby „Rekonstrukce veřejného WC Karlínské nám. Praha 8“ uhrazeny náklady ve výši 81 796,00 Kč.

Rekonstrukce NP pro dětskou skupinu Zenklova 23
Schválený rozpočet:                   0
Rozpočet po změnách:        7 809,7 tis. Kč
Čerpáno:                                    393 tis. Kč
Zahájení akce: 2025       
Ukončení akce: 2026
Dovybavení interiéru dětské skupiny na adrese Zenklova 2530/23
Prodávající: TEC-VOLT s. r. o., čp. 47, Břest
Smlouva uzavřena: kupní smlouva č. 2025/0207/OPS.DVZ (č. 10/3224/2025) ze dne 27.05.2025
Za dodání a montáž nábytku uhrazeny náklady ve výši 337 050,34 Kč.
Zajištění povolení stavby – dětské hřiště při DS Zenklova 23
Dodavatel: Tomáš Sekanina, Terronská 519/19, Praha 6
Objednávka uzavřena: č. 2025/0534/OSM.DZC/LS ze dne 07.05.2025
Za zajištění „Předběžné informace o podmínkách využívání území a změn jeho využití o nebytnosti povolení záměru a jeho kolaudace o tom, z jakých hledisek bude posuzována žádost o dotčených orgánech ve vztahu k záměru“  čj. MCP8 600927/2025/OV.Pet ze dne 16.09.2025 ve věci dětské hřiště při dětské skupině Zenklova uhrazeny náklady ve výši 56 265,00 Kč.

Obnova fontány Prameník a plastiky Žabák sídliště Ďáblice, k. ú. Kobylisy
Schválený rozpočet:             1 000 tis. Kč
Rozpočet po změnách:             0,0 tis. Kč
Čerpáno:                                      0 tis. Kč

Rekonstrukce NP pro dětskou skupinu Palmovka 6a
Schválený rozpočet                         0 tis. Kč
Rozpočet po změnách         27 000,0 tis. Kč
Čerpáno                                    9 782 tis. Kč 
Zhotovitel: Výtahy MKV s. r. o., Revoluční 1082/8, Praha 1 – Nové Město 
Smlouva uzavřena: SOD č. ev. 2025/0445/OPS.DVZ (č. 25/3224/2025) ze dne 14.08.2025  
Zahájení akce: 2025
Ukončení akce: 2026
Za zřízení staveniště, vyčištění budovy, bourací práce, montáž lešení, odvoz suti, zhotovení stěn a příček montovaných – lehkých, instalací podhledů, provedení izolace proti vlhkosti, dodání a montáž dveří, zhotovení vnitřní kanalizace, vodovodu, plynovodu, uhrazeny náklady ve výši 9 575 863,63 Kč.
Vypracování PD na akci DS Palmovka 2179/6a – sanace konstrukcí
Zhotovitel: ATELIER TECL s. r. o., Strž 554/1, Brno
Objednávka uzavřena: č. 2025/1189/OSM.DZC/LS ze dne 15.09.2025
Za vypracování PD uhrazeny náklady ve výši 205 700,00 Kč.

Rekonstrukce NP pro dětskou skupinu Nekvasilova 2
Schválený rozpočet:                         0 tis. Kč
Rozpočet po změnách:         10 000,0 tis. Kč
Čerpáno                                        157 tis. Kč
Vypracování PD – přestavba NP pro dětskou skupinu Nekvasilova 625/2
Zhotovitel: KVS-Projekt s. r. o., 5. května 62/798, Praha 4
Smlouva uzavřena: 007/2025 ze dne 16.01.2025 uzavřena OSMS a. s.
Zahájení akce: 2025
Ukončení akce: 2026
Za vypracování PD uhrazeny náklady ve výši 157 300,00 Kč.

Rekonstrukce NP pro dětskou skupinu Draháň
Schválený rozpočet:                               0 tis. Kč
Rozpočet po změnách:               10 000,0 tis. Kč
Čerpáno:                                                 0 tis. Kč

Projektová příprava MČ Praha 8
Schválený rozpočet:             3 000 tis. Kč     
Rozpočet po změnách:      2 000,0 tis. Kč
Čerpáno:                                  583 tis. Kč
PD výměna osobního výtahu v domě Bínova 532/8   
Zhotovitel: KFJ projekt s. r. o., Komenského 527, Kostelec n. Č. lesy
Smlouva uzavřena: SOD č. 027/2025 ze dne 28.05.2025 uzavřena OSMS a. s.
Zahájení akce: 2025
Dokončení akce: 2025
Za vypracování zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele na akci výměna osobního výtahu v bytovém domě Bínova 532/8 uhrazeny náklady ve výši 179 080,00 Kč.
PD výměna osobního výtahu v domě Bínova 534/12   
Zhotovitel: KFJ projekt s. r. o., Komenského 527, Kostelec n. Č. lesy
Smlouva uzavřena: SOD č. 028/2025 ze dne 28.05.2025 uzavřena OSMS a. s.
Zahájení akce: 2025
Dokončení akce: 2025
Za vypracování zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele na akci výměna osobního výtahu v bytovém domě Bínova 534/12 uhrazeny náklady ve výši 179 080,00 Kč.
PD pro rekonstrukci bytového domu U Draháně 165/13
Zhotovitel: Janes&Sun s. r. o., Zrzavého 1705/2a, P6
Objednávka uzavřena: č. 2025/1196/OSM.DZC/LS ze dne 15.9.2025
Zahájení akce: 2025
Ukončení akce: 2025
Za vypracování PD uhrazeny náklady ve výši 225 000,00 Kč.

Technické zhodnocení MČ Praha 8
Schválený rozpočet:                2 000 tis. Kč
Rozpočet po změnách:                1,8 tis. Kč

Dětské hřiště při DS Zenklova 23
Schválený rozpočet:               0
Rozpočet po změnách:     1 400,0 tis. Kč
Čerpáno:                              1 185 tis. Kč
Zhotovitel: JOVIS STAVBY s. r. o., Bellušova 1829/57, P5
Smlouva uzavřena: č. VZMR/18/2025 ze dne 15.10.2025 uzavřena OSMS a.s.
Zahájení akce: 2025
Dokončení akce: 2026
Za práce provedené při realizaci dětského hřiště (zhotovení oplocení pozemku, pískoviště a instalace herních prvků, zhotovení povrchu hřiště) uhrazeny náklady ve výši 1 185 035,00 Kč.

Rekonstrukce nebyt. prostor S16, 17, Poliklinika Mazurská 484/2, k. ú. Troja
Schválený rozpočet:                      0
Rozpočet po změnách:              196,0 tis. Kč
Čerpáno:                                       196 tis. Kč
Zhotovitel: JAKRBuildinvest s. r. o., Konzumní 444/27, P9
Smlouva uzavřena: č. VZMR/09/2025 ze dne 20.08.2025
Zahájení akce: 2025
Dokončení akce: 2025
Za bourací práce, přesun suti, vzduchotechniku, vnitřní kanalizaci, vodovod, instalace sádrokartonové stěny a podhledu, úpravu povrchů, uhrazeny náklady ve výši 196 000,00 Kč.

Instalace klimatizace NP č. 504 (VB) Křižíkova 459/72
Schválený rozpočet:                     0
Rozpočet po změnách:              476,5 tis. Kč
Čerpáno:                                       476 tis. Kč    
Zahájení akce: 2025
Dokončení akce: 2025                    
Na základě odborného posouzení stavu vzduchotechniky, měření a regulace pro provozovnu Křižíkova 72, zpracovaného TZBN Praha s. r. o., Domanovická 2341, Praha 9, byla bývalému nájemci nebytového prostoru (VB) p. Tomášovi Junáškovi, Lindleyova 2724/7, P6, uhrazena zůstatková cena vzduchotechniky ve výši 476 450,00 Kč.

Rekonstrukce objektu pro potřeby Fondu ohrožených dětí
Schválený rozpočet:                            0 tis. Kč
Rozpočet po změnách:              1 890,0 tis. Kč
Čerpáno:                                              0 tis. Kč

Rekonstrukce NP Březinova 513/2, k. ú. Karlín  
Schválený rozpočet:                         0 tis. Kč
Rozpočet po změnách:           7 650,0 tis. Kč
Čerpáno:                                    7 216 tis. Kč
Zhotovitel: ANBO SERVIS s. r. o., Jaurisova 515/4, Praha 4
Smlouva uzavřena: č. VZMR/24/2024 ze dne 30.12.2024 uzavřena OSMS a. s.
Zahájení akce: 2024
Dokončení akce: 2025
Za bourací práce, přesun hmot, cementový postřik vnitřních stěn, postupné rozebírání cihelného zdiva a následné přezdívání, otlučení omítky stropů uhrazeny náklady ve výši 724 939,07 Kč
Rámcová smlouva na výkon technického dozoru stavebníka a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci VZMR/03/2024 ze dne 13.05.2024, Dílčí objednávka Č. 11 k VZMR 23/2024 
Příkazník: KVS-Projekt s. r. o., 5. května 62/798, Praha 4 
Za činnost TDS + BOZP uhrazeny náklady ve výši 354 324,30 Kč.
Rekolaudace NP
Dodavatel: KVS-Projekt s. r. o., 5. května 62/798, Praha 4
Za vyřízení rekolaudace NP uhrazeny náklady ve výši 48 400,00 Kč.

Rekonstrukce NP – Křižíkova 45
Schválený rozpočet:                          0 tis. Kč
Rozpočet po změnách:            4 300,0 tis. Kč
Čerpáno:                                     4 224 tis. Kč
Zajištění technické dokumentace k úpravám nebytových prostor č. 503, 504, 505, 506 (vnitroblok) Křižíkova 165/45
Zhotovitel: KVS-Projekt s. r. o., 5. května 62/798, P4
Smlouva uzavřena: SOD č. 059/2024 ze dne 01.11.2024 uzavřena OSMS a. s.
Zahájení akce: 2024
Ukončení akce: 2025
Za vypracování PD uhrazeny náklady ve výši 168 190,00 Kč.
Rekonstrukce prostorů č. 503, 504, 505 a 506 na adrese Křižíkova 165/45, P8
Zhotovitel: Wertstav s. r. o., U Pošty 826, Kostelec nad Labem
Smlouva uzavřena: SOD č. VZMR/05/2025 ze dne 06.06.2025 uzavřena OSMS a. s.
Zahájení akce: 2025
Ukončení akce: 2025
Za bourací práce, odvoz suti, provedení nových rozvodů vody, kanalizace, plynovodu, rozvodů vytápění a instalaci otopných těles, rozvodů elektroinstalace a vzduchotechniky, instalaci zdravotechniky, oplechování horních ploch a nadezdívek, instalaci nových příček, provedení obkladů, uhrazeny náklady ve výši 3 856 796,26 Kč
Příkazní smlouva o výkonu technického dozoru investora a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
příkazník: E.T.A. stavby s. r. o., Borského 989/1, Praha 5 – Hlubočepy
Příkazní smlouva č. 1 ze dne 16.6.2025 uzavřena OSMS a. s.
Za činnost TDS a BOZP uhrazeny náklady ve výši 198 440,00 Kč.

Projektová příprava pro dětskou skupinu Hrubého
Schválený rozpočet:                           0 tis. Kč
Rozpočet po změnách:             1 456,2 tis. Kč
Čerpáno:                                      1 198 tis. Kč   
Zhotovitel: Atelier TECL  s. r. o., Strž 554/1, Brno 
Smlouva uzavřena: č. ev. 2024/0693/OPS.DVZ (č. 33.3224/2024) ze dne 19.12.2024
Zahájení akce: 2024
Dokončení akce: 2025
Za vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a dokumentace pro zadání stavby uhrazeny náklady ve výši 1 197 900,00 Kč.

Rekonstrukce nebytových prostor S16, 17, Poliklinika Mazurská 484/2, k. ú. Troja
Schválený rozpočet:                         0 tis. Kč
Rozpočet po změnách:              453,0 tis. Kč
Čerpáno:                                       452 tis. Kč
Zhotovitel: JAKRBuildinvest s. r. o., Konzumní 444/27, P9 
Smlouva uzavřena: č. VZMR/09/2025 ze dne 20.08.2025
Zahájení akce: 2025
Dokončení akce: 2025
Za bourací práce, přesun suti, vzduchotechniku, vnitřní kanalizaci, vodovod, instalace sádrokartonové stěny a podhledu, úpravu povrchů, uhrazeny náklady ve výši 452 483,46 Kč.

Rekonstrukce společných prostor Poliklinika Mazurská
Schválený rozpočet:                               0 tis. Kč
Rozpočet po změnách:                 5 950,0 tis. Kč
Čerpáno:                                          5 635 tis. Kč   
Zhotovitel: Werstav s. r. o., U pošty 826, Kostelec nad Labem
Smlouva uzavřena: VZMR/25/2025 ze dne 21.11.2025 uzavřena OSMS a. s.
Zahájení akce: 2025
Dokončení akce: 2025
Za instalaci lešení, odvoz suti, montáž tepelné izolace stěn, montáž kabelů a svítidel s integrovaným zdrojem LED, montáž stěn ze sádrokartonových desek, montáž podhledů uhrazeny náklady ve výši 5 571 564,48 Kč.
Zajištění koordinátora BOZP
Příkazník: AXON Consulting s. r. o., U Zátiší 545/9, P4
Objednávka: č. 2 k VZMR/25/2025 ze dne 12.12.2025 uzavřena OSMS a. s.
Za činnost koordinátora BOZP uhrazeny náklady ve výši 21 175,00 Kč,
Zajištění technického dozoru stavebníka
Příkazník: KVS-Projekt s. r. o., 5. května 62/798, P4
Objednávka: č. 2 k VZMR/25/2025 ze dne 26.11.2025 vystavena OSMS a. s.
Za činnost TDS na akci uhrazeny náklady ve výši 42 144,30 Kč.

Rekonstrukce objektů pro potřeby Fondu ohrožených dětí
Schválený rozpočet:                             0 tis. Kč
Rozpočet po změnách:                  140,0 tis. Kč
Čerpáno:                                               0 tis. Kč

PD dětská skupina Křižíkova 165/45
Schválený rozpočet:                                0 tis. Kč
Rozpočet po změnách:                     110,0 tis. Kč
Čerpáno:                                                  0 tis. Kč

PD dětská skupina Zenklova 526/27
Schválený rozpočet:                              0 tis. Kč
Rozpočet po změnách:                     61,1 tis. Kč
Čerpáno:                                              61 tis. Kč
Zhotovitel: KVS-Projekt s. r. o., 5. května 62/798, P4
Smlouva uzavřena: č. 042/2024 ze dne 06.09.2024 uzavřena OSMS a. s.
Zahájení akce:               2024
Dokončení akce:           2025
Po vydání Rozhodnutí – Povolení stavby Spis. Zn. MCP8 821187/2024/OV. Ves, č.j. MCP8 086397/2025 ze dne 19.02.2025 uhrazeny zpracovateli PD zbývající náklady ve výši 60 500,00 Kč.

Rekonstrukce nebytových prostor pro zařízení předškolního vzdělávání – dětské skupiny
Schválený rozpočet:                                     0 tis. Kč
Rozpočet po změnách:                     21 805,0 tis. Kč 
Čerpáno:                                              11 144 tis. Kč
Zahájení akce:                2025                                       
Dokončení akce:            2025 
Přestavba nebytových prostor pro dětskou skupinu Nekvasilova 625/2 – inženýrská činnost k získání stavebního povolení
Zhotovitel: KVS-Projekt s. r. o., 5. května 62/798, P4
Smlouva uzavřena: č. 006/2025 ze dne 15.01.2025 uzavřena OSMS a. s.
Za zajištění inženýrské činnosti (vydání Rozhodnutí povolení stavby č.j. MCP8 254337/2025 ze dne 06.05.2025) uhrazeny náklady ve výši 60 500,00 Kč.
Příkazní smlouva o výkonu technického dozoru stavebníka a BOZP
Zhotovitel: STIS stavební a inženýrská společnost s. r. o., Nad údolím 126/31, P4
Smlouva uzavřena: č. 2025/0296/OPS.DVZ (č.13/3224/2025) ze dne 04.06.2025
· Za činnost TDS a BOZP na akci přebudování NP pro dětské skupiny uhrazeny  náklady ve výši:                 
· DS Zenklova 576/27 náklady 487 436,40 Kč,
· DS Zenklova 2530/23 náklady 572 378,40 Kč
· DS Palmovka 6a náklady 386 159,40 Kč
· DS Mirovická 6 náklady 246 985,20 Kč

Přebudování nebytového prostoru na adrese Zenklova 2530/23 pro tzv. dětskou skupinu
Zhotovitel: ROSADOS s. r. o., Ocelářská 1354/35, P9
Smlouva uzavřena: č. 2025/0205/OPS.DVZ (8/3224/2025) ze dne 22.05.2025
Za zdravotně technické instalace, elektroinstalace silnoproud a slaboproud, ústředního vytápění, vzduchotechniky a chlazení, vnitřní úpravy povrchů, podlahy a podlahové konstrukce, prorážení otvorů a ostatní bourací práce uhrazeny náklady ve výši 5 574 403,36 Kč.  
Náklady za zařizovací předměty byly přeúčtovány na pol. 6122 a 5137.
Autorský dozor na akci DS Zenklova 576/27
Dodavatel: KVS-Projekt s. r. o., 5. května 798/62, P4
Smlouva uzavřena: Objednávka č. 2025/752/OSM.DZC/LS ze dne 09.06.2026
Za autorský dozor uhrazeny náklady ve výši 54 631,50 Kč
Autorský dozor na akci Dětská skupina Zenklova 2530/23
Dodavatel: ATELIER TECL s. r. o., Strž 554/1, Brno
Smlouva uzavřena: objednávka č. 2025/0762/OSM.DZC/LS ze dne 11.06.2025
Za autorský dozor na akci uhrazeny náklady ve výši 60 500,00 Kč.
Vybavení interiéru DS Zenklova 2530/23
Prodávající: TECH-VOLT s. r. o., Břest 47 
Smlouva uzavřena: č. ev. 2025/0207/OPS.DVZ (č.10/3224/2025) ze dne 22.05.2025
Za vybavení interiéru DS Zenklova 23 (např. obklady nad dveřmi, vysoká sestava krytí na hydrant a rozvaděč, dveře interiérové, Římské rolety, zástěny WC) uhrazeny náklady ve výši 887 773,45 Kč. Náklady na zařízení byly přeúčtovány na pol. 6122 a 5139.
Přebudování objektu Palmovka 2179/6a na prostory pro tzv. DS
Zhotovitel: Výtahy MKV s. r. o., Revoluční 1082/8, Praha 1 
Smlouva uzavřena: č. ev. 2025/0445/OPS.DVZ (č.25/3224/2025) ze dne 14.08.2025
Za montáž lešení, bourání podkladů pod dlažby a lití celistvých dlažeb a mazanin, vybourání plastových výplní otvorů oken, otlučení omítek, odstranění povlakové krytiny a mechu na střechách, demontáž stávajících svítidel, instalace vzduchotechniky, odvoz suti uhrazeny náklady ve výši 5 475 931,01 Kč.
Vybavení interiéru DS Zenklova 2530/23    
Prodávající: TECH-VOLT s. r. o., Břest 47 
Smlouva uzavřena: č. ev 2025/0207/OPS.DVZ (č. 10/3224/2025) ze dne 22.05.2025
Zahájení akce: 2025                                       
Dokončení akce: 2025 
Za vybavení interiéru DS Zenklova 23 horními skříňkami uhrazeny náklady ve výši 48 512,53 Kč.
Přebudování nebytového prostoru na adrese Zenklova 2530/23, P8 pro tzv. dětskou skupinu
Dodavatel: ROSADOS s. r. o., Ocelářská 1354/35, P9
Smlouva uzavřena: č. 2025/0205/OPS.DVZ (č. 8/3224/2025) ze dne 22.05.2025
Za vybavení prostor pro DS stolem s vyhřívanou vanou  a zásuvkovým blokem, pračkou, sušičkou a lednicí pro průmyslové využití uhrazeny náklady ve výši 289 069,00 Kč. 

Transportní vozík PRESTO Poliklinika Mazurská
Schválený rozpočet:                                 0 tis. Kč
Rozpočet po změnách:                        46,2 tis. Kč
Čerpáno:                                                 44 tis. Kč
Prodávající: PROMA REHA s. r. o., Riegrova 342, Česká skalice
Smlouva uzavřena: objednávka č. OBJD/2025-032 ze dne 23.4.2025 uzavřena OSMS a. s.
Zahájení akce: 2025
Dokončení: 2025
Za dodání transportního vozíku PRESTO uhrazeny náklady ve výši 43 512,08 Kč.


Kávovar Cofferbreal Plus s příslušenstvím bistro Poliklinika Mazurská
Schválený rozpočet:                             0 tis. Kč
Rozpočet po změnách:                    55,7 tis. Kč
Čerpáno:                                             55 tis. Kč  
Prodávající: Espresso Professional s. r. o., Vorařská 2075/6, P4 – Modřany
Smlouva uzavřena: objednávka č. OBJD/2025-015 ze dne 05.03.2025 vystavena OSMS a. s. 
Zahájení akce: 2025                                          
Dokončení: 2025
Za dodání kávovaru Dr. Coffee Coffebreak Plus černý uhrazeny náklady ve výši 55 200,20 Kč.

Nákup pozemků DS Zenklova 23
Schválený rozpočet:                                     0 tis. Kč
Rozpočet po změnách:                       1 790,3 tis. Kč
Čerpáno:                                                1 790 tis. Kč 
Zahájení akce: 2025
Dokončení akce: 2025
Na základě Smlouvy o převodu vlastnické jednotky č. 2024/0699/OSM.DOBCH ze dne 19.12.2024 uhradila MČ Praha 8 za nebytovou jednotku č. 2530/145, umístěnou na pozemku parcela č. 3672/1, vymezenou v budově čp. 2530 v k. ú. Libeň a spoluvlastnického podílu o velikosti 1/245 na jednotce 2530/100 – zásobovacího parkovacího stání v garážové hale č.49, id. pod. 2221/53900 na pozemku parc. č. 3672/1, 3672/5, 3954/10, 3954/11 a 3954/12 finanční prostředky v celkové výši 25 000 000,00 Kč. Vyrozumění o provedeném vkladu do katastru nemovitostí ve věci sp. zn. V-1783/2025-104, vklad byl proveden dne 04.02.2025, a to s právními účinky k 10.01.2025. 
Z důvodu řádného zaúčtování finančních prostředků za nákup spoluvlastnických podílů výše uvedených pozemků byly finanční prostředky  ve výši 1 790 250,00 Kč přeúčtovány.  

Vybavení prostor v části objektu Polikliniky Mazurská (transportní pás) 
Schválený rozpočet:                                 0 tis. Kč
Rozpočet po změnách:                        52,0 tis. Kč
Čerpáno:                                                 51 tis. Kč
Dodavatel: IN-GASTRO s. r. o., Erbenova 566, Tábor
Smlouva uzavřena: objednávka č. OBJD/2025-024 ze dne 10.04.2025 uzavřena OSMS a. s.
Zahájení akce: 2025
Dokončení: 2025
Za dodání a instalaci nerezové pojezdové dráhy vyrobené z jeklů na stávající výdejní pult uhrazeny náklady ve výši 51 219,30 Kč.  


Kapitola 09 – vnitřní správa    

ODBOR HOSPODÁŘSKÉ SPRÁVY

	PD – Rekonstrukce oken

	Schválený rozpočet:
	            400
	tis. Kč

	Rozpočet po změnách:
	         400,0   
	tis. Kč

	Čerpáno:
	                0
	tis. Kč

	Akce je ve fázi přípravy, probíhají konzultace ohledně nejvhodnějšího řešení výměny oken s ohledem na stav objektu.



ODBOR INFORMATIKY

Obměna firewall
Schválený rozpočet: 		               2 400 tis. Kč
Rozpočet po změnách: 		2 400,0 tis. Kč
Čerpáno: 			                      0 tis. Kč

NIS 2 – kyberbezpečnost
Schválený rozpočet: 		              2 400 tis. Kč
Rozpočet po změnách: 	           2 400,0 tis. Kč
Čerpáno: 			                     0 tis. Kč

Přístupový systém U Meteoru 8
Schválený rozpočet: 		                      0 tis. Kč
Rozpočet po změnách: 		     99,6 tis. Kč
Čerpáno: 			                    99 tis. Kč
Komentář: Objednáno – obj.: 2025/0199/OI/GM Lama 

Obměna serverové infrastruktury
Schválený rozpočet: 		             12 500 tis. Kč
Rozpočet po změnách: 	          12 150,0 tis. Kč
Čerpáno: 			             11 375 tis. Kč
Komentář: Uzavřena smlouva 2025/0464/OPS.DVZ s firmou Vertix s.r.o.   – (probíhá plnění dle smlouvy).

Nákup UPS
Schválený rozpočet: 				0 tis. Kč
Rozpočet po změnách: 		        350 tis. Kč
Čerpáno: 					0 tis. Kč

IP telefonie U Synagogy
Schválený rozpočet: 				0 tis. Kč
Rozpočet po změnách: 		     404,0 tis. Kč
Čerpáno: 				        404 tis. Kč
Objednávka 2025/1762/OI/GM – Lama Operations.

Síťová sonda a kolektor
Schválený rozpočet: 				0 tis. Kč
Rozpočet po změnách: 	              2 061,0 tis. Kč
Čerpáno: 					0 tis. Kč

Kamerový systém Archiv Čimická 61
Schválený rozpočet: 				0 tis. Kč
Rozpočet po změnách: 		     108,2 tis. Kč
Čerpáno: 				        108 tis. Kč
Objednávka 2025/1212/OI/GM – Lama Operations.

Strukturovaná kabeláž Archiv Čimická 61
Schválený rozpočet: 				0 tis. Kč
Rozpočet po změnách: 		     157,5 tis. Kč
Čerpáno: 					0 tis. Kč
Objednávka – 2025/1210/OI/GM – Lama Operations – akce probíhá. 





Kapitola 10 – pokladní správa     

ODBOR EKONOMICKÝ

Investiční rezerva (ZJ 953) 
Schválený rozpočet: 		                      0 tis. Kč
Rozpočet po změnách: 		   904,1 tis. Kč
Čerpáno: 			                      0 tis. Kč
Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo usnesením č. 32/4 ze dne 16.12.2021 Smlouvu o finanční participaci na vybraných veřejně prospěšných záměrech Městské části Praha 8 (č. DOT/16/06/000404/2021), ze které vyplývá poskytnutí účelové dotace z rozpočtu hl. m. Prahy s názvem „Spolufinancování vybraných veřejně prospěšných záměrů MČ Praha 8“. Částka 2 719,1 tis. Kč představuje zůstatek dotace, který nebyl přidělen konkrétní investiční akci. 

ZŠ a MŠ Lyčkovo nám. – Výstavba tělocvičny, ŠK a ŠJ
Schválený rozpočet: 	                                  0 tis. Kč
Rozpočet po změnách: 		1 844,2 tis. Kč
Čerpáno: 			               1 844 tis. Kč
Jedná se o vratku nevyčerpané dotace poskytnuté MČ Praze 8 z rozpočtu hl. m. Prahy. Zůstatek ve výši 1 844 179,33 Kč byl poskytovateli vrácen dne 13.05.2025. Následně byla MČ Praze 8 poskytnuta účelová investiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy na probíhající investiční akci s názvem „ZŠ Lyčkovo nám.“, a to ve výši 1 844 100,00 Kč. Vrácením prostředků tedy nedošlo k ponížení rozpočtu, ale ke sloučení dvou akcí, probíhajících na budově ZŠ a MŠ Lyčkovo náměstí. 

Rekonstrukce a přístavba budovy v užívání MP HMP
Schválený rozpočet: 		                      0 tis. Kč
Rozpočet po změnách: 		7 332,0 tis. Kč
Čerpáno: 			               7 332 tis. Kč
Promenáda Rokytka
Schválený rozpočet: 		                      0 tis. Kč
Rozpočet po změnách: 		5 000,0 tis. Kč
Čerpáno: 			               5 000 tis. Kč
Poliklinika Mazurská – S.E.N. pomocí obnovitelných zdrojů
Schválený rozpočet: 		                      0 tis. Kč
Rozpočet po změnách: 		9 473,9 tis. Kč
Čerpáno: 			               9 474 tis. Kč
Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo usnesením č. 22/35 ze dne 27.03.2025 vratky nedočerpaných dotací z rozpočtu hl. m. Prahy, poskytnutých na akce „Rekonstrukce a přístavba budovy v užívání Městské policie hl. m. Prahy“ (zůstatek ve výši 7 331 971,44 Kč), „Promenáda Rokytka“ (zůstatek ve výši 5 000 000,00 Kč) a „Snížení energetické náročností pomocí obnovitelných zdrojů“ (zůstatek ve výši 9 473 920,00 Kč). Následně hl. m. Praha stejným usnesením poskytlo MČ Praze 8 investiční dotaci na akci „Rekonstrukce nebytových prostor pro zařízení předškolního vzdělávání – dětské skupiny“, a to ve výši 21 805 000,00 Kč. Vrácením prostředků tedy nedošlo k ponížení rozpočtu ale k ponechání dotace s možností čerpání na nový účel.

Investiční dotace pro MČ HMP (UZ 84)
Schválený rozpočet: 		                      0 tis. Kč
Rozpočet po změnách: 		3 172,8 tis. Kč
Čerpáno: 			               3 173 tis. Kč
Jedná se o vratku předepsanou na základě finančního vypořádání s rozpočtem hl. m. Prahy za rok 2024, konkrétně z akce ZŠ Burešova – Revitalizace atria školy. Akce byla po technické i finanční stránce dokončena.

Ponechané finanční prostředky z FV předchozího roku (UZ 90)
Schválený rozpočet: 		                      0 tis. Kč
Rozpočet po změnách: 		1 258,9 tis. Kč
Čerpáno: 			               1 259 tis. Kč
Jedná se o vratku předepsanou na základě finančního vypořádání s rozpočtem hl. m. Prahy za rok 2024, konkrétně z akce A2: Rekonstrukce cyklostezky, Šaldova – Negrelliho viadukt.


VII. Prostředky na platy

U městské části Praha 8 a jí zřízených organizací, včetně zdravotnických, u nichž část nákladů hradí zdravotní pojišťovny, se odměňování řídí zákonem č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, ve spojení s prováděcími předpisy. Objem prostředků vynakládaných na platy zaměstnanců městské části Praha 8 zařazených do Úřadu městské části Praha 8 a objem prostředků na platy v příspěvkových právnických osobách (organizacích) zřízených MČ Praha 8, byly stanoveny usnesením Zastupitelstva městské části Praha 8 č. Usn ZMC 002/2025 ze dne 26. února 2025. Radou městské části Praha 8 č. Usn RMC 0043/2025 ze dne 11. února 2025 byl stanoven celkový počet zaměstnanců městské části Praha 8 zařazených do Úřadu městské části Praha 8. Stejným usnesením schválila Rada městské části Praha 8 počet zaměstnanců příspěvkovým právnickým osobám zřízenými MČ Praha 8 – Sociálním a ošetřovatelským službám Praha 8 (SOS), Servisnímu středisku (SeS) MČ Praha 8, Gerontologickému centru a Osmičce pro rodinu.

Počet zaměstnanců 
Rada městské části Praha 8 stanovila svým usnesením č. Usn RMC 0043/2025 ze dne 11. února 2025, na základě ust. § 94 odst. 2 písm. d) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, počet 321 zaměstnanců městské části Praha 8 zařazených do Úřadu městské části Praha 8 v hlavní činnosti a 6 zaměstnanců zařazených ve zdaňované činnosti.
Pro srovnání počet zaměstnanců činil: 
· k 31.12.2017 – 340 osob, 
· k 31.12.2018 – 341 osob,
· k 31.12.2019 – 291 osob, 
· k 31.12.2020 – 291 osob,
· k 31.12.2021 – 294 osob,
· k 31.12.2022 – 283 osob,
· k 31.12.2023 – 296 osob,
· k 31.12.2024 – 304 osob,
· k 31.12.2025 – 316 osob.

Městská část Praha 8 – Úřad městské části Praha 8
Objem prostředků na platy zaměstnanců městské části Praha 8 zařazených do Úřadu městské části Praha 8 na rok 2025 byl schválen ve výši 192 823 tis. Kč v hlavní činnosti a ve výši 4 500 tis. Kč ve zdaňované činnosti.

Hlavní činnost
Platy zaměstnanců
§ 6171 – činnost místní správy: 
[bookmark: _Hlk179956390][bookmark: _Hlk96678780]Objem prostředků na platy schválený ve výši 192 823 tis. Kč, byl ve sledovaném období zvýšen na částku 207 204,2 tis. Kč, a to o účelové prostředky ze státního rozpočtu na výdaje spojené s výkonem sociálně-právní ochrany dětí (11 074,9 tis. Kč), na výkon sociální práce (3 056,3 tis. Kč) a posílení položky na odměny zaměstnanců (250,0 tis. Kč). Čerpání proběhlo ve výši 185 859 tis. Kč, tj. na 89,70 % RZ.
§ 6114 –  volby do Poslanecké sněm. Parlamentu ČR
Objem prostředků na platy byl navýšen o  45,8 tis. Kč na základě  usnesení Rady hl. m. Prahy usnesením č. 1616 ze dne 21.07.2025 schválila poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z Ministerstva financí, určené na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s konáním voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Čerpání proběhlo na 100,44 % RZ.

Zdaňovaná činnost
Ve zdaňované činnosti byl objem prostředků na platy stanoven ve výši 4 500 tis. Kč, v průběhu roku nebyl upravován. Čerpán byl částkou 3 381 tis. Kč, tj. na 75,13 % SR. 
[bookmark: _Hlk110342152]
Ostatní osobní výdaje
Ve sledovaném období byly evidovány dohody o pracovní činnosti (DPČ) a dohody o provedení práce (DPP), uzavírané např. na zajištění provozu v kulturních domech, poradenskou činnost, expertní práce, různé odborné činnosti, dále na jednorázové akce typu pomocné práce na jednotlivých odborech ÚMČ Praha 8. Čerpání proběhlo na 87,91 % RZ částkou 9 651 tis. Kč.
[bookmark: _Hlk172024157]Místní zastupitelské orgány:
Zastupitelstvo městské části (ZMČ) Praha 8 svým usnesením č. Usn ZMC 045/2022 ze dne 2. listopadu 2022, usnesením č. Usn ZMC 040/2024 ze dne 18. prosince 2024 a usnesením č. Usn ZMC 015/2025 ze dne 21. května 2025 určilo funkce, pro které budou členové ZMČ Praha 8 uvolněni, a to:
· starosta MČ Praha 8,
· 3 funkce místostarostů MČ Praha 8,
· 3 funkce členů rady (radních) MČ Praha 8
Usnesením č. Usn ZMC 053/2022 ze dne 6. prosince 2022 a usnesením č. Usn ZMC 015/2025 ze dne 21. května 2025 určilo další funkce, pro které budou členové ZMČ uvolněni, a to:
· funkce předsedy Kontrolního výboru zastupitelstva Městské části Praha 8
· funkce předsedy Komise pro životní prostředí Rady městské části Praha 8
· funkce předsedy Komise pro výstavbu ZŠ Rohan Rady městské části Praha 8
· funkce předsedy Komise pro obecní byty Rady městské části Praha 8
· funkce předsedy Komise pro obecní majetek Rady městské části Praha 8
· funkce předsedy Komise pro dopravu Rady městské části Praha 8
· funkce předsedy Komise pro sport, grantovou politiku Rady městské části Praha 8
K 31.12.2025 má MČ Praha 8 celkem 14 uvolněných členů ZMČ.

Sociální a ošetřovatelské služby Praha 8 (SOS)
Schválený objem prostředků vynakládaných v roce 2025 na platy SOS činí 52 000 tis. Kč, nebyl v průběhu roku upravován.  Čerpání proběhlo ve výši 47 100 tis. Kč, tj. 90,58 % RZ. 
Schválený celkový počet ve výši 130 zaměstnanců byl naplněn 93 zaměstnanci, 
tj. 71,54 % SR. 
Ostatní platby za provedené práce (OON):
Rozpočet ve výši 500 tis. Kč nebyl upraven a byl čerpán na 69,60 % SR částkou 348 tis. Kč. 

Gerontologické centrum
Schválený objem prostředků GC vynakládaných v roce 2025 na platy ve výši 43 107 tis. Kč nebyl v průběhu roku upraven. Čerpán byl na 99,00 %, částkou 42 674 tis. Kč. Rada MČ Praha 8 stanovila celkový počet 68 zaměstnanců, skutečný počet pracovníků k 31.12.2025 činil 64 osob, tj. 94,12 % povoleného počtu zaměstnanců.
Ostatní platby za provedené práce upravený limit ve výši 2 700 tis. Kč byl uskutečněn ve výši 2 632 tis. Kč, tj. 97,48 % RZ. K úpravám došlo v důsledku změny pravidel pro dohody, kde vznikl nárok na dovolenou a příplatky.


Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8
Hlavní činnost:
Objem prostředků na platy ve výši 12 430 tis. Kč zůstává ve sledovaném období nezměněn. 
Plnění proběhlo na 100,00 % SR počtem 19 zaměstnanců ze schváleného počtu 21 zaměstnanců. 
Čerpání prostředků v ostatních platbách za provedené práce bylo plněno na 39,03 % ročního plánu částkou 441 tis. Kč. Z těchto prostředků se vyplácejí dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce na udržování travnatých porostů, keřů a ostatní zeleně v areálech ZŠ Ústavní, na obsluhu výměníkové stanice ZŠ B. Hrabala a na obsluhu kotelny sportovního hřiště Palmovka. 
Doplňková činnost:
Schválený objem prostředků na platy ve výši 10 340 tis. Kč nebyl upravován, čerpán bylo na 100,00 % SR. Schválený počet 15 zaměstnanců byl naplněn na 93,33 % SR počtem 14 zaměstnanců.  
Ostatní platby za provedené práce byly čerpány ve výši 1 397 tis. Kč, byly tedy plněny 
na 147,05 % schváleného plánu. Z těchto prostředků se vyplácejí dohody o pracovní činnosti 
a dohody o provedení práce vykonávané v KD Krakov a Ládví. 

Osmička pro rodinu
Objem prostředků na platy pro rok 2025 ve výši 6 741 tis. Kč byl v průběhu roku snížen na 6 300,0 tis. Kč z důvodu nenaplněného limitu počtu zaměstnanců. Prostředky byly převedeny do provozního příspěvku organizace. Plnění proběhlo na 99,08 % RZ částkou 6 242 tis. Kč. Schválený počet 13 zaměstnanců byl navýšen o devět zaměstnance a byl plněn 17 zaměstnanci. 
Ostatní platby za provedené práce: bylo vyplaceno 1 411 tis Kč.


VIII. Zdaňovaná-hospodářská činnost

Finanční plán (rozpočet) zdaňované-hospodářské činnosti (ZČ) městské části (MČ) Praha 8 na rok 2025 schválilo Zastupitelstvo MČ Praha 8 v rámci Rozpočtu městské části Praha 8 na rok 2025 usnesením č. Usn ZMC 002/2025 ze dne 26. února 2025. 
O účetním výsledku hospodaření ZČ k 31.12.2025 podává přehled tabulka uvedená v usnesení č. 7. Do výnosů jsou zahrnuty veškeré pronájmy obecního majetku, zaúčtované výnosy z prodeje majetku a další výnosy podléhající dani z příjmů, dále jsou uvedeny náklady a hospodářský výsledek dosažený u obecního majetku spravovaného na základě příkazní smlouvy správní firmou pro správu majetku svěřeného MČ Praha 8 a výsledek ostatní zdaňované činnosti, zajišťované příslušnými odbory ÚMČ (např. OKS, OSM, OKSMPP). V nákladech jsou dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zahrnuty náklady vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů. 
[bookmark: _Hlk47076066]
Účty MČ Praha 8 pro správu obecního majetku, svěřeného do správy MČ Praha 8 a spravovaného na základě příkazní smlouvy správní firmou (SF) 
Správu vybraných nemovitostí (domů a pozemků) ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených do správy městské části Praha 8, vykonává na základě příkazní smlouvy Osmá správa majetku 
a služeb a.s. 


	Číslo účtu MČ Praha 8
	Správní firma
	Zůstatek na účtu (Kč) k 31.12.2025

	329025-2000881329/0800
	OSMS - Mazurská
	21 033 078,51

	069024-2000881329/0800
	OSMS - Kobylisy II
	14 971 990,06

	429026-2000881329/0800
	OSMS - Karlín
	25 589 657,26

	249025-2000881329/0800
	OSMS - zlomkové domy
	324 314,19

	359021-2000881329/0800
	OSMS - Kobylisy
	4 126 891,76

	349026-2000881329/0800
	OSMS - Libeň
	5 002 828,99

	369027-2000881329/0800
	OSMS - národní správa
	752 754,74

	389028-2000881329/0800
	OSMS - podílové domy
	324 473,81

	439021-2000881329/0800
	OSMS - Bohnice
	17 718 548,61

	449027-2000881329/0800
	OSMS - OKC Draháň
	651 541,73

	celkem
	
	90 496 079,66



Na úseku ZČ MČ Praha 8, zajišťované prostřednictvím správní firmy Odborem správy majetku, jsou výnosy OSMS, a.s. tvořeny převážně nájemným z bytů a nebytových prostor. K 31.12.2025 byly plněny částkou 143 707 tis. Kč, tj. 99,11 % schváleného finančního plánu. Z toho výnosy Polikliniky Mazurská byly ve výši 20 454 tis. Kč. Výnosy se skládají z pronájmů bytů 51 196 tis. Kč, nebytových prostor 86 422 tis. Kč a zbývající část 6 089 tis. Kč tvoří ostatní výnosy, např. smluvní pokuty a penále, vrácené náklady soudního řízení, výnosy z podílových domů, přijaté úroky z běžného účtu, náhrady škod od pojišťovny. 
Náklady byly proúčtovány ve výši 121 434 tis. Kč, tj. 98,73 % schváleného finančního plánu, z toho Poliklinika Mazurská ve výši 13 983 tis. Kč. 
Největší položkou byly náklady na opravy ve výši 55 182 tis. Kč.
Čerpání nákladů v položce opravy: 
Náklady v celkové výši 55 182 tis. Kč, tj. 82,36 % schváleného finančního plánu. Z toho OSMS a. s.  na údržbu a drobné opravy bytů vynaložilo náklady zejména na základě objednávek a SoD ve výši 6 062 tis. Kč, opravy a údržba domů ve výši 36 606 tis. Kč, cejchování vodoměrů ve výši 19 tis. Kč, údržba a drobné opravy NP objednávky a SoD ve výši 3 301 tis. Kč, ostatní opravy a udržování ve výši 1 215 tis. Kč. 
[bookmark: _Hlk171409042]Z oprav na základě smluv o dílo (SOD) a objednávek vystavených OSMS a. s. bylo realizováno např.:
· havarijní oprava prasklé kanalizace Bohnická 3/32 – náklady ve výši 785 434,21 Kč bez DPH,
· oprava elektroinstalace Nekvasilova 625/2 – náklady ve výši 248 256,00 Kč, bez DPH,
· havarijní oprava uvolněné střešní krytiny Uzavřená 652/10 – náklady ve výši 100 800,00 Kč bez DPH,
· havarijní výměna vstupního portálu Štíbrova 1776 –  náklady ve výši 470 546,00 Kč bez DPH,
· odstranění následků po opravě kanalizace Kaizlovy sady 422/5 – náklady ve výši 296 949,00 Kč bez DPH, 
· havarijní oprava komínového tělesa Vacínova 536/3 – náklady ve výši 288 030,68 Kč bez DPH,
· oprava zámkové dlažby Bohnická 3/32 – náklady ve výši 488 469,00 Kč bez DPH, 
· odstranění kamenné zdi v havarijním stavu Bohnická 3/32 – náklady ve výši 186 756,71 Kč bez DPH,
· havarijní zajištění pláště budovy Burešova 1151/12 – náklady ve výši 850 000,00 Kč bez DPH,
· reinstalace domácích telefonů a zvonků Bínova 532/8 – náklady ve výši 204 325,00 Kč bez DPH,
· oprava poškozených obkladových desek Čimická 780/61 – náklady ve výši 358 260,00 Kč bez DPH,
· oprava společných prostor po havárii vody Pernerova 17 – náklady ve výši 253 218,21 Kč bez DPH,
· výměna kopulových světlíků v havarijním stavu Čimická 780/61 – náklady ve výši 436 300,00 Kč bez DPH,
· oprava zateplené fasády domu Taussigova 1172/1 – náklady ve výši 3 130 434,20 Kč bez DPH,
· oprava zateplené fasády domu Burešova 1151/12 – náklady ve výši 2 797 213,77 Kč bez DPH,
· stavební úpravy pěti bytů Burešova 1151/12 a Taussigova 1172/1 – náklady ve výši 624 675,43 Kč bez DPH.
Poliklinika Mazurská: 
K 31.12.2025 byly náklady na opravy v celkové výši 7 979 tis, tj. 66,49 % schváleného finančního plánu. Byly tvořeny údržbou a drobnými opravami nebytových prostor např: 
· výměna ležatého dešťového potrubí a oprava vstupní haly na 2. NP – náklady ve výši 241 420,00 Kč bez DPH,
· staveb. úpr. ordinace č. 334, 335 – plicní ambulance na Pol. Mazurská 484/2 – náklady ve výši 661 205,75 Kč,
· oprava NP č. S19 Poliklinika Mazurská 484 – náklady ve výši 498 591,00 Kč bez DPH,
· oprava sociálního zařízení muži Poliklinika Mazurská 484 – náklady ve výši 296 410,00 Kč bez DPH,
· oprava sociálního zařízení ženy Poliklinika Mazurská 484 – náklady ve výši 247 719,60 Kč bez DPH,
· oprava chodby v suterénu objektu Poliklinika Mazurská – náklady ve výši 491 800,00 Kč bez DPH.
Náklady v položce odměna správci: 
Na odměnu za správu byly celkově vynaloženy náklady ve výši 18 782 tis. Kč, tj. 93,91 % schváleného finančního plánu. Z toho za správu Polikliniky Mazurská byla vyplacena odměna 
ve výši 1 880 tis. Kč, tj. 94,00 % schváleného finančního plánu. 

Čerpání nákladů v položce ostatní služby: 
Celkové náklady u OSMS a.s. byly ve výši 47 471 tis Kč, tj. 131,86 % schváleného finančního plánu.
Náklady jsou rozklíčovány na jednotlivé položky – účty. Nejvyšší čerpání je na účtech: ostatní služby (2 124 tis. Kč), projektové práce (3 437 tis. Kč), posudky (832 tis. Kč), revize – elektro, plynu, výtahů a požární ochrana (1 630 tis. Kč), právní služby (7 442 tis. Kč), čištění chodníků a údržba zeleně (1 514 tis. Kč), čištění kanalizace (307 tis. Kč), služby vrátnice, ostraha a havarijní služba (5 608 tis. Kč), dezinfekce, dezinsekce a deratizace (715 tis. Kč), vyklizení a úklid spol. balkonů, půd a střech (737 tis. Kč), náklady na rozúčtování tepla (352 tis. Kč), náklady na PD (projektová dokumentace) a ZD (zadávací dokumentace) náklady ve výši 2 252 tis. Kč, náklady služeb TDI a BOZP (521 tis. Kč) a poplatky za bankovní služby (102 tis. Kč). 
Do položky ostatní služby jsou dále zahrnuty další náklady: spotřeba kolků, soudní poplatky (106 tis. Kč), náklady z DPH (48 tis. Kč), pojištění domů (podíl na pojištění nemovitostí) – věcná břemena MČ Praha 8 (293 tis. Kč), spotřeba nezaúčtované el. energie (1 047 tis. Kč), spotřeba ostatních neskladových dodávek – zálohy PVK a. s., Pražské plynárenská a. s., Pražské teplárenské a. s. (3 003 tis. Kč), odpis nedobytných pohledávek (8 535 tis. Kč), veškeré daňově neuznatelné náklady 2 884 tis. Kč.

Poliklinika Mazurská: náklady ve výši 4 125 tis. Kč, tj. 68,75 % schváleného finančního plánu. Nejvyšší čerpání bylo na účtu např: ostatní náklady služeb (648 tis. Kč), revize (536 tis. Kč), projektové práce (608 tis. Kč), čištění chodníků, údržba zeleně (163 tis. Kč), vyklizení a úklid spol. balkonů, půd a střech (90 tis. Kč), rozúčtování tepla (43 tis. Kč). Z dalších nákladů jsou to náklady z DPH – krácený nárok (250 tis. Kč), spotřeba materiálu (290 tis. Kč), spotřeba nezaúčtovatelné el. energie (200 tis. Kč), spotřeba ostatních nesklad. dodávek (402 tis. Kč) veškeré daňově neuznatelné náklady (745 tis. Kč).
 
Celkovým hospodářským výsledkem SF je zisk ve výši 22 273 tis. Kč (plánovaný hospodářský výsledek pro rok 2025 je 22 000 tis. Kč), z toho Poliklinika Mazurská zisk ve výši 6 471 tis.  Kč.

Na účtu vlastní zdaňované hospodářské činnosti (ZČ) MČ Praha 8 (č. ú. 189026-2000881329/0800) jsou soustřeďovány a účtovány výnosy a náklady činností MČ Praha 8 podléhajících dani z příjmů – bez pronájmů majetku spravovaného na základě příkazních smluv (viz výše). 

Počáteční zůstatek účtu ZČ k 01.01.2025	     				    57 439 360,37 Kč 
Konečný zůstatek účtu ZČ k 31.12.2025				                79 718 887,12 Kč
Konečný zůstatek investičních účtů k 31.12.2025 ČS, a.s.	                                            0,00 Kč
J&T BANKA, a.s. (ve sledovaném období neinvestováno)	                              1 891 216,86 Kč

Tok finanční hotovosti na účtu vlastní zdaňované činnosti byl od 01.01.2025 do 31.12.2025 následující:

	
	Skutečnost k 31.12.2025
(v tis. Kč)

	stav účtu ZČ k 01.01.2025
	                             57 439

	prostředky za prodeje majetku
	                               5 406

	1. nájemné
	                                      0

	převod z účtů SF
	                               7 956

	oprava bytů DPS, sociálních a azylových
	                           - 14 985

	saldo ostatních výnosů a ostatních nákladů
	                             64 741

	převod do hlavního rozpočtu na krytí výdajů rozpočtu MČ P8
	                                      0

	odvod DPH na FÚ (za období od 01.01.25 do 31.12.25)
	                           - 29 220

	placená daň z příjmů
	                           - 11 172

	konečný stav účtu ZČ k 31.12.2025
	                             79 719


Pronájmy obecního majetku (6 057 tis. Kč)
· pronájem bytů (výběrovým řízením) se v roce 2025 neuskutečnil 
· výnosy z pronájmu domů a pozemků + zábory činí 1 825 tis. Kč
· pronájmy domů (školnické byty a vyúčtování Nadace Bona) výnosy ve výši 4 165 tis. Kč
· pronájmy ploch k reklamním účelům – společnosti Europlakát s. r. o. a Media Channel a. s. – výnos z nájemného činí 67 tis. Kč 

Prodeje obecního majetku (5 406,3 tis. Kč)
· K 31.12.2025 se uskutečnil majetkový převod – úplatný převod nemovitostí ve vlastnictví obce, tj. hl. m. Prahy, svěřených do správy MČ Praha 8 za cenu ve výši 4 960 tis. Kč.
V souladu s Usnesením Zastupitelstva městské části Praha 8 č. Usn ZMC 036/2025 byla uzavřena dne 22.10.2025 Kupní smlouva 2025/0550/OSM.DOBCH mezi MČ Praha 8 a  BD nájemníků Glowackého ul. Č. 553 a 554 (IČO: 25114379) na prodej pozemku parcela č. 1118/11, o výměře 22 m2 a poz. parc. č. 1118/12, o výměře 22 m2, vše  v k. ú. Troja. Kupní cena pozemků činila 360 000,00 Kč.
V souladu s Usnesením Zastupitelstva městské části Praha 8 č. Usn ZMC 035/2025 byla uzavřena dne 18.10.2025 Kupní smlouva 2025/0551/OSM.DOBCH mezi MČ Praha 8 a Ing. Vojtěchem Syslem, Bohnická 86/2, P8, na prodej pozemku parcela č. 92/3, o výměře 168 m2, v k. ú. Bohnice. Kupní cena pozemku činila 820 000,00 Kč.
V souladu s Usnesením Zastupitelstva městské části Praha 8 č. Usn ZMC 037/2025 byla uzavřena dne 04.11.2025 Kupní smlouva 2025/0574/OSM.DOBCH mezi MČ Praha 8 a Trigema Projekt Kappa s.r.o., Bucharova 2641/14, P13, (IČO: 2921529), na prodej pozemku parcela č. 693/329, o výměře 114 m2, pozemku parcela č. 693/331, o výměře 13 m2, pozemku parcela č. 693/333, o výměře 89 m2, pozemku parcela č. 693/334, o výměře 1 m2  vše v k. ú. Karlín. Kupní cena pozemků činila 3 780 440,00 Kč.
· Gerontologické centrum – prodej vozu Hyundai i20 (51,3 tis. Kč)
· Sociální a ošetřovatelské služby – prodej vozu Škoda Fabia (50,0 tis. Kč)
· Sociální a ošetřovatelské služby – prodej vozu Ford Transit Custom (345,0 tis. Kč)


Ostatní zdaňovaná činnost MČ Praha 8
U ostatní zdaňované činnosti MČ Praha 8 jsou uvedeny proúčtované výnosy z nájmů domů, pozemků, reklam, nebytových prostor, tepelných zdrojů apod. Dále jsou zde proúčtovány náklady vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (např. energie, telefony, služby, ostraha, údržba, vodné, znalecké posudky, osobní náklady apod.), náklady na opravy bytů sociálních, azylových a v DPS a další náklady související se zdaňovanou činností MČ Praha 8. Na ostatní zdaňované činnosti se podílí odbor správy majetku OSM ÚMČ, oddělení hospodářské správy OKS ÚMČ a částečně ostatní odbory ÚMČ, pokud vykazují činnosti podléhající dani z příjmů, resp. DPH (odbor kultury, sportu, mládeže a památkové péče OKSMPP ÚMČ, odbor kancelář tajemníka OKT ÚMČ apod.). 
Výnosy z ostatní zdaňované činnosti tvoří např. úroky z účtu (11 757 tis. Kč), výnosy z nájmu tepelných zdrojů – kotelen ve vlastnictví MČ Praha 8 (48 tis. Kč), výnosy z věcných břemen 
od společnosti PRE distribuce a.s., T-Mobile Czech Republic a.s., CETIN a.s.činí (1 136 tis. Kč), z pronájmů pozemků a domů (5 990 tis. Kč), pronájmů ploch k reklamním účelům (67 tis. Kč), z přecenění na reálnou hodnotu cenných papírů J&T BANKY, a.s. (38 669 tis. Kč), zisk z kurzovních rozdílů při obchodování s cennými papíry J&T BANKY, a.s. (1 592 tis. Kč).
Za odbor OKSMPP a OKT ÚMČ byly proúčtovány výnosy ve výši 2 301 tis. Kč, z nichž představuje inzerce v časopise „Osmička“ (1 355 tis. Kč), související náklady na „Osmičku“ byly proúčtovány ve výši 377 tis. Kč, a to za tisk, grafické zpracování a distribuci. Výnosy ostatní ZČ dále tvoří např. výnosy z krátkodobých pronájmů OHS (2 029 tis. Kč) a výnosy za repropráce prováděné v informačních centrech ÚMČ (48 tis. Kč). 
Část nákladů ostatní zdaňované činnosti tvoří: 
· osobní náklady zaměstnanců MČ Praha 8 podílejících se na ZČ (4 517 tis. Kč),
· proúčtované opravy BONA (2 855 tis. Kč),
· ostatní opravy bytů (14 985 tis. Kč) – z této částky za částečnou nebo celkovou opravu 20 bytů v domě Burešova 1151, Taussigova 1172, Klapkova 3, Křižíkova 35/46, 290/47, 167/20,
· náklady z přecenění na reálnou hodnotu cenných papírů J&T BANKY, a. s. (30 260 tis. Kč),
· právní pomoc (1 812 tis. Kč) – NP věcná břemena – Mgr. Jan Patel náklady ve výši 961 046,00 Kč, Diviš, Jašíček & partneři s. r. o. náklady ve výši 794 243,50 Kč, náklady za poradenskou činnost (daně, účetnictví – CIS s. r. o ve výši 56 870,00 Kč), 
· geodetické práce – za zpracování geometrického plánu na oddělení poz. parc. č. 1311/28 až 1311/31 v k. ú. Troja – uhrazeny finanční prostředky ve výši 10 tis. Kč,
· pasportizace/zadávací dokumentace – za vypracování pasportu stavby – zaměření objektu ve vnitrobloku na poz. parc. č. 289 v k. ú. Karlín, uhrazeny náklady ve výši 19 tis. Kč, 
· náklady na počítačové práce (1 190 tis. Kč) – provoz systémů 1 176 000,00 Kč bez DPH + kredit Exekutorské komoře ČR ve výši 14 400,00 Kč,
· znalecké posudky (348 tis. Kč) – za zpracování ZP tržní hodnota věcného břemene, ocenění pozemků  v k. ú. Karlín, Bohnice, Střížkov, Kobylisy a Libeň, statický posudek fasády Taussigova 1172, ocenění vzduchotechniky NP 504, Křižíkova 459/72, uhrazeny náklady ve výši 348 tis. Kč,
· dále byly uhrazeny náklady za vyhotovení odborného posouzení zjištění materiálů s obsahem azbestu na pozemku p. č. 757/5 v k. ú. Karlín ve výši 25 tis. Kč,
· bankovní poplatky za vedení účtů (5 207 tis. Kč),
· správa azylových bytů (1 200 tis. Kč),
· ostatní náklady z činnosti – DPH krácený nárok (335 tis. Kč),
· z účtu ZČ bylo vráceno společnosti Media Chanel a. s. část zálohy ve výši 500 tis. Kč na základě Dohody o narovnání a o podmínkách vyklizení č. 2024/0702/OSM.DOBCH ze dne 05.12.2024, 
· za poskytnutí webové aplikace Intellmaps.com a servisní služby spojené s jejím užíváním uhrazeny firmě Intellmaps s. r. o. náklady ve výši 58 tis. Kč.
 
Odbor kancelář starosty (OKS) ÚMČ 
OKS ÚMČ zajišťuje pronájmy prostor včetně poskytování služeb v objektech ÚMČ Praha 8. Jedná se o budovy U Meteoru 6, U Meteoru 8, U Meteoru 10, Na Košince 502 (Grabova vila), Zenklova 1, Těšínská 4 a U Českých Loděnic 40 a 2158.
U objektu U Českých loděnic 40/6 je vykazován výnos z pronájmu v částce 50 tis. Kč měsíčně, dle smlouvy je uplatněna sleva z nájmu v částce 45 tis. Kč měsíčně. Nájemce zhodnotil objekt v roce 2023 v celkové sumě 7 259 069,30 Kč vč. DPH.
Hospodářský výsledek je zisk ve výši 1 360 tis. Kč. Finanční plán na rok 2025 předpokládá HV zisk ve výši 1 127 tis. Kč.

Za celou ZČ:
Celkové výnosy byly vykázány ve výši 188 524 tis. Kč, náklady byly zaúčtovány ve výši 
209 840 tis. Kč. Celkový výsledek zdaňované činnosti k 31.12.2025 za celou ZČ je ztráta 
ve výši 21 316 tis. Kč. Ztráta je zapříčiněna předběžným zaúčtováním daně z příjmů právnických osob (DPPO) za rok 2025 ve výši 24 596 tis. Kč. Konečná částka DPPO bude upřesněna daňovým poradcem a následně uhrazena. Navrácení 100 % této daně očekáváme v 08/2026 formou neinvestiční dotace. Po této úhradě bude vykazovat ZČ MČ Praha 8 za rok 2025 zisk ve výši 3 280 tis. Kč.


IX. Správa aktiv

MČ Praha 8 dle usnesení č. Usn ZMC 044/2016 ze dne 14.12.2016 a Usn ZMC 026/2017 
ze dne 20.09.2017 investovala volné finanční prostředky do J&T BANKY, a.s. (430 mil. Kč) 
a do České spořitelny, a.s. (330 mil. Kč) v celkové výši 760 mil. Kč. 
Dne 29.09.2021 navýšila MČ Praha 8 stav portfolia u J&T BANKY, a.s. o 50 mil Kč. 

Česká spořitelna, a. s.:
Investované finanční prostředky u České spořitelny a.s. vynesly MČ Praha 8 zisk ve výši 2 851 153,43 Kč (vklad 330 000 000,00 Kč, celkový výnos 6 684 911,06 Kč, poplatky 3 833 757,63 Kč). Účet má nulový zůstatek, stále aktivní, bez poplatků za správu účtu. 

J&T BANKA, a. s.: 
Stav k 31.12.2025:
-  oceněná hodnota portfolia činí 288 665 630,01 Kč
-  neinvestované prostředky, tj. stav na účtu, činí 1 891 216,86 Kč
- celkem 290 556 846,87 Kč 
Podklady viz. Informace o výsledku zhodnocení finančních prostředků převedených 
na investiční účty.

K výběrům finančních prostředků dochází na základě potřeb v souvislosti s plněním rozpočtu MČ Praha 8. Za rok 2025 nebyly převody uskutečněny.


X. Inventarizace majetku a závazků MČ Praha 8 za rok 2025

· V souladu s vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, byla v roce 2019 zpracována „Směrnice k provedení inventarizace majetku a závazků městské části Praha 8". „Směrnice" byla schválená usnesením RMČ č. Usn RMC 0597/2019 ze dne 13.11.2019. „Směrnice" je platná i pro rok 2025. 
· Rada MČ schválila svým usnesením č. Usn RMC 0500/2025 ze dne 18.11.2025 „Organizační zabezpečení provedení inventarizace majetku a závazků Městské části Praha 8 k 31.12.2025 – plán inventur dle § 5 vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, ve znění pozdějších předpisů“, včetně stanovení a složení ÚIK, jednotlivých DIK a termínů inventarizace za rok 2025. 
· Při inventarizaci se postupovalo dle Metodického pokynu k inventarizaci majetku 
a závazků hl. m. Prahy k 31.12.2025, který byl schválen RHMP v příloze č. 1 usnesení Rady HMP č. 2242 ze dne 29.09.2025, týkající se inventarizace včetně termínů a požadované dokumentace. 
· Na základě usnesení RMČ k organizačnímu zabezpečení inventarizace byl vydán starostou MČ příkaz k zahájení inventarizace dnem 01.12.2025. 
· Řádná inventarizace majetku a závazků, kde subjektem hospodaření je MČ Praha 8 a zřízené právnické osoby (příspěvkové organizace), byla provedena v souladu s „Metodikou" provedení inventarizace majetku a závazků hl. m. Prahy k 31.12.2025,  a to v uvedených termínech a na všech inventarizačních místech. 
· Bylo uskutečněno jednání Ústřední inventarizační komise. Všichni členové ÚIK byli seznámeni s průběhem inventarizace a s jednotlivými DIK. Dále byla koordinována a hodnocena činnost dílčích inventarizačních komisí. 
· Po kontrole všech podkladů o provedené inventarizaci majetku a závazků městské části Praha 8, Ústřední inventarizační komise konstatuje, že: 
· Inventarizace byla provedena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, v souladu s vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků a dalších předpisů. 
· V souladu s usnesením Rady městské části Praha 8 č. Usn RMC 0597/2019 ze dne 13.11.2019, kterým byla schválena „Směrnice k provedení inventarizace majetku a závazků městské části Praha 8" a usnesením č. Usn RMC 0500/2025 ze dne 18.11.2025, kterým bylo schváleno „Organizační zabezpečení provedení inventarizace majetku a závazků městské části Praha 8 k 31.12.2025 – plán inventur dle ust. § 5 vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, ve znění pozdějších předpisů“, 
· proběhly fyzické a dokladové inventury k 31.12.2025 na všech inventarizačních místech ÚMČ Praha 8. 

1. Druh majetku: sumář dle druhu majetku celkem za MČ je v příloze závěrečného zápisu. 
1. Umístění majetku: dle charakteru majetku
1. Jména pracovníků odpovědných za inventarizaci: uvedeno na inventurních soupisech a dle jednotlivých DIK. 
1. Inventarizace byla provedena ke dni 31.12.2025. 
1. Den zahájení a ukončení inventarizace: 01.12.2025 – 12.02.2026. 
1. Způsob zajišťování skutečného stavu majetku: budovy a pozemky nebo zařízení „fyzicky“, ostatní majetek dokladově. 
1. Inventarizační rozdíly: v průběhu inventarizace nebyly zjištěny inventarizační rozdíly.
1. Fyzické inventury a zůstatky účtů k 31.12.2025 jsou doloženy inventarizačními soupisy. Sumární dokumentace o inventarizaci majetku a závazků městské části Praha 8 je uložena v oddělení účetní evidence ekonomického odboru ÚMČ Praha 8 a dílčí podklady jsou uloženy na jednotlivých inventarizačních místech. Požadovaná dokumentace byla zpracována a byla předána na MHMP. 
1. Všechny příjmy a výdaje majetku byly zaúčtovány v účetnictví MČ Praha 8. Žádný majetek nebyl zatajen. 
1. Komplexní hodnocení inventarizace je obsaženo v komentáři, který je přílohou závěrečného zápisu. 
1. V příloze zápisu je Komentář o provedení inventarizace a Inventarizační zpráva na předepsaném formuláři, která je součástí předávané dokumentace na MHMP. Komentář o provedení inventarizace byl projednán a odsouhlasen členy ÚIK a Inventarizační zpráva byla členy ÚIK podepsána. 
1. V průběhu inventarizace nenastaly žádné organizační změny a ani členů ÚIK a DIK. 

Komentář o provedení inventarizace majetku a závazků MČ Praha 8 za rok 2025
Inventarizace majetku a závazků byla provedena v souladu s ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví, s vyhláškou č. 270/2010 o inventarizaci majetku a závazků a ostatními právními předpisy vztahující se k inventarizacím, se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce, ve znění pozdějších předpisů a Českými účetními standardy č. 701 až č. 704 a 708 v rozsahu platném pro příslušné účetní období. Ve vztahu k městským částem hlavního města Prahy je dále závazným předpisem v této oblasti obecně závazná vyhláška hl. města Prahy č. 55/2000 Sb. HMP, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů (zejména ust. § 12, § 17 a § 20). 
Inventarizace veškerého majetku a závazků byla provedena v souvislosti s řádnou účetní závěrkou za rok 2025 na všech inventarizačních místech. 
V souladu s vyhláškou č. 270/2010 O Sb., o inventarizaci majetku a závazků, byla zpracována „Směrnice k provedení inventarizace majetku a závazků městské části Praha 8". „Směrnice" byla schválena usnesením RMČ č. Usn RMC 0597/2019 ze dne 13. listopadu 2019, která je platná i pro rok 2025. Rada MČ schválila svým usnesením č. Usn RMC 0500/2025 ze dne 18.11.2025 „Organizační zabezpečení provedení inventarizace majetku a závazků Městské části Praha 8 k 31.12.2025 – plán inventur dle § 5 vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, ve znění pozdějších předpisů“, včetně stanovení a složení ÚIK, jednotlivých DIK a termínů inventarizace za rok 2025. Na základě usnesení RMČ 
k organizačnímu zabezpečení inventarizace byl starostou MČ vydán příkaz k zahájení inventarizace dnem 1.12.2025. Byla ustanovena Ústřední inventarizační komise (ÚIK) a 15 Dílčích inventarizačních komisí (DIK) v členění dle jednotlivých rozpočtových kapitol včetně příspěvkových organizací zřízených MČ Praha 8, k zajištění provádění inventarizace za rok 2025 a podrobný popis provádění inventarizace. Zpracování inventarizace probíhalo dle „Směrnice" k inventarizaci majetku a závazků Praha 8 a plánu inventur dle stanovených termínů v rámci jednotlivých dílčích inventarizačních komisí. Průběžně byly práce 
na inventarizaci sledovány a hodnoceny ÚIK. Případné problémy v průběhu prací 
na inventarizaci byly operativně řešeny v rámci DIK. 
Po zpracování výsledků, jejich odsouhlasení na účetní evidenci k 31.12.2025, byla zpracována souhrnná dokumentace, tj. výkazy vytvořené programem VYK (701–702) „Inventarizace rozvahových účtů a pohledávek", a to sumář sestavy za seskupení MČ a zdaňovanou činnost a za každou příspěvkovou organizaci zvlášť. Stav podle inventarizace byl vyplněn na základě skutečných inventurních stavů jednotlivých rozvahových účtů zjištěných fyzickou nebo dokladovou inventurou. Stavy jsou podloženy inventurními soupisy, podle nichž je možné doložit a prokázat provedení inventury v souladu se zákonem o účetnictví. Byly zpracovány inventurní soupisy všech bankovních účtů. 
Pohledávky za rok 2025 byly zpracovány do tabulky č. 19 v členění dle lhůt splatnosti a s uvedením opravných položek k pohledávkám. Inventurou nebyly zjištěny inventarizační rozdíly.


	
Výsledky inventarizace za rok 2025 za MČ Praha 8 (SOR 1 bez PO) u následujícího majetku      v porovnání s rokem 2024, činí:


	Druh majetku 
	stav k 31.12.2025
	stav k 31.12.2024
	rozdíl 

	dlouhodobý nehmotný majetek
	75 747 591,60 Kč
	75 743 259,80 Kč
	0,01 %

	dlouhodobý hmotný majetek 
	7 929 625 434,21 Kč
	7 623 570 977,58 Kč
	4 %

	dlouhodobý finanční majetek 
	37 110 624,07 Kč
	37 110 624,07 Kč
	0 %



Závěr

Z á p i s

z projednání vypořádání finančních vztahů městských částí hl. m. Prahy k rozpočtu hl. m. Prahy ke státnímu rozpočtu za rok 2025 – městská část Praha 8                  

                                                                                                                                                                  
Za městskou část:
Ondřej Gros, starosta MČ
Bc. Pavla Řechtáčková, vedoucí ekonomického odboru

Za hl. m. Praha:
Ing. Zdeněk Kovářík, radní hl. m. Prahy pro oblast financí, rozpočtu, fondů a podpory podnikání  

Předkládá:
Ing. Ladislav Kučera, vedoucí odd. financování městských částí odboru rozpočtu MHMP


Vyúčtování účelových dotací bylo provedeno v souladu s vyhláškou č. 433/2024 Sb., kterou se stanoví zásady a lhůty finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem, v platném znění, upřesňujícími postupy Ministerstva financí a dalších resortů, a Metodickým pokynem ke zpracování finančního vypořádání za rok 2025 vydaným odborem rozpočtu MHMP pod č.j. MHMP 3523/2026 ze dne 9. 1. 2026.

Podkladem pro projednání byly údaje předložené městskou částí. Starosta městské části současně prohlašuje, že tyto údaje odpovídají po stránce věcné i formální účetním výkazům.

Z příloh připojených k tomuto záznamu vyplývá následující návrh výsledného vztahu městské části ke státnímu rozpočtu a rozpočtu hl. města Prahy, který bude předložen k odsouhlasení Radě HMP a ke schválení Zastupitelstvu HMP v rámci závěrečného účtu hl. m. Prahy za rok 2025:

Městská část Praha 8

	1. o d v e d e  v rámci finančního vypořádání  c e l k e m
	230 908 773,19 Kč

	z toho:
	a) do státního rozpočtu c e l k e m
	702,00 Kč

	
	
	vratka dalších účel. prostř. poskytnutých v roce 2025 resortními ministerstvy a st. fondy (mimo ÚZ 13010)
	702,00 Kč

	
	b) do rozpočtu hlavního města Prahy c e l k e m
	230 908 071,19 Kč

	
	z toho:  
	vratka účel. prostř. poskytnutých v roce 2025
	67 869 727,35 Kč

	
	
	vratka účel. prostř. poskytnutých v r. 2024 (popř. předchozích letech) ponechaných k využití v r. 2025
	162 291 076,05 Kč

	
	
	vratka účel. prostř. poskytnutých v r. 2024, (ev. v roce 2025 v případě ukončení akce) – ÚZ 148 a 149
	445 915,04 Kč

	
	
	doplatek podílu místních poplatků
	301 352,75 Kč


Starosta MČ žádá, aby byl Ministerstvu financí předložen požadavek na dofinancování vyšších výdajů vynaložených na volby konané v roce 2025 dle níže uvedené tabulky: 

	Účel dotace
	ÚZ
	Požadavek na dokrytí v Kč

	Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v roce 2025
	98071
	605 596,63



Starosta MČ dále žádá, aby byl Ministerstvu práce a sociálních věcí předložen požadavek na dofinancování vyšších výdajů na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí oproti poskytnutému transferu na základě Pokynu k podávání vyúčtování finančního transferu na činnosti vykonávané v agendě SPOD (ÚZ 13024) od roku 2025.

Starosta MČ dále žádá, aby v rámci projednávání návrhu finančního vypořádání bylo Radě HMP a Zastupitelstvu HMP předloženo k projednání ponechání nevyčerpaných účelových prostředků poskytnutých z rozpočtu vlastního hl. m. Prahy v roce 2025, případně v předchozích letech, pro využití na stejný účel v roce 2026.

Dotace poskytnuté z rozpočtu HMP v roce 2025

	Název akce
	Zdroj
	ÚZ v roce 2025
	ORG
	Poskytnuto v Kč
	Požadavek na ponechání v Kč

	Rekonstrukce nebytových prostor pro zařízení předškolního vzdělávání - dětské skupiny
	Rezerva UP
	84
	82181
	21 805 000,00
	7 660 719,75

	ZŠ Lyčkovo nám.
	Rezerva UP
	84
	81976
	1 844 100,00
	1 844 100,00

	ZŠ Hovorčovická - nástavba objektu (zkapacitnění)
	Rezerva UP
	84
	82261
	38 952 500,00
	38 952 500,00

	ZŠ Petra Strozziho - zkapacitnění (přístavba)
	Rezerva UP
	84
	82262
	21 047 500,00
	18 281 440,00

	Zkvalitnění výuky TV na ZŠ
	Ostatní
	81
	-
	2 500 000,00
	910 590,00

	Celkem
	86 149 100,00
	67 649 349,75



Dotace poskytnuté z rozpočtu HMP v roce 2024, popř. v předchozích letech

	Název akce
	Zdroj
	Rok poskytnutí
	ÚZ v roce poskytnutí 
	ÚZ v roce 2025
	ORG
	Ponecháno na rok 2025 v Kč
	Požadavek na ponechání v Kč

	Vybudování pítek - psí louka U Meteoru, DH Burešova
	Rezerva UP
	2024
	84
	90
	82063
	1 000 000,00
	573 439,91

	ZŠ Ústavní - přístavba
	Rezerva UP
	2024
	84
	90
	82101
	30 000 000,00
	13 766 654,04

	ZŠ Petra Strozziho - Výstavba nového pavilonu ZŠ
	Rezerva UP
	2024
	84
	90
	82122
	30 000 000,00
	24 960 141,14

	ZŠ Lyčkovo nám.
	Rezerva UP
	2023
	84
	90
	81976
	101 383 623,27
	82 928 313,29

	Dětské hřiště v parku Dlážděnka
	Rezerva UM
	2022
	84
	90
	81738
	8 000 000,00
	8 000 000,00

	Úprava bezmotorové komunikace A2 a A26
	Rezerva UP
	2020
	84
	90
	81500
	28 992 685,03
	28 829 335,03

	Celkem
	199 376 308,30
	159 057 883,41



Starosta MČ dále žádá, aby v rámci projednávání návrhu finančního vypořádání bylo Radě HMP a Zastupitelstvu HMP předloženo k projednání poskytnutí účelové investiční dotace ve vazbě na vratku nevyčerpaných účelových investičních prostředků poskytnutých MČ z rozpočtu vlastního hl. m. Prahy v roce 2025 (v případě ÚZ 148 v roce 2024) nebo ponechaných k čerpání na rok 2025 dle tabulek uvedených níže.
 
Vratka investiční dotace
	Název akce
	Zdroj
	Rok poskytnutí
	ÚZ v roce poskytnutí
	ÚZ v roce 2025
	ORG
	Poskytnuto/Ponecháno na rok 2025 v Kč
	Výše vratky v Kč

	Revitalizace třešňového sadu v ul. Na Truhlářce na Bílé Skále
	Rezerva MČ (UM)
	2017
	84
	90
	80515
	2 971 650,38
	2 971 650,38



Vratku dotace odvede městská část v souladu s pokynem č.j. MHMP 3523/2026 ze dne 9. 1. 2026 tak, aby byla připsána na účet hl. m. Prahy č. 5157998/6000 nejpozději do 5. března 2026.

Požadavek na poskytnutí investičních dotací ve vazbě na výše uvedenou vratku dotace
	Název akce 
	ORG
	Požadavek na poskytnutí dotace v Kč

	Vybudování workoutového hřiště
	-
	1 200 000,00

	Zhotovení okrasných záhonů
	-
	1 771 000,00

	Celkem
	2 971 000,00



V návaznosti na dopis č.j. MHMP 3523/2026 ze dne 09. 01. 2026 byly vratky vyplývající z finančního vypořádání dotací z resortních ministerstev a ze státních fondů poskytnutých v roce 2025 převedeny na účet hl. m. Prahy do 5. února 2026.

Konečná výše odvodu (přídělu) vyplývající z finančního vypořádání za rok 2025 bude městským částem hl. m. Prahy sdělena po projednání návrhu finančního vypořádání za rok 2025 v Zastupitelstvu hl. m. Prahy (červen 2026) a po uzavření finančního vypořádání hl. m. Prahy se státním rozpočtem.

Provedením finančního vypořádání za předchozí rok nejsou dotčena práva revizních orgánů provádět kontrolu a revizi výsledků hospodaření a správnosti údajů vykázaných při finančním vypořádání. 





5

