Plnění rozpočtu městské části Praha 8 za 1. pololetí 2026

- Úvod

- Rozpočtová opatření

- Plnění příjmů

- Čerpání běžných výdajů

- Čerpání kapitálových výdajů

- Účelové fondy

I. Úvod

V období od 1. ledna 2026 do 17. února 2026 hospodařila městská část Praha 8 podle rozpočtového provizoria, které bylo schváleno usnesením č. Usn ZMC 041/2025 Zastupitelstva městské části Praha 8 ze dne 1. prosince 2025. Rozpočet městské části Praha 8 na rok 2026 byl schválen usnesením Zastupitelstva MČ Praha 8 č. Usn ZMC 002/2026 ze dne 18. února 2026.

K 30.06.2026 vykázala městská část Praha 8 příjmy (po konsolidaci) ve výši 900 869 tis. Kč, 
tj. 51,51 % RZ a výdaje (po konsolidaci) ve výši 816 672 tis. Kč, tj. 33,54 % RZ. Bylo tedy dosaženo převahy příjmů nad výdaji – přebytku ve výši 84 197 tis. Kč, přestože v upraveném rozpočtu na rok 2026 je plánován schodek hospodaření. Narozpočtovaný deficit je kryt finančními prostředky, které MČ Praha 8 obdržela na svůj účet v předchozích letech. Na výsledné kladné bilanci v oblasti uskutečněných příjmů a výdajů se podílely převážně tyto okolnosti:

- Na účet Fondu rozvoje MČ Prahy 8 byly přijaty (účelově určené) dary ve výši 70 631 tis. Kč, které slouží k financování rozvoje území MČ Praha 8, a to v souladu s plánem rozvoje městské části Praha 8, právními předpisy, zásadami a smlouvami o finančních příspěvcích uzavřenými s investory. Zásadní investiční akcí, která je z těchto zdrojů financována, je budoucí základní škola na Rohanském ostrově s předpokládanou kapacitou více než 900 žáků.

- Ve sledovaném období proběhlo finanční vypořádání mezi městskou částí Praha 8 
a jejími příspěvkovými organizacemi, na jehož základě MČ Praha 8 nařídila svým příspěvkovým organizacím odvody v celkové výši 100 484 tis. Kč (a to na účet FRR a účet ZBÚ). Část těchto prostředků byla navrácena zpět poskytovateli dotací nebo navrácena do rozpočtu MČ Prahy 8 na pokračování zahájených akcí.

- Rozpočet kapitálových výdajů zahrnuje víceleté investiční akce, které jsou z legislativních a ekonomických důvodů zařazeny do rozpočtu v plných výších, ovšem k jejich čerpání dochází po etapách. Uskutečnění těchto převážně stavebních záměrů závisí na množství vnějších faktorů administrativního, právního i technického charakteru (mj. vyjádření dotčených orgánů státní správy pro vydání stavebního povolení, požadavky hasičského záchranného sboru, skryté vady objektů atd.). Z probíhajících zásadních akcí možno zmínit

- Zvyšování kapacit základních a mateřských škol, např. přístavba na ZŠ Ústavní je téměř před dokončením, a dále probíhají práce související s novostavbou učebnového pavilonu v ZŠ Petra Strozziho.

- v roce 2026 pokračuje rekonstrukce objektu a zahrady Mirovická, objekt byl již kompletně zrekonstruován a pokračuje navazující revitalizace zahrady

- Další dílčí práce probíhají na revitalizaci třešňového sadu v ulici Na Truhlářce, kde došlo ke zmlazení keřového patra a k další výsadbě dřevin.

- Soustavně probíhají aktivity směřující k rozšíření kapacity Gerontologického centra, a to minimálně o 50 %. Zahrnují zpracování projektové dokumentace, návazná jednání s občany o možnostech rozšíření objektu a příprava podkladů pro zpracování žádosti o dotaci z výzev dotačních programů státních fondů.

- Také v případě běžných výdajů bylo čerpáno méně, než činí alikvotní podíl upraveného rozpočtu. Výrazně se projevuje především metodika účtování výdajů na platy a související pojištění. Čerpání těchto osobních nákladů se účetně promítne vždy s měsíčním zpožděním.

Celkem běžné výdaje činily za 1. pololetí 560 595 tis. Kč, tj. 40,68 % RZ.

Celkem kapitálové výdaje činily za 1. pololetí 256 077 tis. Kč, tj. 24,23 % RZ.

# II. Rozpočtová opatření za 1. pololetí 2026

# Převody mezi hl. městem Prahou a městskou částí Praha 8

ÚZ 81

- poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu hl. m. Prahy, a to na "zachování a obnovu kulturních památek – údržbu plastik", ve výši 82,4 tis. Kč

- poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu hl. m. Prahy, a to na akci "Reuse den" a akci "Libeňské reuse a komunitní centrum", v celkové výši 380,0 tis. Kč

- poskytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu hl. m. Prahy, které jsou určeny pro jednotku Sboru dobrovolných hasičů (na činnost SDH Praha 8, opravu techniky a dovybavení výstroje), ve výši 540,0 tis. Kč

ÚZ 84 a 148

poskytnutí investičních účelových dotací z rozpočtu hl. m. Prahy, a to na akce:

- „Vybudování workoutového hřiště“, ve výši 1 200,0 tis. Kč

- „Zhotovení okrasných záhonů“, ve výši 1 771,0 tis. Kč

- „ZŠ Burešova – nástavba spojovacího krčku“, ve výši 17 000,0 tis. Kč

- „EU – Objekt Svídnická – snížení energetické náročnosti“, ve výši 11 300,0 tis. Kč

- „Rekonstrukce bytových domů U Draháně“, ve výši 20 000,0 tis. Kč

- „Rekonstrukce vnitřních prostor objektu Svídnická 506/1“, ve výši 35 000,0 tis. Kč

- „Adaptace půdních prostorů Velkého mlýna na KC“, ve výši 8 000,0 tis. Kč

ÚZ 96

- poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu hlavního města Prahy určené pro školy a školská zařízení, jichž jsme zřizovatelem, a to na posílení mzdových prostředků zaměstnanců škol a školských zařízení v oblasti obecního školství, v celkové výši 
27 303,2 tis. Kč

ÚZ 99

- poskytnutí finančních prostředků MČ HMP z rozpočtu vlastního hl. m. Prahy, v souladu s obecně závaznou vyhláškou č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 100 % podílu MČ na daňové povinnosti hl. m. Prahy na dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období roku 2025, v celkové výši 10 697,9 tis. Kč

ÚZ 115

- poskytnutí neinvestičních účelových dotací z rozpočtu hl. m. Prahy, které jsou určeny na podporu registrovaných sociálních služeb poskytovaných občanům hl. m. Prahy pro rok 2026, ve výši 13 251,0 tis. Kč

- poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy za účelem podpory rodin městské části Praha 8, ve výši 472,0 tis. Kč

- poskytnutí účelové neinvestiční dotace v rámci Programu podpory aktivit národnostních menšin a integrace cizinců na území hl. m. Prahy pro rok 2026, na akci "Slyším, vidím, chutnám svět", ve výši 90,0 tis. Kč

- poskytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu hlavního města Prahy v rámci Programu celoměstské podpory vzdělávání na území hlavního města Prahy pro rok 2026, ve výši 1 657,0 tis. Kč

- poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy v rámci Programu adiktologických služeb v hl. m. Praze pro rok 2026, ve výši 147,1 tis. Kč

- poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy v rámci Programu primární prevence ve školách a školských zařízeních pro rok 2026, ve výši 1 060,5 tis. Kč

ÚZ 13021, 106

- poskytnutí účelových neinvestičních dotací MČ Praze 8 na projekt EU – Potravinová pomoc dětem II, ve výši 143,8 tis. Kč

ÚZ 13024

- poskytnutí účelového neinvestičního transferu ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí na financování výkonu přenesené působnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2026, ve výši 18 153,2 tis. Kč

ÚZ 13305

- uvolnění neinvestičních účelových dotací ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí v rámci Programu podpory registrovaných sociálních služeb pro poskytovatele sociálních služeb, kteří poskytují sociální služby zejména na území hl. m. Prahy nebo občanům hl. m. Prahy, ve výši 28 473,0 tis. Kč

ÚZ 17096

- přijetí účelových neinvestičních prostředků ze státního rozpočtu z Ministerstva pro místní rozvoj, které jsou určené, v souladu s § 5 odst. 1 a 4 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, ve znění pozdějších předpisů, jako náhrada obcím za účelně vynaložené náklady na pohřbení zemřelého, jemuž do 96 hodin nikdo nesjednal pohřeb a jehož pohřbení zajistil obecní úřad (resp. městská část), a to ve výši 79,9 tis. Kč

ÚZ 33092

poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský (OP JAK) na následující akce:

- "EU-OP JAK Šablony II MŠ U Sluncové 10a", ve výši 425,3 tis. Kč

- "EU-OP JAK Šablony II ZŠ Na Šutce", ve výši 1 322,5 tis. Kč

ÚZ 90008

- poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze Státního fondu životního prostředí v souvislosti s financováním projektu z Národního plánu obnovy na akci „EU – Založení energetického společenství – Praha 8“, ve výši 552,0 tis. Kč

# Vlastní rozpočtová opatření MČ Praha 8, ovlivňující celkový objem rozpočtu nebo schválený rozdíl celkových příjmů a výdajů

# Převody z vlastních fondů hospodářské – zdaňované činnosti:

Rozpočtové opatření č. 62

# Dle smlouvy schválené usnesením Zastupitelstva MČ Praha 8 č. Usn ZMC 015/2026 ze dne 
17. června 2026 poskytnutí zápůjčky ústavu ALT@RT, ve výši 4 390,0 tis. Kč

# Rozpočtová opatření ovlivňující saldo příjmů a výdajů:

Rozpočtové opatření č. 1

Znovuzařazení prostředků nashromážděných na transparentním účtu s názvem „Fond rozvoje městské části Praha 8“, a to ve výši zůstatku toho účtu ke dni 31.12.2025, tj. ve výši 366 306,8 tis. Kč.

Rozpočtové opatření č. 2

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo usnesením č. 32/4 ze dne 16. 12. 2021 Smlouvu o finanční participaci na vybraných veřejně prospěšných záměrech Městské části Praha 8 (č. DOT/16/06/000404/2021), ze které vyplývá poskytnutí účelové dotace z rozpočtu hl. m. Prahy s názvem „Spolufinancování vybraných veřejně prospěšných záměrů MČ Praha 8“. Rozpočtovým opatřením č. 2 je provedeno převedení prostředků nedočerpaných do konce roku 2025 (ve výši 72 348,5 tis. Kč) do rozpočtu roku 2026.

Rozpočtové opatření č. 3, 4

Zvýšení rozpočtu MČ Praha 8 o neinvestiční dotaci z rozpočtu hl. města Prahy – podílu MČ na finančních prostředcích obdržených jako výnos daně z technických her a daně z ostatních hazardních her, ve výši 17 526,1 tis. Kč. Část z těchto dotací nebylo možné vyčerpat v roce 2025 a tvoří přebytek hospodaření za rok 2025.

Rozpočtové opatření č. 5

Znovuzařazení účelové investiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy (z rezervy na spolufinancování projektů EU/EHP – UF), která nebyla čerpána v roce 2025, a to

- "EU – Objekt Chabařovická – snížení en. náročnosti", ve výši 35 525,0 tis. Kč

- "EU – ZŠ U Školské zahrady – snížení en. náročnosti", ve výši 10 199,5 tis. Kč

Rozpočtové opatření č. 26

Znovuzařazení prostředků přijatých v r. 2025 na účet MČ, jedná se o podporu ze Sociálního nadačního fondu hl. m. Prahy, ve výši 30 tis. Kč.

Rozpočtové opatření č. 27

Použití prostředků na účtech MČ (uvolněných vlivem přijetí dotace obdržené ex post z Národního plánu obnovy) za účelem financování akce "ZŠ a MŠ – zabezpečení a ochrana objektů ZŠ", ve výši 552,0 tis. Kč.

Rozpočtová opatření č. 45, 56, 70, 75

Použití prostředků nashromážděných na účelovém Fondu rezerv a rozvoje za účelem:

- zvýšení neinvestičního příspěvku ZŠ Glowackého, ve výši 400,0 tis. Kč na energie 
z důvodu provozu nafukovací haly a neinvestičního příspěvku ZŠ Palmovka, ve výši 70,0 tis. Kč na vedení účetnictví

- zvýšení neinvestičního příspěvku ZŠ Glowackého, ve výši 80,0 tis. Kč na úhradu nákladů spojených s montáží a demontáží haly

- zvýšení investičního příspěvku MŠ Štěpničná za účelem pořízení konvektomatu, ve výši 208,3 tis. Kč

- dofinancování víceprací souvisejících s akcí "ZŠ P. Strozziho – výstavba nového pavilonu ZŠ", ve výši 1 000,0 tis. Kč

Rozpočtové opatření č. 60

Přesun mezi účty MČ Prahy 8 ve výši 87,9 tis. Kč, konkrétně ze základního běžného účtu na depozitní účet.

Rozpočtové opatření č. 3017

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo usnesením č. 32/31 ze dne 26.03.2026 ponechání nevyčerpaných účelových prostředků, které byly MČ Praze 8 poskytnuty z rozpočtu vlastního hl. m. Prahy v roce 2025 a v předchozích letech, k čerpání na stejný účel v roce 2026, a to

- ponechání nevyčerpaných finančních prostředků z dotací poskytnutých MČ v roce 2025
(příloha č. 1 k usnesení ZHMP), ve výši 67 649,3 tis. Kč

- opětovné ponechání nevyčerpaných finančních prostředků z dotací poskytnutých MČ v roce 2024 a v předchozích letech (příloha č. 2 k usnesení ZHMP), ve výši 159 057,8 tis. Kč

- vratkou nevyčerpané dotace na akci „Revitalizace třešňového sadu v ul. Na Truhlářce na Bílé Skále“, ve výši 2 971,7 tis. Kč

Rozpočtové opatření č. 3043

Poskytnutí finančních prostředků MČ HMP z rozpočtu vlastního hl. m. Prahy, v souladu s obecně závaznou vyhláškou č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 100 % podílu MČ na daňové povinnosti hl. m. Prahy na dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období roku 2025, v celkové výši 10 697,9 tis. Kč (z toho 2 808,2 tis. Kč bude odesláno na účet zdaňované činnosti jako náhrada za splnění daňové povinnosti)

# Další vybraná rozpočtová opatření ovlivňující celkový objem rozpočtu nebo schválený rozdíl celkových příjmů a výdajů:

Rozpočtová opatření č. 8001, 8008, 8012, 46, 53, 54, 55

Nařízené odvody příspěvkovým organizacím v celkové výši 3 773,4 tis. Kč

Rozpočtová opatření č. 7, 30, 69

Přijatá pojistná plnění v celkové výši 132,1 tis. Kč

Rozpočtová opatření č. 63, 74,

Odvody prostředků z fondu investic příspěvkových organizací MČ Praha 8 v celkové výši 3 934,2 tis. Kč

III. Plnění příjmů

Výše dosažených příjmů k 30.06.2026 činila 900 869 tis. Kč, tj. 51,51 % RZ, z toho vlastní příjmy dosáhly 225 975 tis. Kč, tj. 65,37 % RZ a dotace celkem 674 894 tis. Kč, tj. 48,10 % RZ.

K jednotlivým skupinám příjmů:

Daňové příjmy byly plněny částkou 33 224 tis. Kč, tj. na 13,39 % SR, z toho:

Správní poplatky jsou vykázány ve výši 8 339 tis. Kč, tj. 59,56 % SR. Skládají se např. z poplatků odboru živnostenského a Občansko-správního a ostatních správních poplatků vybíraných ÚMČ Praha 8, podle jednotlivých odborů ÚMČ byly plněny následovně:

|  | SR | Skutečnost | % | Skutečnost | 2026/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Odbor ÚMČ | na rok 2026 | k 30.06.2026 | plnění | k 30.06.2025 | 2025 |
|  | (v tis. Kč) | (v tis. Kč) |  | (v tis. Kč) | (%) |
| Ekonomický | 0 | 0 | x | 1 | x |
| Územního rozvoje a výstavby | 2 500 | 1 697 | 67,88 | 1 278 | 132,79 |
| Živnostenský a Občansko-správní |  |  |  |  |  |
| - odd. správní, přestupkové | 2100 | 1 331 | 63,38 | 1 283 | 103,74 |
| - odb. živnostenský | 3 000 | 1 739 | 57,97 | 1 560 | 111,47 |
| - odd. evid. obyvatel a os. dokladů | 6 110 | 3 257 | 53,31 | 3 431 | 94,93 |
| Dopravy | 200 | 131 | 65,50 | 129 | 101,55 |
| Hospodářské správy | 0 | 8 | x | 3 | 266,67 |
| Životního prostředí | 90 | 176 | 195,56 | 141 | 124,82 |
| Celkem | 14 000 | 8 339 | 59,56 | 7 826 | 106,56 |

Místní poplatky jsou plněny ve vztahu k plánovaným příjmům z 60,58 % částkou 20 718 tis. Kč.

Přehled plnění rozpočtu místních poplatků

| Název | SR | Skutečnost | % | Skutečnost | 2026/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | na rok 2026 | k 30.06.2026 | plnění | k 30.06.2025 | 2025 |
|  | (v tis. Kč) | (v tis. Kč) |  | (v tis. Kč) | (%) |
| Místní poplatek ze psů | 2 700 | 1 925 | 71,30 | 1 900 | 101,32 |
| Místní poplatek z pobytu | 9 000 | 5 111 | 56,79 | 4 904 | 104,22 |  |
| Místní poplatek za užívání veřejného prostranství | 20 000 | 11 015 | 55,08 | 8 897 | 123,81 |  |
| Místní poplatek ze vstupného | 2 500 | 2 667 | 106,68 | 1 663 | 160,37 |  |
| Celkem | 34 200 | 20 718 | 60,58 | 17 364 | 119,32 |  |

Daň z nemovitých věcí

MČ Praha 8 inkasovala první část výnosu dle předpokladu v měsíci dubnu 2026.

Nedaňové příjmy byly plněny částkou 122 120 tis. Kč, tj. na 136,45 % RZ, z toho:

Během 1. pololetí 2026 došlo k plnění příjmů z poskytování služeb a výrobků na 60,63 % RZ. Příjmy plynuly z kulturních akcí pořádaných OKSMPP ÚMČ.

|  | RZ | Skutečnost | % | Skutečnost | 2026/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kapitola | na rok 2026 | k 30.06.2026 | plnění | k 30.06.2025 | 2025 |
|  | (v tis. Kč) | (v tis. Kč) |  | (v tis. Kč) | (%) |
| Kultura a cestovní ruch | 800 | 485 | 60,63 | 454 | 106,83 |
| - KD Krakov | 300 | 128 | 42,67 | 123 | x |
| - Divadlo Karla Hackera | 400 | 315 | 78,75 | 314 | 100,32 |
| - ostatní příjmy | 100 | 42 | 42,00 | 17 | x |
| CELKEM | 800 | 485 | 60,63 | 454 | 106,83 |

Odvody příspěvkových organizací

Schválený rozpočet zahrnuje odvod z fondu investic od příspěvkové organizace Gerontologické centrum v Praze 8 ve výši 1 200 tis. Kč a odvod Sociálních a ošetřovatelských služeb Praha 8 
ve výši 1 600 tis. Kč. K 30.06.2026 byly přijaty odvody od příspěvkových organizací v celkové výši 6 134 tis. Kč. Rozpočet na této položce byl upravován (navýšen) především rozpočtovým opatřením č. 63 ze dne 10. června 2026, na jehož základě byl nařízen odvod prostředků osmi mateřským a základním školám za účelem dofinancování investičních i neinvestičních akcí v ZŠ a MŠ (robotická učebna v ZŠ B. Hrabala, nákup IT tabulí v ZŠ P. Strozziho, přírodní zahrady v našich MŠ a ZŠ).

Úroky

Vykazují plnění schváleného rozpočtu 673,60 % SR, jejich výše 6 736 tis. Kč je dána stavem finančních prostředků na rozpočtových účtech MČ Praha 8 a je ovlivněna aktuální úrokovou sazbou. Na této položce jsou zachyceny též přijaté úroky připsané na účet Fondu rozvoje.

Příjmy z podílů na zisku a z dividend

Jedná se o prostředky získané z dividend společnosti IPODEC – ČISTÉ MĚSTO, a. s., během prvního pololetí MČ Praha 8 obdržela podíl z dividend ve výši 6 450 tis. Kč, tj. 107,50 SR.

Sankční platby (pokuty)

|  | SR | Skutečnost | % | Skutečnost | 2026/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Odbor ÚMČ | na rok 2026 | k 30.6.2026 | plnění | k 30.6.2025 | 2025 |
|  | (v tis. Kč) | (v tis. Kč) |  | (v tis. Kč) | (%) |
| Životního prostředí | 70 | 28 | 40,00 | 44 | 63,64 |
| Ekonomický (vč. ostatních j. n.) | 0 | 7 | x | 2 | x |
| Územního rozvoje a výstavby | 300 | 75 | 25,00 | 180 | x |
| Živnostenský a Občansko-správní |  |  |  |  |  |
| odd. správní, přestupkové | 400 | 360 | 90,00 | 290 | 124,14 |
| odb. živnostenský | 50 | 53 | 106,00 | 38 | 139,47 |
| odd. evid. obyvatel a os. dokladů | 40 | 2 | 5,00 | 0 | x |
| Dopravy (vč. ZPS) | 69 140 | 27 457 | 39,71 | 34 830 | 78,83 |
| Celkem | 70 000 | 27 982 | 39,97 | 35 384 | 79,08 |

Přijaté vratky transferů

Jsou ve sledovaném období vykázány ve výši 70 651 tis. Kč. Jedná se o nedočerpané investiční 
a neinvestiční příspěvky zřízených příspěvkových organizací, které byly MČ vráceny na základě (konečného/průběžného) vyúčtování výsledků hospodaření za rok 2025.

Přijaté pojistné náhrady

MČ přijala náhrady za pojistné události v celkové výši 179 tis. Kč.

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

Jsou k 30.06.2026 evidovány ve výši 1 052 tis. Kč. Jedná se převážně o exekuční náklady 
a náklady řízení.

Kapitálové příjmy ve sledované období dosáhly částky 70 631 tis. Kč. Jedná o prostředky přijaté na „Fond rozvoje městské části Praha 8“, jejichž použití je předpokládáno na investiční akce MČ Prahy 8, a to v souladu s účelem uvedeným v jednotlivých darovacích smlouvách.

Přijaté dotace byly ve sledovaném období plněny částkou 674 894 tis. Kč, tj. 48,10 % RZ:

- převody mezi hl. městem Prahou a MČ Praha 8 – ZJ 900

MČ Praha 8 obdržela částku ve výši 47 446 tis. Kč, a to jako 50,00 % podíl na schválené roční dotaci na výkon státní správy.

- převody mezi hl. městem Prahou a MČ Praha 8 – ZJ 921

MČ Praha 8 obdržela částku ve výši 360 280 tis. Kč, a to jako 50,00 % podíl dotace schválené 
v rámci dotačního vztahu hlavního města Prahy.

- převody mezi hl. městem Prahou a MČ Praha 8 – ZJ 953

Na základě smluvního vztahu uzavřeného Smlouvou č. DOT/16/06/000404/2021 ze dne 7.1.2022 o finanční participaci na vybraných veřejně prospěšných záměrech MČ Praha 8 (schválené usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 3204 ze dne 16.12.2021) obdržela MČ Praha 8 dotaci ve výši 80 000 tis. Kč.

- neinvestiční a investiční převody mezi hl. městem Prahou a MČ Praha 8

# MČ Praha 8 obdržela úpravou rozpočtu účelové dotace v celkové výši 293 359,1 tis. Kč (viz II. Rozpočtová opatření za rok 2026 – Převody mezi hl. městem Prahou a městskou částí Praha 8). Do konce 1. poletí MČ Praha 8 obdržela na účet 187 168 tis. Kč (vč. schváleného příspěvku hl. m. Prahy na financování nepedagogické práce ve školství).

Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti

V prvním pololetí 2026 nebyl proveden převod z účtu zdaňované činnosti.

IV. Čerpání běžných výdajů

Kapitola 01 – rozvoj obce

Odbor územního rozvoje a výstavby (OÚRV) ÚMČ ve sledovaném období čerpal celkovou částkou 3 603 tis. Kč, z toho

na znalecké posudky, poradenské a právní služby, studie a poskytnuté náhrady bylo čerpáno 236 tis. Kč, tj. 22,52 % SR   a

oddělení plánování a rozvoje v prvním čtvrtletí čerpalo běžné výdaje ve výši 3 367 tis. Kč, tj. 10,56 % SR za poradenskou a konzultační činnost v oblasti projektů strategického rozvoje MČ Prahy 8.

Odbor evropských fondů (OEF) ÚMČ

§ 3635 - územní plánování

V rámci kapitoly 01 byly OEF schváleny prostředky ve výši 5 250 tis. Kč (4 250 tis. Kč na konzultační, poradenské a právní služby, na nákup ostatních služeb 1 000 tis. Kč), které jsou určeny pro potřeby nových projektů na služby, konzultační a poradenskou činnost, na zpracování a aktualizace projektových studií, energetických auditů a studií proveditelnosti v souvislosti se zpracováním žádostí o dotaci ze zdrojů EU, národních programů či grantů. Týká se to především zvažovaných projektů v oblasti realizace energeticky úsporných opatření, hospodařením s vodou, v oblasti revitalizace veřejných prostor, mobiliáře, bezbariérových přístupů a vzdělávání.

Rada hl. m. Prahy schválila usnesením č. 254 ze dne 9.2.2026 poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze Státního fondu životního prostředí na projekt realizovaný v rámci Národního plánu obnovy „Založení energetického společenství Praha 8“ a následně rozpočtovým opatřením č. 2001 ze dne 11. února 2026 došlo k navýšení finančních prostředků ve výši 552,0 tis. Kč na běžné výdaje této kapitoly.

Rozpočtovým opatřením č. 27 ze dne 1. dubna 2026, které bylo schváleno usnesením Rady městské části Praha 8 č. Usn  RMC 0131/2026 ze dne 1. dubna 2026, došlo k navýšení finančních prostředků ve výši 552,0 tis. Kč z přijaté dotace obdržené ex post z NPO na akci EU „Založení energetického společenství – Praha 8“ (Kapitola 01 – rozvoj obce) na OŠ, příspěvková organizace Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8 na investiční akci „ZŠ a MŠ – zabezpečení a ochrana objektů ZŠ“ (Kapitola 04 – školství, mládež a sport) .

Výše rozpočtu po úpravě činí 5 802,0 tis. Kč. Ve sledovaném období došlo k čerpání ve výši 3 022 tis. Kč, tj. 52,09 52 % RZ za administraci a monitoring projektu a za architektonickou studii – PD, vše pro projekt „Nájemní bydlení Roudnická“.

Kapitola 02 – městská infrastruktura

Odbor životního prostředí (OŽP) ÚMČ čerpal přidělený rozpočet běžných výdajů částkou 42 631 tis. Kč, tj. na 35,60 % RZ.

Sběr a svoz komunálních odpadů: zahrnuje denní obsluhu 1 208 odpadkových košů, obsluhu 39 lokalit velkoobjemových kontejnerů (VOK) a 15 lokalit pro umístění VOK na biologicky rozložitelný odpad (BIO VOK). Práce jsou zasmluvněny, finanční prostředky pokrývají také zajištění čistoty na akcích pro veřejnost (Ukliďme Česko a další) a pořádaných MČ Praha 8, mimořádné úklidové akce ve spolupráci s občany na území MČ Prahy 8 a náklady na zajištění úklidu a likvidace odpadků po lidech bez domova, zejména v Libni, Karlíně a Střížkově. Dále pak úklid černých skládek na svěřených pozemcích. Schválený rozpočet ve výši 11 500 tis. Kč, byl v daném období ponížen o 33,3 tis. Kč a čerpán částkou 6 205 tis. Kč, tj. na 54,11 % RZ.

Sběr a svoz ostatních odpadů: zde jsou sledovány výdaje na úhradu úklidu a likvidaci psích exkrementů. Práce jsou zasmluvněny a jsou prováděny pravidelně ve vytipovaných lokalitách určených smlouvou, jedná se o strojové čištění chodníků a některých ploch veřejné zeleně od psích exkrementů. Upravený rozpočet ve výši 4 033,3 tis. Kč, byl v daném období čerpán částkou 1 557 tis. Kč, tj. na 38,60 % RZ.

Ostatní činnost k ochraně přírody a krajiny: na tomto paragrafu jsou sledovány výdaje určené na ekologickou výchovu dětí a mládeže, pořádání propagačních a vzdělávacích akcí pro veřejnost, jejichž tématem je problematika ochrany životního prostředí a nakládání s odpady, úhrada základní péče o opuštěná a týraná zvířata umístěná do útulku a na provoz odboru. Dále byly finanční prostředky využity na služby související s provozem oddělení okamžitého úklidu, jedná se především o úhradu služeb spojenou s vysypáváním smetků. Schválený rozpočet ve výši 400 tis. Kč, byl v daném období čerpán částkou 119 tis. Kč, tj. na 29,75 % SR. Čerpání finančních prostředků je především závislé na množství umístěných zvířat do útulku v rámci jednotlivých řízení zajišťovaných oddělením ochrany přírody.

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň: bylo spravováno 210 ha a finanční prostředky jsou rozpočtovány na provedení výsadby a zálivku dřevin, úklid pozemků od drobného polétavého odpadu, shrabání listí, řezy živých plotů, kácení a prořezávky stromů, havarijní kácení dřevin, seč trávníků, řez keřů na dětských hřištích a na psích loukách, deratizaci a další práce spojené s údržbou veřejných ploch. Dále je zahrnuta nadstandardní péče a údržba parku Kaizlovy sady, Karlínské nám. a nám. Dr. Holého. Finanční prostředky jsou využity dále na nákup a opravy drobného hmotného majetku a městského mobiliáře (lavičky, odpadkové koše, informační cedule na hřiště a do parků) a na péči o technické prvky (opravy chodníků, mobiliáře aj.). Dále jsou z rozpočtu hrazeny pravidelné zálohy na odběr vody a elektrickou energii. Schválený rozpočet ve výši 73 900 tis. Kč byl v daném období čerpán částkou 22 848 tis. Kč, tj. na 30,92 % SR.

Ostatní záležitosti pozemních komunikací: finanční prostředky jsou určeny na zimní údržbu pěších cest ve správě MČ Praha 8. Jedná se o využití finančních prostředků v případě kalamitního stavu a nepřízni počasí v zimních měsících, zabezpečení schůdnosti pěších cest v nejvíce zasažených lokalitách. Finanční prostředky jsou využity současně na úklid posypového materiálu po skončení zimního období. Schválený rozpočet ve výši 8 000 tis. Kč, byl v daném období čerpán částkou 4 485 tis. Kč, tj. na 56,06 % SR. Čerpání finančních prostředků je závislé na ročním období, další čerpání je očekáváno ke konci roku.

Silnice údržba: rozpočtované finanční prostředky jsou určeny na provádění komunálních služeb, a to na blokový úklid vybraných pěších komunikací v rámci uzavřené smlouvy o dílo – Čistá Osmička. Schválený rozpočet ve výši 13 556 tis. Kč, byl v daném období čerpán částkou 5 858 tis. Kč, tj. na 43,21 % SR.

Využití volného času dětí a mládeže: na tomto paragrafu jsou sledovány výdaje, které jsou určeny na běžnou údržbu dětských hřišť a sportovišť, údržbu a opravy vybavení, výměny a doplnění písku v pískovištích, nákup nových herních prvků, zajištění povinné roční revize dětských hřišť. Upravený rozpočet ve výši 8 377,5 tis. Kč, byl v daném období čerpán částkou 1 559 tis. Kč, tj. na 18,61 % RZ. Nižší čerpání finančních prostředků je způsobeno dlouhými dodacími lhůtami při dodání náhradních dílů.

##### Kapitola 03 – doprava

### Odbor dopravy (OD) ÚMČ

### Schválený rozpočet ve výši 3 340 tis. Kč nebyl ve sledovaném období upravován, byl čerpán částkou ve výši 690 tis. Kč, tj. na 20,66 % SR na provoz rezidenčních zón 73 tis. Kč (poplatky ČSOB za platební terminály), nájemné 101 tis. Kč, analýzy dopravy + právní služby 227 tis. Kč a dále se z činnosti odboru uhradila celková částka ve výši 289 tis. Kč (otvírání vraků, nákup materiálu, vývoz odpadkových košů na A2, Historická tramvaj 130 let, Den dopravní bezpečnosti).

##### Kapitola 04 – školství, mládež a sport

##### Odbor školství (OŠ) ÚMČ

# MŠ s právní subjektivitou

Neinvestiční příspěvek na provoz 18 mateřských škol s právní subjektivitou na rok 2026 byl schválen ve výši 103 016 tis. Kč. K 30.06.2026 byl upraven na 112 035,6 tis. Kč. Ve sledovaném období MŠ obdržely 52 209 tis. Kč, tj. 46,60 % RZ. Drobná odchylka od 50 % je způsobena rozpočtovou úpravou bez adekvátního čerpání u dotačních prostředků (UZ 096).

# ZŠ s právní subjektivitou

Neinvestiční příspěvek na provoz 15 základních škol s právní subjektivitou na rok 2026 byl schválen ve výši 276 332 tis. Kč. K 30.06.2025 činil rozpočet po změnách 302 774,6 tis. Kč. 
Ve sledovaném období ZŠ obdržely 142 186 tis. Kč., tj. 46,96 % RZ.

Společný neinvestiční příspěvek na provoz MŠ a ZŠ s právní subjektivitou byl během sledovaného období prvního pololetí 2026 navýšen o 35 462,2 tis. Kč. Byly prováděny následující rozpočtové úpravy:

Úprava příspěvku pod položkou 5331

- Navýšení příspěvku o pojistná plnění o 35,5 tis. Kč u dvou základních škol.

- Navýšení příspěvků vybraných MŠ a ZŠ variantně – ZŠ Palmovka 70,0 tis. Kč na dorovnání zvýšených nákladů spojených s vedením účetnictví po ukončení smluvního vztahu se Servisním střediskem pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8, ZŠ Glowackého 80,0 tis. Kč na montáž a demontáž venkovní sportovní haly a 400,0 tis. Kč na dokrytí energií s provozem této haly souvisejících, ZŠ B. Hrabala 517,6 tis. Kč na vybavení robotické učebny.

- Navýšení příspěvků z prostředků zřizovatele na nákup obranných sprejů včetně školení jejich praktického užití v krizových situacích spojených s obecním ohrožením v souhrnné výši 586,8 tis. Kč, rozděleno jednotlivě dle požadavků PO, kryto z prostředků OŠ a OSM.

- Posílení příspěvků ZŠ Dolákova, ZŠ Ústavní, MŠ U Sluncové a MŠ Lešenská na předfinancování realizace projektu Přírodní zahrada. Tyto projekty byly podpořeny v rámci výzvy č.  NPŽP 20/2025 – NPŽP 6.1.C b) Státního fondu životního prostředí ČR. Po realizaci projektu bude ze strany SFŽP jednotlivým ZŠ a MŠ pokryto 50% veškerých uznatelných nákladů. Předfinancování ze strany zřizovatele se týká celé předpokládané částky. Souhrnně se jedná o 1 860 tis. Kč neinvestičních prostředků. Realizace musí proběhnout v letech 2026 až 2027.

- Úprava příspěvků jednotlivých ZŠ a MŠ dle RO č. 71 z 24/6–v návaznosti na smlouvy uzavřené mezi některými našimi příspěvkovými organizacemi a vzdělávacími institucemi zřízenými jiným zřizovatelem (Smlouva o poskytování příspěvku na náklady spojené s prací nepedagogických pracovníků ve školní jídelně), na jejichž základě dochází k platbám za poskytované stravovací služby, došlo ke snížení příspěvků u dotčených škol ve výši těchto smluvních plateb. Takto uvolněné prostředky se staly zdrojem a) pro dokrytí platů do jejich zaručené výše napříč příspěvkovými organizacemi v gesci odboru školství, a to pro všechny základní a mateřské školy zřízené MČ Praha 8 b) pro posílení platů vč. odvodů zdravotnického personálu MŠ Korycanská, která je zaměřená na děti se zdravotním znevýhodněním. Po vzájemném započítání těchto úprav (platby za stravovací služby vs. nárůst zaručené výše platů) byl dopad do celkové výše upraveného rozpočtu nulový, změněny jsou výše závazných ukazatelů pro jednotlivé organizace.

Posílení příspěvku pod položkou 5336

- Poskytnutí účelové neinvestiční dotace z prostředků MŠMT v rámci OP JAK na Šablony II pro ZŠ Na Šutce a MŠ U Sluncové v souhrnné výši 1 747,8 tis. Kč (rozděleno na podíl EU a SR), pod UZ 33092.

- Poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu hlavního města Prahy na posílení mzdových prostředků zaměstnanců škol a školských zařízení, zasíláno jednotlivým PO ve dvou splátkách, v červenci a v říjnu. Celková částka je 27 303,2 tis. Kč, pod UZ 096.

- Poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu hlavního města Prahy pod UZ 115 ve výši 2 717,5 tis. Kč – podpořeno bylo všech patnáct základních škol a dvě mateřské školy. Konkrétně se jednalo o projekty Otevřená hřiště na Osmičce, dále jednotlivé projekty v rámci Programu celoměstské podpory vzdělávání na území hlavního města Prahy (RO č. 3015 z 2/6) a dále projekty primární prevence ve školách a školských zařízeních Prahy 8 (RO 3027 z 14/5 – zde MČ Praha 8 dosud neobdržela ze strany MHMP žádné prostředky, takže tyto nebyly dosud přeposlány jednotlivým PO).

- poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro ZŠ Palmovka a ZŠ U Školské zahrady na projekty EU – Potravinová pomoc dětem II, rozděleno na příspěvek od HMP pod UZ 106 ve výši 14,4 tis. Kč a příspěvek od EU pod UZ 13021 ve výši 129,4 tis. Kč.

Ostatní činnost odboru školství

Dále byl odboru školství schválen rozpočet ve výši 1 820 tis. Kč.

Tyto prostředky byly určeny na:

- Činnost odboru školství variantně (100 tis. Kč).

- Činnost odboru – zlepšování kvality stravování (200 tis. Kč).

- Činnost odboru – praktické cvičení – aktivní střelec, požár, první pomoc (200 tis. Kč).

- Cena Eduarda Štorcha (200 tis. Kč).

- Projekt „Příběhy našich sousedů“ (270 tis. Kč).

- Program psychosociální podpory (400 tis. Kč).

- Podpora zavádění AI do pedagogické praxe (250 tis. Kč).

- Nákup osobních ochranných prostředků včetně školení (200 tis. Kč).

Byly prováděny následující rozpočtové úpravy:

- Byl posílen rozpočet na činnost odboru školství z rozpočtu odboru správy majetku ve výši (nárůst o 713,2 tis. Kč).

- Prostředky na zlepšování kvality stravování byly přesunuty v rámci rozpočtu OŠ na program psychosociální podpory (přesun ve výši 50,0 tis. Kč) a dále byly poskytnuty třem základním školám na pořízení salátových barů do ŠJ (pokles o 150,0 tis. Kč).

- Prostředky na nákup osobních ochranných prostředků včetně školení byly rozděleny jednotlivým ZŠ a MŠ v celém schváleném objemu (pokles o 200,0 tis. Kč).

Rozpočet po změnách je 2 183,2 tis. Kč.

K přímému čerpání rozpočtu ve sledovaném období došlo následovně:

- Z činnosti odboru školství bylo použito 3 983,00 Kč na inzerci (výběrové řízení na pozici ředitele/ředitelky MŠ Krynická).

- Z činnosti odboru školství 801 198,37 Kč na úhradu faktur spojených s pořádáním projektu TechDays Praha 8 (čtyřdenní projekt na podporu vzdělávání).

- Z projektu „Příběhy našich sousedů“ byla uhrazena faktura společnosti Post Bellum ve výši 269 100,00 Kč.

- Z prostředků na program psychosociální podpory bylo uhrazeno souhrnně 87 336,36 Kč na zajištění dvou pracovních setkání mezioborové platformy pro podporu dětí MČ Praha 8 (Akce „Včas vidět, včas pomoci“ a setkání k výstupům projektu „Signály“ a k představení a realizaci karet KID).

Servisní středisko pro správu svěřeného majetku (SeS) MČ Praha 8

Organizaci byl schválen rozpočet ve výši 78 685 tis. Kč, ve sledovaném období došlo k úpravě rozpočtu ponížením, a to na 75 237,2 tis. Kč. Příspěvková organizace obdržela příspěvek ve výši 35 433 tis. Kč, tj. 47,10 % RZ. Nejvyšší částky byly čerpány na:

- opravy a udržování svěřených objektů ve výši 8 742 tis. Kč,

- služby se vynaložila částka ve výši 8 443 tis. Kč, což zahrnuje např. veškeré druhy revizí, posudky, PD, servisní práce, veškeré úklidy, čištění a deratizace nebo právní a poradenské služby,

- mzdové náklady ve výši 7 286 tis. Kč.

Odbor kultury, sportu, mládeže a památkové péče (OKSMPP) ÚMČ

Ve sledovaném období došlo k zapojení nedočerpaných finančních prostředků z dotace 
hl. m. Prahy z podílu obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů (VHP) za účelem poskytnutí grantů na podporu sportu, kultury a volnočasových aktivit v celkové částce 16 000,0 tis. Kč, čerpání proběhlo na 98,19 % RZ. Dále jsou zde rozpočtovány ponechané neinvestiční prostředků z rozpočtu hl. m. na zkvalitnění výuky TV na ZŠ ve výši 910,6 tis. Kč, čerpáno na 7,74 % RZ a rozpočet ve výši 2 200 tis. Kč na podporu sportu a volného času a mládeže z prostředků MČ, čerpáno na 92,48 % RZ.

Ekonomický odbor (EO) ÚMČ

Prostředky ve výši 26,8 tis. Kč představují zůstatek zapojené dotace z rozpočtu 
hl. m. Prahy z podílu obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů (VHP).

Kapitola 05 – zdravotnictví a sociální oblast

Odbor sociálně právní ochrany dětí (OSPOD) ÚMČ

Rozpočet běžných výdajů odboru sociálně právní ochrany dětí byl schválený usnesením č. Usn. ZMC 002/2026 Zastupitelstva městské části Praha 8 ze dne 18.02.2026 ve výši 200 tis. Kč, po oznámení o poskytnutí transferu ze státního rozpočtu pro rok 2026 od MPSV ze dne 29.04.2026 byl rozpočet upraven na výši 400,0 tis. Kč a ve sledovaném období čerpán částkou 57 tis. Kč, tj. 14,25 % RZ.

Výkon přenesené působnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí je financován transferem ex-ante ze státního rozpočtu, pro rok 2026 byla žádost vyřízena, ale dosud nejsou zaslány finanční prostředky. Rozpočet je čerpán doposud čerpán z prostředků MČ Praha 8, a to na úhradu faktur pediatrů za zpracování zpráv o zdravotním stavu dětí, úhradu telekomunikačních služeb, akutní výdaje jako doprava dětí apod.

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví (OSVZ) ÚMČ

Schválený rozpočet ve výši 121 076 tis. Kč byl v průběhu 1. pololetí navýšen na 164 948,4 tis. Kč a čerpán částkou 76 032 tis. Kč, což činí 46,09 % RZ. Byly provedeny následující úpravy rozpočtu:

- RO č. 3003 ze dne 3.2.2026 navýšení o 472,0 tis. Kč jako účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu hl. m. Prahy na podporu aktivit v rámci Programu v oblasti rodinné politiky pro rok 2026 ÚZ 115.

- RO č. 3004 ze dne 03.02.2026 navýšení o 13 251,0 tis. Kč o neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu hl. m. Prahy na podporu registrovaných sociálních služeb poskytovaných občanů hl. m. Prahy pro rok 2026 ÚZ 115.

- RO č. 3 ze dne 20.02.2026 navýšení o 1 499,3 tis. Kč určených na poskytnutí dotací v sociální a zdravotní oblasti ÚZ 98.

- RO č. 26 ze dne 01.04.2026 navýšení o 30,0 tis. Kč jako podporu Sociálního nadačního fondu pro rok 2026.

- RO č. 3009 ze dne 02.04.2026 navýšení o 147,1 tis. Kč jako neinvestiční dotaci v rámci programu adiktologických služeb v hl. m. Praze pro rok 2026 – ÚZ 115.

- RO č. 2032 ze dne 04.06.2026 navýšení o 28 473,0 tis. Kč jako podporu Programu podpory registrovaných soc. služeb na rok 2026 jako neinvestiční účelovou dotaci z MPSV – ÚZ 115.

Činnost odboru

Schválený rozpočet ve výši 400,0 tis. Kč je určený zejména na pokrytí nákladů spojených s pořádáním a propagací druhého ročníku konference „Čím je krmíme takové jsou – Záchranná brzda“, dále na pokrytí konzultačních služeb týkajících se složitých právních vztahů klientů OSVZ, týkající se dluhové problematiky apod. K 30.06.2026 bylo čerpáno 245 tis. Kč, tj. 61,25 % SR.

Sociální nadační fond

Pro činnost odboru byl získán příspěvek ze Sociálního nadačního fondu na rok 2026 ve výši 30,0 tis. Kč, ze kterého lze čerpat dle pravidel fondu odbor sociálních věcí a zdravotnictví a odbor sociálně právní ochrany dětí. Čerpání v proběhlo zejména na úhradu správních poplatků a jako podpora bydlení klientů OSVZ. Rozpočet po změnách ve výši 30,0 tis. Kč, byl čerpán částkou ve výši 15 tis. Kč, tj. je 50,00 % RZ.

Sociální oblast

Schválený rozpočet na sociální oblast ve výši 250 tis. Kč byl navýšen dle RO č. 3003 o 472,0 tis. Kč o neúčelovou investiční dotaci na podporu aktivit v rámci Programu v oblasti rodinné politiky pro rok 2026 ÚZ 115, finanční prostředky byly použity pro organizaci Neposeda a další čerpání pro akce plánované pro občany Prahy 8. K 30.06.2026 bylo čerpáno 482 tis. Kč, tj. 66,76 % k RZ.

Zdravotnictví

Schválený rozpočet na oblast zdravotnictví ve výši 200,0 tis. Kč byl čerpán na propagaci plánových akcí v druhé polovině roku 2026, a to částkou 10 tis. Kč, což je 5,00 % SR.

Protidrogová prevence

Z tohoto rozpočtu je hrazeno plnění smlouvy mezi MČ Praha 8 a Progressive o.p.s. o spolupráci při realizaci monitoringu užívání návykových látek na území MČ Praha 8 a zajišťování terénního programu a podpora mobilní ošetřovny DropIn. Fakturace probíhá čtvrtletně. K 30.06.2026 bylo čerpáno 53 tis. Kč, tj. 8,88 % RZ.

Příspěvek v nemoci z povolání

Z tohoto rozpočtu je hrazen příspěvek na dietu v nemoci z povolání zaměstnankyni bývalé příspěvkové organice MČ Praha 8 – SAZZ ve výši 20,- Kč/den, a to na základě předložených dokladů za nákup potravin. K 30.06.2026 bylo čerpáno 2 tis. Kč, tj. 25,00 % k SR.

Sociální a ošetřovatelské služby (SOS) Praha 8

Neinvestiční příspěvek zřízené příspěvkové organizaci SOS Praha 8 byl schválen ve výši 78 090 tis. Kč, během prvního pololetí došlo k navýšení RO č. 3004 ze dne 03.02.2026 navýšení o 11 884,0 tis. Kč o neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu hl. m. Prahy na podporu registrovaných sociálních služeb poskytovaných občanů hl. m. Prahy pro rok 2026 ÚZ 115 a RO č. 2032 ze dne 04.06.2026 navýšení o 25 520,0 tis. Kč jako podporu Programu podpory registrovaných soc. služeb na rok 2026 jako neinvestiční účelovou dotaci z MPSV – ÚZ 115. Upravený neinvestiční příspěvek ve výši 115 494,0 tis. Kč byl odeslán v částce 50 929 tis. Kč, tj. 44,10 % RZ.

Gerontologické centrum

Neinvestiční příspěvek zřízené příspěvkové organizaci Gerontologické centrum byl schválen ve výši 39 977 tis. Kč, během prvního pololetí došlo k navýšení RO č. 3004 ze dne 03.02.2026 navýšení o 1 367,0 tis. Kč o neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu hl. m. Prahy na podporu registrovaných sociálních služeb poskytovaných občanů hl. m. Prahy pro rok 2026 ÚZ 115 a RO č. 2032 ze dne 04.06.2026 navýšení o 2 953,0 tis. Kč jako podporu Programu podpory registrovaných soc. služeb na rok 2026 jako neinvestiční účelovou dotaci z MPSV – ÚZ 115. Upravený neinvestiční příspěvek ve výši 44 297,0 tis. Kč byl odeslán v částce 21 355 tis. Kč, tj. 48,21 % RZ.

Dotace

Schválený rozpočet na dotační řízení v sociální oblasti činí pro rok 2026 1 501 tis. Kč. Pro vyhlášení dotačního řízení v sociální oblasti došlo v rozpočtu dle č. RO č. 3 ze dne 20.02.2026 k navýšení o 1 499,3 tis. Kč ÚZ 98 na částku 3 000,3 tis. Kč. Poté byla vyhlášena pravidla pro dotační řízení v sociální oblasti. Jednání dotační komise proběhlo dne 25.05.2026. Po schválení RMČ č. Usn RMC 0223/2026 dne 27.05.2026 byly po podpisech smluv rozeslány finanční prostředky všem organizacím. K 30.06.2026 bylo odesláno 2 890 tis. Kč, tj. 96,32 % k RZ.

Terénní programy

Na základě uzavřené smlouvy mezi MČ Praha 8 a Salesiánským střediskem mládeže, o.p.s., probíhá realizace terénního sociálního programu s cílovou skupinou dětí a mládeže na území MČ Praha 8. Fakturace probíhá čtvrtletně na základě předložených zpráv. K 30.06.2026 bylo čerpáno 50 tis. Kč, tj. 25,00 % SR.

Kapitola 06 – kultura a cestovní ruch

Odbor kultury, sportu, mládeže a péče o památky (OKSMPP) ÚMČ

Pro odbor kultury, sportu, mládeže a péče o památky byly na rok 2026 na běžné výdaje rozpočtovány finanční prostředky ve výši 36 350 tis. Kč. Ve sledovaném období byl schválený rozpočet upraven na částku 37 879,2 tis. Kč, čerpán částkou 16 974 tis. Kč na 44,81 % RZ.

Čerpání za sledované období:

- Rozpočtová skladba 3392 – Zájmová činnost v kultuře, ORG 611, která je přidělena Kulturnímu domu Krakov (600 tis. Kč), byla čerpána na 36,00 % SR na r. 2026, a to částkou 216 tis. Kč. Proběhlo představení Když se zhasne, cestovatelská přednáška Madeira a Azory, Na každého se jednou usměje, pohádka Mezi pařezy a cestovatelská přednáška Zážitkové Slovinsko.

- Rozpočtová skladba 3392 – Zájmová činnost v kultuře, ORG 619, která je přidělena Kulturnímu domu Ládví (790 tis. Kč), byla čerpána na 54,18 % RZ (428 tis. Kč). Proběhly akce promítání filmů, Ladies night, 8. výročí várky piva na Ládví a Slyším, vidím, chutnám svět.

- Rozpočtová skladba 3392 – zájmová činnost v kultuře, tato částka (20 tis. Kč) představuje hotovost převedenou do pokladny.

- Rozpočtová skladba 3311 – Divadelní činnost, ORG 613, je přidělena Divadlu Karla Hackera (914,6 tis. Kč), byla čerpána na 46,14 % RZ (422 tis. Kč). Proběhla představení Na křídlech hudby aneb ptačí koncert, Kouzelníkův učeň, Písmenkové království, Čert a kouzelník, Potrefená zvířátka, Táta a syn, L. Brabec – kytarový recitál, Hvězdný večer s Ivo Šmoldasem a Liborem Šmoldasem.

- Rozpočtová skladba 3311 – Divadelní činnost, ORG 612, je přidělena společnosti přátel divadla Jiskra (85,4 tis. Kč), byla čerpána na 43,33 % RZ (37 tis. Kč). Peníze byly použity na grafické práce a květiny na akci Festival loutkařů, dále na oslavy 150 let Karla Hackera a na nákup mikrofonů.

- Rozpočtová skladba 3349 – Záležitosti sděl. prostředků j.n., ORG 614, je určena 
na výdaje spojené s vydáváním měsíčníku OSMIČKA (4 200,0 tis. Kč), byla čerpána na 40,71 % SR (1 710 tis. Kč).

- Rozpočtová skladba 3421 – Využití volného času dětí a mládeže – sportovní soutěže, ORG 626 (500,0 tis. Kč) byla čerpána na 70,80 % RZ (354 tis. Kč). Prostředky byly použity na tisk diplomů a nákup 26 sad medailí na Jarní běh Ďáblickým hájem, dále na zajištění Školní ligy Prahy 8 a Mistrovství světa žen v softbalu.

- Rozpočtová skladba 3429 – Ostatní zájmová činnost a rekreace je určena na sportovní vyžití dospělých (100,0 tis. Kč), byla čerpána na 13,00 % SR (13 tis. Kč). Peníze byly použity na grafické zpracování plakátu a diplomů na Velikonoční turnaj seniorů v tenisu, dále na grafický návrh diplomu – turnaj v pétanque, X. ročník Pražského jara – Memoriál   Jardy Mrkvičky.

- Rozpočtová skladba 3322 – Zachování a obnova kult. památek je určena na opravu památek (346,8 tis. Kč), byla čerpána na 1,15 % RZ (4 tis. Kč). Peníze byly použity na odkrytí kašny na Kobyliské střelnici. Opravu památek plánujeme na další čtvrtletí.

- Rozpočtová skladba 3399 – Záležitosti kult., církví a sděl. prostř. j.n. je určena na Vítání občánků a zlaté svatby (450 tis. Kč), byla čerpána na 14,00 % SR (63 tis. Kč).

- Rozpočtová skladba 3317 – Výstavní činnost v kultuře je určena na pořádání výstav (700,0 tis. Kč), byla čerpána na 24,86 % SR (174 tis. Kč). Proběhlo: Výstava Praha 8 ve dne v noci, 130 let výročí Tramvaje, 35 let na cestě: Divadlo bratří Formanů ve fotografiích, „Lustig / Polák – CHCI ŽÍT TAM, KDE TO MÁM RÁD“ a Výstava, jakou svět neviděl.

- Rozpočtová skladba 3319 – Záležitosti kultury, ORG 621, je určena na financování provozu kulturních zařízení, byla čerpána na 60,77 % RZ (869 tis. Kč). Peníze byly použity na provozní náklady Reus centra v Libeňském světě.

- Rozpočtová skladba 3319 – Záležitosti kultury j.n., je určena na kulturní činnost Prahy 8 (6 365,0 tis. Kč), byla vyčerpána na 35,92 % RZ (2 286 tis. Kč). Proběhly akce a koncerty v Libeňském zámku, Karlínský masopust, Velikonoční jarmark chráněných dílen, Sbírka pro dobrou věc, 130 let výročí Tramvaje a výroba filmu o Arnoštu Lustigovi: LIBEŇ JE LUSTIG, Libeňská pouť, Koncert v kostele sv. Vojtěcha, Tančírny, vzpomínkový akt u památníku Operace Anthropoid, dětské dny v Karlíně a na Krakově a Techdays.

- Rozpočtová skladba 3319 – Záležitosti kultury j.n., ORG 624, je určena na vánoční osvětlení (2 500,0 tis. Kč), byla dosud čerpána na 5,60 % SR (140 tis. Kč). Finanční prostředky budou z velké části použity ke konci roku.

- Rozpočtová skladba 3319 – záležitosti kultury j.n, ORG 627, byl původně určen na dar Romodromu na pořádání hudebního festivalu. Prostředky nebudou čerpány, protože Festival Miri Gili 2026 se letos neuskuteční.

- Rozpočtová skladba 3319 – Záležitosti kultury j.n, ORG 628, která je určena na kulturní akce v Löwitově mlýně, byla čerpána na 32,20 % SR (322 tis. Kč). Proběhl literární večer Libeň literátů líheň ve Velkém mlýně a zaplatil se příspěvek na pořádání kulturních akcí v r.2026 a koncert kapely Veget.

- Rozpočtová skladba 3421 – Využití volného času dětí a mládeže, ORG 618, jedná se o příspěvek na provoz pro příspěvkovou organizaci Osmička pro rodinu, během prvního pololetí bylo odesláno na účet této organizace 61,80 % SR (8 590 tis. Kč). V lednu došlo k otevření první dětské skupiny Nová Zenklova. V průběhu prvního pololetí se organizace věnovala přípravám k otevření druhé dětské skupiny Stará Zenklova, která je připravena k otevření. Na září je plánováno otevření třetí dětské skupiny Palmovka. Mimo dětských skupin probíhaly služby v rámci rodinných klubů.

- Rozpočtová skladba 3326 – Zachování a obnova hodnot místního kult. povědomí, která je určena na péči o památky, čerpána byla na 46,30 % RZ (184 tis. Kč). Finanční prostředky byly použity na tisk 400 ks map Libeň městská čtvrť a její umělecká díla a nasvícení Pomníku Operace Anthropoid, dále odkrytí kašny na Karlínském náměstí, vyčištění graffiti na pilonu u Čimického háje, podstavce základního kamene pomníku Anthropoid a vyčištění sochy Inspirace v ulici Hovorčovická. Dále se z těchto prostředků hradí celoroční údržba 9 hrobů na Ďáblickém hřbitově.

- Rozpočtová skladba 3319 – Záležitosti kultury j.n., ORG 625, která je určena na preventivní činnost v oblasti kultury a sportu (1 200,0 tis. Kč), čerpána byla na 13,50 % SR (162 tis. Kč). Prostředky byly použity na florbalový turnaj Osmička Open, dále na akci přibližující téma bezpečnost při sportu.

- Rozpočtová skladba 3399 – Záležitosti kult., církví a sděl. prostř. j.n., ORG 623, je určena na příspěvek a na provoz kluzišť (2 400,0 tis. Kč), byla prozatím čerpána na 40,83 % SR (980 tis. Kč).

Odbor kancelář starosty (OKS) ÚMČ

Schválený rozpočet ve výši 1 105 tis. Kč nebyl ve sledovaném období upraven a čerpán byl částkou 208 tis. Kč, tj. 18,82 % SR, a to za účelem pořízení např. prezenčních předmětů, objednávky vysílání v programu Praha TV, PR akcí v návaznosti na Festival architektury  Rohan Design District, SAPHO CUP, volejbalový turnaj pro mládež o pohár starosty Prahy 8, Dětský den, armádní filmový festival – II. ročník, zabezpečení akce 35. Jarní petrklíč a zajištění účasti na prestižním mezinárodním fotbalovým turnaji mládeže kategorie U 11.

Kapitola 07 – bezpečnost

Oddělení bezpečnosti a krizového řízení (OBKŘ) ÚMČ

Schválený rozpočet ve výši 3 030 tis. Kč byl ve sledovaném období navýšen na částku ve výši 3 625,6 tis. Kč. Čerpání proběhlo ve výši 1 118 tis. Kč, tj. 30,84 % RZ. V činnosti odboru bylo vynaloženo za drobné nákupy 429 tis. Kč (především za správu vozového parku, výdaje spojené s akcí Anthropoid, pokladna na drobná vydání) a JSDH ve výši 689 tis. Kč.

Kapitola 08 – hospodářství

Odbor správy majetku (OSM) ÚMČ

Čerpání běžných výdajů OSM ke dni 30.06.2026 činilo 2 573 tis. Kč (28,12 % RZ), z toho:

Činnost odboru (§ 3639) – čerpáno 886 tis. Kč, což představuje 15,59 % RZ a skládá se z následujících výdajů:

- drobný dlouhodobý hmotný majetek, ve výši 29 tis. Kč;

(Dovybavení interiéru DS Zenklova 23)

- nákup materiálu, ve výši 204 tis. Kč;

(Dovybavení interiéru DS Zenklova 23)

- nájemné, ve výši 194 tis. Kč;

(Hl. m. Praze zastoupené TSK hl. m. Prahy za nájem pozemku parcela číslo 2364/1 v k. ú. Kobylisy (farmářské trhy Burešova). Na základě Nájemní smlouvy č. 1/26/1250/051 ze dne 4.2.2026 uhrazen nájem ve výši 168 210,00 Kč a dále společnosti CENTRAL GROUP 15. investiční a. s. za pronájem části pozemku parcela číslo 693/138 v k. ú. Karlín (příjezdová cesta k parkovišti Nekvasilova). Na základě nájemní smlouvy č. 2013/0800/MO.DOBCH ze dne 24.9.2013 uhrazen nájem ve výši 25 750,00 Kč.)

- budování dětských skupin, ve výši 286 tis. Kč;

- Objednávka č. 2025/1772/OSM.DZC/LS ze dne 7.5.2025 – SIPTRADE s. r. o., Za Hotelem 220/9, Říčany, administrace projektu DS Malý neposeda – Zenklova, reg. Č. CZ.31.6.0/0.0/0.0/22-045/0010943 náklady ve výši 58 080,00 Kč.

- Objednávka č. 2025/1773/OSM.DZC/LS ze dne 7.5.2025 – SIPTRADE s. r. o., Za Hotelem 220/9, Říčany, administrace projektu DS Palmovka – reg. Č. CZ.31.6.0/0.0/0.0/24-150/0011064 náklady ve výši 58 080,00 Kč.

- Objednávka č. 2026/0368/OSM.DZC/LS ze dne 13.4.2026, E-resources s.r.o., Na příkopě 393/11,P1, za zpracování stanoviska energetického specialisty k závěrečnému vyhodnocení akce Malý neposeda Zenklova 23 uhrazeny náklady ve výši 20 570,00 Kč.

Ostatní náklady:

- Objednávka č. 2025/0537/OSM.DZC/LS ze dne 7.5.2025 – Tomáš Sekanina, Terronská 580/19, P6, – zajištění povolení stavby CykloPoint Libeň, vč. demolice stávajícího objektu – odměna ve výši 86 152,00 Kč.

- Smlouva o zajištění přeložky plynárenského zařízení č. 2/2026 mezi MČ Praha 8 a Pražská plynárenská Distribuce a. s. ze dne 1.4.2026 uhrazeny záloha ve výši 18 000,00 Kč.

- Objednávka č. 2025/1167/OSM.DZC/LS ze dne 9.9.2025 – Finanční poradenství s.r.o., Na Pankráci 1152/119, P4, za poskytnutí poradenských služeb při zpracování dotační žádosti – Fotovoltaická elektrárna na budově Poliklinika Mazurská 484/2 uhrazeny náklady ve výši 45 000,00 Kč.

- nákup ostatních služeb, ve výši 30 tis. Kč;

(tisk letáků a cedule Kolpingův dům – firmě MATRIX Media s. r. o., zajištění provozu systému pro řízení a správu výběrových řízení – firmě Triangl web solutions s. r. o.)

- opravy a udržování, ve výši 19 tis. Kč;

(provoz a údržba veřejného osvětlení – 11 ks světelných míst v areálu parkoviště Nekvasilova)

- pohoštění, ve výši 44 tis. Kč;

(zajištění pohoštění při slavnostním otevření přístavby Kolpingova domu)

- poskytnuté náhrady, ve výši 80 tis. Kč.

(náklady řízení, soudní poplatky)

IN HOUSE (§ 3639) – čerpáno 1 670 tis. Kč, což představuje 50,00 % SR

- MČ Praha 8 na základě uzavřené Smlouvy o spolupráci a poskytování služeb („in-house“) č. 2019/0298/OSM.DOBCH uzavřené dne 27.6.2019 ve znění dodatků – uhradila za správu a údržbu laviček, další administrativní práce vykonávané pro MČ (obchodní jednání s klienty při akvizici a prodeji inzerce, kontrola reklamních ploch, dokumentační činnost, doplňkový roznos měsíčníku Osmička a další) za období 01/2026-6/2026 odměnu ve výši 1 669 800,00 Kč.

Studená voda (§ 3639) – ve sledovaném období nečerpáno.

Elektrická energie (§ 3639) – čerpáno 17 tis. Kč, což představuje 15,98 % RZ.

- zajištění možnosti odběru elektrické energie pro zařízení veřejného osvětlení parku nám. Krakov (za období 4.Q/2025 a 1.Q/2026).

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví (OSVZ) ÚMČ

## Pohřebné – sociální pohřby

Sociální pohřby se konají bez obřadů a jedná se o pohřby občanů, kteří zemřeli na území Prahy 8, byli osamělí nebo není nikdo, kdo by jim do stanovené lhůty 96 hodin od oznámení úmrtí pohřeb zajistil. V takovém případě je povinna zajistit pohřbení obec, na jejímž území k úmrtí došlo, nebo byly lidské pozůstatky nalezeny. Obec zajišťuje agendu pohřbívací povinnosti od 1. září 2017 v přenesené působnosti. Postupuje podle vyhlášky MMR č. 277/2017 Sb., o postupu obce při zajištění slušného pohřbení a v souladu s ustanovením § 5 zákona č. 256/2001 Sb., 
o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Na základě pravomocného usnesení lze úhradu nákladů pohřbení požadovat od Ministerstva pro místní rozvoj, není-li dědiců a v případě, že neexistuje majetek zemřelého, nebo u Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, v případě, že majetek zemřelého nabyl jako dědictví stát. Protože je nutné čekat na výsledek pozůstalostního řízení, které mnohdy trvá i několik let, přijaté úhrady se mohou promítnout až v následujících letech. Za 1. pololetí 2026 bylo vypraveno celkem 59 sociálních pohřbů.  Rozpočet po změnách ve výši 929,9 tis. Kč byl čerpán částkou 589 tis. Kč, tj. 63,34 % RZ.

Kapitola 09 – vnitřní správa

Schválený rozpočet na rok 2026 činil 456 285 tis. Kč a v průběhu sledovaného období byl navýšen na částku 474 495,5 tis. Kč. Běžné výdaje kapitoly 09 – vnitřní správa za 1. pololetí 2026 činily 155 048 tis. Kč, tj. 32,68 % RZ. Čerpání těchto výdajů jednotlivými odbory bylo následující:

##### Odbor kancelář tajemníka (OKT) ÚMČ

Celkové běžné výdaje personálního oddělení OKT ÚMČ, rozpočtované pod ORJ 0901ve schváleném rozpočtu roku 2026 ve výši 344 518 tis. Kč a upraveném na 361 785,6 tis. Kč, byly čerpány částkou 123 352 tis. Kč na 34,10 % RZ.

Na nižším alikvotním čerpání se především podílejí nižší výdaje na platy zaměstnanců a ostatní

osobní výdaje, a s tím související výdaje na povinné pojistné, dané metodikou účtování u územně správních celků a obcí s měsíčním zpožděním, neboť do výdajů k 30.06.2026 nejsou zahrnuty výdaje za červnové platy a náklady s tím související.

Alikvotní část rozpočtu nebyla překročena u žádné položky.

§ 6112 – zastupitelstva obcí

Schválený rozpočet ve výši 32 659 tis. Kč nebyl upravován a výdaje byly k 30.06.2026 čerpány ve výši 12 762 tis. Kč, tj. 39,08 % SR. Čerpání výdajů na odměny členů zastupitelstva k 30.06.2026 činilo 10 097 tis. Kč (období leden-květen), tj. 40,39 % SR.

§ 6171 – činnost místní správy

Pol. 5011 – platy zaměstnanců

Schválený rozpočet 213 500 tis. Kč v hlavní činnosti. Ve sledovaném období byl upravován na částku 226 128,7 tis. Kč a byl čerpán (leden–květen) částkou 75 105 tis. Kč na 33,21 % RZ.

Pol. 5021 – ostatní osobní výdaje

Schválený rozpočet ve výši 10 700 tis. Kč byl ve sledovaném období navýšen o 100,0 tis. Kč a byl čerpán (leden–květen) ve výši 4 317 tis. Kč, tj. 39,97 % RZ, a to na základě uzavřených dohod o pracovní činnosti a dohod o provedení práce.

Pol. 5031 – povinné pojistné na sociální zabezpečení (čerpáno 34,25 % RZ) a pol. 5032 – povinné pojistné na zdravotní pojištění (čerpáno 34,51 % RZ), souvisí s čerpáním prostředků

na platy a ostatních osobní výdaje (leden–květen).

Pol. 5167 – služby školení a vzdělávání

Na rok 2026 byl schválen rozpočet na školení a vzdělávání v celkové výši 2 500 tis. Kč, navýšen

o 180,0 tis. Kč na školení spojené s agendou SPOD. K 30.06.2026 činily výdaje na školení a vzdělávání 480 tis. Kč, tj. 17,91 % RZ. Na ZOZ by měla být jako každý rok od hlavního města

Prahy poskytnuta účelová neinvestiční dotace.

Pol. 5195 – odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené

Tato položka je jednorázového charakteru, kdy se ročně provádí platba Úřadu práce za neplnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením (za uplynulý rok). Stanovený odvod ÚP byl vyčíslen na částku 130 tis. Kč, čerpání 34,21 % SR.

Odbor právních služeb ÚMČ

Schválený rozpočet na rok 2026 činil 2 480 tis. Kč a byl upraven na 2 737,9 tis. Kč. Za 1. pololetí 2026 byla čerpána částka 458 tis. Kč, tj. 16,73 % RZ.

Objem vyčerpaných finančních prostředků odpovídá potřebám odboru právních služeb a radních dle jednotlivých objednávek a smluv. Faktury jsou propláceny průběžně dle popisu provedených činností jednotlivých dodavatelů služeb.

##### Odbor občansko-správní ÚMČ

Schválený rozpočet na rok 2026 je 8 tis. Kč, ve sledovaném období se rozpočet neupravoval. Dosavadní čerpání běžných výdajů odboru činilo 3 tis. Kč, tj. 37,50 % SR. Jedná se o výdaje spojené s agendou výpisů z katastru nemovitostí. Výše úhrad katastru nemovitostí zcela závisí na počtu žádostí o výpis z katastru nemovitostí ze strany občanů (agenda Czech POINT), což nelze přesně odhadnout.

##### Odbor kancelář starosty ÚMČ

Schválený rozpočet ve výši 1 000 tis. Kč nebyl upravován a čerpán byl částkou 64 tis. Kč, tj. 6,40 % SR. Rozpočtová položka konzultační, poradenské a právní služby ve výši 700 tis. Kč byla čerpána částkou 55 tis. Kč, tj. 7,86 % SR a položka nákup ostatních služeb ve výši 300 tis. Kč byla ve sledovaném období čerpána částkou 9 tis. Kč, tj. 3,00 % SR.

Odbor hospodářské správy

§ 6171 – činnost místní správy

Schválený rozpočet odboru ve výši 60 845 tis. Kč byl navýšen na 61 530 tis. Kč.

Běžné výdaje ve sledovaném období činily 19 388 tis. Kč, což představuje 31,51 % RZ.

K čerpání nad 50,00 % rozpočtu došlo u položky – služby peněžních ústavů (pol. 5163), bylo uhrazeno roční havarijní pojištění vozidel v částce 162 tis. Kč, tj. 63,15 % SR.

##### Odbor informatiky

Běžné výdaje činily za 1. pololetí 2026 celkem 11 783 tis. Kč (čerpání 24,84 % SR), z toho:

Drobný hmotný majetek (čerpání: 289 tis. Kč, tj. 8,25 % SR) – byly nakoupeny klávesnice, disky, štítkovače, PC, monitor, tiskárny

Nákup materiálu (čerpání 52 tis. Kč, tj. 12,96 % SR) – Tašky na NTB, myši, čtečky, baterie, klávesnice, externí boxy, adaptéry, baterie, nabíječky, kabely, síťové karty

Nákup služeb (čerpání 33 tis. Kč, tj. 13,14 SR) – T-Mobile – pronájem ochranné trubky, odvoz a likvidace vyřazené VT.

Elektrická energie (čerpání 57 tis. Kč) – pravidelná úhrada záloh a faktur za elektrickou energii ke kamerovému systému.

Služby telekomunikací a radiokomunikací – datové linky IP VPN, internet (čerpání 2 764 tis. Kč, tj. 39,49 % SR) – z této položky jsou hrazeny služby IP VPN, datová konektivita pro MČ Praha 8, zajištění služby poskytování virtuální počítačové sítě VPN, T-Mobile – konektivita – pravidelné měsíční platby.

Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi (čerpání 
6 797 tis. Kč, což představuje 23,04 % SR) – z této položky jsou hrazeny služby související se zpracováním dat a služby související s informační a telekomunikační technologií, např.:

- služby české pošty – časová razítka, kvalifikované certifikáty

- podpora provozu a servisní činnost Helpdesk

- licenční podpora SW

- užívání právního systému Beck-online

- aktualizační cyklus MISYS

- podpora síťové infrastuktury

- poskytování provozní podpory systému PROXIO

- poskytování webové aplikaceyro Veřejné zakázky

- údržba systému d.learning MČ Praha 8

- Prevent – Edunio – vzdělávání a kurzy pro personální oddělení

- úprava programu GINIS – firma GORDIC

- podpora systému OK-Base

- FW Kernun

- roční technická podpora Ovzduší – SQL

- pronájem elektronického hlasovacího zařízení, včetně videozáznamu

- provozní podpora UniFlow

- pronájem licencí

- technická podpora a provoz internet. stránek MČ

- servisní služby E-zak – úložiště – QCM

- aplikační správa informačního systému – ICZ

- paušální měsíční platby ze Smlouvy č: 2017/0903/OPS.DVZ, IVZ=P17V00000119

- SA licencí Microsoft

- mobilní rozhlas

- VA Anežka

- podpora software BluePrims a roční pronájem licence, licence UI

- služby chatbota

- přístupový systém – pilotní projekt

Opravy a udržování – čerpáno 766 tis. Kč, tj. 51,10 % SR – jedná se o opravy tiskáren a servis tiskových zařízení, opravy PC, LCD, opravy UPS, brány

Rámcová smlouva – Omnilink Services a.s. – poskytování služeb servisní a provozní podpory bezpečnostního systému MČ Praha 8 (kamerový systém, EZS, EPS, EKV) Opravy UPS a klimatizace

Nákup SW a ostatního programového vybavení – probíhá realizace objednávky 2026/0800/OI/GM – licence 9 680 Kč zatím bez fakturace

Nájemné – ve sledovaném období byla vyčerpána částka 886 tis. Kč, což je 36,91 % SR – jedná se zejména o smlouvy:

Smlouva s firmou VDC na pronájem tiskáren – 2x

Smlouva s firmou Adcall na pronájem vyvolávacího systému

Smlouva s firmou Evrofin – pronájem frankovacího stroje

Konzultační, poradenské a právní služby – připravena objednávka 2026/0304/OI/GM na částku 441 650 Kč s firmou Tenilo IT – zatím bez fakturace

Nájemné za nájem s právem koupě – fotokabiny – čerpáno 139 tis. Kč, tj. 41,63 % SR – Smlouva se Státní tiskárnou cenin.

Kapitola 10 – pokladní správa

Ekonomický odbor (EO) ÚMČ

- prostředky určené na bankovní poplatky byly k 30.06.2026 čerpány částkou 129 tis. Kč,

- bylo uhrazeno pojištění hospodářských rizik ve výši 6 601 tis. Kč (pojištění průmyslových rizik – VSD ve výši 6 383 tis. Kč a proplacené spoluúčasti ve výši 218 tis. Kč)

- 1 740 tis. Kč představuje finanční vypořádání jednotlivých účelových dotací, na účet MHMP byly vráceny následující účelové dotace:

13 tis. Kč ÚZ 115 – granty v sociální oblasti

1 727 tis. Kč ÚZ 33092 – OP JAK – Šablony pro ZŠ a MŠ

- během 1. pololetí 2026 byla poskytnuta záloha do pokladny ve výši 234 tis. Kč.

- částka 2 808,2 tis. Kč představuje budoucí převod na účet zdaňované činnosti, který bude proveden jako náhrada prostředků na účet ZČ za splnění daňové povinnosti – daně z příjmů právnických osob

Odbor hospodářské správy (OHS) ÚMČ

Na zákonné pojištění byly prostředky čerpány částkou 47 tis. Kč.

V. Čerpání kapitálových výdajů

Ve sledovaném období bylo čerpáno celkem 256 077 tis. Kč, tj. 24,23 % RZ. Plnění kapitálových výdajů v období od 1. ledna 2026 do 18. února 2026 podléhalo pravidlům rozpočtového provizora, které bylo schváleno usnesením č. Usn ZMC 041/2025 Zastupitelstva městské části Praha 8 ze dne 1. prosince 2025. V tomto časovém úseku byly propláceny pouze investiční akce zahájené před rokem 2026, jejichž financování přešlo do roku 2026, případně nezbytné investiční výdaje a vratky. Nízké čerpání kapitálových výdajů je způsobeno také tím, že největší objem investic je rozpočtován v Kapitole 04 – školství, mládež a sport, odboru školství ÚMČ a stavební práce na školských objektech probíhají převážně v období letních prázdnin.

Nejvyšší objem kapitálových výdajů ve sledovaném období směřoval na realizaci následujících investičních akcí:

- výstavba nové ZŠ na Rohanském ostrově; čerpáno 7 477 tis. Kč, tj. 2,58 % RZ

- MŠ Poznaňská – SEN – střešní plášť; čerpáno 10 610 tis. Kč, tj. 100,00 % SR

- ZŠ BH – Na Korábě – příprava zkapacitnění; čerpáno 9 600 tis. Kč, tj. 82,76 % RZ

- MŠ Lešenská DB – oprava střech včetně zateplení 2 etapa 3.p; čerpáno 5 182 tis. Kč,

tj. 100,00 % RZ

- ZŠ Ústavní – přístavba; čerpáno 6 213 tis. Kč, tj. 100,00 % RZ

- ZŠ Libčická – realizace víceúčelového hřiště; čerpáno 7 225 tis. Kč, tj. 68,01 % RZ

- ZŠ Hovorčovická – rekonstrukce elektroinstalace; čerpáno 10 359 tis. Kč, tj. 98,28 % RZ

- ZŠ Petra Strozziho – výstavba nového pavilonu ZŠ; čerpáno 26 382 tis. Kč, tj. 58,46 % RZ

- EU – objekt Chabařovická – snížení en. náročnosti; čerpáno 10 000 tis. Kč, tj. 28,15 % RZ

- EU – Objekt Svídnická – snížení en. náročnosti; čerpáno 10 000 tis. Kč, tj. 88,50 % RZ

- Realizace výstavby tělocvičny, šk. kuchyně a šk. jídelny k pravému křídlu objektu školy; čerpáno 15 000 tis. Kč, tj. 17,69 % RZ

- ZŠ Ústavní L přístavba; čerpáno 10 000 tis. Kč, tj. 76,06 % RZ

- ZŠ Hovorčovická – nástavba obj. (zkapacitnění); čerpáno 25 000 tis. Kč, tj. 64,18 % RZ

- ZŠ P. Strozziho – zkapacitnění (přístavba); čerpáno 10 000 tis. Kč, tj. 54,70 % RZ

- Rekonstrukce objektu a zahrady Mirovická 6 a PD; čerpáno 15 053 tis. Kč, tj. 51,50 % RZ

- PD – rekonstrukce kaple Bohnického hřbitova; čerpáno 8 979 tis. Kč, tj. 78,72 % RZ

- Rekonstrukce NP pro dětskou skupinu Palmovka 6a; čerpáno 7 702 tis. Kč, tj. 44,73 % RZ

Kapitola 01 – rozvoj obce

ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A VÝSTAVBY

| Hala J. Mahora |  |  |
| --- | --- | --- |
| Schválený rozpočet: | 0 | tis. Kč |
| Rozpočet po změnách: | 1 868,1 | tis. Kč |
| Čerpáno: | 46 | tis. Kč |
| Zhotovitel: | FETTERS managemnet, s.r.o. |  |
| Úhrada projektového menežmentu. |  |  |

| Výstavba nové ZŠ na Rohanském ostrově |  |  |
| --- | --- | --- |
| Schválený rozpočet: | 0 | tis. Kč |
| Rozpočet po změnách: | 290 309,3 | tis. Kč |
| Čerpáno: | 7 477 | tis. Kč |
| Zhotovitel: | Igloo architekti s.r.o. |  |
| Smlouva uzavřena: | 2024 |  |
| Zahájení akce: | 2020 |  |
| Dne 23.04.2024 byla uzavřena mezi Městskou částí Prahy 8 a ateliérem IGLOO ARCHITEKTI, s.r.o. smlouva o dílo, a to na základě jednacího řízení bez uveřejnění v rámci předcházející architektonické soutěže. Předmětem této smlouvy je dopracování soutěžního návrhu stavby a zpracování veškerých dalších stupňů projektových dokumentací až po poskytování služeb autorského dozoru při realizaci školy. Poddodavatelem ateliéru IGLOO mající na starosti technickou stránku projektu je projekční ateliér AFRY CZ s.r.o. Dne 04.12.2024 předložil zhotovitel Městské části čistopis architektonické studie, která byla schválena Zastupitelstvem MČ na jeho zasedání dne 18.12.2024 usnesením č. Usn RMC 0604/2024. Dne 06.01.2025 vydala Městská část pokyn zhotoviteli k zahájení další výkonové fáze VF3+4, zpracování dokumentace pro společné povolení, resp. dokumentace pro povolení záměru. Pro zkvalitnění a kontrolu návrhu ustavila Městská část Prahy 8 odbornou poradní skupinu, která se skládá z odborníků, ředitelů škol a zástupců developerů území, kteří se podílejí na financování projektu. Poradní skupina se účastní jednání a workshopů a předkládá doporučení pro návrh základní školy. Právní podpora projektu: ACHOUR&PARTNERS advokátní kancelář s.r.o. Projektový manažer: FETTERS management s.r.o. Původní termín odevzdání hrubopisu dokumentace pro povolení záměru byl stanoven na den 26.05.2025. Vzhledem k vysoce náročné koordinaci s projekty okolní výstavby a skutečnosti, že projekt ZŠ Rohan bude realizován výrazně dříve než sousední objekty, bylo mezi smluvními stranami dohodnuto posunutí termínu odevzdání hrubopisu dokumentace na nový termín, který připadá na 09.08.2025. Úprava termínu bude formálně stvrzena Dodatkem č. 2 ke Smlouvě o dílo. Ve sledovaném období, tedy od ledna do června 2026 bylo uhrazena celková částka 7 476 811,94 Kč. |  |  |

Realizace fontány Žabák

| Schválený rozpočet: | 0 | tis. Kč |
| --- | --- | --- |
| Rozpočet po změnách: | 1 889,3 | tis. Kč |
| Čerpáno: | 587 | tis. Kč |
| Zhotovitel: | VEN.KU architekti s.r.o., obj. č.2025/0060/OPS.DVZ (č. 4/3224/2025) |  |  |
| Smlouva uzavřena: | 2024 |  |
| Zahájení akce: | 2024 |  |  |
| Ukončení akce: | 2026 |  |  |
| Byla uhrazena projektová dokumentace – Revitalizace okolí fontány Žabák na sídlišti Ďáblice – vypracováni dokumentace pro provedení stavby (DPS) včetně oceněného i neoceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb. |  |  |  |

PD – rekonstrukce náměstí Ládví

| Schválený rozpočet: | 2 766 | tis. Kč |
| --- | --- | --- |
| Rozpočet po změnách: | 9 803,0 | tis. Kč |
| Čerpáno: | 3 | tis. Kč |

Stručný popis: úhrada právních služeb.

Obnova odpočinkové zóny s fontánou Prameník – PD

| Schválený rozpočet: | 0 | tis. Kč |
| --- | --- | --- |
| Rozpočet po změnách: | 1 815,0 | tis. Kč |
| Čerpáno: | 30 | tis. Kč |
| Zhotovitel: | AGROGEOLOGIE s.r.o. |  |

Záměr městské části je obnovit odpočinkovou zónu v parku poblíž ulic Famfulíkova s navrácením vodního uměleckého díla Prameník vychází z přání a potřeb místních obyvatel. V prostoru zelené plochy bude třeba vytvořit zpevněné plochy, pokácet a zasadit nové dřeviny a umístit funkční vodní prvek s podzemní technickou šachtou. Projekt tak navrátí oblíbené umělecké dílo do veřejného prostoru, čímž zvýší hodnotu místa i veřejný zájem, vytvoří pro obyvatele zastíněné intimní místo pro odpočinek, kterých na sídlišti není v ideálním stavu mnoho a umístění vodního prvku přispěje ke zvládání klimatické změny. V návaznosti na zpracovanou koncepční i technickou studii a potřebné průzkumy je nyní potřeba zhotovit projektovou dokumentaci, na základě které dojde ke stavební realizaci vodního prvku a jeho okolí. Zakázka počítá s vypracováním dokumentace pro povolení záměru (dále jen „DPZ") včetně inženýrské činnosti (zejména projednání a získání všech potřebných stanovisek dotčených orgánů a podání žádosti o stavební povolení). Dále vypracování dokumentace pro provedení stavby (dále jen „DPS") včetně oceněného i neoceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb. A konečně autorský dozor stavby.

Ve sledovaném období byla provedena úhrada za inženýrsko-geologického průzkumu pro projekt vodní prvek „Obnova odpočinkové zóny s fontánou Prameník na sídlišti Ďáblice“ dle objednávky č. 2026/0178/OURV.DSFR/BH.

Studie a PD – revitalizace stráně mezi Löwitovým mlýnem a zámeckým pivovarem

| Schválený rozpočet: | 0 | tis. Kč |
| --- | --- | --- |
| Rozpočet po změnách: | 618,5 | tis. Kč |
| Čerpáno: | 238 | tis. Kč |
| Zhotovitel: | Zdeněk Simonik Architects s.r.o. |  |

Úhrada architektonické koncepce řešení exponovaného veřejného prostoru s rozmanitým funkčním využitím v lokalitě Libeňského podzámčí v Praze 8 – Libni, zpracované na základě objednávky č. 2025/1131/OURV.DSFR/BH.

Kapitola 02 – městská infrastruktura

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Realizace ploch malého rozsahu vč. PD Schválený rozpočet:; 1 005 tis. Kč. Rozpočet po změnách:; 1 005,0 tis. Kč. Čerpáno:; 0 tis. Kč.. V rámci návrhu rozpočtu jsme žádali o zachování uvedené položky a názvu. Převedli jsme finanční prostředky z akce Revitalizace prostranství na pozemku parcela č. 2730/1 a 2730/3, k.ú. Libeň – park U Rokytky ORG 21018 ve výši 187 tis. Kč z akce Výstavba podzemních kontejnerů – II. etapa – PD ORG 20116 ve výši 180 tis. Kč. U obou akcí nebyly známy žádné podmínky čerpání finančních prostředků, jedná se o akce z minulých let. Dále jsme žádali o navýšení o zůstatkové finanční prostředky z ukončených akcí v roce 2025, jedná se o akce Zhotovení 4 květnatých luk ORG 020325 částka 73 tis. Kč a zastínění pískovišť na VIII. Zdaňovaná-hospodářská činnost DH ORG 020425 částka 85 tis. Kč. Finanční prostředky budou v případě potřeby využity na plánované investiční akce. Ve sledovaném období nebyly čerpány finanční prostředky. Revitalizace třešňového sadu v ulici Na Truhlářce na Bílé Skále. Schválený rozpočet:; 1 098 tis. Kč. Rozpočet po změnách:; 1 078,0 tis. Kč. Čerpáno:; 895 tis. Kč. Akce byla do rozpočtu OŽP převedena z OKS, z důvodu zajištění dokončení a čerpání finančních prostředků. Práce na dokončení akce byly pozastaveny. V současné době řešíme novou koncepční studii pro realizaci úprav zeleně. Na základě doporučených opatření proběhly nutné práce v rámci realizace úprav, došlo ke zmlazení keřového patra ve dvou částech. Další připravované práce se budou týkat odstranění nevhodných dřevin a zmapování. Na podzim roku 2024 proběhly nutné vegetační úpravy – odstranění nevhodných dřevin. V roce 2025 byly vytipovány dřeviny ke kácení a dřeviny pro zajištění pěstebního zásahu. S ohledem na nezbytnou pracovní posloupnost a citlivost práce s biologickým materiálem bylo rozhodnuto o postupném dotvoření celého parku v zájmu ochrany přírody a návaznosti na přilehlé ZCHÚ Bílá Skála by měli práce probíhat a pokračovat v roce 2026. V jarním období 2026 proběhlo zmlazení keřového patra u vybraných dřevin. Na tyto úpravy navázali další plánované činnosti dle zpracované prováděcí dokumentace. V měsíci březnu byla uzavřena objednávka číslo 2026/0284/OZP.DSMZ/NS s dodavatelem Bratři Gallové & spol. s r.o. na celkovou částku Kč 513 645,00 s DPH na zmlazení keřového patra. Bylo fakturováno dle skutečnosti, a to ve výši 488 990,04 Kč s DPH. V měsíci dubnu byla uzavřena objednávka č. 2026/0417/OZP.DSMZ/NS s dodavatelem Bratři Gallové & spol. s r.o. na částku Kč 356 756,40 s DPH na druhé zmlazení keřového patra, čerpáno dle skutečnosti 356 756,40 Kč s DPH. V měsíci květnu byla uzavřena objednávka číslo 2026/0566/OZP.DSMZ/NS s dodavatelem Ing. Renáta Kavková v celkové výši Kč 43 399,00 s DPH na zpracování aktualizace vegetačních úpravy parku Truhlářka (Bílá Skála). Na základě aktualizovaných údajů vegetačních úprav bude přistoupeno k dalšímu postupnému provádění úprav zeleně v dané lokalitě. Práce probíhají, akce pokračuje. V souvislosti s podanou žádostí o změnu účelu dotace došlo k vrácení nevyčerpaných finančních prostředků poskytnutých hl. m. Prahou. Finanční prostředky byly na základě změny účelu dotace alokovány na jiné účelové investiční akce. Akce bude v plném rozsahu dofinancována výhradně z finančních zdrojů městské části. Rozpočet po změnách byl ve sledovaném období čerpán částkou ve výši Kč 895 tis. Kč, tj. 83,04 % RZ. Revitalizace třešňového sadu v ul. Na Truhlářce. Schválený rozpočet:; 0 tis. Kč. Rozpočet po změnách:; 1 140 tis. Kč. Čerpáno:; 311 tis. Kč. V rámci roku 2026 byly rozpočtovým opatřením ze dne 10.6.2026 převedeny finanční prostředky, které jsou pod ZJ 953, jedná se o dotaci MHMP. V rámci akce proběhla výsadba stromů a keřů, práce byly provedeny společností FREKO a.s., vyfakturována byla částka 311 014,62 Kč s DPH. Na základě aktualizovaných údajů vegetačních úprav bude přistoupeno k dalšímu postupnému provádění úprav zeleně v dané lokalitě, do konce roku 2026 proběhne kácení dřevin, akce pokračuje. Rozpočet po změnách byl ve sledovaném období čerpán částkou ve výši Kč 311 tis. Kč, tj. 27,28 % RZ.... Revitalizace parku Dlážděnka – I. etapa Schválený rozpočet: 250 tis. Kč Rozpočet po změnách: 1 446,0 tis. Kč Čerpáno: 166 tis. Kč Zhotovitel: Bratři Gallové a Spol. s.r.o. Smlouva uzavřena: 2021/0532/OPS.DVZ (č.19/3224/2021) Zahájení akce: 27.01.2022 Předmět díla spočívá v provedení činností dle projektové dokumentace, která byla součástí zadávací dokumentace k veřejné zakázce a dle nabídky zhotovitele včetně všech dodávek a služeb spojených se zakázkou. Soudním řízením byl proces prací pozastaven a v současné době probíhají potřebná řízení na stavebním úřadě a komunikace pro dokončení a kolaudaci díla. Ve sledovaném období probíhali potřebné administrativní úkony spojené s následnou podanou žádostí na SÚ o změnu stavby před dokončením. Po ukončení a vydaném rozhodnutí budou zahájeny práce na dokončení díla. Práce na administrativních úkonech byla objednána obj. č. 2024/2295/OZP.DSMZ/VV na celkovou částku 48 315,30 Kč s DPH, čerpáno dle skutečnosti 39 930 Kč s DPH. Dále byla uzavřena obj. č. 2025/0946/OZP.DSMZ/DK na částku 9 075 Kč s DPH na zajištění povolení změny záměru, fakturována byla v celé výši. V roce 2025 proběhlo uzavření Dodatku č. 2 k SoD, na základě, kterého budou práce na etapě 1.A dokončeny. Dodatek č.2 nezvyšoval původní cenu zakázky, byl uzavřen z důvodu prodloužení a stanovení termínu pro dokončení díla. Plánovaný termín pro dokončení uvedené etapy 1.A byl stanoven na 30.06.2026. V prosinci 2025 proběhlo předání staveniště a práce pokračují dle projektové dokumentace. Akce bude financována částečně z dotace MHMP přidělené na základě smlouvy o Participaci ZJ 953, a dále z finančních prostředků MČ Praha 8. V červnu 2026 proběhlo uzavření Dodatku č. 3 k SoD. Důvodem uzavření Dodatku č. 3 bylo opětovné prodloužení a stanovení termínu pro dokončení díla z důvodu navazujících prací na etapu 1.B, o prodloužení termínu požádal dodavatel. Plánovaný termín pro dokončení Etapy 1.A je stanoven na 07.11.2026. Akce probíhá. Rozpočet po změnách byl ve sledovaném období čerpán částkou 167 tis. Kč, tj. 13,94 % RZ..

PD – Revitalizace parku Dlážděnka (naučná stezka) Schválený rozpočet: 0 tis. Kč Rozpočet po změnách: 242,0 tis. Kč Čerpáno: 0 tis. Kč V současné době se akce připravuje bude navazovat na předchozí prováděné akce, které budou realizovány v rámci etapy 1A a etapy 1B. Akce může být realizována, až po dokončení dvou předchozích etap. Finanční prostředky jsou poskytnuty z fondu rozvoje. Ve sledovaném období nebyly čerpány finanční prostředky.

Dětské hřiště v parku Dlážděnka Schválený rozpočet: 0 tis. Kč Rozpočet po změnách: 8 000,0 tis. Kč Čerpáno: 0 tis. Kč Zhotovitel: Bratři Gallové & spol. s.r.o. Smlouva uzavřena: 2026/04003/OPS.DVZ (10/3224/2026) Zahájení akce: 24.06.2026 V jarních měsících probíhala potřebná řízení a komunikace pro přípravu zadávací dokumentace na výběr zhotovitele. V rámci uvedené etapy by mělo být vybudováno dětské hřiště. Ve sledovaném období byly zajištěny řádné podklady pro VŘ, proběhla komunikace mezi OŽP a OPS ohledně nastavení výběrového řízení na zajištění dodavatele pro následné uzavření SoD. Během měsíce dubna proběhlo vyhlášení veřejné zakázky a následně výběr zhotovitele. Na základě VŘ byla uzavřena Smlouva o dílo s dodavatelem a bylo přistoupeno k zahájení realizace stavby. Práce probíhají dle projektové dokumentace. Akce probíhá. Ve sledovaném období nebyly čerpány finanční prostředky..

Zhotovení nových záhonů na svěřených pozemcích MČ Praha 8 Schválený rozpočet: 500 tis. Kč Rozpočet po změnách: 520,0 tis. Kč Čerpáno: 0 tis. Kč Zhotovitel: Mykola Demchan Smlouva uzavřena: 05.05.2026 číslo 2026/0476/OZP.DSMZ/DK V rámci této akce bude zhotoven nový okrasný záhon u OC Draháň. Probíhali přípravné práce, v průběhu měsíce dubna přistoupil odbor životního prostředí k vyhlášení výběrového řízení na dodavatele. Předmětem této zakázky byl výběr odborné firmy, která zajistí nezbytnou přípravu podloží a samotnou výsadbu rostlin. Po ukončení výběrového řízení byly zahájeny terénní práce, a to s ohledem na aktuální klimatické podmínky, které jsou klíčové k výsadbě rostlin. V květnu byla uzavřena objednávka číslo 2026/0476/OZP.DSMZ/DK s dodavatelem Mykola Demchan na zhotovení nových záhonů na svěřených pozemcích MČ Praha 8 na celkovou částku 413 585,00 Kč s DPH. S ohledem na podzimní výsadbu cibulovin je termín plnění této objednávky 30.10.2026. Akce probíhá. Ve sledovaném období nebyly čerpány finanční prostředky. Úprava zpevněné pochozí cesty v ulici Davídkova na parc. č. 1640/1 v k.ú. Kobylisy Schválený rozpočet: 0 tis. Kč Rozpočet po změnách: 412,5 tis. Kč Čerpáno: 0 tis. Kč V rámci akce bude provedena výměna současného povrchu za zámkovou dlažbu. Současná pochozí cesta je tvořená betonovými dlaždicemi, je za hranicí své životnosti, místy jsou dlaždice vylámány či podmáčeny a tvoří tedy nerovný a nebezpečný povrch. Provedení nutných úprav je požadováno po OŽP jako správci pozemku stavebním úřadem na základě zaslané Výzvy o zjednání nápravy. Byla zpracována zadávací dokumentace pro výběr dodavatele, OŽP již požádal OPS o součinnost a vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele. Zakázka musí být schválena Radou MČ, schválení proběhne dle harmonogramu jednání. Na základě VŘ v roce 2025 byla uzavřena SoD se společností HONALSTAV s.r.o., po podpisu smlouvy byly zjištěny nedostatky při zadání prací. Objednatelem a zhotovitelem bylo přistoupeno k Dohodě o ukončení Smlouvy o dílo č. 2025/0451/OPS.DVZ. OŽP bude poptávat společnosti ohledně zpracování projektové dokumentace na uvedenou akci. Objednávka na zhotovení projektové dokumentace byla uzavřena s Ing. Michalem Urbanem dne 18.12.2025 pod č. 2025/1777/OZP.DSMZ/DK v celkové výši 412 500 Kč bez DPH s termínem dokončení 31.03.2026. Jakmile bude PD zpracovaná a schválená, bude přistoupeno opětovně k novému výběrovému řízení na zhotovitele stavebních prací z důvodu realizace akce. Na žádost zhotovitele PD Ing. Michala Urbana byl prodloužen termín plnění objednávky do 31.10.2026. Důvodem prodloužení termínu je zpracování položkového rozpočtu a současně probíhající inženýrská činnost, zejména zajišťování závazných stanovisek dotčených orgánů. Vzhledem k tomu, že se jedná časově o náročnou administrativní činnost, která podléhá zákonným lhůtám jednotlivých dotčených orgánů, nemůže zhotovitel jejich délku ovlivnit. S ohledem na skutečnost prodloužení termínu na vypracování PD, která bude podkladem pro výběrové řízení na zhotovitele, nebude možné v letošním roce realizovat úpravu zpevněné pochozí cesty v ulici Davídkova. Ve sledovaném období bylo rozpočtovým opatřením požádáno o přesun finančních prostředků na jiné investiční akce v rámci odboru životního prostředí. Ve sledovaném období nebyly čerpány finanční prostředky.

Zhotovení PD na změnu povrchu basketbalového hřiště na Karlínském náměstí Schválený rozpočet: 500 tis. Kč Rozpočet po změnách: 500,0 tis. Kč Čerpáno: 178 tis. Kč Zhotovitel: Sportovní projekty s.r.o. Smlouva uzavřena: 2025/1775/OZP.DSMZ/DK Zahájení akce: 18.12.2025 Ukončení akce: 22.05.2026 Odbor životního prostředí na základě četných podnětů od občanů a domluvy s radním pro životní prostředí nechá zpracovat PD, která bude řešit změnu současného mlatového povrchu basketbalového hřiště na Karlínském náměstí na pryžový povrch. Součástí PD bude zajištění také inženýringu a zpracování vzorku nového povrchu pro následná jednání a případná povolení. Dne 18.12.2025 byla uzavřena objednávka na zhotovení PD na změnu povrchu basketbalového hřiště na Karlínském náměstí se společností Sportovní projekty s.r.o. pod č. 2025/1775/OZP.DSMZ/DK v celkové výši 177 870 Kč s DPH s dokončením 31.03.2026. Zhotovitel PD společnost Sportovní projekty s.r.o. požádal o prodloužení termínu plnění do konce května 2026. Důvodem prodloužení termínu plnění bylo nedodání vyjádření Odboru památkové péče MHMP, jehož stanovisko je důležitým podkladem pro dokončení PD. Během měsíce května byla odboru životního prostředí předána zpracovaná kompletní PD dle zadaní objednatele. Akce byla ukončena. Ve sledovaném období byly čerpány finanční prostředky ve výši 177 tis. Kč, tj. 35,57 % SR.

Vybudování zpevněných pochozích pěšin v k.ú. Kobylisy Schválený rozpočet: 0 tis. Kč Rozpočet po změnách: 1 912,0 tis. Kč Čerpáno: 0 tis. Kč Zhotovitel: KRAJINNÁ ZELEŇ s.r.o. Smlouva uzavřena: 19.11.2025 číslo 2025/0594/OPS.DVZ (36/3224/2025) Akce je navržena na základě dlouhodobého pozorování a úbytku travnaté plochy z důvodu vyšlapaných cestiček v zeleni. Zpevnění cestiček je navrženo šetrným způsobem s dá se říct s minimálním zásahem do ploch veřejné zeleně. Zpevnění nebude provedeno všude, jsou vytipovány nejvíce frekventovaná místa, na které jsme byly upozorněni především obyvateli MČ Praha 8, kteří tyto vyšlapané cestičky využívají jako každodenní dostupnou trasu. Pro zpevněné pochozí pěšiny budou vybrány zatravňovací rohože nebo plastové dlaždice, které umožňují chůzi. Používají se všude, kde potřebujeme zpevnit travní porost a zabránit sešlapu či vzniku nevzhledných vyšlapaných míst. Jednoduché a velmi účinné řešení pro zasažená místa bez nutností pokládky dlažby a betonu. Okolní trávník si drží vodu, pozemek není odvodněn, a přitom se na něm člověk nepropadá a neklouže. Dlaždice jsou odolné vůči mrazu a UV záření, nepraskají a mají navíc i protiskluzový účinek. Při jejich výrobě je kladen velký důraz nejen na kvalitu, ale i na vysokou životnost v desítkách let. Po výběru zájmových lokalit došlo k uzavření objednávky č. 2025/0969/OZP.DSMZ/LT s dodavatelem ALEJO s.r.o. dne 29.07.2025 na „Vypracování architektonické studie na zpevněné pochozí pěšiny“, v celkové hodnotě 88 000 Kč s DPH, částka byla fakturována v plné výši. V roce 2025 následně došlo na základě vyhlášení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce k výběru zhotovitele a uzavření smlouvy o dílo. Z důvodu klimatických podmínek byl v souladu se SoD posunut termín zahájení prací na březen 2026. Akce bude na základě SoD v roce 2026 realizována a dokončena. Následně byly pro kontrolu osloveni správci dotčených inženýrských sítí, především se jedná o správce optických sítí. Dále probíhá komunikace s vlastníkem pozemku, kterým je HMP, ohledně souhlasu a zajištění smlouvy o výpůjčce předmětných pozemků na kterých bude probíhat realizace požadovaných prací. Akce bude financována z dotace MHMP přidělené na základě smlouvy o Participaci ZJ 953. Akce probíhá. Ve sledovaném období nebyly čerpány finanční prostředky. Vybudování pítek – psí louka U Meteoru, DH Burešova Schválený rozpočet: 0 tis. Kč Rozpočet po změnách: 573,4 tis. Kč Čerpáno: 0 tis. Kč Zhotovitel: PILUM s.r.o., PVK, a.s. Smlouva uzavřena: 2025/1143/OZP.DSMZ/VV, 2025/1206/OZP.DSMZ/VV, 2025/1269/OZP.DSM/VV, 2026/0377/OZP.DSMZ/DK Zahájení akce: 05.09.2025 V současné době se akce připravuje, je nutné zajistit všechna potřebná povolení a základě nich budeme poptávat zhotovitele. Zajištění všech souhlasů je časově náročné, u DH Burešova se řeší podepsání smlouvy na zhotovení a vybudování odběrného místa. U DH Burešova je již podepsaná smlouva na nové odběrné místo. Následovat bude objednání zhotovení šachty pro vznik nového odběrného místa, po umístění vodoměru budou probíhat připojovací práce a dokončovací práce na umístění pítka. V souběhu s uvedenými pracemi probíhá zajištění potřebných podkladů pro vznik pítka na psí louce U Meteoru. Pítko na DH Burešova bylo vybudováno včetně zhotovení nové vodoměrné šachty na základě objednávky číslo 2025/1143/OZP.DSMZ/VV společností PILUM s.r.o., objednávka v celkové výši 405 714,21 Kč s DPH fakturovaná částka dle skutečnosti ve výši 401 055,71 Kč s DPH. Dále objednány související práce, zhotovení vodovodní přípojky obj. č. 2025/1206/OZP.DSMZ/VV u společnosti PVK a.s. na částku 52 254,16 Kč s DPH. Dílo bylo převzaté bez závad a zhotovení vodovodní přípojky na základě objednávky bylo vyfakturována v celkové výši 18 151,21 Kč s DPH. Osazení vodoměru do kompletní vodoměrné sestavy na pítko u DH Burešova byla uzavřena obj. č. 2025/1269/OZP.DSMZ/VV se společností PVK a.s. na částku 7 353,17 Kč. Osazení vodoměru proběhlo řádně a v termínu. Objednávka byla vyfakturována s celkové výši 7 353,17 Kč s DPH. Veškeré práce na DH Burešova byly řádně dokončeny a akce byla ukončena. V roce 2026 proběhne vybudování pítka na psí louce U Meteoru, v současné době se připravuje zajištění potřebných podkladů pro realizaci. Dne 15.04.2026 byla uzavřena objednávka číslo 2026/0377/OZP.DSMZ/DK se společností PRO VODU, s.r.o. v celkové výši Kč 51 969,50 s DPH na zpracování PD. Jakmile bude zhotovena PD včetně zajištění souhlasů všech dotčených orgánů a provozovatelů sítí bude přistoupeno k výběru zhotovitele. Akce pokračuje. Rozpočet po změnách nebyl ve sledovaném období čerpán. Vybudování workoutového hřiště Schválený rozpočet: 0 tis. Kč Rozpočet po změnách 1 200,0 tis. Kč Čerpáno: 49 tis. Kč Akce zaměřená na vybudování workoutových hřišť bude realizována na základě podnětu občanů. V rámci této akce bude vybudováno workoutové hřiště v k.ú. Libeň a v k.ú. Karlín. Dne 29.04.2026 byla uzavřena objednávka číslo 2026/0452/OZP.DSMZ/NS s panem Vladimírem Kavkou ve výši 48 750 Kč na zpracování návrhu řešení včetně určení předpokládané ceny zakázky. Návrh řešení současně řeší přesné určení místa pro instalaci sestav a prověření inženýrských sítí. Dle zadání objednatele byl zpracovaný návrh řešení předán dle objednávky 28.05.2026. Následně bylo přikročeno k vyhlášení veřejné zakázky na výběr zhotovitele. Výběrové řízení nebylo prozatím ukončeno. Akce probíhá. Rozpočet po změnách byl ve sledovaném období čerpán částkou 48,8 tis. Kč, tj. 4,06 % RZ.

Zhotovení okrasných záhonů Schválený rozpočet: 0 tis. Kč Rozpočet po změnách 1 771,0 tis. Kč Čerpáno: 0 tis. Kč V rámci uvedené akce budou zhotoveny okrasné záhony v k.ú. Libeň, k.ú. Karlín, k.ú. Bohnice a k.ú. Karlín. V uvedených katastrálních území dojde ke zhotovení okrasných záhonů s rozmanitou velikostí, tvarem a osazovacím plánem. U záhonů bude přednostně navržena výsadba trvalek a cibulovin. V současné době probíhá přesné určení místa na parcelách svěřených do správy MČ Praha 8 a k prověření inženýrských sítí. Dále jsou připravovány potřebné podklady pro zadávací řízení a vyhlášení veřejné zakázky. Předpokládaná doba realizace je směřována na září–říjen 2026. Akce probíhá. Rozpočet po změnách ve sledovaném období nebyl čerpán.

Kapitola 03 – doprava

ODBOR DOPRAVY

| A2: Rekonstrukce cyklostezky, Šaldova – Negrelliho viadukt. Schválený rozpočet:; 200; tis. Kč. Rozpočet po změnách:; 200,0; tis. Kč. Čerpáno:; 0; tis. Kč. Zhotovitel:; PORR a.s.. Smlouva uzavřena:; 08/2022. Zahájení akce:; 11/2022. Ukončení akce:; 07/2023. Stavba byla zahájena koncem roku 2022 převzetím staveniště a ukončena v květnu 2023. V současné době je po provedených opravách připravena ke kolaudačnímu řízení a čeká na předání hlavnímu městu Praze.. |  |
| --- | --- |
| Pěší zóna Thámova – instalace zasouvacích sloupků |  |  |  |
| Schválený rozpočet: |  | 3 000 | tis. Kč |
| Rozpočet po změnách: |  | 1 000,0 | tis. Kč |
| Čerpáno: |  | 0 | tis. Kč |
| Probíhá zpracování projektu. |  |  |  |

| Revitalizace parkovací plochy v ul. Havlínova |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Schválený rozpočet 5 000 tis. Kč |  |  |  |  |  |  |
| Rozpočet po změnách: 5 100,0 tis. Kč |  |  |  |  |  |
| Čerpáno: 0 tis. Kč |  |  |  |  |  |
| Zhotovitel: BT Stav s.r.o. |  |  |  |  |  |
| Smlouva uzavřena: 20.4.2026 |  |  |  |  |  |
| Stavba dosud nezahájena. |  |  |  |  |  |  |
| Vybudování parkovacích stání Střekovská |  |  |  |  |
| Schválený rozpočet: 0 tis. Kč |  |  |  |  |
| Rozpočet po změnách 250,0 tis. Kč |  |  |  |  |
| Čerpáno: 215 tis. Kč |  |  |  |  |
| Zhotovitel: PN-Stavební společnost s.r.o. |  |  |  |  |
| Smlouva uzavřena: 06.10.2025 |  |  |  |  |
| Realizace stavby byla ukončena a probíhá kolaudační řízení. Úprava bezmotorové komunikace A2 a A26 Povltavská Schválený rozpočet: 0 tis. Kč. Rozpočet po změnách: 28 829,3 tis. Kč. Čerpáno: 53 tis. Kč. Zhotovitel: Gardenline s.r.o.. Smlouva uzavřena: 11/2021. Zahájení akce: 03/2022. I. etapa byla dokončena. V roce 2025 byl vybrán zhotovitel, realizace navazujících etap však byla z důvodu nedostatku finančních prostředků pozastavena. Pokračování projektu je podmíněno navýšením dotace na aktuálně rozpočtovanou cenu.. Revitalizace předprostoru a chodníku při ZŠ na Šutce Schválený rozpočet: 1 000 tis. Kč. Rozpočet po změnách: 1 000,0 tis. Kč. Čerpáno: 0 tis. Kč. Stavba dosud nezahájena.. Projektová příprava investičních záměrů Schválený rozpočet: 2 000 tis. Kč. Rozpočet po změnách: 2 000,0 tis. Kč. Čerpáno: 0 tis. Kč. Nezadán žádný projekt.. Vybudování parkovacích stání Štětínská. Schválený rozpočet: 4 500 tis. Kč. Rozpočet po změnách 3 893,0 tis. Kč. Čerpáno: 0 tis. Kč. Zhotovitel: ABCD Studio s.r.o.. |  |  |  |
| Probíhá zpracování projektové dokumentace. Vybudování parkovacích stání Hnězdenská Schválený rozpočet: 15 000 tis. Kč. Rozpočet po změnách: 2 000,0 tis. Kč. Čerpáno: 190 tis. Kč. Stavba dosud nezahájena z důvodu probíhajícího řízení o vydání stavebního povolení.. |  |  |  |  | tis. Kč |

Kapitola 04 – školství, mládež a sport

ODBOR ŠKOLSTVÍ

| MŠ Na Pěšinách – Kazetová markýza s elektrickým pohonem |  |  |
| --- | --- | --- |
| Schválený rozpočet: | 95 | tis. Kč |
| Rozpočet po změnách: | 95,0 | tis. Kč |
| Odeslán příspěvek ve výši: | 95 | tis. Kč |
| Čerpáno: | 95 | tis. Kč |
| Zhotovitel: | VÁVRA, spol. s r.o. |  |
| Smlouva uzavřena: | 04/2026 |  |
| Zahájení akce: | 06/2026 |  |
| Ukončení akce: | 06/2026 |  |
| MŠ Na Pěšinách požádala zřizovatele o příspěvek na kazetovou markýzu s elektrickým pohonem za účelem rozšíření možností realizace vzdělávání ve venkovním prostředí. Realizace proběhla v červnu 2026. Vítězná nabídka ve výši 101 403 Kč zahrnuje pořízení a instalaci venkovní markýzy. K dofinancování použila škola svůj fond investic. |  |  |

MŠ Korycanská – Elektrická markýza s integrací

Schválený rozpočet:			   260 tis. Kč

Rozpočet po změnách:			260,0 tis. Kč

Odeslán příspěvek ve výši:			       0 tis. Kč

Čerpáno:				       0 tis. Kč

Realizace díla je plánována na období letních prázdnin, po ukončení prázdninového provozu.

MŠ Korycanská – 2x IT tabule

Schválený rozpočet:			   280 tis. Kč

Rozpočet po změnách:			280,0 tis. Kč

Odeslán příspěvek ve výši:			   280 tis. Kč

Čerpáno:				   160 tis. Kč

Zhotovitel:		PROFIMEDIA s.r.o.

Smlouva uzavřena:	05/2026

Zahájení akce:		05/2026

Ukončení akce:	05/2026

MŠ Korycanská obdržela v dubnu 2026 schválený příspěvek na pořízení 2 ks IT tabulí. Na jejich pořízení dle smlouvy podepsané v květnu 2026 vyčerpala část příspěvku ve výši 160 204 Kč. Jedná se o tabule ActivPanel LE – 65“ plus příslušenství, včetně dopravy a instalace. Vloženo do registru smluv. IT tabule jsou nainstalovány na dvou třídách, ve třídě Kočiček a Opiček.

Rozdíl 119 796 Kč bude předmětem finančního vypořádání za rok 2026 a bude zaslán zpět zřizovateli.

MŠ Řešovská – Interaktivní tabule

Schválený rozpočet:			     159 tis. Kč

Rozpočet po změnách:			  159,0 tis. Kč

Odeslán příspěvek ve výši:			     159 tis. Kč

Čerpáno:				     159 tis. Kč

Zhotovitel:		SchoolBoard Technologies, s.r.o.

Smlouva uzavřena:	04/2026

Zahájení akce:		04/2026

Ukončení akce:	04/2026

MŠ Řešovská obdržela v dubnu 2026 schválený příspěvek na pořízení interaktivní tabule. Na její pořízení dle smlouvy podepsané v dubnu 2026 vyčerpala příspěvek ve výši 159 00 Kč (cena přesně odpovídá). Jedná se o tabuli Motýlek 75“ Windows, verze Plus. Smlouva byla vložena do registru smluv. Interaktivní tabule je nainstalována ve třídě Sluníček, která sídlí v samostatném pavilonu a dosud žádnou interaktivní tabuli neměla.

ZŠ Žernosecká – Interaktivní tabule

Schválený rozpočet:			   400 tis. Kč

Rozpočet po změnách:			400,0 tis. Kč

Odeslán příspěvek ve výši:			       0 tis. Kč

Čerpáno:				       0 tis. Kč

Realizace díla je plánována na druhé pololetí roku 2026.

ZŠ Glowackého – Interaktivní panely (3ks)

Schválený rozpočet:			   450 tis. Kč

Rozpočet po změnách:			450,0 tis. Kč

Odeslán příspěvek ve výši:			       0 tis. Kč

Čerpáno:				       0 tis. Kč

Realizace díla je plánována na druhé pololetí roku 2026.

ZŠ a MŠ Petra Strozziho  – 2x interaktivní panel

Schválený rozpočet:			   400 tis. Kč

Rozpočet po změnách:			    0,0 tis. Kč

Odeslán příspěvek ve výši:			       0 tis. Kč

Čerpáno:				       0 tis. Kč

ZŠ a MŠ Petra Strozziho měla ve schváleném rozpočtu na rok 2026 přiděleny prostředky ve výši 400 tis. Kč na 2 interaktivní panely. Rozpočtovým opatřením č. 23 z 18.března 2026, které bylo schváleno usnesením Rady Městské části Praha 8 č. Usn RMC 0110/2026, byl uložen přesun prostředků na jinou investiční akci realizovanou pod Servisním střediskem pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8. Rozpočet po změnách je nulový.

ZŠ Žernosecká – Amos vision info panel 2 ks. Schválený rozpočet:; 360; tis. Kč. Rozpočet po změnách:; 360,0; tis. Kč. Odeslán příspěvek ve výši:; 360; tis. Kč. Čerpáno:; 359; tis. Kč. Zhotovitel:; inpublic group s.r.o.. Smlouva uzavřena:; 03/2026. Zahájení akce:; 03/2026. Ukončení akce:; 05/2026. Jedná se o dotykový panel s interaktivním obsahem (rychlé sdílení interních informací, jídelníčky, rozvrhy, úřední záznamy apod. – komplexní informace na jednom panelu). Na základě předložených nabídek vybrala paní ředitelka výše uvedenou firmu, která nové zařízení uvedla do provozu. Cena panelů byla 359 000 Kč. Rozdíl bude předmětem finančního vypořádání za rok 2026 a bude zaslán zpět zřizovateli..

ZŠ Na Šutce – 2x dotykový display. Schválený rozpočet:; 160; tis. Kč. Rozpočet po změnách:; 160,0; tis. Kč. Odeslán příspěvek ve výši:; 160; tis. Kč. Čerpáno:; 148; tis. Kč. Zhotovitel:; PPC s.r.o.. Smlouva uzavřena:; 04/2026. Zahájení akce:; 04/2026. Ukončení akce:; Probíhá doškolování. ZŠ Na Šutce obdržela v dubnu 2026 schválený příspěvek na pořízení 2 ks dotykových displejů. Na základě předložených nabídek vybrala paní ředitelka výše uvedenou firmu, s níž uzavřela smlouvu. Smlouva s dodavatelem byla vložena do registru smluv v řádné lhůtě. Na pořízení uvedené investice škola vyčerpala část příspěvku ve výši 147 741 Kč. Jedná se o Multitouch dotykový displej Triumphboard 75“ IFP Black plus příslušenství, včetně dopravy a instalace. Dotykové displeje jsou nainstalovány na dvou třídách – jazyková učebna a třída prvního stupně. Uvedené dotykové displeje jsou ekonomičtější variantou klasických interaktivních tabulí, přičemž v dostatečné kvalitě umožňují inovativní přístup ke vzdělávání, zážitkovou formu výuky, zvyšují digitální kompetence žáků a umožňují individuální přístup k žákům od excelence po žáky znevýhodněné. Část dosud nevyčerpaného příspěvku bude využita k odbornému zaškolení obsluhujících pedagogů. ZŠ Žernosecká – SW stravné včetně výdejního terminálu Schválený rozpočet: 77 tis. Kč Rozpočet po změnách: 77,0 tis. Kč Odeslán příspěvek ve výši: 77 tis. Kč Čerpáno: 77 tis. Kč Zhotovitel: VIS Plzeň, s.r.o. Smlouva uzavřena: 06/2026 Zahájení akce: 06/2026 Ukončení akce: 06/2026 ZŠ Žernosecká požádala zřizovatele o zaslání příspěvku SW stravné včetně výdejního terminálu do ŠJ. Celkové náklady dosáhly výše 76 472 Kč. Rozdíl ve výši 528 Kč bude předmětem finančního vypořádání za rok 2026 a bude zaslán zpět zřizovateli. ZŠ Glowackého – Mycí stroj Schválený rozpočet: 100 tis. Kč Rozpočet po změnách: 100,0 tis. Kč Odeslán příspěvek ve výši: 0 tis. Kč Čerpáno: 0 tis. Kč Realizace díla je plánována na druhé pololetí roku 2026.. ZŠ a MŠ Petra Strozziho – Výstavba nového pavilonu ZŠ Schválený rozpočet: 0 tis. Kč Rozpočet po změnách: 9 392,2 tis. Kč Odeslán příspěvek ve výši: 8 018 tis. Kč Čerpáno: 8 018 tis. Kč Zhotovitel: CETIN a.s. Smlouva uzavřena: 05/2025 Zahájení akce: 01/2024 Ukončení akce: probíhá realizace, předpoklad 2027 Prostředky na tuto akci byly MČ Praze 8 ponechány z dotace poskytnuté v předchozích letech k využití v roce 2026 – RO č. 3017 ze dne 2. dubna 2026. Pokračování akce „ZŠ Petra Strozziho – výstavba nového pavilonu ZŠ“ – část prostředků z rozpočtu Servisního střediska ve výši 8 392,2 tis. Kč byla rozpočtovým opatřením č. 33 z 15.dubna 2026, které bylo schváleno usnesením Rady Městské části Praha 8 č. Usn RMC 0160/2026, převedena pod odbor školství pod UZ 90. Další navýšení rozpočtu na tuto akci bylo již z prostředků MČ Praha 8 (z FRR), dle rozpočtového opatření č. 75 z 24. června 2026, schváleno usnesením RMČ Prahy 8 č. Usn RMC 0288/2026. Prostředky jsou určeny k profinancování části akce týkající se přeložky kabelu trakčního vedení a s tím souvisejících prací. Došlo k úhradě první faktury ve výši 8 017 625,80 Kč, další bude následovat v průběhu druhého pololetí roku 2026. ZŠ Bohumila Hrabala – Robotická učebna ZŠ BH Schválený rozpočet: 0 tis. Kč Rozpočet po změnách: 432,4 tis. Kč Odeslán příspěvek ve výši: 432 tis. Kč Čerpáno: 386 tis. Kč Zhotovitel: Profimedia s.r.o. Zhotovitel: Robot World s.r.o. Zhotovitel: Conrad Electronic ČR s.r.o. Zhotovitel: Zonepi s.r.o. Smlouvy uzavřeny: 06/2026 Zahájení akce: 06/2026 Ukončení akce: bude 09/2026 Akce Robotická učebna ZŠ BH byla rozpočtována v investicích Servisního střediska pro správu svěřeného majetku a touto příspěvkovou organizací realizována. Část prostředků ve výši 432,4 tis. Kč byla převedena rozpočtovým opatřením číslo 68 z 10. června 2026 (a dále rozpočtovým opatřením číslo 80 z 24.června 2026) z prostředků Servisního střediska do rozpočtu školy, neboť se jednalo o prostředky na vybavení robotické učebny, které si chtěla škola zajišťovat sama a které bude následně sama spravovat a inventarizovat. Robotická učebna v sobě spojuje prvky inovativního přístupu ke vzdělávání, zážitkovou formu výuky a zvyšuje digitální kompetence žáků. Z prostředků byly pořízeny dle předložených faktur mj. vzdělávací sady robotů, rotační modul, výukové a školicí sady, 3D pera včetně náplní, zvýšená základna pro výuku s voštinovým plátnem a další výukové pomůcky. ZŠ Ústavní – Přístavba Schválený rozpočet: 0 tis. Kč Rozpočet po změnách: 620,0 tis. Kč Odeslán příspěvek ve výši: 620 tis. Kč Čerpáno: 0 tis. Kč Akce Přístavba ZŠ Ústavní byla rozpočtována v investicích Servisního střediska pro správu svěřeného majetku a touto příspěvkovou organizací realizována. Část prostředků ve výši 620,0 tis. Kč byla převedena rozpočtovým opatřením číslo 66 z 10. června 2026 z prostředků Servisního střediska do rozpočtu školy, neboť se jednalo o prostředky na vybavení přístavby, které si chtěla škola zajišťovat sama a které bude následně sama spravovat a inventarizovat. Dle sdělení školy nebyla zatím ani uzavřena smlouva, a tím ani pořízeno požadované vybavení. Realizace je plánována na druhou polovinu roku 2026.

ZŠ a MŠ Petra Strozziho – Nákup IT tabulí Schválený rozpočet: 0 tis. Kč Rozpočet po změnách: 400,0 tis. Kč Odeslán příspěvek ve výši: 400 tis. Kč Čerpáno: 0 tis. Kč ZŠ a MŠ Petra Strozziho měla ve schváleném rozpočtu na rok 2026 přiděleny prostředky ve výši 400 tis. Kč na 2 interaktivní panely. Rozpočtovým opatřením č. 23 z 18.března 2026, které bylo schváleno usnesením Rady Městské části Praha 8 č. Usn RMC 0110/2026, byl uložen přesun prostředků na jinou investiční akci realizovanou pod Servisním střediskem pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8. Vzhledem k tomu, že potřeba pořídit interaktivní panely či jejich obdobu, byla pro základní školu stále aktuální, rozhodnutím Rady Městské části Praha 8 byly rozpočtovým opatřením č. 63 z 10.června 2026 navýšeny investiční prostředky ZŠ Petra Strozziho o 400 tis. Kč a tyto prostředky byly škole formou investičního příspěvku zaslány. Dle sdělení školy nebyla zatím ani uzavřena smlouva, a tím ani pořízeno požadované vybavení. Realizace je plánována na druhou polovinu roku 2026. MŠ Štěpničná – Přírodní zahrada (SFŽP) Schválený rozpočet: 0 tis. Kč Rozpočet po změnách: 500,0 tis. Kč Odeslán příspěvek ve výši: 0 tis. Kč Čerpáno: 0 tis. Kč Zahájení akce: 04/2026 (žádost o dotaci na SFŽP podána v roce 2025) Ukončení akce: předpokládané ukončení 12/207 Rozpočtovým opatřením č. 63 z 10. června 2026 schválila Rada Městské části Praha 8 posílení příspěvku MŠ Štěpničná na předfinancování realizace projektu Přírodní zahrada. Tento projekt byl podpořen v rámci výzvy č. NPŽP 20/2025 – NPŽP 6.1.C b) Státního fondu životního prostředí ČR. Po realizaci projektu bude ze strany SFŽP pokryto 50% veškerých uznatelných nákladů. Předfinancování ze strany zřizovatele se týká celé předpokládané částky, tedy 500 tis. Kč. Realizace musí proběhnout v letech 2026 až 2027. ZŠ Na Šutce – Pořízení salátového baru Schválený rozpočet: 0 tis. Kč Rozpočet po změnách: 50,0 tis. Kč Odeslán příspěvek ve výši: 0 tis. Kč Čerpáno: 0 tis. Kč Ve schváleném rozpočtu odboru školství byly rozpočtovány prostředky na zlepšování kvality stravování. Tyto prostředky byly rozhodnutím Rady Městské části Praha 8 rozpočtovým opatřením č. 77 z 24. června 2026 přiděleny třem základním školám na pořízení salátových barů do ŠJ. ZŠ Na Šutce je jednou z těchto škol. Nákup salátového baru je plánován na období školních prázdnin tak, aby byl k dispozici žákům na začátku školního roku 2026/2027. ZŠ Ústavní – Pořízení salátového baru Schválený rozpočet: 0 tis. Kč Rozpočet po změnách: 50,0 tis. Kč Odeslán příspěvek ve výši: 0 tis. Kč Čerpáno: 0 tis. Kč Ve schváleném rozpočtu odboru školství byly rozpočtovány prostředky na zlepšování kvality stravování. Tyto prostředky byly rozhodnutím Rady Městské části Praha 8 rozpočtovým opatřením č.77 z 24. června 2026 přiděleny třem základním školám na pořízení salátových barů do ŠJ. ZŠ Ústavní je jednou z těchto škol. Nákup salátového baru je plánován na období školních prázdnin tak, aby byl k dispozici žákům na začátku školního roku 2026/2027. ZŠ Žernosecká – Pořízení salátového baru Schválený rozpočet: 0 tis. Kč Rozpočet po změnách: 50,0 tis. Kč Odeslán příspěvek ve výši: 0 tis. Kč Čerpáno: 0 tis. Kč Ve schváleném rozpočtu odboru školství byly rozpočtovány prostředky na zlepšování kvality stravování. Tyto prostředky byly rozhodnutím Rady Městské části Praha 8 rozpočtovým opatřením č. 77 z 24. června 2026 přiděleny třem základním školám na pořízení salátových barů do ŠJ. ZŠ Žernosecká je jednou z těchto škol. Nákup salátového baru je plánován na období školních prázdnin tak, aby byl k dispozici žákům na začátku školního roku 2026/ 2027.

MŠ Štěpničná – Konvektomat Schválený rozpočet: 0 tis. Kč Rozpočet po změnách: 208,3 tis. Kč Odeslán příspěvek ve výši: 0 tis. Kč Čerpáno: 0 tis. Kč Rozpočtovým opatřením č. 70 z 24. června 2026 schválila Rada Městské části Praha 8 posílení příspěvku MŠ Štěpničná na pořízení konvektomatu. Vyhověla tak žádosti paní ředitelky, která se na zřizovatele obrátila z důvodu havárie do té doby užívaného konvektomatu, jehož oprava již byla nerentabilní. Zřizovatel rozhodnutím Rady Městské části Praha 8 žádosti vyhověl a prostředky ve výši 208,2 tis. Kč účelově na pořízení konvektomatu do školní jídelny schválil. Příspěvek zatím nebyl poukázán, a tedy ani čerpán. MŠ plánuje nákup nového konvektomatu typ „Orange Plus 621 i“ na srpen tohoto roku.

ODBOR ŠKOLSTVÍ – SERVISNÍ STŘEDISKO PRO SPRÁVU SVĚŘENÉHO MAJETKU (SeS) MČ PRAHA 8

| ZŠ BH Na Korábě – PD – půdní vestavba |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Schválený rozpočet: | 0 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Rozpočet po změnách: | 38,8 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Cena díla bez DPH: | 1 943 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Odeslaný příspěvek: | 0 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Čerpáno: | 0 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Zhotovitel: | VR 40/2023, BOA Construction s.r.o. |  |  |  |  |  |
| Sml. uzavřena: | 02/2024 |  |  |  |  |  |
| Zahájení akce: | 02/2024 |  |  |  |  |  |
| Ukončení akce: | předpoklad 12/2026 |  |  |  |  |  |
| Komentář: Z důvodu navýšení počtu žáků je nutné rozšířit učební prostory a navýšit kapacitu školy. Probíhá příprava projektové dokumentace – vyjádření dotčených orgánů státní správy pro st. povolení. Nyní se zapracovávají požadavky HSZ (hasičský záchranný sbor). |  |  |  |  |  |  |
| ZŠ BH Zenklova – PD – půdní vestavba |  |  |  |  |  |  |
| Schválený rozpočet: | 0 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Rozpočet po změnách: | 43,2 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Cena díla bez DPH: | 1 975 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Odeslaný příspěvek: | 0 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Čerpáno: | 0 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Zhotovitel: | VR 43/2023, Aquaeductus Projekt s.r.o. |  |  |  |  |  |
| Sml. uzavřena: | 02/2024 |  |  |  |  |  |
| Zahájení akce: | 02/2024 |  |  |  |  |  |
| Ukončení akce: | předpoklad 12/2026 |  |  |  |  |  |
| Komentář: Z důvodu navýšení počtu žáků je nutné rozšířit učební prostory a navýšit kapacitu školy. Probíhá příprava projektové dokumentace – vyjádření dotčených orgánů státní správy pro st. povolení. Nyní se zapracovávají požadavky HSZ (hasičský záchranný sbor). |  |  |  |  |  |  |
| ZŠ Palmovka (Heydukova) – PD – půdní vestavba |  |  |  |  |  |  |
| Schválený rozpočet: | 0 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Rozpočet po změnách: | 42,4 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Cena díla bez DPH: | 1 588 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Odeslaný příspěvek: | 42 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Čerpáno: | 0 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Zhotovitel: | VR 47/2023, ABCD studio s.r.o. |  |  |  |  |  |
| Sml. uzavřena: | 02/2024 |  |  |  |  |  |
| Zahájení akce: | 02/2024 |  |  |  |  |  |
| Ukončení akce: | předpoklad 12/2026 |  |  |  |  |  |
| Komentář: Z důvodu navýšení počtu žáků je nutné rozšířit učební prostory a navýšit kapacitu školy. Probíhá příprava projektové dokumentace – vyjádření dotčených orgánů stát. správy pro st. povolení. Nyní se zapracovávají požadavky HSZ (hasičský záchranný sbor). |  |  |  |  |  |  |
| ZŠ Palmovka (Heydukova) – PD – nástavba dvorního traktu – tělocvična |  |  |  |  |  |  |
| Schválený rozpočet: | 0 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Rozpočet po změnách: | 56,9 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Cena díla bez DPH: | 1 068 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Odeslaný příspěvek: | 0 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Čerpáno: | 0 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Zhotovitel: | VR 37/2023, Pešata & Šamír arch4BIM s.r.o., |  |  |  |  |  |
| Sml. uzavřena: | 02/2024 |  |  |  |  |  |
| Zahájení akce: | 02/2024 |  |  |  |  |  |
| Ukončení akce: | předpoklad 12/2026 |  |  |  |  |  |
| Komentář: Z důvodu navýšení počtu žáků je nutné rozšířit učební prostory a navýšit kapacitu školy. Probíhá příprava projektové dokumentace – vyjádření dotčených orgánů stát. správy pro st. povolení. Nyní se zapracovávají požadavky HSZ (hasičský záchranný sbor). |  |  |  |  |  |  |
| MŠ U Sluncové – PD – přístavba objektu školy |  |  |  |  |  |  |
| Schválený rozpočet: | 0 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Rozpočet po změnách: | 1 923,9 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Cena díla bez DPH: | 2 870 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Odeslaný příspěvek: | 1 872 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Čerpáno: | 1 872 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Zhotovitel: | VR 17/2024, Aquaeductus Projekt s.r.o., VR 29/2025 Boa Construction s.r.o. |  |  |  |  |  |
| Sml. uzavřena: | 05/2024 |  |  |  |  |  |
| Zahájení akce: | 05/2024 |  |  |  |  |  |
| Ukončení akce: | předpoklad 12/2026 |  |  |  |  |  |
| Komentář: Z důvodu navýšení počtu žáků je nutné rozšířit učební prostory a navýšit kapacitu školy. Probíhá příprava projektové dokumentace – vyjádření dotčených orgánů stát. správy pro st. povolení . Zpracování PD pro společné povolení stavby a jeho zajištění (4/2024). Následně zasmluvněno zpracování prováděcí dokumentace pro realizaci (11/2025) Nyní jsou obeslané dotčené orgány stát. správy, čeká se na vyjádření a zapracování do PD. |  |  |  |  |  |  |
| ZŠ Petra Strozziho – PD – zkapacitnění obj. školy – nástavba |  |  |  |  |  |  |
| Schválený rozpočet: | 0 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Rozpočet po změnách: | 524,5 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Cena díla bez DPH: | 1 886 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Odeslaný příspěvek: | 456 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Čerpáno: | 412 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Zhotovitel: | VR 5/2024, Boa Construction s.r.o., |  |  |  |  |  |
| Sml. uzavřena: | 06/2024 |  |  |  |  |  |
| Zahájení akce: | 06/2024 |  |  |  |  |  |
| Ukončení akce: | předpoklad 2/2026 |  |  |  |  |  |
| Komentář: Zpracování PD pro společné povolení stavby a jeho zajištění (6/2024). Následně zasmluvněno zpracování prováděcí dokumentace pro realizaci (7/2025) Nyní jsou obeslané dotčené orgány stát. správy čeká se na vyjádření a zapracování do PD. |  |  |  |  |  |  |
| ZŠ Petra Strozziho – PD – zkapacitnění obj. školy – přístavba |  |  |  |  |  |  |
| Schválený rozpočet: | 0 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Rozpočet po změnách: | 84,7 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Cena díla bez DPH: | 1 982 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Odeslaný příspěvek: | 0 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Čerpáno: | 0 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Zhotovitel: | VR 4/2024, ABCD Studio s.r.o., |  |  |  |  |  |
| Sml. uzavřena: | 03/2024 |  |  |  |  |  |
| Zahájení akce: | 03/2024 |  |  |  |  |  |
| Ukončení akce: | předpoklad 12/2026 |  |  |  |  |  |
| Komentář: Zpracování PD pro společné povolení stavby a jeho zajištění (03/2024). Následně zasmluvněno zpracování prováděcí dokumentace pro realizaci (08/2025) Nyní jsou obeslané dotčené orgány stát. správy čeká se na vyjádření a zapracování do PD. |  |  |  |  |  |  |
| ZŠ a MŠ Projektová příprava |  |  |  |  |  |  |
| Schválený rozpočet: | 2 000 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Rozpočet po změnách: | 0,0 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Cena díla bez DPH: | 0 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Odeslaný příspěvek: | 0 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Komentář: Finanční prostředky přidělené na investiční akce menšího rozsahu. |  |  |  |  |  |  |
| ZŠ a MŠ Investiční akce malého rozsahu |  |  |  |  |  |  |
| Schválený rozpočet: | 2 000 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Rozpočet po změnách: | 1 921,8 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Cena díla bez DPH: | 0 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Odeslaný příspěvek: | 0 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Čerpáno: | 0 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Komentář: Finanční prostředky přidělené na investiční akce menšího rozsahu. |  |  |  |  |  |  |
| ZŠ a MŠ Technická a právní pomoc |  |  |  |  |  |  |
| Schválený rozpočet: | 2 000 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Rozpočet po změnách: | 572,9 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Cena díla bez DPH: | 0 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Odeslaný příspěvek: | 0 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Čerpáno: | 0 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Komentář: Finanční prostředky přidělené na technickou a právní pomoc pro akce menšího rozsahu. |  |  |  |  |  |  |
| MŠ Poznaňská – S.E.N. – Střešní plášť |  |  |  |  |  |  |
| Schválený rozpočet: | 10 610 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Rozpočet po změnách: | 10 610,0 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Cena díla bez DPH: | 8 547 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Odeslaný příspěvek: | 10 610 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Čerpáno: | 0 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Zhotovitel: | VR 51/2025, Krytiny RS s.r.o. |  |  |  |  |  |
| Sml. uzavřena: | 03/2026 |  |  |  |  |  |
| Zahájení akce: | 07/2026 |  |  |  |  |  |
| Ukončení akce: | 08/2026 |  |  |  |  |  |
| Komentář: Špatná střešní krytina s množstvím oprav bude nahrazena novým střešním pláštěm, součástí je i zateplení, tím se sníží nároky na vytápění, a zároveň v létě nebude budova přehřívána. |  |  |  |  |  |  |
| ZŠ Ústavní – Náhradní výsadba |  |  |  |  |  |  |
| Schválený rozpočet: | 450 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Rozpočet po změnách: | 410,7 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Cena díla bez DPH: | 339 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Odeslaný příspěvek: | 411 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Čerpáno: | 411 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Zhotovitel: | D 6/2026, FRIGOSYSTEM, spol. s r.o. |  |  |  |  |  |
| Sml. uzavřena: | 03/2026 |  |  |  |  |  |
| Zahájení akce: | 03/2026 |  |  |  |  |  |
| Ukončení akce: | 06/2026 |  |  |  |  |  |
| Komentář: Náhradní výsadba stromů byla součást projektové dokumentace a podmínkou stavebního povolení. |  |  |  |  |  |  |
| MŠ Na Pěšinách – Obnova dopadových ploch |  |  |  |  |  |  |
| Schválený rozpočet: | 1 100 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Rozpočet po změnách: | 1 772,8 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Cena díla bez DPH: | 1 437 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Odeslaný příspěvek: | 1 100 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Čerpáno: | 6 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Zhotovitel: | VR 22/2026, JH Construct Praha s.r.o. |  |  |  |  |  |
| Sml. uzavřena: | 05/2026 |  |  |  |  |  |
| Zahájení akce: | předpoklad 07/2026 |  |  |  |  |  |
| Ukončení akce: | předpoklad 08/2026 |  |  |  |  |  |
| Komentář: Současné dopadové plochy jsou nebezpečné, je nutné udělat plochy nové, odvodněné s moderním povrchem, který je bezpečný, vodopropustný. |  |  |  |  |  |  |
| MŠ Kotlaska – Konvektomat do ŠJ |  |  |  |  |  |  |
| Schválený rozpočet: | 350 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Rozpočet po změnách: | 350,0 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Cena díla bez DPH: |  |  | tis. Kč |  |  |  |
| Odeslaný příspěvek: | 0 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Čerpáno: | 0 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Zhotovitel: | nevybrán |  |  |  |  |  |
| Komentář: Nový konvektomat bude součástí modernizace gastro provozu MŠ. |  |  |  |  |  |  |
| ZŠ a MŠ Technická a právní pomoc |  |  |  |  |  |  |
| Schválený rozpočet: | 1 210 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Rozpočet po změnách: | 910,0 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Cena díla bez DPH: |  |  | tis. Kč |  |  |  |
| Odeslaný příspěvek: | 910 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Čerpáno: | 462 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Komentář: Investiční prostředky vynaloženy na technickou a právní pomoc menšího rozsahu. |  |  |  |  |  |  |
| MŠ Kotlaska – Stavební úprava – horolezecká stěna |  |  |  |  |  |  |
| Schválený rozpočet: | 300 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Rozpočet po změnách: | 300,0 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Cena díla bez DPH: | 247 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Odeslaný příspěvek: | 300 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Čerpáno: | 299 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Zhotovitel: | D 22/2026, PRH Mont s.r.o. |  |  |  |  |  |
| Sml. uzavřena: | 04/2026 |  |  |  |  |  |
| Zahájení akce: | 04/2026 |  |  |  |  |  |
| Ukončení akce: | 04/2026 |  |  |  |  |  |
| Komentář: Stávající horolezecká stěna byla již nebezpečná se zvýšenou možností úrazu, její obnova by byla neekonomická, byla provedena demontáž, a úprava terénu a zeleně. |  |  |  |  |  |  |
| MŠ Chabařovická – Plynová sklopná pánev |  |  |  |  |  |  |
| Schválený rozpočet: | 122 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Rozpočet po změnách: | 122,0 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Cena díla bez DPH: |  |  | tis. Kč |  |  |  |
| Odeslaný příspěvek: | 0 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Čerpáno: | 0 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Zhotovitel: | nevybrán |  |  |  |  |  |
| Komentář: Nová plynová pánev bude součástí modernizace gastro provozu MŠ. |  |  |  |  |  |  |
| ZŠ Bohumila Hrabala – Rekonstrukce altánu (venkovní učebna) |  |  |  |  |  |  |
| Schválený rozpočet: | 400 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Rozpočet po změnách: | 400,0 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Cena díla bez DPH: |  |  | tis. Kč |  |  |  |
| Odeslaný příspěvek: | 0 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Čerpáno: | 0 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Zhotovitel: | nevybrán |  |  |  |  |  |
| Komentář: Stávající altán je nutné zrenovovat. |  |  |  |  |  |  |
| ZŠ Na Šutce – Myčka na černé nádobí do ŠJ |  |  |  |  |  |  |
| Schválený rozpočet: | 656 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Rozpočet po změnách: | 656,0 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Cena díla bez DPH: |  |  | tis. Kč |  |  |  |
| Odeslaný příspěvek: | 0 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Čerpáno: | 0 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Zhotovitel: | nevybrán |  |  |  |  |  |
| Komentář: Nová myčka nádobí bude součástí modernizace gastro provozu ZŠ. |  |  |  |  |  |  |
| ZŠ Na Šutce – Konvektomat do ŠJ |  |  |  |  |  |  |
| Schválený rozpočet: | 720 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Rozpočet po změnách: | 720,0 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Cena díla bez DPH: |  |  | tis. Kč |  |  |  |
| Odeslaný příspěvek: | 0 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Čerpáno: | 0 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Zhotovitel: | nevybrán |  |  |  |  |  |
| Komentář: Nový konvektomat bude součástí modernizace gastro provozu ZŠ. |  |  |  |  |  |  |
| ZŠ Bohumila Hrabala – Multifunkční pánev do ŠK |  |  |  |  |  |  |
| Schválený rozpočet: | 767 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Rozpočet po změnách: | 767,0 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Cena díla bez DPH: |  |  | tis. Kč |  |  |  |
| Odeslaný příspěvek: | 0 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Čerpáno: | 0 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Zhotovitel: | nevybrán |  |  |  |  |  |
| Komentář: Nová multifunkční pánev bude součástí modernizace gastro provozu ZŠ. |  |  |  |  |  |  |
| ZŠ Bohumila Hrabala – Myčka provoz nádobí vč. police |  |  |  |  |  |  |
| Schválený rozpočet: | 489 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Rozpočet po změnách: | 489,0 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Cena díla bez DPH: |  |  | tis. Kč |  |  |  |
| Odeslaný příspěvek: | 0 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Čerpáno: | 0 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Komentář: Nová myčka nádobí bude součástí modernizace gastro provozu ZŠ. |  |  |  |  |  |  |
| ZŠ Žernosecká – Venkovní zatemňovací rolety |  |  |  |  |  |  |
| Schválený rozpočet: | 400 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Rozpočet po změnách: | 0,0 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Cena díla bez DPH: |  |  | tis. Kč |  |  |  |
| Odeslaný příspěvek: | 0 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Čerpáno: | 0 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Zhotovitel: | nevybrán |  |  |  |  |  |
| Komentář: Z hygienických důvodu přehřívání místností v objektu bude provedena montáž zatemňovacích rolet. |  |  |  |  |  |  |
| ZŠ a MŠ Petra Strozziho – Vstupní dveře do objektu |  |  |  |  |  |  |
| Schválený rozpočet: | 500 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Rozpočet po změnách: | 0,0 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Cena díla bez DPH: |  |  | tis. Kč |  |  |  |
| Odeslaný příspěvek: | 0 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Čerpáno: | 0 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Zhotovitel: | nevybrán |  |  |  |  |  |
| Komentář: Z důvodu bezpečnosti žáků bude přistoupeno k zabezpečení vstupních dveří. |  |  |  |  |  |  |
| ZŠ Žernosecká – Multifunkční tiskárny/kopírky |  |  |  |  |  |  |
| Schválený rozpočet: | 240 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Rozpočet po změnách: | 240,0 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Cena díla bez DPH: |  |  | tis. Kč |  |  |  |
| Odeslaný příspěvek: | 0 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Čerpáno: | 0 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Zhotovitel: | nevybrán |  |  |  |  |  |
| Komentář: Z důvodu nedostatečného množství a poruchovosti stávajících tiskáren budou pořízeny nové multifukční kopírovací stroje. |  |  |  |  |  |  |
| ZŠ a MŠ Petra Strozziho – Klimatizační jednotka pro serverovnu |  |  |  |  |  |  |
| Schválený rozpočet: | 60 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Rozpočet po změnách: | 60,0 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Cena díla bez DPH: |  |  | tis. Kč |  |  |  |
| Odeslaný příspěvek: | 0 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Čerpáno: | 0 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Zhotovitel: | nevybrán |  |  |  |  |  |
| Komentář: Na základně značně vysokých teplot v letních měsících a přehřívání místnosti bude instalována klima jednotka do serverovny. |  |  |  |  |  |  |
| ZŠ a MŠ Petra Strozziho – Podlahová krytina do MŠ |  |  |  |  |  |  |
| Schválený rozpočet: | 280 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Rozpočet po změnách: | 280,0 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Cena díla bez DPH: |  |  | tis. Kč |  |  |  |
| Odeslaný příspěvek: | 0 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Čerpáno: | 0 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Zhotovitel: | nevybrán |  |  |  |  |  |
| Komentář: Z bezpečnostního hlediska bude nevyhovující podlahová krytina již značně poškozena nahrazena novou povlakovou krytinou. |  |  |  |  |  |  |
| KD Krakov – Vjezdová závora na parkoviště |  |  |  |  |  |  |
| Schválený rozpočet: | 390 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Rozpočet po změnách: | 390,0 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Cena díla bez DPH: | 273 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Odeslaný příspěvek: | 0 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Čerpáno: | 0 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Zhotovitel: | nevybrán |  |  |  |  |  |
| Komentář: Z bezpečnostních důvodů bude instalována vjezdová závora, kterou se zabrání parkování cizím vozidlům a zlepší se prostor pro zásobování objektu. |  |  |  |  |  |  |
| MŠ Na Pěšinách – Technická pomoc pro vybudování schodiště |  |  |  |  |  |  |
| Schválený rozpočet: | 110 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Rozpočet po změnách: | 110,0 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Cena díla bez DPH: |  |  | tis. Kč |  |  |  |
| Odeslaný příspěvek: | 0 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Čerpáno: | 0 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Zhotovitel: | nevybrán |  |  |  |  |  |
| Komentář: Technická pomoc je součást přípravy projektu pro schodiště, zde vznikne další přístup do objektu, a zpřístupní objekt MŠ ze dvou stran. |  |  |  |  |  |  |
| KD Ládví – PD – revitalizace předprostoru KD |  |  |  |  |  |  |
| Schválený rozpočet: | 3 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Rozpočet po změnách: | 15,5 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Cena díla bez DPH: |  |  | tis. Kč |  |  |  |
| Odeslaný příspěvek: | 0 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Čerpáno: | 0 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Komentář: Akce zrušena, finanční prostředky převedeny. |  |  |  |  |  |  |
| ZŠ Burešova – Přístupový systém a zabezpečení vchodu |  |  |  |  |  |  |
| Schválený rozpočet: | 650 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Rozpočet po změnách: | 650,0 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Cena díla bez DPH: |  |  | tis. Kč |  |  |  |
| Odeslaný příspěvek: | 0 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Čerpáno: | 0 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Zhotovitel: | nevybrán |  |  |  |  |  |
| Komentář: Zastaralý a poruchový systém je nutné zmodernizovat a zajistit možnost případného rozšíření o další moduly. |  |  |  |  |  |  |
| ZŠ BH Na Korábě – Příprava zkapacitnění |  |  |  |  |  |  |
| Schválený rozpočet: | 12 500 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Rozpočet po změnách: | 11 600,0 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Cena díla bez DPH: | 8 918 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Odeslaný příspěvek: | 9 600 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Čerpáno: | 590 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Zhotovitel: | VR 27/2026, FRIGOSYSTEM, spol. s r.o. |  |  |  |  |  |
| Sml. uzavřena: | 06/2026 |  |  |  |  |  |
| Zahájení akce: | 07/2026 |  |  |  |  |  |
| Ukončení akce: | předpoklad 11/2026 |  |  |  |  |  |
| Komentář: Z důvodu navýšení počtu žáků bylo rozhodnuto provést zkapacitnění objektu, jehož přípravnou částí je i rozvod tepla z výměníku do jednotlivých pater a oddělení rozvodů pro MŠ. Na základě tohoto požadavku byla vyhotovena PD 13/2026 firmou KT ING s.r.o., a vybrán zhotovitel stavby. |  |  |  |  |  |  |
| ZŠ Dolákova – Klimatizace v učebně informatiky a přilehlé učebny |  |  |  |  |  |  |
| Schválený rozpočet: | 1 500 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Rozpočet po změnách: | 1 012,7 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Cena díla bez DPH: | 802 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Odeslaný příspěvek: | 500 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Čerpáno: | 4 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Zhotovitel: | VR 21/2026, Petr Boubal |  |  |  |  |  |
| Sml. uzavřena: | 05/2026 |  |  |  |  |  |
| Zahájení akce: | 06/2026 |  |  |  |  |  |
| Ukončení akce: | 08/2026 |  |  |  |  |  |
| Komentář: Z hygienických důvodů bude montována klimatizace do objektů (ZŠ Dolákova, ZŠ Glowackého, ZŠ Ústavní v celkové hodnotě 3860 tis. Kč bez DPH), zamezí se tak přehřívání učeben. |  |  |  |  |  |  |
| ZŠ Hovorčovická – Rekonstrukce bytu |  |  |  |  |  |  |
| Schválený rozpočet: | 1 900 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Rozpočet po změnách: | 1 900,0 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Cena díla bez DPH: | 1 580 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Odeslaný příspěvek: | 1 900 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Čerpáno: | 1 900 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Zhotovitel: | VR 6/2026, AVK STAV s.r.o. |  |  |  |  |  |
| Sml. uzavřena: | 04/2026 |  |  |  |  |  |
| Zahájení akce: | 04/2026 |  |  |  |  |  |
| Ukončení akce: | 05/2026 |  |  |  |  |  |
| Komentář: Po opuštění bytu nájemníky byla nutná kompletní rekonstrukce bytu, který byl v původním stavu (cca z roku 1990) - (elektro, voda, plyn, sanita, podlahy, dveře…). |  |  |  |  |  |  |
| MŠ Chabařovická – Venkovní zastínění objektu v 6 třídách |  |  |  |  |  |  |
| Schválený rozpočet: | 1 000 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Rozpočet po změnách: | 1 021,0 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Cena díla bez DPH: | 741 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Odeslaný příspěvek: | 500 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Čerpáno: | 4 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Zhotovitel: | VR 11/2026, WORKER BAU s.r.o. |  |  |  |  |  |
| Sml. uzavřena: | 05/2026 |  |  |  |  |  |
| Zahájení akce: | předpoklad 07/2026 |  |  |  |  |  |
| Ukončení akce: | předpoklad 08/2026 |  |  |  |  |  |
| Komentář: Provedení venkovního zastínění objektů z hygienických důvodů (VR 11/2026 součástí je 7 objektů v celkové ceně 7 717 tis. bez DPH). V letních měsících dochází k přehřívání místností, instalací venkovního zastínění dojde ke komfortnějšímu prostředí při výuce a při vyšších teplotách i k chlazení místností). |  |  |  |  |  |  |
| MŠ Chabařovická – Výměna interiérových dveří ve třídách |  |  |  |  |  |  |
| Schválený rozpočet: | 600 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Rozpočet po změnách: | 600,0 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Cena díla bez DPH: |  |  | tis. Kč |  |  |  |
| Odeslaný příspěvek: | 0 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Čerpáno: | 0 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Zhotovitel: | dosud nevybrán |  |  |  |  |  |
| Komentář: Současný stav interiérových dveří je za hranicí životnosti, (původní panty, kování, povrchová úprava) budou nahrazeny novými, s moderní povrchovou úpravou zvýšenou ochranou proti opotřebení nebo poškození. |  |  |  |  |  |  |
| ZŠ Burešova PD – propojení obj. školy z ŠJ – krček |  |  |  |  |  |  |
| Schválený rozpočet: | 0 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Rozpočet po změnách: | 29,0 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Cena díla bez DPH: | 476 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Odeslaný příspěvek: | 0 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Čerpáno: | 0 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Zhotovitel: | PD 29/2026 Boa Construction s.r.o. |  |  |  |  |  |
| Sml. uzavřena: | 05/2024 |  |  |  |  |  |
| Zahájení akce: | 05/2024 |  |  |  |  |  |
| Ukončení akce: | 01/2026 |  |  |  |  |  |
| Komentář: Z hygienických a bezpečnostních důvodů je záměr propojit objekty mezi sebou, součástí projektu je i výtah, a tím vznikne bezbariérový vstup do objektu. V současné době probíhá výběr dodavatele stavby. |  |  |  |  |  |  |
| MŠ Kotlaska – Rekonstrukce oken |  |  |  |  |  |  |
| Schválený rozpočet: | 4 700 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Rozpočet po změnách: | 4 529,5 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Cena díla bez DPH: | 3 668 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Odeslaný příspěvek: | 4 530 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Čerpáno: | 4 529 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Zhotovitel: | VR 4/2026, BAB mont s.r.o. |  |  |  |  |  |
| Sml. uzavřena: | 03/2026 |  |  |  |  |  |
| Zahájení akce: | 04/2026 |  |  |  |  |  |
| Ukončení akce: | 05/2026 |  |  |  |  |  |
| Komentář: Stávající okna byla nahrazena novými, s lepšími izolačními vlastnostmi. Původní okna byla za hranicí životnosti s rizikem úrazu a neekonomických oprav. |  |  |  |  |  |  |
| MŠ Lešenská – Venkovní zastínění objektu |  |  |  |  |  |  |
| Schválený rozpočet: | 1 900 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Rozpočet po změnách: | 1 697,4 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Cena díla bez DPH: | 1 151 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Odeslaný příspěvek: | 1 100 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Čerpáno: | 4 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Zhotovitel: | VR 11/2026, WORKER BAU s.r.o. |  |  |  |  |  |
| Sml. uzavřena: | 05/2026 |  |  |  |  |  |
| Zahájení akce: | 07/2026 |  |  |  |  |  |
| Ukončení akce: | 08/2026 |  |  |  |  |  |
| Komentář: Provedení venkovního zastínění objektů z hygienických důvodů (VR 11/2026 součástí je 7 objektů v celkové ceně 7 717 tis. bez DPH). V letních měsících dochází k přehřívání místností, instalací venkovního zastínění dojde ke komfortnějšímu prostředí při výuce a při vyšších teplotách i k chlazení místností). |  |  |  |  |  |  |
| MŠ Lešenská DB – Oprava střech vč. zateplení 2. etapa 3.p. |  |  |  |  |  |  |
| Schválený rozpočet: | 3 600 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Rozpočet po změnách: | 5 182,0 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Cena díla bez DPH: | 4 190 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Odeslaný příspěvek: | 5 182 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Čerpáno: | 5 078 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Zhotovitel: | VR 12/2026, Z & D stavební společnost spol. s r.o. |  |  |  |  |  |
| Sml. uzavřena: | 04/2026 |  |  |  |  |  |
| Zahájení akce: | 04/2026 |  |  |  |  |  |
| Ukončení akce: | 06/2026 |  |  |  |  |  |
| Komentář: Další ukončená etapa. Bylo provedeno zateplení střechy a nový střešního plášť. |  |  |  |  |  |  |
| ZŠ a MŠ Lyčkovo náměstí – Akustické úpravy učeben |  |  |  |  |  |  |
| Schválený rozpočet: | 600 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Rozpočet po změnách: | 448,5 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Cena díla bez DPH: | 367 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Odeslaný příspěvek: | 448 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Čerpáno: | 448 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Zhotovitel: | D 11/2026, WORKER BAU s.r.o. |  |  |  |  |  |
| Sml. uzavřena: | 03/2026 |  |  |  |  |  |
| Zahájení akce: | 04/2026 |  |  |  |  |  |
| Ukončení akce: | 04/2026 |  |  |  |  |  |
| Komentář: Na základě vyšší hlučnosti byly provedeny akustické úpravy dvou učeben. |  |  |  |  |  |  |
| ZŠ a MŠ Lyčkovo náměstí – Zkapacitnění školy – úprava bývalého školnic. bytu |  |  |  |  |  |  |
| Schválený rozpočet: | 1 800 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Rozpočet po změnách: | 0,0 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Cena díla bez DPH: |  |  | tis. Kč |  |  |  |
| Odeslaný příspěvek: | 0 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Čerpáno: | 0 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Komentář: Akce zrušena, finanční prostředky převedeny na ZŠ Libčická – víceúčelové hřiště. |  |  |  |  |  |  |
| ZŠ Mazurská – Venkovní zastínění objektu (učebny-atrium) |  |  |  |  |  |  |
| Schválený rozpočet: | 1 000 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Rozpočet po změnách: | 1 244,6 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Cena díla bez DPH: | 1 008 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Odeslaný příspěvek: | 1 244 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Čerpáno: | 4 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Zhotovitel: | VR 11/2026, WORKER BAU s.r.o. |  |  |  |  |  |
| Sml. uzavřena: | 05/2026 |  |  |  |  |  |
| Zahájení akce: | 07/2026 |  |  |  |  |  |
| Ukončení akce: | 08/2026 |  |  |  |  |  |
| Komentář: Provedení venkovního zastínění objektů z hygienických důvodů (VR 11/2026 součástí je 7 objektů v celkové ceně 7 717 tis. bez DPH). V letních měsících dochází k přehřívání místností, instalací venkovního zastínění dojde ke komfortnějšímu prostředí při výuce a při vyšších teplotách i k chlazení místností). |  |  |  |  |  |  |
| MŠ Na Pěšinách – Venkovní zastínění objektu |  |  |  |  |  |  |
| Schválený rozpočet: | 1 000 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Rozpočet po změnách: | 1 450,0 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Cena díla bez DPH: | 1 111 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Odeslaný příspěvek: | 1 376 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Čerpáno: | 8 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Zhotovitel: | VR 11/2026, WORKER BAU s.r.o. |  |  |  |  |  |
| Sml. uzavřena: | 05/2026 |  |  |  |  |  |
| Zahájení akce: | 07/2026 |  |  |  |  |  |
| Ukončení akce: | 08/2026 |  |  |  |  |  |
| Komentář: Provedení venkovního zastínění objektů z hygienických důvodů (VR 11/2026 součástí je 7 objektů v celkové ceně 7 717 tis. bez DPH). V letních měsících dochází k přehřívání místností, instalací venkovního zastínění dojde ke komfortnějšímu prostředí při výuce a při vyšších teplotách i k chlazení místností). |  |  |  |  |  |  |
| ZŠ Na Šutce – Venkovní zastínění objektu (suterén, 1.+2. patro) |  |  |  |  |  |  |
| Schválený rozpočet: | 2 500 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Rozpočet po změnách: | 1 969,9 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Cena díla bez DPH: | 1 486 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Odeslaný příspěvek: | 1 823 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Čerpáno: | 4 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Zhotovitel: | VR 11/2026, WORKER BAU s.r.o. |  |  |  |  |  |
| Sml. uzavřena: | 05/2026 |  |  |  |  |  |
| Zahájení akce: | 07/2026 |  |  |  |  |  |
| Ukončení akce: | 08/2026 |  |  |  |  |  |
| Komentář: Provedení venkovního zastínění objektů z hygienických důvodů (VR 11/2026 součástí je 7 objektů v celkové ceně 7 717 tis. bez DPH). V letních měsících dochází k přehřívání místností, instalací venkovního zastínění dojde ke komfortnějšímu prostředí při výuce a při vyšších teplotách i k chlazení místností). |  |  |  |  |  |  |
| MŠ Na Korábě – Lindnerova – Polytechnická učebna |  |  |  |  |  |  |
| Schválený rozpočet: | 0 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Rozpočet po změnách: | 3 600,0 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Cena díla bez DPH: | 2 690 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Odeslaný příspěvek: | 2 745 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Čerpáno: | 2 745 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Zhotovitel: | VR 56/2026, Z & D stavební společnost spol. s r.o. |  |  |  |  |  |
| Sml. uzavřena: | 02/2026 |  |  |  |  |  |
| Zahájení akce: | 04/2026 |  |  |  |  |  |
| Ukončení akce: | předpoklad 10/2026 |  |  |  |  |  |
| Komentář: Jedná se o novou výukovou učebnu hrubé mobility pro žáky MŠ. Nová učebna bude mít vlastní vstup a součástí bude i nové sociální zařízení. Akce je před dokončením. |  |  |  |  |  |  |
| ZŠ Na Šutce – Výstavba brány k pozemku ŠD |  |  |  |  |  |  |
| Schválený rozpočet: | 650 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Rozpočet po změnách: | 262,8 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Cena díla bez DPH: | 217 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Odeslaný příspěvek: | 263 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Čerpáno: | 263 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Zhotovitel: | D 23/2026, PRH Mont s.r.o. |  |  |  |  |  |
| Sml. uzavřena: | 04/2026 |  |  |  |  |  |
| Zahájení akce: | 05/2026 |  |  |  |  |  |
| Ukončení akce: | 05/2026 |  |  |  |  |  |
| Komentář: Byla zbudována nová vjezdová brána a vstupní branka na pozemek školy. |  |  |  |  |  |  |
| ZŠ Žernosecká – Instalace uzamykatelných kójí na kola |  |  |  |  |  |  |
| Schválený rozpočet: | 1 400 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Rozpočet po změnách: | 1 920,0 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Cena díla bez DPH: | 1 546 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Odeslaný příspěvek: | 1 920 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Čerpáno: | 0 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Zhotovitel: | VR 24/2026, AVK STAV s.r.o. |  |  |  |  |  |
| Sml. uzavřena: | 06/2026 |  |  |  |  |  |
| Zahájení akce: | 07/2026 |  |  |  |  |  |
| Ukončení akce: | předpoklad 08/2026 |  |  |  |  |  |
| Komentář: Na základě zvýšeného počtu cyklistů a jejich jízdních kol a problémy s jejich uskladněním/parkováním. Bylo přistoupeno k realizaci cykloboxů včetně parkovacích míst, zastřešení, elektronického zabezpečení. |  |  |  |  |  |  |
| KD Ládví PD – rekonstrukce el. rozvodů + rozvodových skříní |  |  |  |  |  |  |
| Schválený rozpočet: | 300 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Rozpočet po změnách: | 300,0 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Cena díla bez DPH: |  |  | tis. Kč |  |  |  |
| Odeslaný příspěvek: | 0 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Čerpáno: | 0 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Komentář: PD bude řešit nové elektro rozvody, postupně bude docházet k rekonstrukci elektrorozvodů. Z důvodu vytíženosti KD se musí postupovat po etapách. |  |  |  |  |  |  |
| MŠ Bojasova – PD – elektro |  |  |  |  |  |  |
| Schválený rozpočet: | 1 250 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Rozpočet po změnách: | 1 158,0 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Cena díla bez DPH: | 957 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Odeslaný příspěvek: | 1 158 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Čerpáno: | 0 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Zhotovitel: | VR 13/2026, BOA Construction s.r.o. |  |  |  |  |  |
| Sml. uzavřena: | 04/2026 |  |  |  |  |  |
| Zahájení akce: | 04/2026 |  |  |  |  |  |
| Ukončení akce: | 09/2026 |  |  |  |  |  |
| Komentář: PD bude zahrnovat kompletní rekonstrukci slabo a silnoproudu. Současný stav elektrorozvodů je původní, (hliník). |  |  |  |  |  |  |
| MŠ Kotlaska – Venkovní zastínění objektu |  |  |  |  |  |  |
| Schválený rozpočet: | 1 000 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Rozpočet po změnách: | 1 021,0 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Cena díla bez DPH: | 776 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Odeslaný příspěvek: | 963 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Čerpáno: | 4 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Zhotovitel: | VR 11/2026, WORKER BAU s.r.o. |  |  |  |  |  |
| Sml. uzavřena: | 05/2026 |  |  |  |  |  |
| Zahájení akce: | 07/2026 |  |  |  |  |  |
| Ukončení akce: | 08/2026 |  |  |  |  |  |
| Komentář: Provedení venkovního zastínění objektů z hygienických důvodů (VR 11/2026 součástí je 7 objektů v celkové ceně 7 717 tis. bez DPH). V letních měsících dochází k přehřívání místností, instalací venkovního zastínění dojde ke komfortnějšímu prostředí při výuce a při vyšších teplotách i k chlazení místností). |  |  |  |  |  |  |
| MŠ Ústavní – Čipové zabezpečení vstupu do areálu MŠ |  |  |  |  |  |  |
| Schválený rozpočet: | 700 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Rozpočet po změnách: | 0,0 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Cena díla bez DPH: |  |  | tis. Kč |  |  |  |
| Odeslaný příspěvek: | 0 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Čerpáno: | 0 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Komentář: Akce zrušena, finanční prostředky převedeny na ZŠ Žernosecká – uzamykatelné koje, a ZŠ BH robotická učebna. |  |  |  |  |  |  |
| ZŠ Žernosecká – Rekonstrukce elektroinstalace a podhledů vč. PD |  |  |  |  |  |  |
| Schválený rozpočet: | 2 500 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Rozpočet po změnách: | 7 400,0 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Cena díla bez DPH: |  |  | tis. Kč |  |  |  |
| Odeslaný příspěvek: | 0 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Čerpáno: | 0 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Zhotovitel: | VR 26/2026, Omega facilites s.r.o. |  |  |  |  |  |
| Sml. uzavřena: | před podpisem |  |  |  |  |  |
| Komentář: Budou provedeny nové rozvody kabeláže, rozvaděčů. Současný stav vyžaduje značné opravy a je neekonomický. |  |  |  |  |  |  |
| ZŠ Glowackého – Klimatizace učeben |  |  |  |  |  |  |
| Schválený rozpočet: | 2 000 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Rozpočet po změnách: | 2 337,2 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Cena díla bez DPH: | 1 914 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Odeslaný příspěvek: | 2 000 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Čerpáno: | 4 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Zhotovitel: | VR 21/2026, Petr Boubal |  |  |  |  |  |
| Sml. uzavřena: | 05/2026 |  |  |  |  |  |
| Zahájení akce: | 06/2026 |  |  |  |  |  |
| Ukončení akce: | 08/2026 |  |  |  |  |  |
| Komentář: Z hygienických důvodů bude montována klimatizace do objektů (ZŠ Dolákova, ZŠ Glowackého, ZŠ Ústavní v celkové hodnotě 3860 tis. Kč bez DPH), zamezí se tak přehřívání učeben. |  |  |  |  |  |  |
| MŠ Chabařovická – Nové vstupní branky do obj. školní zahrady vč. el. zámků |  |  |  |  |  |  |
| Schválený rozpočet: | 500 000 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Rozpočet po změnách: | 500,0 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Cena díla bez DPH: |  |  | tis. Kč |  |  |  |
| Odeslaný příspěvek: | 0 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Čerpáno: | 0 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Zhotovitel: | dosud nevybrán |  |  |  |  |  |
| Komentář: Stávající konstrukce vstupních branek je v havarijním stavu. Nosné sloupky mají již nestabilní základ způsobený vlivem počasí. Budou zhotoveny nové kovové branky se zděnými sloupky a elektrozámky. |  |  |  |  |  |  |
| ZŠ Libčická – Úložné místo pro cyklistické vybavení vč. PD |  |  |  |  |  |  |
| Schválený rozpočet: | 300 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Rozpočet po změnách: | 300,0 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Cena díla bez DPH: | 236 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Odeslaný příspěvek: | 0 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Čerpáno: | 0 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Zhotovitel: | PD 57/2026, ABCD Studio, s.r.o. |  |  |  |  |  |
| Sml. uzavřena: | 06/2026 |  |  |  |  |  |
| Zahájení akce: | 06/2026 |  |  |  |  |  |
| Ukončení akce: | 08/2026 |  |  |  |  |  |
| Komentář: Z důvodu nárůstu cyklistů je přistoupeno k vybudování prostor pro umístění kol, včetně čipového systému, zastřešení atd. |  |  |  |  |  |  |
| ZŠ Burešova – PD – DSP+DPS – spojovací krček ZŠ a ŠJ |  |  |  |  |  |  |
| Schválený rozpočet: | 2 800 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Rozpočet po změnách: | 0,0 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Cena díla bez DPH: |  |  | tis. Kč |  |  |  |
| Odeslaný příspěvek: | 0 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Čerpáno: | 0 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Komentář: Finanční prostředky převedeny na MŠ Lešenská – zateplení a oprava střech, ZŠ Libčická – realizace víceúčelového hřiště a MŠ Na pěšinách – obnova dopadových ploch. |  |  |  |  |  |  |
| MŠ Řešovská – Dodávka a montáž přístupového systému |  |  |  |  |  |  |
| Schválený rozpočet: | 216 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Rozpočet po změnách: | 0,0 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Cena díla bez DPH: |  |  | tis. Kč |  |  |  |
| Odeslaný příspěvek: | 0 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Čerpáno: | 0 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Komentář: Finanční prostředky převedeny na ZŠ Hovorčovická – rekonstrukce elektro. |  |  |  |  |  |  |
| ZŠ Ústavní – Přístavba |  |  |  |  |  |  |
| Schválený rozpočet: | 5 000 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Rozpočet po změnách: | 6 213,0 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Cena díla bez DPH: | 18 477 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Odeslaný příspěvek: | 6 213 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Čerpáno: | 5 497 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Zhotovitel: | VR 2/2025, SF stavební s.r.o. |  |  |  |  |  |
| Sml. uzavřena: | 04/2025 |  |  |  |  |  |
| Zahájení akce: | 07/2025 |  |  |  |  |  |
| Ukončení akce: | předpoklad 08/2026 |  |  |  |  |  |
| Komentář: Z důvodu navýšení počtu žáků, bylo nutné rozšíření objektu školy, přízemní budova s 5 plnohodnotnými třídami a sborovnou, včetně kompletního sociálního zařízení. V současné době je stavba téměř před dokončením VR 2/2025 SF stavební s.r.o. – realizace, VR 5/2025 Mijapo s.r.o. – TDI, VR 4/2025 Frigosystem-staveništní vjezd. |  |  |  |  |  |  |
| ZŠ Ústavní – Přístavba |  |  |  |  |  |  |
| Schválený rozpočet: | 0 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Rozpočet po změnách: | 13 146,7 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Cena díla bez DPH: | 18 477 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Odeslaný příspěvek: | 10 000 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Čerpáno: | 4 803 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Zhotovitel: | VR 2/2025, SF stavební s.r.o. |  |  |  |  |  |
| Sml. uzavřena: | 04/2025 |  |  |  |  |  |
| Zahájení akce: | 07/2025 |  |  |  |  |  |
| Ukončení akce: | předpoklad 08/2026 |  |  |  |  |  |
| Komentář: Z důvodu navýšení počtu žáků, bylo nutné rozšíření objektu školy, přízemní budova s 5 plnohodnotnými třídami a sborovnou, včetně kompletního sociálního zařízení. V současné době je stavba téměř před dokončením VR 2/2025 SF stavební s.r.o. – realizace, VR 5/2025 Mijapo s.r.o. – TDI, VR 4/2025 Frigosystem-staveništní vjezd. |  |  |  |  |  |  |
| ZŠ Libčická – Realizace víceúčelového hřiště |  |  |  |  |  |  |
| Schválený rozpočet: | 0 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Rozpočet po změnách: | 10 624,0 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Cena díla bez DPH: | 8 650 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Odeslaný příspěvek: | 7 225 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Čerpáno: | 7 225 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Zhotovitel: | VR 07/2026, FRIGOSYSTEM, spol. s r.o. |  |  |  |  |  |
| Sml. uzavřena: | 04/2026 |  |  |  |  |  |
| Zahájení akce: | 05/2026 |  |  |  |  |  |
| Ukončení akce: | 07/2026 |  |  |  |  |  |
| Komentář: Další etapa modernizací venkovních pobytových ploch a sportovišť, součástí budou nové komunikace, chodníky, úprava podloží, odvodnění. |  |  |  |  |  |  |
| MŠ Dolákova – Venkovní zastínění objektu |  |  |  |  |  |  |
| Číslo akce: | 046126 |  |  |  |  |  |
| Objekt: | MŠ Dolákova |  |  |  |  |  |
| Schválený rozpočet: | 0 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Rozpočet po změnách: | 1 772,1 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Cena díla bez DPH: | 1 444 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Odeslaný příspěvek: | 4 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Čerpáno: | 4 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Zhotovitel: | VR 11/2026, WORKER BAU s.r.o. |  |  |  |  |  |
| Sml. uzavřena: | 05/2026 |  |  |  |  |  |
| Zahájení akce: | 07/2026 |  |  |  |  |  |
| Ukončení akce: | 08/2026 |  |  |  |  |  |
| Komentář: Provedení venkovního zastínění objektů z hygienických důvodů (VR 11/2026 součástí je 7 objektů v celkové ceně 7 717 tis. bez DPH). V letních měsících dochází přehřívání místností, instalací venkovního zastínění dojde ke komfortnějšímu prostředí při výuce a při vyšších teplotách i k chlazení místností). |  |  |  |  |  |  |
| MŠ Řešovská – Venkovní zastínění objektu hl. pavilonu |  |  |  |  |  |  |
| Schválený rozpočet: | 0 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Rozpočet po změnách: | 1 200,0 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Cena díla bez DPH: | 487 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Odeslaný příspěvek: | 0 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Čerpáno: | 0 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Zhotovitel: | D 33/2026, AVK STAV s.r.o. |  |  |  |  |  |
| Sml. uzavřena: | 05/2026 |  |  |  |  |  |
| Zahájení akce: | 06/2026 |  |  |  |  |  |
| Ukončení akce: | 06/2026 |  |  |  |  |  |
| Komentář: Provedení venkovního zastínění objektů z hygienických důvodů. V letních měsících dochází přehřívání místností, instalací venkovního zastínění dojde ke komfortnějšímu prostředí při výuce a při vyšších teplotách i k chlazení místností). |  |  |  |  |  |  |
| ZŠ Ústavní – Realizace klimatizace jižní strana |  |  |  |  |  |  |
| Schválený rozpočet: | 0 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Rozpočet po změnách: | 1 423,8 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Cena díla bez DPH: | 1 145 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Odeslaný příspěvek: | 4 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Čerpáno: | 4 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Zhotovitel: | VR 21/2026, Petr Boubal |  |  |  |  |  |
| Sml. uzavřena: | 05/2026 |  |  |  |  |  |
| Zahájení akce: | 06/2026 |  |  |  |  |  |
| Ukončení akce: | 08/2026 |  |  |  |  |  |
| Komentář: Z hygienických důvodů bude montována klimatizace do objektů (ZŠ Dolákova, ZŠ Glowackého, ZŠ Ústavní v celkové hodnotě 3860 tis. Kč bez DPH), zamezí se tak přehřívání učeben. |  |  |  |  |  |  |
| ZŠ Žernosecká – Vnitřní zatemňovací rolety |  |  |  |  |  |  |
| Schválený rozpočet: | 0 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Rozpočet po změnách: | 400,0 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Cena díla bez DPH: |  |  | tis. Kč |  |  |  |
| Odeslaný příspěvek: | 0 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Čerpáno: | 0 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Zhotovitel: | dosud nevybrán |  |  |  |  |  |
| Komentář: Z důvodu přehřívání místnosti a značného slunečního svitu budou instalovány zatemňovací rolety. |  |  |  |  |  |  |
| ZŠ Mazurská – PD – přístavba výtahu pro bezbariérový přístup |  |  |  |  |  |  |
| Schválený rozpočet: | 0 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Rozpočet po změnách: | 385,0 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Cena díla bez DPH: | 318 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Odeslaný příspěvek: | 385 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Čerpáno: | 0 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Zhotovitel: | PD 10/2026, ABCD s.r.o. |  |  |  |  |  |
| Sml. uzavřena: | 03/2026 |  |  |  |  |  |
| Zahájení akce: | 03/2026 |  |  |  |  |  |
| Ukončení akce: | 05/2026 |  |  |  |  |  |
| Komentář: Byla zadána příprava PD na zbudování výtahu (3 podlaží) v rámci rozšíření možnosti bezbariérového přístupu zdravotně postiženým žákům do školy. |  |  |  |  |  |  |
| ZŠ Žernosecká – Nástavba a přístavba pro zkapacitnění ZŠ – PD – DSP+SP |  |  |  |  |  |  |
| Schválený rozpočet: | 0 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Rozpočet po změnách: | 236,0 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Cena díla bez DPH: | 195 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Odeslaný příspěvek: | 236 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Čerpáno: | 0 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Zhotovitel: | PD 12/2026, ABCD Studio s.r.o. |  |  |  |  |  |
| Sml. uzavřena: | 03/2026 |  |  |  |  |  |
| Zahájení akce: | 04/2026 |  |  |  |  |  |
| Ukončení akce: | předpoklad 12/2026 |  |  |  |  |  |
| Komentář: Z důvodu navýšení počtu žáků je nutné rozšířit učební prostory a navýšit kapacitu školy. Probíhá příprava projektové dokumentace – vyjádření dotčených orgánů stát. správy pro st. povolení. |  |  |  |  |  |  |
| MŠ Drahorádova – S.E.N. – (1. část) – rekuperace |  |  |  |  |  |  |
| Schválený rozpočet: | 287 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Rozpočet po změnách: | 0,0 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Cena díla bez DPH: | 3 544 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Odeslaný příspěvek: | 0 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Čerpáno: | 0 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Zhotovitel: | VR 38/2025, PN-Stavební společnost s.r.o. |  |  |  |  |  |
| Sml. uzavřena: | 09/2025 |  |  |  |  |  |
| Zahájení akce: | 09/2025 |  |  |  |  |  |
| Ukončení akce: | 10/2025 |  |  |  |  |  |
| Komentář: Součástí projektu SEN bylo zateplení objektu (VR 19/2025 BAB Mont s.r.o.) a rekuperace. Stavba je nyní kompletně ukončena a je již vydáno Kolaudační rozhodnutí. |  |  |  |  |  |  |
| ZŠ Hovorčovická – Rekonstrukce elektroinstalace |  |  |  |  |  |  |
| Schválený rozpočet: | 0 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Rozpočet po změnách: | 10 540,0 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Cena díla bez DPH: | 8 561 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Odeslaný příspěvek: | 10 359 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Čerpáno: | 783 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Zhotovitel: | VR 05/2026, Omega facilities s.r.o. |  |  |  |  |  |
| Sml. uzavřena: | 03/2026 |  |  |  |  |  |
| Zahájení akce: | 05/2026 |  |  |  |  |  |
| Ukončení akce: | předpoklad 09/2026 |  |  |  |  |  |
| Komentář: Realizace páteřní trasy elektrorozvodů, původní kabeláže a koncové prvky byly neustále opravovány a výpadky el, proudu byly stále častější, byla zahájena postupná rekonstrukce elektro v objektu. |  |  |  |  |  |  |
| ZŠ a MŠ – Zabezpečení a ochrana ZŠ |  |  |  |  |  |  |
| Schválený rozpočet: | 0 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Rozpočet po změnách: | 2 350,0 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Cena díla bez DPH: |  |  | tis. Kč |  |  |  |
| Odeslaný příspěvek: | 2 350 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Čerpáno: | 0 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Zhotovitel: | VR 55/2025, SGS Czech Republic, s.r.o. |  |  |  |  |  |
| Sml. uzavřena: | 04/2026 |  |  |  |  |  |
| Zahájení akce: | 04/2026 |  |  |  |  |  |
| Ukončení akce: | 04/2027 |  |  |  |  |  |
| Komentář: Z důvodů zvýšení bezpečnosti na objektech ZŠ bude zpracován posudek a návrh řešení na vyšší bezpečnost objektu dětí a personálu. |  |  |  |  |  |  |
| MŠ Dolákova – Výměna kotlů |  |  |  |  |  |  |
| Schválený rozpočet: | 0 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Rozpočet po změnách: | 4 073,0 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Cena díla bez DPH: | 3 298 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Odeslaný příspěvek: | 4 034 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Čerpáno: | 3 991 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Zhotovitel: | VR 16/2026, Tomáš Kaska |  |  |  |  |  |
| Sml. uzavřena: | 05/2026 |  |  |  |  |  |
| Zahájení akce: | 05/2026 |  |  |  |  |  |
| Ukončení akce: | 06/2026 |  |  |  |  |  |
| Komentář: MŠ od zimy 2025 měla havarijní stav po výpadku 1 kotle, oprava byla neekonomická. Bylo přistoupeno k výměně kotlů, modernizaci kotelny včetně MaR. Současné kotle jsou nízkoemisní, kondenzační s vyšší výhřevností a úsporou media. |  |  |  |  |  |  |
| ZŠ a MŠ Lyčkovo Nám. – Navýšení kapacity v souvislosti s výstavbou TV, ŠK, ŠJ – východ |  |  |  |  |  |  |
| Schválený rozpočet: | 160 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Rozpočet po změnách: | 363,0 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Cena díla bez DPH: | 2 270 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Odeslaný příspěvek: | 0 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Čerpáno: | 0 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Zhotovitel: | VR 28/2023, Architekt.atelier Aleš, s.r.o. |  |  |  |  |  |
| Sml. uzavřena: | 07/2023 |  |  |  |  |  |
| Zahájení akce: | 07/2023 |  |  |  |  |  |
| Ukončení akce: | předpoklad 12/2026 |  |  |  |  |  |
| Komentář: Na základě platnosti nového stavebního zákona je nutno rozšířit dokumentaci pro územní rozhodnutí (DUR) ve smyslu § 329 zákona 283/2021 Sb., dále vypracovat analýzu zdroje tepla a PENB, které jsou dle nových požadavků potřeba k dosažení pasivního standardu, dále vyžádat si měření odběru elektrické energie u PRE pro zdůvodnění další přípojky do školy, tyto podmínky jsou důvodem navýšení původní smlouvy a současně prodloužení termínu. |  |  |  |  |  |  |
| ZŠ a MŠ – Dofinancování FVE |  |  |  |  |  |  |
| Schválený rozpočet: | 242 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Rozpočet po změnách: | 0,0 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Cena díla bez DPH: | 100 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Odeslaný příspěvek: | 0 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Čerpáno: | 0 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Zhotovitel: | obj. 782;494;499;844/2025 SWONIA a.s. |  |  |  |  |  |
| Sml. uzavřena: | 04/2025 |  |  |  |  |  |
| Zahájení akce: | 04/2025 |  |  |  |  |  |
| Ukončení akce: | 12/2025 |  |  |  |  |  |
| Komentář: Pro zahájení provozu bylo nutné zajistit administrativní úkony zastoupení na úřadech projednání a návaznost na podmínky dotací atd.na jednotlivé FVE (ERU, PRE atd.). |  |  |  |  |  |  |
| ZŠ Zajištění komplexních služeb projektového manažera |  |  |  |  |  |  |
| Schválený rozpočet: | 1 649 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Rozpočet po změnách: | 0,0 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Cena díla bez DPH: | j.c. 1350 Kč/hod |  | tis. Kč |  |  |  |
| Odeslaný příspěvek: | 0 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Čerpáno: | 0 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Zhotovitel: | VR 45/2025, VSP s.r.o. |  |  |  |  |  |
| Sml. uzavřena: | 08/2025 |  |  |  |  |  |
| Zahájení akce: | 08/2025 |  |  |  |  |  |
| Ukončení akce: | předpoklad 06/2026 |  |  |  |  |  |
| Komentář: Na základě přípravy veřejných zakázek soutěžených OPS, především z časových a kvalifikačních požadavků, dotazů účastníků k PD a rozpočtu apod. byl vysoutěžen projektový manažer pro objekty Chabařovická, Svidnická, ZŠ U školské zahrady, ZŠ Hovorčovická, ZŠ Petra Strozziho, ZŠ Burešova. |  |  |  |  |  |  |
| MŠ MČ P8 – Pasport zabezpečení MŠ |  |  |  |  |  |  |
| Schválený rozpočet: | 2 130 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Rozpočet po změnách: | 189,6 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Cena díla bez DPH: | 1 917 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Odeslaný příspěvek: | 189 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Čerpáno: | 0 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Zhotovitel: | VR 35/2025, SGS Czech Republic, s.r.o. |  |  |  |  |  |
| Sml. uzavřena: | 10/2025 |  |  |  |  |  |
| Zahájení akce: | 10/2025 |  |  |  |  |  |
| Ukončení akce: | 10/2026 |  |  |  |  |  |
| Komentář: Z důvodů zvýšení bezpečnosti na objektech MŠ bude zpracován posudek a návrh řešení na vyšší bezpečnost dětí a personálu. |  |  |  |  |  |  |
| ZŠ Ústavní – Rekonstrukce elektroinstalace (rozvaděč) |  |  |  |  |  |  |
| Schválený rozpočet: | 425 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Rozpočet po změnách: | 0,0 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Cena díla bez DPH: | 2 827 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Odeslaný příspěvek: | 0 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Čerpáno: | 0 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Zhotovitel: | VR 48/2025, Omega facilities s.r.o. |  |  |  |  |  |
| Sml. uzavřena: | 10/2025 |  |  |  |  |  |
| Zahájení akce: | 10/2025 |  |  |  |  |  |
| Ukončení akce: | 02/2026 |  |  |  |  |  |
| Komentář: Další etapa modernizace elektrorozvodů v objektu školy, byly dodány nové rozvaděče a natažena nová kabeláž. |  |  |  |  |  |  |
| PD – Rozvoj hřišť a zázemí Glowackého |  |  |  |  |  |  |
| Schválený rozpočet: | 849 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Rozpočet po změnách: | 2 936,0 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Cena díla bez DPH: | 2 426 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Odeslaný příspěvek: | 0 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Čerpáno: | 0 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Zhotovitel: | VR 53/2025, ABCD Studio, s.r.o. |  |  |  |  |  |
| Sml. uzavřena: | 03/2026 |  |  |  |  |  |
| Zahájení akce: | 03/2026 |  |  |  |  |  |
| Ukončení akce: | 07/2026 |  |  |  |  |  |
| Komentář: Další etapa modernizace a rozšíření multifunkčního hřiště a zázemí sportoviště. |  |  |  |  |  |  |
| ZŠ Glowackého PD – Rozvoj hřišť a zázemí Glowackého |  |  |  |  |  |  |
| Schválený rozpočet: | 0 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Rozpočet po změnách: | 320,0 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Cena díla bez DPH: | 2 426 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Odeslaný příspěvek: | 0 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Čerpáno: | 0 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Zhotovitel: | VR 53/2025, ABCD Studio s.r.o. |  |  |  |  |  |
| Sml. uzavřena: | 03/2026 |  |  |  |  |  |
| Zahájení akce: | 04/2026 |  |  |  |  |  |
| Ukončení akce: | 08/2026 |  |  |  |  |  |
| Komentář: Další etapa modernizace a rozšíření multifunkčního hřiště a zázemí sportoviště. |  |  |  |  |  |  |
| ZŠ Žernosecká – Rekonstrukce atria |  |  |  |  |  |  |
| Schválený rozpočet: | 0 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Rozpočet po změnách: | 1 441,0 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Cena díla bez DPH: | 1 218 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Odeslaný příspěvek: | 0 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Čerpáno: | 0 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Zhotovitel: | VR 30/2026, PN-Stavební společnost s.r.o. |  |  |  |  |  |
| Sml. uzavřena: | před podpisem smlouvy |  |  |  |  |  |
| Zahájení akce: | předpoklad 07/2026 |  |  |  |  |  |
| Ukončení akce: | předpoklad 08/2026 |  |  |  |  |  |
| Komentář: Bude zahájena 1 etapa rekonstrukce atria, vybourání původních nekonzistentních povrchů, příprava podloží, položení nové finální vrstvy. |  |  |  |  |  |  |
| ZŠ Mazurská – Rekonstrukce povrchu volejbal. hřišť |  |  |  |  |  |  |
| Schválený rozpočet: | 0 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Rozpočet po změnách: | 16,0 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Cena díla bez DPH: | 966 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Odeslaný příspěvek: | 0 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Čerpáno: | 0 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Zhotovitel: | VR 43/2025, Tomáš Sobotka, |  |  |  |  |  |
| Sml. uzavřena: | 10/2025 |  |  |  |  |  |
| Zahájení akce: | 10/2025 |  |  |  |  |  |
| Ukončení akce: | 11/2025 |  |  |  |  |  |
| Komentář: Současný stav hřiště byl nebezpečný se zvýšenou možností úrazu, povrch byl za hranicí životnosti, vyšlapaný, nesoudržný. Byl zhotoven nový povrch pro míčové sporty. |  |  |  |  |  |  |
| MŠ Na Pěšinách – Inženýring pro vybudování schodiště |  |  |  |  |  |  |
| Schválený rozpočet: | 86 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Rozpočet po změnách: | 20,2 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Cena díla bez DPH: | 96 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Odeslaný příspěvek: | 20 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Čerpáno: | 0 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Zhotovitel: | PD 105/2025, Kcarch s.r.o. |  |  |  |  |  |
| Sml. uzavřena: | 12/2025 |  |  |  |  |  |
| Zahájení akce: | 12/2025 |  |  |  |  |  |
| Ukončení akce: | předpoklad 7/2026 |  |  |  |  |  |
| Komentář: Na základě zpracované projektové dokumentace, je v přípravě dokumentace pro provádění stavby a zajištění stavebního povolení. Spojovací schodiště bude bezpečným, hygienickým přínosem pro přesun dětí mezi pavilony. |  |  |  |  |  |  |
| ZŠ Libčická – Rekonstrukce dětského hřiště |  |  |  |  |  |  |
| Schválený rozpočet: | 17 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Rozpočet po změnách: | 0,0 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Cena díla bez DPH: | 328 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Odeslaný příspěvek: | 0 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Čerpáno: | 0 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Zhotovitel: | PD 67/2025, ABCD studio s.r.o. |  |  |  |  |  |
| Sml. uzavřena: | 10/2025 |  |  |  |  |  |
| Zahájení akce: | 10/2025 |  |  |  |  |  |
| Ukončení akce: | 12/2025 |  |  |  |  |  |
| Komentář: Vzhledem k nevyhovujícímu stavu hřiště je zpracována nová PD pro multifunkční hřiště sloužící pro žáky školy, ale i veřejnost (volleybal, basketbal, minikopaná) branky, koše, lavičky tyče pro sítě, nový umělý povrch., Úprava podloží atd. |  |  |  |  |  |  |
| ZŠ Mazurská PD – zázemí hřiště a nafukovací haly |  |  |  |  |  |  |
| Schválený rozpočet: | 2 800 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Rozpočet po změnách: | 1 080,6 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Cena díla bez DPH: | 893 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Odeslaný příspěvek: | 1 081 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Čerpáno: | 1 038 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Zhotovitel: | VR 54/2025, RHM a.s. |  |  |  |  |  |
| Sml. uzavřena: | 12/2025 |  |  |  |  |  |
| Zahájení akce: | 12/2025 |  |  |  |  |  |
| Ukončení akce: | 06/2026 |  |  |  |  |  |
| Komentář: V návaznosti na projektovou dokumentaci je v přípravě dokumentace pro stavební povolení a realizační dokumentace. A následné vydání stavebního povolení. Projektová dokumentace je další etapou v základní škole, kde probíhá modernizace hřišť sportovišť. |  |  |  |  |  |  |
| ZŠ Bohumila Hrabala – Robotická učebna ZŠ BH |  |  |  |  |  |  |
| Schválený rozpočet: | 3 842 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Rozpočet po změnách: | 5 042,0 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Cena díla bez DPH: |  |  | tis. Kč |  |  |  |
| Odeslaný příspěvek: | 5 042 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Čerpáno: | 592 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Zhotovitel: | VR 25/2026, AVK STAV s.r.o. |  |  |  |  |  |
| Sml. uzavřena: | 06/2026 |  |  |  |  |  |
| Zahájení akce: | 07/2026 |  |  |  |  |  |
| Ukončení akce: | 12/2026 |  |  |  |  |  |
| Komentář: Na základě SP bude zbudována nová učebna pro výuku, stavební práce již začaly. |  |  |  |  |  |  |
| ZŠ Žernosecká PD – Cykloboxy Žernosecká |  |  |  |  |  |  |
| Schválený rozpočet: | 278 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Rozpočet po změnách: | 278,0 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Cena díla bez DPH: | 230 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Odeslaný příspěvek: | 278 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Čerpáno: | 254 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Zhotovitel: | PD 99/2025, Pešata & Šamír arch4BIM s.r.o. |  |  |  |  |  |
| Sml. uzavřena: | 12/2025 |  |  |  |  |  |
| Zahájení akce: | 12/2025 |  |  |  |  |  |
| Ukončení akce: | 09/2026 |  |  |  |  |  |
| Komentář: Na základě zvýšeného počtu cyklistů a jejich jízdních kol a problémy s jejich uskladněním/ parkováním je nutné zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a současně jeho zajištění. Projekt bude řešit parkovací místa, zastřešení, elektronické zabezpečení, přístupovou komunikaci atd. |  |  |  |  |  |  |
| MŠ Korycanská – Rekonstrukce elektroinstalace – PD |  |  |  |  |  |  |
| Schválený rozpočet: | 12 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Rozpočet po změnách: | 0,0 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Cena díla bez DPH: | 1 949 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Odeslaný příspěvek: | 0 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Čerpáno: | 0 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Zhotovitel: | VR 64/2024, ABCD studio s.r.o. |  |  |  |  |  |
| Sml. uzavřena: | 12/2024 |  |  |  |  |  |
| Zahájení akce: | 12/2024 |  |  |  |  |  |
| Ukončení akce: | 03/2025 |  |  |  |  |  |
| Komentář: Nevyhovující elektrorozvody v Alu kabelech, na kterých jsou finančně náročné časté opravy budou nahrazeny novou elektroinstalací včetně koncových prvků, jističů atd. |  |  |  |  |  |  |
| MŠ Poznaňská – S.E.N. |  |  |  |  |  |  |
| Schválený rozpočet: | 0 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Rozpočet po změnách: | 90,1 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Cena díla bez DPH: | 8 150 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Odeslaný příspěvek: | 90 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Čerpáno: | 90 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Zhotovitel: | VR 21/2023 AVK stav s.r.o., |  |  |  |  |  |
| Sml. uzavřena: | 10/2025 |  |  |  |  |  |
| Zahájení akce: | 10/2025 |  |  |  |  |  |
| Ukončení akce: | předpoklad 12/2025 |  |  |  |  |  |
| Komentář: Na základě snížení energetické náročnosti budov v rámci dotačního programu bylo realizováno zateplení objektu a jsou osazeny rekuperační jednotky v počtu 8 ks. (VR 21/2023 AVK stav s.r.o., 1.10.2025, 3 799 655,53 Kč zateplení spoj krček, TDI 86/2025 VSP s.r.o. 74 400 Kč. A VR 45/2025 ZD stavební společnost, spol s.r.o. 4 143 407,61 Kč rekuperace, TDI 87/2025 VSP s.r.o. 143 000 Kč. Zateplení střechy VR 51/2025 Krytiny s.r.o., 8 547 tis. bez DPH. |  |  |  |  |  |  |
| Obj. Chabařovická – S.E.N. |  |  |  |  |  |  |
| Schválený rozpočet: | 0 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Rozpočet po změnách: | 35 525,0 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Cena díla bez DPH: | 0 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Odeslaný příspěvek: | 10 000 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Čerpáno: | 0 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Zhotovitel: | nevybrán |  |  |  |  |  |
| Komentář: Probíhá výběrové řízení na dodavatele stavby soutěží OPS, součástí bude zateplení objektu a rekuperace. |  |  |  |  |  |  |
| ZŠ U Školské zahrady – S.E.N. |  |  |  |  |  |  |
| Schválený rozpočet: | 0 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Rozpočet po změnách: | 10 199,5 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Cena díla bez DPH: |  |  | tis. Kč |  |  |  |
| Odeslaný příspěvek: | 0 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Čerpáno: |  |  | tis. Kč |  |  |  |
| Zhotovitel: | nevybrán |  |  |  |  |  |
| Komentář: Probíhá výběrové řízení na dodavatele stavby soutěží OPS, součástí bude zateplení objektu a rekuperace. |  |  |  |  |  |  |
| Objekt Svídnická – Objekt Svídnická - S.E.N. |  |  |  |  |  |  |
| Schválený rozpočet: | 0 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Rozpočet po změnách: | 11 300,0 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Cena díla bez DPH: | 90 000 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Odeslaný příspěvek: | 10 000 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Čerpáno: | 514 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Zhotovitel: | VR 15/2025, Zlínstav a.s. |  |  |  |  |  |
| Sml. uzavřena: | 05/2026 |  |  |  |  |  |
| Zahájení akce: | 05/2026 |  |  |  |  |  |
| Ukončení akce: | 05/2027 |  |  |  |  |  |
| Komentář: Součástí projektu SEN je zateplení objektu, rekuperace, demolice objektu – garáže. |  |  |  |  |  |  |
| Objekt Pazderky – PD – výstavba nového objektu pro Klokánek |  |  |  |  |  |  |
| Schválený rozpočet: | 0 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Rozpočet po změnách: | 72,3 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Cena díla bez DPH: | 1 869 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Odeslaný příspěvek: | 72 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Čerpáno: | 0 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Zhotovitel: | VR 30/2024, ABCD Studio s.r.o. |  |  |  |  |  |
| Sml. uzavřena: | 06/2024 |  |  |  |  |  |
| Zahájení akce: | 06/2024 |  |  |  |  |  |
| Ukončení akce: | předpoklad 12/2026 |  |  |  |  |  |
| Komentář: PD a stavební povolení pro výstavbu nového objektu sociálních služeb Klokánek na místě staré nevyhovující ubytovny. |  |  |  |  |  |  |
| ZŠ a MŠ – PD – pasport PBŘ, zpráva PBŘ, DZP pro HZS, výměna hydrantů |  |  |  |  |  |  |
| Schválený rozpočet: | 0 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Rozpočet po změnách: | 1 113,7 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Cena díla bez DPH: | 1 187 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Odeslaný příspěvek: | 0 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Čerpáno: | 0 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Zhotovitel: | VR 53/2023, Aquaeductus Projekt s.r.o. |  |  |  |  |  |
| Sml. uzavřena: | 03/2024 |  |  |  |  |  |
| Zahájení akce: | 03/2024 |  |  |  |  |  |
| Ukončení akce: | 12/2026 |  |  |  |  |  |
| Komentář: Z důvodu neřešitelných nedostatečných průtoků vody v hydrantech, je nutné zajistit funkčnost hydrantů, v některých objektech se muselo přistoupit k novému ucelenému zhotovení kompletní dokumentace požárně bezpečnostního řešení. |  |  |  |  |  |  |
| ZŠ Lyčkovo náměstí – Výstavba tělocvičny, ŠK, ŠJ |  |  |  |  |  |  |
| Schválený rozpočet: | 0 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Rozpočet po změnách: | 84 772,4 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Cena díla bez DPH: | 136 942 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Odeslaný příspěvek: | 15 000 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Čerpáno: | 9 835 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Zhotovitel: | VR 21/2025 Zlínstav a.s., |  |  |  |  |  |
| Sml. uzavřena: | 05/2025 |  |  |  |  |  |
| Zahájení akce: | 06/2025 |  |  |  |  |  |
| Ukončení akce: | předpoklad 12/2026 |  |  |  |  |  |
| Komentář: Základní škola Lyčkovo náměstí je bez vlastní jídelny a kuchyně (kuchyň s jídelnou je pouze pro 4 třídy MŠ), v památkově chráněném objektu není prostor pro její zřízení. V současné době cca 650 žáků/učitelů školy dochází na obědy denně do ZŠ Petra Strozziho, kde však po rozšíření kapacita kuchyně a jídelny nebude již dostačující a je tedy nezbytné zajištění stravy pro žáky ZŠ Lyčkovo nám. samostatně. Předpokládaná kapacita nové kuchyně bude cca 1 000 jídel, v čemž je počítáno i s vařením pro objekt Pernerova 29. V současné době je pro sportovní vyžití v rámci tělesné výchovy k dispozici v objektu pouze 1 tělocvična o rozměrech cca 20x11 m, která v dnešní době de facto nesplňuje žádné požadavky, takže i zde se dosud využívá tělocvična pro míčové hry základní školy – ZŠ Petra Strozziho. Jediným řešením těchto problémů je přístavba nejen nové školní kuchyně a jídelny, ale také odpovídající tělocvičny formou přístavby, díky které se i zlepší přístup tělesně postiženým osobám atd. Byla zahájena výstavba firmou Zlínstav a.s. |  |  |  |  |  |  |
| ZŠ Hovorčovická – Nástavba objektu (zkapacitnění) |  |  |  |  |  |  |
| Schválený rozpočet: | 0 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Rozpočet po změnách: | 38 952,5 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Cena díla bez DPH: | 20 983 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Odeslaný příspěvek: | 25 000 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Čerpáno: | 8 567 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Zhotovitel: | VR 2/2026, BAB Mont s.r.o. |  |  |  |  |  |
| Sml. uzavřena: | 04/2026 |  |  |  |  |  |
| Zahájení akce: | 05/2026 |  |  |  |  |  |
| Ukončení akce: | 03/2027 |  |  |  |  |  |
| Komentář: Z důvodu nedostatku míst ve školském objektu .je přistoupeno ke zkapacitnění objektu. Nástavba jednoho patra na stávající ploché střechy, přístavba požárních schodišť, kapacita 4 nové kmenové učebny (2 třídy ve 2 pavilonech A1 a A2). |  |  |  |  |  |  |
| ZŠ Petra Strozziho – Zkapacitnění (přístavba) |  |  |  |  |  |  |
| Schválený rozpočet: | 0 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Rozpočet po změnách: | 18 281,4 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Cena díla bez DPH: |  |  | tis. Kč |  |  |  |
| Odeslaný příspěvek: | 10 000 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Čerpáno: | 0 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Komentář: Z důvodu nedostatku míst ve školském objektu .je přistoupeno ke zkapacitnění objektu. Záměrem investora je na pozemku ZŠ a MŠ Petra Strozziho vybudovat nový výukový pavilon s kapacitou 15 kmenových učeben pro 24 žáků a 3 půlených speciálních učeben pro 12 žáků. V objektu dále bude 8 kabinetů s celkovou kapacitou 18 pracovních míst, šatny pro žáky, toalety, sklad a technologické místnosti. čeká se na stavební povolení. |  |  |  |  |  |  |
| ZŠ a MŠ Lyčkovo náměstí – Výměna oken v celém objektu |  |  |  |  |  |  |
| Schválený rozpočet: | 0 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Rozpočet po změnách: | 61,8 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Cena díla bez DPH: | 5 871 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Odeslaný příspěvek: | 0 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Čerpáno: | 0 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Zhotovitel: | VR 11/2025, Pierext Pro s.r.o. |  |  |  |  |  |
| Sml. uzavřena: | 04/2025 |  |  |  |  |  |
| Zahájení akce: | 11/2025 |  |  |  |  |  |
| Ukončení akce: | 12/2025 |  |  |  |  |  |
| Komentář: Památkovým ústavem byla schválena výměna nevyhovujících, zchátralých, špatně izolovaných oken s nebezpečím úrazu. Byla ukončena 1. etapa výměny oken za okna nová splňující požadavky energetické náročnosti, s dodržením podmínek památkově chráněného objektu. Navazuje na PD (VR 26/2024 zpracované firmou RHM a.s.). |  |  |  |  |  |  |
| ZŠ Petra Strozziho – Výstavba nového pavilonu ZŠ |  |  |  |  |  |  |
| Schválený rozpočet: | 0 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Rozpočet po změnách: | 36 523,3 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Cena díla bez DPH: | 59 654 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Odeslaný příspěvek: | 18 364 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Čerpáno: | 0 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Zhotovitel: | VR 1/2026, BAB Mont s.r.o. |  |  |  |  |  |
| Sml. uzavřena: | 07/2026 |  |  |  |  |  |
| Zahájení akce: | předpoklad 07/2026 |  |  |  |  |  |
| Ukončení akce: | předpoklad 05/2028 |  |  |  |  |  |
| Komentář: Z důvodu navýšení počtu žáků, je nutno přistoupit ke zkapacitnění a rozšířit výukové prostory školy, v současné době přípravné práce přeložka Cetin, parkoviště apod. Výstavba je předpokládána na 07/2026. Jedná se o novostavbu učebnového pavilónu základní školy s osmi univerzálními třídami, budova je třípodlažní. Má jedno polozapuštěné podzemní podlaží a dvě nadzemní podlaží. V pololozapuštěném suterénu jsou umístěné šatny pro žáky a hygienické zázemí pro přilehlé sportoviště. |  |  |  |  |  |  |
| ZŠ Burešova – Nástavba spojovacího krčku |  |  |  |  |  |  |
| Schválený rozpočet: | 0 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Rozpočet po změnách: | 17 000,0 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Cena díla bez DPH: |  |  | tis. Kč |  |  |  |
| Odeslaný příspěvek: | 0 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Čerpáno: | 0 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Zahájení akce: | předpoklad 08/2026 |  |  |  |  |  |
| Komentář: Z hygienických a bezpečnostních důvodů je záměr propojit objekty mezi sebou, součástí projektu je i výtah, a tím vznikne bezbariérový vstup do objektu. Probíhá soutěž na dodavatele stavby. |  |  |  |  |  |  |
| Objekt Svídnická 506 Rekonstrukce vnitřních prostor objektu |  |  |  |  |  |  |
| Schválený rozpočet: | 0 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Rozpočet po změnách: | 35 000,0 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Cena díla bez DPH: | 986 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Odeslaný příspěvek: | 0 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Čerpáno: | 0 |  | tis. Kč |  |  |  |
| Zhotovitel: | VR 28/2026, RHM a.s. |  |  |  |  |  |
| Sml. uzavřena: | 06/2026 |  |  |  |  |  |
| Zahájení akce: | 06/2026 |  |  |  |  |  |
| Ukončení akce: | 12/2026 |  |  |  |  |  |
| Komentář: Návazná činnost na rekonstrukci objektu. Jedná se o průzkumné práce pro vypracování PD rekonstrukce instalací TZB. |  |  |  |  |  |  |

| MŠ Na Pěšinách – Obnova krytů radiátorů |  |  |
| --- | --- | --- |
| Schválený rozpočet: | 427 | tis. Kč |
| Rozpočet po změnách : | 0,0 | tis. Kč |
| Cena díla bez DPH: |  | tis. Kč |
| Odeslaný příspěvek : | 0 | tis. Kč |
| Čerpáno : | 0 | tis. Kč |
| Zhotovitel : | nevybrán |  |
| Komentář: Akce zrušena – finanční prostředky převedeny na zastínění objektu ve stejném objektu. |  |  |
| ZŠ P. Strozziho – Výstavba nového pavilonu ZŠ |  |  |
| Schválený rozpočet: | 0 | tis. Kč |
| Rozpočet po změnách : | 2 067,0 | tis. Kč |
| Cena díla bez DPH: |  | tis. Kč |
| Odeslaný příspěvek : | 2 067 | tis. Kč |
| Čerpáno : | 0 | tis. Kč |
| Komentář: Z důvodu navýšení počtu žáků, je nutno přistoupit ke zkapacitnění a rozšířit výukové prostory školy, v současné době probíhají demolice, přípravné práce přeložka cetin, parkoviště apod. Zahájení výstavby je předpokládáno na 07/2026. |  |  |
| MŠ MČ P8 – Pasport zabezpečení MŠ |  |  |
| Schválený rozpočet: | 0 | tis. Kč |
| Rozpočet po změnách : | 189,6 | tis. Kč |
| Cena díla bez DPH: |  | tis. Kč |
| Odeslaný příspěvek : | 0 | tis. Kč |
| Čerpáno : | 0 | tis. Kč |
| Komentář: Z důvodů zvýšení bezpečnosti na objektech MŠ bude zpracován posudek a návrh řešení na vyšší bezpečnost dětí a personálu. |  |  |

Kapitola 05 – zdravotnictví a sociální oblast

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ

Rekonstrukce objektu a zahrady Mirovická 6 + PD

| Schválený rozpočet: | 0 | tis. Kč |
| --- | --- | --- |
| Rozpočet po změnách: | 2 591,0 | tis. Kč |
| Čerpáno: | 218 | tis. Kč |

Financování akce bylo schváleno Usn. RMC 0282/2025 ze dne 25.6.2025, cílem je rozšíření stávající kapacity minimálně o 50 %. Finanční prostředky budou použity na úhradu projektové dokumentace ve stupni pro stavební povolení a vyjádření dotčených orgánů státní správy a rozpočet a zároveň jako podklad pro zpracování žádosti o dotaci z výzev dotačních programů Evropských, státních fondů nebo jiných externích zdrojů.  Akce je návazná na zpracovanou studii společností Atelier Genesis spol. s r.o., se kterou během roku 2025 proběhla další jednání navazující na schůzku s občany o dalších možnostech rozšíření a zvažování jiných řešení navrhovaných občany. V současné době je zpracována studie Atelierem Genesis a akce bude pokračovat žádostí na OPS o vyhlášení veřejné zakázky na projektovou dokumentaci.

Kapitola 06 – kultura a cestovní ruch

ODBOR KULTURY, SPORTU, MLÁDEŽE A PÉČE O PAMÁTKY

Vytvoření repliky sochy Žabáka

Schválený rozpočet:                      0 tis. Kč

Rozpočet po změnách:           342,7 tis. Kč

Čerpáno:                                        0 tis. Kč

S dědici byla projednána licenční smlouva, probíhá administrativní příprava. Následně bude zahájena výroba.

Plastika Prameník

Schválený rozpočet:                      0 tis. Kč

Rozpočet po změnách:           715,0 tis. Kč

Čerpáno:                                        0 tis. Kč

Zhotovitel: H V H spol. s r.o.,  Horní Kalná

Smlouva uzavřena: 12.1.2026                             2025/0642/OKSMPP.DKSM

Zahájení akce:       2026

Ukončení akce:     2026

Odlitek Prameníku V. Kýna.

Nákup lodního kontejneru

Schválený rozpočet:                      0 tis. Kč

Rozpočet po změnách:             85,0 tis. Kč

Čerpáno:                                      85 tis. Kč

Zhotovitel: V.L.2001, s.r.o., Praha 10

Objednávka uzavřena: 27.3.2026                        2026/0187/OKSMPP.DKSM/ZŠ

Zahájení akce:       2026

Ukončení akce:     2026

Nákup lodního kontejneru na mobiliář OKSMPP.

Pořízení pamětní desky K. Hackera

Schválený rozpočet:                      0 tis. Kč

Rozpočet po změnách:             95,2 tis. Kč

Čerpáno:                                      95 tis. Kč

Zhotovitel: Black Bear s.r.o., Praha 8

Objednávka uzavřena: 20.3.2026                        2026/0258/OKSMPP.DPP/ZL

Zahájení akce:       2026

Ukončení akce:     2026

Nákup lodního kontejneru na mobiliář OKSMPP.

Pamětní deska Arnošta Lustiga na ZŠ Palmovka

Schválený rozpočet:                      0 tis. Kč

Rozpočet po změnách:             93,0 tis. Kč

Čerpáno:                                      92 tis. Kč

Zhotovitel: Black Bear s.r.o., Praha 8

Objednávka uzavřena: 26.5.2026                        2026/0594/OKSMPP.DPP/ZL

Zahájení akce:       2026

Ukončení akce:     2026

Pamětní deska A. Lustiga na ZŠ Palmovka.

ODBOR KANCELÁŘ STAROSTY

Adaptace půdních prostorů Velkého mlýna na KC

Schválený rozpočet:                             0 tis. Kč

Rozpočet po změnách:               8 000,0 tis. Kč

Čerpáno:                                               0 tis. Kč

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo usnesením č. 34/8 ze dne 28.05.2026 poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy. Ve sledovaném období nedošlo k čerpání.

Investiční zápůjčka ústavu ALT@RT

Schválený rozpočet:                             0 tis. Kč

Rozpočet po změnách:               4 390,0 tis. Kč

Čerpáno:                                        3 000 tis. Kč

Zastupitelstvo MČ Praha 8 schválilo usnesením č. Usn ZMC 015/2026 ze dne 17. června 2026 finanční prostředky na předfinancování projektu v rámci programu Modernizačního fondu na rekonstrukci budovy bývalého Libeňského pivovaru. Ve sledovaném období byly poskytnuty 3 mil. Kč. Zbývající část bude odeslána v 09/2026 a to dle podmínek smlouvy.

Kapitola 08 – hospodářství

ODBOR SPRÁVY MAJETKU

Rekonstrukce Kolpingova domu, Bohnická 3/32, k. ú. Bohnice

Schválený rozpočet:                  18 250 tis. Kč

Rozpočet po změnách:           25 017,4 tis. Kč

Čerpáno:                                             0 tis. Kč

Zhotovitel:

Smlouva uzavřena:

Zahájení akce:      2023

Ukončení akce:     2026

K 30.06.2026 finanční prostředky nečerpány.

Rekonstrukce a zateplení fasády Taussigova 1172/1, k. ú. Kobylisy

Schválený rozpočet:                 8 500 tis. Kč

Rozpočet po změnách:            8 500,0 tis. Kč

Čerpáno:                                            0 tis. Kč

K 30.06.2026 finanční prostředky nečerpány.

Rekonstrukce a zateplení fasády Burešova 1151/12, k. ú. Kobylisy

Schválený rozpočet:                   8 500 tis. Kč

Rozpočet po změnách:            8 500,0 tis. Kč

Čerpáno:                                        357 tis. Kč

Vypracování PD na zateplení objektu Burešova 1151/12, 182 00 Praha 8 – Kobylisy

Zhotovitel: KVS-Projekt s. r. o., 5. května 62/798, Praha 4

Smlouva uzavřena: č. 024/2026 ze dne 18.05.2026 uzavřena OSMS a. s.

Zahájení akce:      2026

Ukončení akce:    2026

Za vypracování PD uhrazeny náklady ve výši 356 950,00 Kč.

Zpracování PD – rek. a zateplení domu Taussigova 1172/1, k. ú. Kobylisy

Schválený rozpočet:                        0 tis. Kč

Rozpočet po změnách:             707,9 tis. Kč

Čerpáno:                                      351 tis. Kč

Zhotovitel: KVS-Projekt s. r. o., 5. května 62/798, Praha 4

Smlouva uzavřena: č. 019/2026 ze dne 20.04.2026

Zahájení akce:        2026

Ukončení akce:      2026

Za vypracování PD uhrazeny náklady ve výši 350 900,00 Kč.

Bínova 10 – výměna nákladního výtahu, Bínova 533/10, k. ú. Střížkov

Schválený rozpočet:                       0 tis. Kč

Rozpočet po změnách:              95,7 tis. Kč

Čerpáno:                                         0 tis. Kč

K 30.06.2026 finanční prostředky nečerpány.

Rekonstrukce bytových domů U Draháně

Schválený rozpočet:                      0 tis. Kč

Rozpočet po změnách:      20 000,0 tis. Kč

Čerpáno:                                        0 tis. Kč

K 30.06.2026 finanční prostředky nečerpány.

PD – rekonstrukce kaple Bohnického hřbitova

Schválený rozpočet:               1 000 tis. Kč

Rozpočet po změnách:        1 000,0 tis. Kč

Čerpáno:                                        0 tis. Kč

K 30.06.2026 finanční prostředky nečerpány.

Klimatizace NP – DK Ďáblík, Taussigova 1172/1, k. ú. Kobylisy

Schválený rozpočet:                    250 tis. Kč

Rozpočet po změnách:             250,0 tis. Kč

Čerpáno:                                      245 tis. Kč

Zhotovitel: Guerdo s. r. o., V Horkách 1735/21, Praha 4

Smlouva uzavřena: SOD č. 016/2026 ze dne 03.04.2026

Zahájení akce:          2026

Ukončení akce:         2026

Za dodání a montáž multisplitové jednotky, demontáž a montáž minerálních podhledů, likvidace a odvoz odpadu uhrazeny náklady ve výši 244 801,76 Kč.

Rekonstrukce objektu a zahrady a PD Mirovická 1282/6, k. ú. Kobylisy

Schválený rozpočet:                          0 tis. Kč

Rozpočet po změnách:          29 226,7 tis. Kč

Čerpáno:                                   15 053 tis. Kč

Zhotovitel: IM-stav Praha s. r. o., Zenklova 22/56, Praha 8

Smlouva uzavřena: č. 2025/0447/OPS.DVZ (26/3224/2025) ze dne 15.08.2025, Dodatek č. 1 ze dne 23.03.2026, Dodatek č. 2 ze dne 27.03.2026

Zahájení akce:     2023

Ukončení akce:    2026

Za práce provedené v souladu se SOD např. odstranění povlakové krytiny střech a provedení nové krytiny, odstranění tepelné izolace střech a montáž nové izolace, montáž atypických zámečnických konstrukcí, podlahy povlakové, montáž vzduchotechniky, elektroinstalace, ústředního vytápění, zdravotechniky, oplechování parapetů, přesun hmot, uhrazeny náklady ve výši 14 729 369,79 Kč.

Příkazní smlouva o výkonu technického dozoru stavebníka a BOZP

Příkazník: STIS stavební a inženýrská společnost s. r. o., Nad údolím 126/31, Praha 4

Smlouva uzavřena: 2025/0296/OPS.DVZ ze dne 04.06.2025

Za činnost TDS a BOZP uhrazeny náklady ve výši 323 433,00 Kč.

PD rekonstrukce kaple Bohnického hřbitova, k. ú. Bohnice

Schválený rozpočet:                          0 tis. Kč

Rozpočet po změnách:          11 405,6 tis. Kč

Čerpáno:                                     8 979 tis. Kč

Zhotovitel: BAZAS s. r. o., K rybníčku 11, Praha 9

Smlouva uzavřena: 2025/0483/OPS.DVZ (30/3224/2025) ze dne 16.09.2025, Dodatek č. 1 ze dne 06.01.2026

Zahájení akce:       2024

Ukončení akce:     2025

Za odstranění náletových dřevin, vybourání otvorů ve zdivu, odstranění tenkovrstvé omítky, vysekání spojovací hmoty ze spár, zámečnické konstrukce, sanační omítky, zřízení bednění ztužujících věnců, montáž ocelových konstrukcí střechy, osazení schodišťových stupňů, provedení omítek, zhotovení podlahy na zemině-valounovou dlažbou, zastřešení, přesun suti uhrazeny náklady ve výši 8 978 723,53 Kč.

Zajištění výkonu TDS a BOZP při realizaci stavby

Dodavatel: VSP s. r. o., Na ostrohu 2422/15, Praha 6

Objednávka uzavřena: č. 2025/1180/OSM.DZC/LS ze dne 16.09.2025

Za činnost TDS + BOZP finanční prostředky nečerpány.

Autorský dozor na akci revitalizace kaple Bohnického hřbitova

Dodavatel: OHA Architects s. r. o., Velká lada 503/4, Praha 4

Objednávka uzavřena: č. 2025/1172/OSM.DZC/LS ze dne 10.09.2025

Montáž protipožárních dveří – spol. prostory Poliklinika Mazurská 484/2, k. ú. Troja

Schválený rozpočet:                        0 tis. Kč

Rozpočet po změnách:             103,2 tis. Kč

Čerpáno:                                          0 tis. Kč

K 30.06.2026 finanční prostředky nečerpány – akce dokončena koncem roku 2025.

Přestavba objektu pro Fond ohrožených dětí, U Draháně 165/13, k. ú. Bohnice

Schválený rozpočet:                   20 000 tis. Kč

Rozpočet po změnách:            14 000,0 tis. Kč

Čerpáno:                                            21 tis. Kč

Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Příkazník: AXON Consulting s. r. o., U Zátiší 545/9, Praha 4

Smlouva uzavřena: Rámcová příkazní sml. č. VZMR/22/2025 ze dne 09.12.2025, Dílčí objednávka Č. 09 ze dne 15.05.2026 uzavřeny OSMS a. s.

Zahájení akce:  2026

Ukončení akce:

Za vypracování plánu KOOBOZP + hlášení OIBP uhrazeny náklady ve výši 21 175,00 Kč.

Rekonstrukce objektu bez č.p./č.e.  Elsnicovo nám., k. ú. Libeň

Schválený rozpočet:                   9 000 tis. Kč

Rozpočet po změnách:            9 000,0 tis. Kč

Čerpáno:                                        180 tis. Kč

Revize PD dle dotčených orgánů, přepracování PD ASŘ a PD statického a požárního řešení

Zhotovitel: ATELIER TECL s. r. o., Strž 554/1, Brno

Smlouva uzavřena: Objednávka č. 2026/0158/OSM.DZC/LS ze dne 26.02.2026, objd. č. 2025/1781/OSM.DZC/LS ze dne 18.12.2025 a objednávka č. 2025/1783/OSM.DZC/LS ze dne 18.12.2025

Zahájení akce:         2025

Ukončení akce:        2026

Za přepracování PD uhrazeny náklady ve výši 180 290,00 Kč.

Dar fond rozvoje – Rekonstrukce NP pro dětskou skupinu Zenklova 27

Schválený rozpočet:                       0 tis. Kč

Rozpočet po změnách:            747,6 tis. Kč

Čerpáno:                                       57 tis. Kč

Technický dozor stavebníka a koordinátora BOZP – dětské skupiny

Příkazník: STIS stavební a inženýrská společnost s. r. o., Nad údolím 126/31, P4-Hodkovičky

Smlouva uzavřena: č. ev. 2025/0296/OPS.DVZ (č. 13/3224/2025) ze dne 04.06.2025

Zahájení akce:          2025

Ukončení akce:         2026

Za činnost TDS a BOZP uhrazeny náklady ve výši 56 845,80 Kč.

Projektová příprava MČ Praha 8

Schválený rozpočet:             3 000 tis. Kč

Rozpočet po změnách:      3 000,0 tis. Kč

Čerpáno:                                  344 tis. Kč

PD – parkovací závorový systém na adrese Karlínské nám., poz. parc. Č. 803/7, k. ú. Karlín

Zhotovitel: KVS-Projekt s. r. o., 5. května 62/798, Praha 4

Smlouva uzavřena: č. 053/2025 ze dne 12.08.2025 vystavena OSMS a. s.

Zahájení akce:  2025

Ukončení akce: 2026

Za zpracování PD uhrazeny náklady ve výši 343 640,00 Kč.

Rekonstrukce objektu bez č. p./č. e. Karlínské nám., k. ú. Karlín

Schválený rozpočet:                9 000 tis. Kč

Rozpočet po změnách:         9 000,0 tis. Kč

Čerpáno:                                         0 tis. Kč

K 30.06.2026 finanční prostředky nečerpány.

Dar – fond rozvoje – rekonstrukce NP pro dětskou skupinu Zenklova 23

Schválený rozpočet:                       0 tis. Kč

Rozpočet po změnách:              50,0 tis. Kč

Čerpáno:                                         6 tis. Kč

Technický dozor stavebníka a koordinátora BOZP – dětské skupiny

Příkazník: STIS stavební a inženýrská společnost s. r. o., Nad údolím 126/31, P4-Hodkovičky

Smlouva uzavřena: č. ev. 2025/0296/OPS.DVZ (č. 13/3224/2025) ze dne 04.06.2025

Zahájení akce:          2025

Ukončení akce:        2026

Za činnost TDS a BOZP uhrazeny náklady ve výši 5 880,60 Kč.

Technické zhodnocení MČ Praha 8

Schválený rozpočet:                2 000 tis. Kč

Rozpočet po změnách:         1 200,0 tis. Kč

Čerpáno:                                         0 tis. Kč

K 30.06.2026 finanční prostředky nečerpány.

Obnova fontány Prameník a plastiky Žabák sídliště Ďáblice, k. ú. Kobylisy

– Dar fond rozvoje – 6 000,00 tis Kč

Schválený rozpočet:               1 000 tis. Kč

Rozpočet po změnách:        7 000,0 tis. Kč

Čerpáno:                                        0 tis. Kč

Výkon koordinátora bezpečnosti a ochrana zdraví při práci

Příkazník:  AXON Consulting s. r. o., U Zátiší 545/9, Praha 4

Smlouva uzavřena: dílčí objednávka Č. 10 k VZMR/22/2025 ze dne 15.05.2026 uzavřena OSMS a. s

Zahájení akce:        2026

Ukončení akce:       2026

K 30.06.2026 finanční prostředky nečerpány.

Dar fond rozvoje – Rekonstrukce NP pro dětskou skupinu Palmovka 6a

Schválený rozpočet:                          0 tis. Kč

Rozpočet po změnách:          17 218,0 tis. Kč

Čerpáno:                                     7 702 tis. Kč

Zhotovitel: Výtahy MKV s. r. o., Revoluční 1082/8, Praha 1

Smlouva uzavřena: 2025/0445/OPS.DVZ (č.25/3224/2025) uzavřena dne 14.08.2025, Dodatek č. 1 ze dne 20.02.2026, Dodatek č. 2 ze dne 25.03.2026

Zahájení akce:    2025

Ukončení akce:  2026

Za položení podlah z dlaždic a obklady, přesun suti a vybouraných hmot, omítky vnitřních stěn, rozvod potrubí, datový rozvod, větrání obytných a technické místnosti, uhrazeny náklady ve výši 8 387 355,75 Kč. Tato částka byla ponížena o 925 650,00 Kč, tj. o smluvní pokutu ve výši 765 000,00 Kč bez DPH. (925 650,00 Kč včetně DPH 21 %)

Technický dozor stavebníka a koordinátora BOZP – dětské skupiny

Příkazník: STIS stavební a inženýrská společnost s. r. o., Nad údolím 126/31, P4-Hodkovičky

Smlouva uzavřena: č. ev. 2025/0296/OPS.DVZ (č. 13/3224/2025) ze dne 04.06.2025

Za činnost TDS a BOZP uhrazeny náklady ve výši 240 451,20 Kč.

Dar fond rozvoje – Rekonstrukce NP pro dětskou skupinu Nekvasilova 2

Schválený rozpočet:                               0 tis. Kč

Rozpočet po změnách:              9 843,0,0 tis. Kč

Čerpáno:                                                 0 tis. Kč

K 30.06.2026 finanční prostředky nečerpány.

Dar fond rozvoje – Rekonstrukce NP pro dětskou skupinu Draháň

Schválený rozpočet:                              0 tis. Kč

Rozpočet po změnách:                4 000,0 tis. Kč

Čerpáno:                                                0 tis. Kč

K 30.06.2026 finanční prostředky nečerpány.

Přestavba objektu FOD U Draháně 144/15, k. ú. Bohnice

Schválený rozpočet:                          0 tis. Kč

Rozpočet po změnách:            6 000,0 tis. Kč

Čerpáno:                                            0 tis. Kč

K 30.06.2026 finanční prostředky nečerpány.

Dětské hřiště při DS Zenklova 23 + Dar fond rozvoje 165,0 tis Kč

Schválený rozpočet:                        1 400 tis. Kč

Rozpočet po změnách:                    515,0 tis. Kč

Čerpáno:                                                 0 tis. Kč

K 30.06.2026 finanční prostředky nečerpány.

Zastřešený altán – Štorchův pavilon, k. ú. Libeň

Schválený rozpočet:                            0 tis. Kč

Rozpočet po změnách:                 315,0 tis. Kč

Čerpáno:                                          287 tis. Kč

Zhotovitel: MgA. Ondřej Nohejl, Makovského 1223/23, Praha 6

Smlouva uzavřena: SOD č. 2026/0149/OSM.DZC ze dne 29.04.2026

Zahájení akce:       2026

Dokončení akce:    2026

Za vypracování detailního návrhu objektu venkovní učebny Štorchova pavilonu a její kompletní realizaci včetně venkovního sezení uhrazeny náklady ve výši 287 000,00 Kč.

Projektová příprava pro dětskou skupinu Hrubého

Schválený rozpočet:                            0 tis. Kč

Rozpočet po změnách:                 258,3 tis. Kč

Čerpáno:                                          114 tis. Kč

Zajištění povolení stavby

Zhotovitel: Tomáš Sekanina, Terronská 590/19, Praha 9

Smlouva uzavřena: objednávka č. 2025/0535/OSM.DZC/LS ze dne 07.05.2025

Zahájení akce:     2025

Dokončení akce:  2026

Za zajištění ROZHODNUTÍ povolení stavby Dětská skupina Hrubého č. jedn. MCP8 764201/2025 ze dne 07.01.2026 uhrazeny náklady ve výši 114 345,00 Kč.

Rekonstrukce objektů Fondu ohrožených dětí

Schválený rozpočet:                      0 tis. Kč

Rozpočet po změnách:           140,0 tis. Kč

Čerpáno:                                        0 tis. Kč

K 30.06.2026 finanční prostředky nečerpány.

Rekonstrukce nebytových prostor pro zařízení předškolního vzdělávání – dětské skupiny

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo usnesením č. 32/31 ze dne 26.03.2026 ponechání nevyčerpaných účelových prostředků v roce 2025 k čerpání na stejný účel v roce 2026 (RO č. 3017 ze dne 02.04.2026)

Schválený rozpočet:                            0 tis. Kč

Rozpočet po změnách:              7 660,7 tis. Kč

Čerpáno:                                          3 212 tis. Kč

Technický dozor stavebníka a koordinátora BOZP – dětské skupiny

Příkazník: STIS stavební a inženýrská společnost s. r. o., Nad údolím 126/31, Praha 4

Smlouva uzavřena: Příkazní smlouva o výkonu technického dozoru stavebníka a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci č. ev. 2025/0296/OPS.DVZ (č. 13/3224/2025) ze dne 04.0 6.2026

Zahájení akce: 2025

Ukončení akce: 2026

Za činnost TDS a BOZP na akci:

- „Přebudování NP č. 602 Zenklova 576/27 na DS“ uhrazeny náklady ve výši 73 180,80 Kč

- „Přebudování NP Zenklova 2530/23 na DS“ uhrazeny náklady ve výši 9 801,00 Kč

- „Přebudování objektu Palmovka 2179/6a na DS“ uhrazeny náklady ve výši 591 230,20 Kč

- „Transformace a provoz DS Mirovická 1282/6“ uhrazeny náklady ve výši 143 094,60 Kč

Autorský dozor na akci „dětská skupina – Palmovka“ na adrese Palmovka 2179/6a

zhotovitel: ATELIER TECL s. r. o., Strž 554/1, Brno

smlouva uzavřena: objednávka č. 2025/0760/OSM.DZC/LS ze dne 11.06.2025

Za autorský dozor na akci dětská skupina Palmovka 2179/6a uhrazeny náklady ve výši 96 800,00 Kč.

Vybavení interiéru dětské skupiny na adrese Palmovka 2179/6a, Praha 8

Prodávající: XYZZY s.  r. o., Běhounkova 2527/23, Praha 5

Smlouva uzavřena: ev. č. 2025/0208/OPS.DVZ (č. 11/3224/2025) ze dne 12.06.2025, Dodatek č. 1 ze dne 05.05.2026, Dodatek č. 2 ze dne 21.05.2026

Zahájení akce:          2025

Ukončení akce:         2026

Za dodání zařízení např. dřevěného obložení stěn, dveří, pracovních stolů, úložných prostor, notebooku, krabic na hračky uhrazeny náklady ve výši 2 298 237,70 Kč.

Kamerový digitální systém Bulovka 1462/10 a 12

Schválený rozpočet:                      0 tis. Kč

Rozpočet po změnách:         550,00 tis. Kč

Čerpáno:                                        0 tis. Kč

K 30.06.2026 finanční prostředky nečerpány.

Kapitola 09 – vnitřní správa

ODBOR HOSPODÁŘSKÉ SPRÁVY

| PD – Rekonstrukce oken |  |  |
| --- | --- | --- |
| Schválený rozpočet: | 400 | tis. Kč |
| Rozpočet po změnách: | 400,0 | tis. Kč |
| Čerpáno: | 0 | tis. Kč |
| Akce je ve fázi přípravy, probíhají konzultace ohledně nejvhodnějšího řešení výměny oken s ohledem na stav objektu. |  |  |

ODBOR INFORMATIKY

NIS 2 – kyberbezpečnost

Schválený rozpočet: 		2 400 tis. Kč

Rozpočet po změnách:        2 400,0 tis. Kč

Čerpáno: 			        0 tis. Kč

Objednávka 2026/0803/OI/GM do firmy Jobman, s.r.o. na částku 580 800 Kč – zatím nefakturováno.

Přístupový systém U Meteoru 8

Schválený rozpočet: 		2 500 tis. Kč

Rozpočet po změnách:        2 500,0 tis. Kč

Čerpáno: 			        0 tis. Kč

Probíhá příprava podkladů pro VŘ.

Obměna serverové infrastruktury

Schválený rozpočet: 		1 000 tis. Kč

Rozpočet po změnách:        1 774,8 tis. Kč

Čerpáno: 			    545 tis. Kč

Dofinancování ze smlouvy 2025/0464/OPS.DVZ.

Obměna firewall

Schválený rozpočet: 		2 400 tis. Kč

Rozpočet po změnách:        2 400,0 tis. Kč

Čerpáno: 			       0 tis. Kč

Nákup UPS

Schválený rozpočet: 		350 tis. Kč

Rozpočet po změnách:        700,0 tis. Kč

Čerpáno: 			     0 tis. Kč

Probíhá příprava podkladů pro VŘ.

Síťová sonda a kolektor

Schválený rozpočet: 	            2 061 tis. Kč

Rozpočet po změnách:        2 061,0 tis. Kč

Čerpáno: 			       0 tis. Kč

Strukturovaná kabeláž Archiv Čimická 61

Schválený rozpočet: 		158 tis. Kč

Rozpočet po změnách:        158,0 tis. Kč

Čerpáno: 			158 tis. Kč

Objednávka – 2025/1210/OI/GM – Lama Operations.

Dokumentace – plány řízení a obnovy – rozšíření

Schválený rozpočet: 		1 000 tis. Kč

Rozpočet po změnách:        1 000,0 tis. Kč

Čerpáno: 			       0 tis. Kč

Objednávka 2026/0694/OI/GM od firmy Softwareone s.r.o. na částku 373 800 Kč – zatím nefakturováno.

Obměna síťové infrastruktury

Schválený rozpočet: 		5 000 tis. Kč

Rozpočet po změnách:        5 000,0 tis. Kč

Čerpáno: 			       0 tis. Kč

Připravují se podklady pro VŘ.

Bezpečnostní testování vnějšího a vnitřního síťového perimetru – ORG

Schválený rozpočet: 		1 500 tis. Kč

Rozpočet po změnách:        1 500,0 tis. Kč

Čerpáno: 			       0 tis. Kč

802.1X – bezpečnost sítě

Schválený rozpočet: 		2 700 tis. Kč

Rozpočet po změnách:        2 700,0 tis. Kč

Čerpáno: 			       0 tis. Kč

Podklady předány na OPS pro vypsání VŘ.

Logmanager

Schválený rozpočet: 		2 500 tis. Kč

Rozpočet po změnách:        2 500,0 tis. Kč

Čerpáno: 			       0 tis. Kč

Nákup UPS

Schválený rozpočet: 		0 tis. Kč

Rozpočet po změnách:    350,0 tis. Kč

Čerpáno: 			0 tis. Kč

Probíhá příprava podkladů pro VŘ.

Kapitola 10 – pokladní správa

ODBOR EKONOMICKÝ

Revitalizace třešňového sadu v ul. Na Truhlářce

Schválený rozpočet: 		                           0 tis. Kč

Rozpočet po změnách: 		     2 971,7 tis. Kč

Čerpáno: 			                    2 972 tis. Kč

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo usnesením č. 35/32 ze dne 18.06.2026 finanční vypořádání poskytnutých dotací za rok 2025. Částka ve výši 2 971 650,38 Kč byla odvedena na MHMP a znovu poskytnuta na základě naší žádosti na investiční akci: Vybudování workoutového hřiště (1 200,0 tis. Kč) a Zhotovení okrasných záhonů (1 771,0 tis. Kč).

VI. Účelové fondy MČ Praha 8

MČ Praha 8 má zřízeny tyto účelové fondy:

1. Účelový fond MČ Praha 8 – Fond rezerv a rozvoje (FRR)

Počáteční stav účtu FRR byl k 01.01.2026 vykázán ve výši 70 140 276,84 Kč. Na základě finančního vypořádání MČ Praha 8 se svými příspěvkovými organizacemi byl na účet přijat obnos ve výši 4 324 400,63 Kč. Během prvního pololetí 2026 došlo k čerpání prostředků za účelem:

- poskytnutí neinvestičního příspěvku pro ZŠ Glowackého ve výši 400 000,00 Kč, a to účelově na energie z důvodu provozu nafukovací haly

- ZŠ Palmovka ve výši 70 000,00 Kč, a to na dokrytí zvýšených nákladů na vedení účetnictví

Konečný zůstatek k 30.06.2026 činí 73 994 677,47 Kč.

2. Účelový fond MČ Praha 8 – Fond zaměstnavatele (FZ)

Stav účtu FZ byl k 01.01.2026 vykázán ve výši 11 299 773,15 Kč.

Čerpání fondu zaměstnavatele (příspěvek na stravování, osobní limity, jubilea, paušál na stravné) činilo 3 174 677,78 Kč. Stav účtu FZ k 30.06.2026 činil 8 125 095,37 Kč.

3. Účelový fond MČ Praha 8 – Fond darů (FD)

Stav účtu byl k 01.01.2026 vykázán ve výši 0 Kč. Tento účelový fond je tvořen dary 
na základě schválených darovacích smluv. Ve sledovaném období nebyly na tento účet poskytnuty dary. Stav účtu FD k 30.06.2026 činil 0 Kč.

4. Účelový fond MČ Praha 8 – Fond rozvoje (FR) – transparentní účet

Použití prostředků nashromážděných na FR se řídí Pravidly pro tvorbu a použití prostředků „Fondu rozvoje městské části Praha 8“, schválenými usnesením Zastupitelstva městské části Praha 8 č. Usn ZMC 041/2019, ze dne 18.12.2019. Stav transparentního účtu k 01.01.2026 činil 366 306 804,79 Kč. Do fondu byly vloženy dary včetně úroků (5 873 086,79 Kč) v celkové částce 76 504 383,79 Kč a ve sledovaném období byly uhrazeny výdaje v částce 32 592 239,58Kč, tedy k 30.06.2026 činil zůstatek fondu 411 307 890,10 Kč.

VI. Prostředky na platy

U městské části Praha 8 a jí zřízených organizací, včetně zdravotnických, u nichž část nákladů hradí zdravotní pojišťovny, se odměňování řídí zákonem č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, ve spojení s prováděcími předpisy. Objem prostředků vynakládaných v prvním pololetí roku 2026 na platy zaměstnanců městské části Praha 8 zařazených do Úřadu městské části Praha 8 a objem prostředků na platy v příspěvkových právnických osobách (organizacích) zřízených MČ Praha 8, byly stanoveny usnesením Zastupitelstva městské části Praha 8 č. Usn ZMC 002/2026 ze dne 18. února 2026. Radou městské části Praha 8 č. Usn RMC 0540/2025 ze dne 
3. prosince 2025 byl stanoven celkový počet zaměstnanců městské části Praha 8 zařazených do Úřadu městské části Praha 8. Usnesením č. 0028/2026 ze dne 3. února 2026 schválila Rada městské části Praha 8 počet zaměstnanců příspěvkovým právnickým osobám zřízenými MČ Praha 8 – Sociálním a ošetřovatelským službám Praha 8 (SOS), Servisnímu středisku (SeS) MČ Praha 8, Gerontologickému centru a Osmičce pro rodinu.

Počet zaměstnanců

Rada městské části Praha 8 stanovila svým usnesením č. Usn RMC 0540/2025 ze dne 3. prosince 2025, na základě ust. § 94 odst. 2 písm. d) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, počet 326 zaměstnanců městské části Praha 8 zařazených do Úřadu městské části Praha 8 v hlavní činnosti a 6 zaměstnanců zařazených ve zdaňované činnosti na období od 1. ledna 2026 do 31. prosince 2026.

Pro srovnání počet zaměstnanců činil:

- k 31.12.2017 – 340 osob,

- k 31.12.2018 – 341 osob,

- k 31.12.2019 – 291 osob,

- k 31.12.2020 – 291 osob,

- k 31.12.2021 – 294 osob,

- k 31.12.2022 – 283 osob,

- k 31.12.2023 – 296 osob,

- k 31.12.2024 – 306 osob,

- k 31.12.2025 – 316 osob

- k 30.06.2026 – 315 osob

Městská část Praha 8 – Úřad městské části Praha 8

Objem prostředků na platy zaměstnanců městské části Praha 8 zařazených do Úřadu městské části Praha 8 na rok 2026 byl schválen ve výši 213	500 tis. Kč v hlavní činnosti a ve výši 4 670 tis. Kč ve zdaňované činnosti.

Hlavní činnost

Platy zaměstnanců

§ 6171 – činnost místní správy:

Objem prostředků na platy schválený ve výši 213 500 tis. Kč, byl v průběhu 1. pololetí čerpán částkou ve výši 75 105 tis. Kč, tj. na 33,21 % SR.

Zdaňovaná činnost

Ve zdaňované činnosti byl objem prostředků na platy stanoven ve výši 4 670 tis. Kč, v průběhu nebyl upravován. Čerpán byl částkou 1 797 tis. Kč, tj. na 38,48 % SR.

Ostatní osobní výdaje

Upravený rozpočet ve výši 10 800 tis. Kč byl čerpán částkou ve výši 4 317 tis. Kč, tj. 33,97 % RZ, na základě uzavřených dohod o pracovní činnosti a dohod o provedení práce.

Odstupné

Z rozpočtované položky na odstupné schválené ve výši 600 tis. Kč nebylo čerpáno.

Jubilea placená z účelového fondu zaměstnavatele

Rozpočtovaná částka 300 tis. Kč byla čerpána na 16,00 % schváleného rozpočtu částkou 48 tis. Kč. Prostředky jsou vypláceny podle délky zaměstnání při životních a pracovních jubileích a při odchodech do důchodu.

§ 6112 – zastupitelstva obcí:

Schválený rozpočet ve výši 32 659 tis. Kč nebyl v 1. pololetí upravován, čerpání bylo ve výši 12 762 tis. Kč, tj. 39,08 SR.

###### Sociální a ošetřovatelské služby Praha 8 (SOS)

Schválený objem prostředků vynakládaných v roce 2026 na platy SOS činí 52 000 tis. Kč, ve sledovaném období nebyl upraven a byl čerpán na 40,65 % SR, částkou 21 137 tis. Kč.

Schválený celkový počet ve výši 130 zaměstnanců byl naplněn 85 zaměstnanci, 
tj. 65,38 % SR.

Ostatní platby za provedené práce (OON):

Rozpočet ve výši 500 tis. Kč nebyl upraven a byl čerpán na 38,00 SR % částkou 190 tis. Kč.

Gerontologické centrum

Upravený objem prostředků GC vynakládaných v roce 2026 na platy ve výši 48 396 tis. Kč byl čerpán na 46,75 % RZ, částkou 22 623 tis. Kč (čerpání mzdových prostředků přidělených z důvodu zvýšení platových tarifů se plně projeví až s koncem roku). Schválený celkový počet 68 zaměstnanců byl naplněn na 66 zaměstnanců.

Ostatní platby za provedené práce (OON):

Rozpočet ve výši 2 700 tis. Kč byl uskutečněn ve výši 1 354 tis. Kč, tj. 50,15 % RZ.

Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8

Hlavní činnost:

Objem prostředků na platy byl stanoven ve výši 13 020 tis. Kč pro rok 2026. 
Plnění mzdových nákladů proběhlo na 53,77 % RZ částkou 7 001 tis. Dále byl pro rok 2026 stanoven limit 21 zaměstnanců v hlavní činnosti, jenž byl naplněn počtem 19 skutečně zaměstnaných.

Čerpání prostředků v ostatních platbách za provedené práce bylo plněno na 28,00 % ročního plánu částkou 252 tis. Kč. Z těchto prostředků se vyplácejí dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce na obsluhu výměníkové stanice ZŠ Bohumila Hrabala, na obsluhu kotelny sportovního hřiště Palmovka a na administrativního pracovníka Servisního střediska.

Doplňková činnost:

Schválený objem prostředků na platy ve výši 11 010 tis. Kč byl čerpán na 52,42 % SR částkou 5 771 tis. Kč. Schválený počet 15 zaměstnanců byl naplněn na 14 zaměstnanců.

Ostatní platby za provedené práce byly čerpány ve výši 816 tis. Kč, byly tedy plněny 
na 68,00 % schváleného plánu. Z těchto prostředků se vyplácejí dohody o pracovní činnosti 
a dohody o provedení práce vykonávané v KD Krakov a Ládví.

Osmička pro rodinu

Hlavní činnost:

Rada městské části Praha 8 schválila příspěvkové organizaci objem prostředků na platy pro rok 2026 ve výši 13 297 tis. Kč, který byl k 30.06.2026 plněn na 34,40 % částkou 4 574 tis. Kč. Dále Rada městské části schválila limit 25 zaměstnanců na organizaci, který byl plněn počtem 17 zaměstnaných, tj. na 68,00 %.

Ostatní platby za provedené práce: bylo vyplaceno 647 tis Kč.

VIII. Zdaňovaná-hospodářská činnost

Finanční plán (rozpočet) zdaňované-hospodářské činnosti (ZČ) městské části (MČ) Praha 8 na rok 2026 schválilo Zastupitelstvo MČ Praha 8 v rámci Rozpočtu městské části Praha 8 na rok 2026 usnesením č. Usn ZMC 002/2026 ze dne 18. února 2026.

O účetním výsledku hospodaření ZČ k 30.06.2026 podává přehled tabulka uvedená v příloze 
č. 3 návrhu usnesení. Do výnosů jsou zahrnuty veškeré pronájmy obecního majetku, zaúčtované výnosy z prodeje majetku a další výnosy podléhající dani z příjmů, dále jsou uvedeny náklady 
a hospodářský výsledek dosažený u obecního majetku spravovaného na základě příkazní smlouvy správní firmou pro správu majetku svěřeného MČ Praha 8 a výsledek ostatní zdaňované činnosti, zajišťované příslušnými odbory ÚMČ (např. OKS, OSM, OKSMPP). V nákladech jsou dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zahrnuty náklady vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů.

Účty MČ Praha 8 pro správu obecního majetku, svěřeného do správy MČ Praha 8 a spravovaného na základě příkazní smlouvy správní firmou (SF)

Správu vybraných nemovitostí (domů a pozemků) ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených do správy městské části Praha 8, vykonává na základě příkazní smlouvy Osmá správa majetku 
a služeb a.s.

| Číslo účtu MČ Praha 8 | Správní firma | Zůstatek na účtu (Kč) k 30.06.2026 |
| --- | --- | --- |
| 329025-2000881329/0800 | OSMS – Mazurská | 18 405 922,92 |
| 069024-2000881329/0800 | OSMS – Kobylisy II | 18 304 517,79 |
| 429026-2000881329/0800 | OSMS – Karlín | 21 785 698,75 |
| 249025-2000881329/0800 | OSMS – zlomkové domy | 785 264,72 |
| 359021-2000881329/0800 | OSMS – Kobylisy | 5 141 647,52 |
| 349026-2000881329/0800 | OSMS – Libeň | 1 863 392,00 |
| 369027-2000881329/0800 | OSMS – národní správa | 751 978,49 |
| 389028-2000881329/0800 | OSMS – podílové domy | 322 943,36 |
| 439021-2000881329/0800 | OSMS – Bohnice | 16 377 672,41 |
| 449027-2000881329/0800 | OSMS – OKC – Draháň | 2 428 633,39 |
| Celkem |  | 86 167 671,35 |

Na úseku ZČ MČ Praha 8, zajišťované prostřednictvím správní firmy Odborem správy majetku, jsou výnosy OSMS, a.s. tvořeny převážně nájemným z bytů a nebytových prostor. K 30.06.2026 byly plněny částkou 73 790 tis. Kč, tj. 50,89 % schváleného finančního plánu. Z toho výnosy Polikliniky Mazurská byly ve výši 10 412 tis. Kč. Výnosy se skládají z pronájmů bytů 
25 762 tis. Kč, nebytových prostor 45 303 tis. Kč a zbývající část 2 725 tis. Kč tvoří ostatní výnosy, např. smluvní pokuty a penále, vrácené náklady soudního řízení, výnosy z podílových domů, přijaté úroky z běžného účtu, náhrady škod od pojišťovny.

Náklady byly proúčtovány ve výši 67 050 tis. Kč, tj. 53,64 % schváleného finančního plánu, z toho Poliklinika Mazurská ve výši 10 447 tis. Kč.

Největší položkou byly náklady na opravy ve výši 33 549 tis. Kč.

Čerpání nákladů v položce opravy:

Náklady v celkové výši 33 549 tis. Kč, tj. 24,74 % schváleného finančního plánu. Z toho OSMS a. s.  zejména na údržbu a drobné opravy bytů vynaloženy náklady na základě objednávek a SoD ve výši 3 424 tis. Kč, měřiče tepla ve výši 136 tis. Kč, údržba a drobné opravy domů na základě objednávek a SoD ve výši 13 559 tis. Kč, údržba a drobné opravy NP objednávky a SoD ve výši 7 484 tis. Kč, ostatní opravy a udržování ve výši 1 110 tis. Kč.

Z oprav na základě smluv o dílo (SOD) a objednávek vystavených OSMS a. s. bylo realizováno např.:

- Oprava střechy Vosmíkových 510/18 – náklady ve výši 557 875,00 Kč bez DPH

- Oprava NP č. 501, Sokolovská 240/33 – náklady ve výši 1 082 052,39 Kč

- Havarijní oprava kanceláře č. 5, Bulovka 1462/10 po vytopení – náklady ve výši 370 644,93 Kč

- Havarijní oprava kanceláře č. 1, Bulovka 1462/10 po vytopení – náklady ve výši 36 430,48 Kč

- Oprava NP Křižíkova 35/46 – náklady ve výši 1 970 491,04 Kč bez DPH

- Havarijní oprava římsy Vosmíkových 510/18 – náklady ve výši 258 788,00 Kč

- Oprava ohořelého vnějšího zdiva Bulovka 1462/10 – náklady ve výši 471 641,00 Kč

- Oprava vzduchotechniky NP 501 – Křižíkova 255/7 – náklady ve výši 299 132,00 Kč,

Poliklinika Mazurská:

K 30.06.2026 byly náklady na opravy v celkové výši 7 836 tis, tj. 65,30 % schváleného finančního plánu. Byly tvořeny údržbou a drobnými opravami nebytových prostor, největší položkou byla Výmalba společných prostor Pol. Mazurská 484 – náklady ve výši 4 857 544,11 Kč bez DPH.

Náklady v položce odměna správci:

Na odměnu za správu byly celkově vynaloženy náklady ve výši 8 078 tis. Kč, tj. 42,52 % schváleného finančního plánu. Z toho za správu Polikliniky Mazurská byla vyplacena odměna 
ve výši 786 tis. Kč, tj. 39,30 % schváleného finančního plánu.

Čerpání nákladů v položce ostatní služby:

Celkové náklady byly ve výši 25 423 tis Kč, tj. 65,19 % schváleného finančního plánu.

Náklady jsou rozklíčovány na jednotlivé položky – účty. Nejvyšší čerpání je na účtech: ostatní služby (708 tis. Kč), projektové práce (531 tis. Kč), ostatní služby – posudky (101 tis. Kč), revize (elektro, plynu, výtahů a požární ochrana) ve výši 946 tis. Kč, právní služby (3 592 tis. Kč), čištění chodníků a údržba zeleně (1 305 tis. Kč), čištění kanalizace (160 tis. Kč), služby vrátnice, ostraha a havarijní služba (3 229 tis. Kč), dezinfekce, dezinsekce a deratizace (410 tis. Kč), vyklizení a úklid spol. balkonů, půd a střech (592 tis. Kč), náklady na rozúčtování tepla (433 tis. Kč), náklady na PD (projektová dokumentace) a ZD (zadávací dokumentace) ve výši 543 tis. Kč, náklady DI a BOZP (341 tis. Kč), poplatky za bankovní služby (51 tis. Kč).

Do položky ostatní služby jsou dále zahrnuty další náklady: spotřeba kolků, soudní poplatky (213 tis. Kč), náklady z DPH (21 tis. Kč), pojištění domů (podíl na pojištění nemovitostí – věcná břemena MČ Praha 8) ve výši (145 tis. Kč), spotřeba nezaúčtované el. energie (205 tis. Kč), spotřeba ostatních neskladových dodávek (např. zálohy PVK a. s., Pražské plynárenská a. s., Pražské teplárenské a. s.) ve výši 622 tis. Kč, odpis nedobytných pohledávek (8 993 tis. Kč).

K překročení nákladů došlo z důvodu odpisu nedobytných pohledávek na základě Příkazu starosty MČ k odstranění nedostatků z přezkumu hospodaření městské části Praha 8 (příloha č. 15 usnesení č. Usn. ZMC 025/2025 Zastupitelstva městské části Praha 8 ze dne 25. června 2025)

Poliklinika Mazurská: náklady ve výši 1 825 tis. Kč, tj. 30,42 % schváleného finančního plánu. Nejvyšší čerpání bylo na účtu např: ostatní náklady služeb (621 tis. Kč), projektové práce (211 tis. Kč, (revize (365 tis. Kč), čištění chodníků, údržba zeleně (61 tis. Kč), vyklizení a úklid spol. balkonů, půd a střech (27 tis. Kč), náklady rozúčtování tepla (46 tis. Kč). Z dalších nákladů jsou to náklady z DPH – krácený nárok (218 tis. Kč), spotřeba materiálu (192 tis. Kč).

Celkovým hospodářským výsledkem SF je zisk ve výši 6 740 tis. Kč, z toho Poliklinika Mazurská ztráta ve výši 35 tis. Kč (plánovaný celkový hospodářský výsledek SF pro rok 2026 je 20 000 tis. Kč).

Na účtu vlastní zdaňované hospodářské činnosti (ZČ) MČ Praha 8 (č. ú. 189026-2000881329/0800) jsou soustřeďovány a účtovány výnosy a náklady činností MČ Praha 8 podléhajících dani z příjmů – bez pronájmů majetku spravovaného na základě příkazních smluv (viz výše).

Počáteční zůstatek účtu ZČ k 01.01.2026	                                                    79 718 887,12 Kč

Konečný zůstatek účtu ZČ k 30.06.2026	77 019 204,56 Kč

Konečný zůstatek investičních účtů k 30.06.2026

ČS, a.s.	                                                                                                                   0,00 Kč

J&T BANKA, a.s. (ve sledovaném období neinvestováno)	    6 441 474,00 Kč

Tok finanční hotovosti na účtu vlastní zdaňované činnosti byl od 01.01.2026 do 30.06.2026 následující:

|  | Skutečnost k 30.06.2026 (v tis. Kč) |
| --- | --- |
| stav účtu ZČ k 01.01.2026 | 79 719 |
| prostředky za prodeje majetku | 443 |
| 1. nájemné | 0 |
| převod z účtů SF | 15 000 |
| oprava bytů DPS, sociálních a azylových | - 2 003 |
| saldo ostatních výnosů a ostatních nákladů | 10 155 |
| převod do hlavního rozpočtu na krytí výdajů rozpočtu MČ Praha 8 | 0 |
| odvod DPH na FÚ (za období od 01.01.26 do 30.06.26) | - 15 597 |
| placená daň z příjmů | - 10 698 |
| konečný stav účtu ZČ k 30.06.2026 | 77 019 |

Pronájmy obecního majetku (4 149 tis. Kč)

- pronájem bytů (výběrovým řízením) se v 1. pololetí 2026 neuskutečnil,

- výnosy z pronájmu pozemků + zábory k 30.06.2026 činí 715 tis. Kč,

- pronájmy domů a pozemků (školnické byty a vyúčtování Nadace Bona) výnosy ve výši 3 373 tis. Kč,

- pronájmy ploch k reklamním účelům – společnosti Europlakát s. r. o. a Media Channel a. s. – výnos z nájemného činí 61 tis. Kč,

Prodeje obecního majetku (443 tis. Kč)

K 30.06.2026 se uskutečnil majetkový převod – úplatný převod nemovitostí ve vlastnictví obce, tj. hlavního města Prahy, svěřených do správy MČ Praha 8 za cenu ve výši 443 tis. Kč.

V souladu s usnesením Zastupitelstva městské části Praha 8 č. Usn ZMC 007/2026 ze dne 18.02.2026  byla uzavřena Kupní smlouva č. 2026/0049/OSM.DOBCH  dne 25.03.2026 mezi MČ Praha 8 a p. Zdeňkem Zachem a pí Marií Zachovou na prodej pozemku parcela číslo 229/4, o výměře 27 m2 v k.ú. Kobylisy. Kupní cena činila 442 650,00 Kč.

Ostatní zdaňovaná činnost MČ Praha 8

U ostatní zdaňované činnosti MČ Praha 8 jsou uvedeny proúčtované výnosy z nájmů domů, pozemků, reklam, nebytových prostor, tepelných zdrojů apod. Dále jsou zde proúčtovány náklady vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (např. energie, telefony, služby, ostraha, údržba, vodné, znalecké posudky, osobní náklady apod.), náklady na opravy bytů sociálních, azylových a v DPS a další náklady související se zdaňovanou činností MČ Praha 8. Na ostatní zdaňované činnosti se podílí odbor správy majetku OSM ÚMČ, oddělení hospodářské správy OKS ÚMČ a částečně ostatní odbory ÚMČ, pokud vykazují činnosti podléhající dani z příjmů, resp. DPH (odbor kultury, sportu, mládeže a památkové péče OKSMPP ÚMČ, odbor kancelář tajemníka OKT ÚMČ apod.).

Výnosy z ostatní zdaňované činnosti tvoří např. úroky z účtu (6 425 tis. Kč), výnosy z nájmu tepelných zdrojů – kotelen ve vlastnictví MČ Praha 8 (12 tis. Kč), výnosy z věcných břemen 
od společnosti PRE distribuce a.s., T-Mobile Czech Republic a.s., CETIN a.s.  činí (248 tis. Kč), z pronájmů pozemků a domů (4 088 tis. Kč), pronájmů ploch k reklamním účelům (61 tis. Kč), z přecenění na reálnou hodnotu cenných papírů J&T BANKY, a.s. (9 264 tis. Kč), zisk 
z kurzovních rozdílů při obchodování s cennými papíry J&T BANKY, a.s. (676 tis. Kč).

Za odbor OKSMPP ÚMČ byly proúčtovány výnosy ve výši 1 355 tis. Kč, z nichž představuje inzerce v časopise „Osmička“ (552 tis. Kč), související náklady na „Osmičku“ byly proúčtovány ve výši 260 tis. Kč, a to za tisk, grafické zpracování a distribuci. Výnosy ostatní ZČ dále tvoří např. výnosy z krátkodobých pronájmů, výnosy za repropráce prováděné v informačních centrech ÚMČ a za služby při svatebních obřadech (770 tis. Kč).

Část nákladů ostatní zdaňované činnosti tvoří:

- osobní náklady zaměstnanců MČ Praha 8 podílejících se na ZČ (1 797 tis. Kč),

- proúčtované opravy BONA (2 132 tis. Kč),

- náklady z přecenění na reálnou hodnotu cenných papírů J&T BANKY, a. s. (9 261 tis. Kč),

- ostatní opravy bytů (2 003 tis. Kč) – z této částky za částečnou nebo celkovou opravu tří bytů v domě Taussigova 1172, Bulovka 1462/10 a Křižíkova 35/46

- právní pomoc (1 142 tis. Kč) – právní pomoc – NP věcná břemena – Mgr. Jan Patel, Diviš, Jašíček & partneři s.r.o. – 1 092 012,30 Kč), náklady za poradenskou činnost (daně, účetnictví – CIS s. r. o ve výši 49 610,00 Kč),

- náklady na počítačové práce (497 tis. Kč),

- znalecké posudky (78 tis. Kč) za zpracování ZP ocenění pozemků parcela č. 2/1, 5/1, 7/8, 5/4, 6/1, 1/1, ½, 2/2, 5/2, 5/3 v k. ú. Střížkov, poz. parc. č. 395/1 a 396/6 v k. ú. Libeň, nemovitosti V Holešovičkách 593/1a bankovní poplatky za vedení účtů (23 tis. Kč),

- správa azylových bytů (500 tis. Kč),

- ostatní náklady z činnosti – DPH krácený nárok (138 tis. Kč)

##### Odbor kancelář starosty (OKS) ÚMČ

OKS ÚMČ zajišťuje pronájmy prostor včetně poskytování služeb v objektech ÚMČ Praha 8. Jedná se o budovy U Meteoru 6, U Meteoru 8, U Meteoru 10, Na Košince 502 (Grabova vila), Zenklova 1, Těšínská 4 a U Českých Loděnic 40 a 2158.

U objektu U Českých loděnic 40/6 je vykazován výnos z pronájmu v částce 50 tis. Kč měsíčně, dle smlouvy je uplatněna sleva z nájmu v částce 45 tis. Kč měsíčně. Nájemce zhodnotil objekt v roce 2023 v celkové sumě 7 259 069,30 Kč vč. DPH.

Hospodářský výsledek je zisk ve výši 1 094 tis. Kč. Finanční plán na rok 2026 předpokládá HV zisk ve výši 833 tis. Kč.

Za celou ZČ:

Celkové výnosy byly vykázány ve výši 97 511 tis. Kč, náklady byly zaúčtovány ve výši 
85 237 tis. Kč. Celkový výsledek zdaňované činnosti k 30.06.2026 za celou ZČ je zisk 
ve výši 12 274 tis. Kč.